PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila

# Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih

Samoupravna lokalna skupnost:Občina Bovec

Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-naslov): Milojka Kranjc, služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe, tel. 05 / 38 41 908, email:obcina.gospodarstvo@bovec.si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2011

Datum poročanja: 31.1.2017

- Občina BovecIMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike.

- Občina Bovec JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo.

- Če JE, v katero? GOLEA– Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

- V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:

‐ učinkovite rabe energije,

# ‐ izrabe obnovljivih virov energije ter

‐ oskrbe z energijo:

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvedba energetske prenove dela javne razsvetljave (45 svetilk) skladno z Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja s spremembami (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013) v naseljih Žaga, Plužna in Soča. | 5.737,70 € | 100 % Občina Bovec | Učinki na letnem nivoju: -zmanjšana rabo električne energije za 13.320 kWh - zmanjšanje emsij CO2 za 7.326 kg, -prihranek stroškov električne energije 1.444,02 € |
| Zamenjava zastarelih oken z energetsko učinkovitejšimi v stanovanju v lasti Občine Bovec (Brdo 72) | 1.895,70 € | 100 % Občina Bovec | Učinki na letnem nivoju: -zmanjšana rabo toplote 2.040 kWh - zmanjšanje emsij CO2 za 201 kg, -prihranek stroškov za ogrevanje 139,76 € |
| Delna energetska sanacija mansarde v lasti Občine Bovec večstanovanjskega objekta (Dvor 6) Ukrepi: - toplotna izolacija sten, - toplotna izolacija stropov, - zamenjava oken. | 8.966,28 € | 100 % Občina Bovec | Učinki na letnem nivoju: -zmanjšana rabo toplote 6.300 kWh - zmanjšanje emsij CO2 za 1.638 kg, -prihranek stroškov za ogrevanje 431,60 € |
| ## Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje energetskih ukrepov na objektih in napravah v lasti občine (investicijska in projektna dokumentacija ter ostalo svetovanje) za namene: - Celovita energetska prenova javnih stavb vključno z OVE in SPTE (OŠ in Vrtec Bovec) -Prenova javne razsvetljave v mestu Bovec, -mikro DOLB Bovec, Okolju prijazen javni promet in komunalna vozila. ## Opomba: Dokumentacija se izdela za potrebe prijave na razpise za pridobitev namenskih nepovratnih sredstev, ipd. oziroma same izvedbe projektov na področju učinkovite rabe energije ali uvedbe obnovljivih virov energije. | 88.881,00 € | 10 % Občina Bovec 90 % Tehnična pomoč Evropska investicijska bank (EIB), Program ELENA V okviru Programa ELENA se pridobi tehnično pomoč za pripravo dokumentacije projekta v višini 1/20 predvidene investicije (skupenznesek, zacelotnoobdobjetrajanjaprojekta od 1.10.2016 do 30,9.2019). Opomba: strošek aktivnosti bo ponovno ovrednoten predvidoma v začetku l. 2017. Takrat bo izdelan izvedbeni plan koriščenja sredstev po letih. | Učinek je posreden |
| Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2015 ter plan aktivnosti za leto 2016 za občinski svet (Skladno z 21. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. List RS, št. 74/2009)). | 409,84 € | 100 % Občina Bovec | Učinek je posreden |
| 2 dnevno izobraževanje za hišnike oziroma vzdrževalce stavb (2 udeleženca) | 500,00 € | 100 % Občina Bovec | Ta ukrep se je izvedel kot ena izmed aktivnosti sistema upravljanja z energijo. |
| Energetske izkaznice za stanovanja v lasti Občine Bovec Objekti: - Dvor 6 (5 občinskih stanovanj), - Industrijska cona 1 v Bovcu (5 stanovanj) | 469,61 € | 100 % Občina Bovec | Učinek je posreden |
| OVE in URE dan. Opis: Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, poimenovan OVE in URE dan. V sklopu tematsko obarvanega dogodka se širi zavest in prispeva k dvigu kulture trajnostne energetike med otroci. Dogodek organizira Golea. | /* | /* | Učinek je posreden |
| Projekt informiranja in izobraževanja javnih uslužbencev - izvedba izobraževalnih seminarjev/konferenc na temo energetike | /* | /* | Učinek je posreden |

*Opomba: Aktivnost je bila izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA, s pomočjo sponzorjev in ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod.

6.V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Bovec na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

Okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov:

- članek z naslovom »Tudi v Bovec na elektriko«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 6.6.2016,

- članek z naslovom »Za manj izpustov škodljivih plinov« objavljen v Publikaciji Posoškega razvojnega centra Sočasnik, Letnik XVII, št. 5, 2016,

- članek z naslovom »Celostna prometna strategija Občine Tolmin« objavljen v Publikaciji Posoškega razvojnega centra Sočasnik, Letnik XVII, št. 4, 2016,

- članek z naslovom »Obnovljivi viri energije v primorskih občinah« objavljen v Publikaciji Posoškega razvojnega centra Sočasnik, Letnik XVII, št. 1, 2016,

- članek z naslovom »Ob koncu leta – Občina Bovec« objavljen v Publikaciji Posoškega razvojnega centra Sočasnik, Letnik XVII, št. 5, 2016,

- članek z naslovom »Slovesno odprtje prve polnilnice električnih vozil na Bovškem« objavljen v Publikaciji Posoškega razvojnega centra Sočasnik, Letnik XVII, št. 3, 2016,

- oddaja Točka preloma z naslovom »Bo energetska obnova stavb pripomogla k oživitvi gradbeništva?«, 6.1.2016 na 3. programu TV Slovenija ob 20.30,

- članek z naslovom »Bo energetska obnova stavb pripomogla k oživitvi gradbeništva?«, objavljen na spletni strani RTV SLO, http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/bo-energetska-obnova-stavb-pripomogla-k-ozivitvi-gradbenistva/382768, dne 6.1.2016,

- članek z naslovom »Občine, ki so pohitele, so dobile veliko«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 26.4.2016,

- članek z naslovom »Ni treba kuriti, če »kuri« sonce«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 31.5.2016,

- članek z naslovom »Energijska varčnost prinaša denar«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 8.6.2016,

- prispevek z naslovom »10 let agencije GOLEA«, Radio Robin, dne 27.5.2016,

- prispevek z naslovom »Elektrika, prostor in e-mobilnost«, RTV4, dne 17.6.2016, objavljen na spletni strani RTV SLO: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174411698,

- članek z naslovom »Priložnost za »električno« vožnjo«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 15.6.2016,

- prispevek z naslovom »Energetska sanacija 400 javnih stavb«, Jutranja kronika RTV4, dne 23.8.2016, objavljen na spletni strani RTV SLO: http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174422475,

- prispevek z naslovom »Primorske občine bodo v prihodnjih treh letih energetsko izboljšale 400 javnih stavb«, Radio Koper, dne 23.8.2016, objavljen na spletni strani RTV SLO - Radio Koper: http://www.rtvslo.si/radiokoper/novice/primorske-obcine-bodo-v-prihodnjih-treh-letih-energetsko-izboljsale-400-javnih-stavb/400971,

- prispevek z naslovom »Energetska sanacija 400 javnih stavb«, Slovenska kronika RTV4, dne 23.8.2016, objavljen na spletni strani RTV SLO: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174422587,

- prispevek z naslovom »Evropska Komisija je GOLEI odobrila tehnično pomoč EIB ELENA v višini 2.025.000 € za pripravo projektov v višini 45 mio € v 23 občinah

«, Radio Robin - Informativnem program, dne 22.8.2016, objavljen na spletni strani Radio Robin: www.robin.si,

- prispevek z naslovom »Evropska Komisija je GOLEI odobrila tehnično pomoč EIB ELENA v višini 2.025.000 € za pripravo projektov v višini 45 mio € v 23 občinah

«, Radio Robin oddaja V sredo v središču, dne 7.9.2016, objavljen na spletni strani Radio Robin: www.robin.si,

- članek z naslovom »V slogi je moč! Tako je 23 občin dobilo denar iz Junckerjevega sklada «, objavljen Finance, št. 188, dne 28.9.2016,

- članek z naslovom »Idealna energetska demokracija za vsakega Zemljana pod soncem«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 30.12.2016.

Število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala:

- Brošure Učinkovita raba energije s Ciljnim spremljanjem rabe energije v pisarni (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 100 brošur, gradivo razdeljeno na delavnicah/konferencah, ki jih je organizirala GOLEA.

Število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj:

- Delavnica: »Priložnosti podjetij pri celovitih energetskih sanacijah javnih stavb«, dne 3.3.2016, GZS OZ Nova Gorica, izvedena v okviru Projekta Alterenergy  sofinanciranega s stani Programa Adriatic IPA, dogodek je organizirala GOLEA, število delavnic: 1,  število udeležencev: 15,

- Dogodek: »Eko dan ob Soči«, dne 17 in 18.7.2016, Solkan, dogodek delno izvedena v okviru Projekta Alterenergy , ki je sofinanciran s stani Programa Adriatic IPA, dogodek je organiziral Kajak center Solkan, sodelovala je tudi GOLEA (preizkus električnega kolesa in skuterja), število dogodkov: 2, število udeležencev: okvirno 200,

- Dogodek: »Elektrika, prostor in E-mobilnost«, dne 16.6.2016, Nova Gorica –Hotel Perla izveden v okviru Projekta Alterenergy  sofinanciranega s stani Programa Adriatic IPA, dogodek je soorganizirala GOLEA, število delavnic: 1, število udeležencev: 29,

- Dogodek: »XXI Srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov Posočja - Predstavitev rezultatov projekta Alterenergy«, dne 7.6.2016, Most na Soči, v okviru Projekta Alterenergy  sofinanciranega s stani Programa Adriatic IPA, dogodek je soorganizirala GOLEA, število delavnic: 1, število udeležencev: 27,

- Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET Tolmin, Kobarid, Bovec,

- Izvedba ostalih svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske svetovalne pisarne ENSVETTolmin, Kobarid, Bovec.

Število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine:

- 2-dnevno izobraževanje za vzdrževalce in skrbnike stavb, 1. dan, praktični del ( 22.11.2016), Ajdovščina in 2. dan, teoretični del (29.11.2016) ŠempeterpriGorici, številoudeležencevzaposleniobčine: 2,

- Delavnica: »Priprava projektov trajnostne energetike primorskih in ostalih občin v okviru Programa tehnične pomoči EIB ELENA«, dne 22.9.2016, Nova Gorica, dogodek je organizirala GOLEA, število delavnic: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 2,

- Srečanje: »Evidentiranje poslovnih dogodkov - Program tehnične pomoči EIB ELENA,«, dne 7.12.2016, Nova Gorica, izvedena v okviru Programa tehnične pomoči EIB ELENA, dogodek je organizirala GOLEA, število delavnic: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 1,

Druge morebitne aktivnosti:

-	Izdelane dopolnitve e-gradiva (Golea, 2016), dostopna na spletni strani; http://www.golea.si/sl/izobrazevanje,

-	INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 30,

-	Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),

-	Dogovori glede izvedbe mikro DOLB Bovec

-	Dogovori glede saniranja javne razsvetljave,

-	Izvedba aktivnosti na področju načrtovanja trajnostne mobilnosti,

-	Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov in izvedbe investicijskega vzdrževanja,

-	Dogovori v okviru EU projektov na temo URE in OVE ter sodelovanje pri pripravi novih prijav (npr. ELENA, ipd.),

-	Izvedba OVE in URE vsebin v rednih učnih vsebinah na OŠ Bovec v šolskem letu 2015/2016, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti Projekta OVE v primorskih občinah sofinanciranega s stani Švicarskega prispevka), število skupin: 6, število vključenih udeležencev: 107, skupno št. ur aktivnosti 45,

-	Izvedba tehničnih dni za izobraževanje osnovnošolskih otrok OŠ Bovec na temo URE in OVE v šolskem letu 2015/2016, izvedbo organizira GOLEA v sodelovanju z OŠ (zagotavljanje trajnosti Projekta OVE v primorskih občinah sofinanciranega s stani Švicarskega prispevka), število skupin: 5, število vključenih udeležencev: 85, skupno št. ur aktivnosti 25.

7. Za leto 2017 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

| Predvidena aktivnost | Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja |
| --- | --- | --- |
| Izvedba energetske prenove dela javne razsvetljave (45 svetilk) skladno z Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja s spremembami (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013). | 6.000,00 € | 100 % Občina Bovec |
| ## Priprava tehnične dokumentacije za izvajanje energetskih ukrepov na objektih in napravah v lasti občine (investicijska in projektna dokumentacija ter ostalo svetovanje) za namene: - Celovita energetska prenova javnih stavb vključno z OVE in SPTE (OŠ in Vrtec Bovec) -Prenova javne razsvetljave v mestu Bovec, -mikro DOLB Bovec, Okolju prijazen javni promet in komunalna vozila. ## Opomba: Dokumentacija se izdela za potrebe prijave na razpise za pridobitev namenskih nepovratnih sredstev, ipd. oziroma same izvedbe projektov na področju učinkovite rabe energije ali uvedbe obnovljivih virov energije. | 88.881,00 € | 10 % Občina Bovec 90 % Tehnična pomoč Evropska investicijska bank (EIB), Program ELENA V okviru Programa ELENA se pridobi tehnično pomoč za pripravo dokumentacije projekta v višini 1/20 predvidene investicije (skupenznesek, zacelotnoobdobjetrajanjaprojekta od 1.10.2016 do 30,9.2019). Opomba: strošek aktivnosti bo ponovno ovrednoten predvidoma v začetku l. 2017. Takrat bo izdelan izvedbeni plan koriščenja sredstev po letih. |
| Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2016 ter plan aktivnosti za leto 2017 za občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016)). | 409,84 € | 100 % Občina Bovec |
| Izvajanje energetskega knjigovodstva Zavodi/objekti: - Kulturni dom Bovec - OŠ Bovec - Zdravstveni dom Bovec - Vrtec Bovec - Stregulčeva hiša - Občinska stavba - OŠ in Vrtec Žaga - OŠ Soča Opomba: Aktivnost se izvaja kjer je sistem energetskega knjigovodstva že uveden. Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva vključuje vzdrževanje informacijskega sistema, posodobitve vnosne strukture zaradi spremembami obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih s sprembami, podpora uporabnikom pri uporabi aplikacije, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike. | 1.440,00 € | 100 % Občina |
| Izvajanje upravljanja z energijo Zavodi/objekti: - Kulturni dom Bovec - OŠ Bovec - Zdravstveni dom Bovec - Vrtec Bovec - Stregulčeva hiša - Občinska stavba - OŠ in Vrtec Žaga - OŠ Soča Opis: - priprava letnega pregleda vnosov podatkov s strani uporabnikov - spodbujanje uporabnikov oziroma skrbnikov sistema upravljanja z energijo k sprotnemu vnosu podatkov o rabi energije in energentov v stavbi, - vodenje zbirke podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov, - vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije | 1.080,00 € | Bovec |
| Izvajanje upravljanja z energijo - javna razsvetljava Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije in letni vnos podatkov izvede o stroških energije izvede GOLEA (ob brezplačnem posredovanju podatkov s strani distributerja in dobavitelja energije), svetovanje uporabnikom, opozarjanje odgovornih oseb v primeru ugotovljenih večjih odstopanj, spremembe vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike in priprava letnega poročila | 1.000,00 € | 100 % Občina |
| Izobraževanje za hišnike oziroma vzdrževalce stavb (1 udeleženec, nadaljevalno izobraževanje)) | 250,00 € | Bovec |
| OVE in URE dan. Opis: Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, poimenovan OVE in URE dan. V sklopu tematsko obarvanega dogodka se širi zavest in prispeva k dvigu kulture trajnostne energetike med otroci. Dogodek organizira Golea. | /* | /* |
| Projekt informiranja in izobraževanja javnih uslužbencev - izvedba izobraževalnih seminarjev/konferenc na temo energetike | /* | /* |

*Opomba: Aktivnost bo izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA, s pomočjo sponzorjev in ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod.

Priloge:

- Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).

- Ostale morebitne priloge.