OBRAZLOŽITEV

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2007 je Občinski svet občine Kamnik sprejel na svoji 4. seji dne 28.3.2007 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/07, Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2007 v ožjem obsegu pa je bil sprejet na 8.seji Občinskega sveta občine Kamnik dne 26.9.2007.

Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Podatki o realizaciji proračuna v obdobju od 1. 1. do konca meseca septembra in ocena realizacije do konca proračunskega leta, narekujejo ponovno preveritev in oceno tako prihodkov kot tudi odhodkov proračuna za leto 2007 ter oblikovanje predloga rebalansa z namenom doseganja nujnega proračunskega uravnoteženja proračunskih odhodkov z ocenjenimi razpoložljivimi viri.

Pri pripravi rebalansa so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- da se spreminjajo le tiste proračunske postavke za katere se ocenjuje, da do konca proračunskega leta ne bodo realizirane oziroma ne bodo realizirane v obsegu kot je bilo načrtovano,

- da se zagotovi ravnotežje med proračunskimi viri in proračunskimi izdatki.

Ob upoštevanju realizacije in ocene do konca leta 2007 se v nekaterih proračunskih postavkah predlaga sprememba strukture v okviru posameznih postavk in se prilagodi dejanskim namenom enotne ekonomske klasifikacije.

V splošni del rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2007 se vključuje tudi predloge sprememb finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Cilji in načela predloga odloka:

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in odhodki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja javne uprave.

Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:

Po pregledu in oceni načrtovanih prihodkov in odhodkov  Občine, so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja, kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk.

Ocenjujemo, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve proračuna zagotovile proračunsko ravnotežje do konca proračunskega leta.

### V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2007 se ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih odhodkov spreminja 2. člen.

### 1. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

Splošni del rebalansa proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja: prejemki in izdatki Občine Kamnik in vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik.

Spodnja tabela prikazuje razpoložljiva sredstva in odhodke posebej za Občino Kamnik in posebej za krajevne skupnosti.

v EUR

|  | prejemki | prenos iz preteklega leta | skupaj razpoložljiva sredstva | odhodki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBČINA KAMNIK | 19.643.630 | 3.166.258 | 22.809.888 | 22.809.889 |
| KRAJEVNE SKUPNOSTI | 151.141 | 235.549 | 386.690 | 367.102 |
| SKUPAJ | 19.794.771 | 3.401.807 | 23.196.578 | 23.176.991 |

Iz zgornje tabele vidimo, da je Občina Kamnik vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na odhodke, medtem ko so krajevne skupnosti iz različnih vzrokov del razpoložljivih sredstev (19.588 EUR) obdržale nerazporejenih. Navedeni znesek je viden v splošnem delu v računu financiranja kot razlika med spremembo stanja sredstev na računu (IX.) in stanjem sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta (XII.).

Glede na stopnjo realizacije in pričakovano dinamiko prilivov do konca leta 2007 predlagamo, da se v predlogu rebalansa skupni prihodki zmanjšajo za 260.315 EUR, od tega se v okviru proračuna zmanjšajo za 263.224 EUR, pri krajevnih skupnostih pa se povišajo za 2.909 EUR.

Odhodki za financiranje javne porabe v občini Kamnik so v predlaganem rebalansu proračuna naravnani na obseg razpoložljivih virov. Izvršen je bil podroben pregled vseh načrtovanih izdatkov v proračunu in ob upoštevanju podatkov o realizaciji ter ocene potrebne višine sredstev do konca proračunskega leta, občinska uprava predlaga ustrezne spremembe. Upoštevane so tudi že prevzete pogodbene obveznosti. V predlogu rebalansa predlagamo črtanje oziroma ustrezno znižanje postavk, predvsem za tiste investicijske projekte, ki se zaradi nepopolne dokumentacije ne morejo v letošnjem letu realizirati, oziroma se planira realizacija v manjšem obsegu. V primerih, ko načrtovana sredstva ne zadoščajo za izvedbo, pa predlagamo ustrezne spremembe oziroma povišanja. V predlogu rebalansa proračuna so skupni odhodki zmanjšani za 236.178 EUR.

Obrazložitve v nadaljevanju se nanašajo izključno na prihodke in druge prejemke Občine Kamnik.

Zaradi boljše preglednosti je v nadaljevanju predstavljena tabela razpoložljivih sredstev za Občino Kamnik (brez krajevnih skupnosti).

|  |  |  |  |  |  | v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kto | naziv | plan 2007 | realizacija 1.1.-30.9.2007 | rebalans 2007 | ind. | ind. |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=2/1) | (5=3/1) |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 14.278.764 | 11.024.637 | 14.534.224 | 77,2 | 101,8 |
| 7000 | dohodnina | 12.048.260 | 9.036.183 | 12.048.260 | 75,0 | 100,0 |
| 7030 | davki na nepremičnine | 1.285.887 | 1.158.412 | 1.287.203 | 90,1 | 100,1 |
|  | 1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 1.272.742 | 1.145.507 | 1.272.742 | 90,0 | 100,0 |
|  | 2. davek na premoženje | 13.145 | 12.905 | 14.461 | 98,2 | 110,0 |
| 7031 | davek na premičnine | 209 | 6 | 209 | 3,1 | 100,2 |
| 7032 | davki na dediščine in darila | 91.804 | 112.094 | 115.100 | 122,1 | 125,4 |
| 7033 | davki na promet nepremičnin | 611.826 | 483.997 | 611.546 | 79,1 | 100,0 |
| 7044 | davki na posebne storitve | 20.865 | 8.714 | 15.000 | 41,8 | 71,9 |
|  | 1. davek na dobitke od iger na srečo | 20.865 | 8.714 | 15.000 | 41,8 | 71,9 |
| 7047 | drugi davki na uporabo blaga in storitev | 219.913 | 225.230 | 456.906 | 102,4 | 207,8 |
|  | 1. taksa za obremenjevanje vode | 0 | 84.580 | 233.684 |  |  |
|  | 2. turistična taksa | 16.692 | 18.063 | 20.000 | 108,2 | 119,8 |
|  | 3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 27.959 | 19.248 | 27.959 | 68,8 | 100,0 |
|  | 4. komunalne takse | 50.075 | 23.865 | 50.075 | 47,7 | 100,0 |
|  | 5. taksa za odlaganje odpadkov | 125.188 | 79.475 | 125.188 | 63,5 | 100,0 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 1.770.923 | 1.326.380 | 1.736.488 | 74,9 | 98,1 |
| 7102 | prihodki od obresti | 96.000 | 157.674 | 165.000 | 164,2 | 171,9 |
| 7103 | prihodki od premoženja | 714.016 | 521.382 | 713.134 | 73,0 | 99,9 |
|  | 1. prihodki od najemnin za poslovne prostore | 79.286 | 107.534 | 128.000 | 135,6 | 161,4 |
|  | 2. prihodki od najemnin za stanovanja | 262.894 | 199.717 | 262.894 | 76,0 | 100,0 |
|  | 3. prihodki od drugih najemnin | 16.692 | 23.687 | 25.400 | 141,9 | 152,2 |
|  | 4. prihodki od tržnice | 5.008 | 3.522 | 5.008 | 70,3 | 100,0 |
|  | 5. prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 294.137 | 144.528 | 241.832 | 49,1 | 82,2 |
|  | 5.1. vodooskrba | 45.030 | 32.295 | 47.116 | 71,7 | 104,6 |
|  | 5.2. javna razsvetljava | 11.000 | 7.943 | 11.000 | 72,2 | 100,0 |
|  | 5.3. odvajanje odpadnih in padavinskih voda | 29.210 | 20.644 | 29.210 | 70,7 | 100,0 |
|  | 5.4. naravna bogastva | 166.917 | 51.262 | 112.526 | 30,7 | 67,4 |
|  | 5.5. plinovodno omrežje | 6.510 | 6.653 | 6.510 | 102,2 | 100,0 |
|  | 5.6. ravnanje z odpadki | 35.470 | 25.731 | 35.470 | 72,5 | 100,0 |
|  | 6. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih | 56.000 | 42.394 | 50.000 | 75,7 | 89,3 |
| 7111 | upravne takse | 41.729 | 24.108 | 30.000 | 57,8 | 71,9 |
| 7120 | globe in druge denarne kazni | 40.000 | 36.381 | 40.000 | 91,0 | 100,0 |
| 7130 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 89.000 | 65.171 | 89.000 | 73,2 | 100,0 |
| 7141 | drugi nedavčni prihodki | 790.177 | 521.665 | 699.354 | 66,0 | 88,5 |
|  | 1. vračilo stroškov odvoza opuščenih vozil | 835 | 610 | 835 | 73,1 | 100,0 |
|  | 2. odškodnina za plakatiranje | 10.432 | 4.063 | 10.432 | 38,9 | 100,0 |
|  | 3. drugi nedavčni prihodki | 69.513 | 4.212 | 69.513 | 6,1 | 100,0 |
|  | 4. komunalni prispevek | 688.533 | 495.252 | 597.709 | 71,9 | 86,8 |
|  | 5. povračilo za nove vodovodne priključke | 20.865 | 8.666 | 10.433 | 41,5 | 50,0 |
|  | 6. prispevki za investicije v kanalizacijsko omrežje | 0 | 8.862 | 10.432 |  |  |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 2.737.857 | 2.047.960 | 2.656.219 | 74,8 | 97,0 |
| 7200 | prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 121.728 | 39.479 | 65.128 | 32,4 | 53,5 |
| 7202 | prihodki od prodaje opreme | 417 | 169 | 417 | 40,5 | 99,9 |
| 7220 | prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 25.038 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7221 | prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 2.590.674 | 2.008.312 | 2.590.674 | 77,5 | 100,0 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 83.876 | 550 | 15.000 | 0,7 | 17,9 |
| 7300 | prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 83.876 | 550 | 15.000 | 0,7 | 17,9 |
|  | 1. sredstva sponzorjev | 417 | 550 | 1.000 | 131,8 | 239,6 |
|  | 2. donacije za kulturne programe na Zapricah | 83.459 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. prispevki KS za sofin. investicijskih projektov |  |  | 14.000 |  |  |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 985.777 | 97.089 | 657.534 | 9,8 | 66,7 |
| 7400 | prejeta sredstva iz državnega proračuna | 897.311 | 41.880 | 569.068 | 4,7 | 63,4 |
|  | 1. MKGP - sredstva za gozdne ceste | 9.598 |  | 9.598 | 0,0 | 100,0 |
|  | 2. požarna taksa | 46.945 | 41.880 | 46.945 | 89,2 | 100,0 |
|  | 3. sredstva po 21. členu ZFO | 292.105 |  | 292.105 | 0,0 | 100,0 |
|  | 4. MOP - taksa za obremenjevanje vode | 233.684 |  | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5. Fundacija za šport (strelišče, odbojkarsko igrišče) | 51.000 |  | 51.000 | 0,0 | 100,0 |
|  | 6. MŠŠ - sof.izdelave podstrešja v objektu kegljišče | 13.520 |  | 13.520 | 0,0 | 100,0 |
|  | 7. Min.za kulturo - kulturni programi na Zapricah | 83.459 |  | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 8. prihodki iz naslova sof.investicijskih projektov | 167.000 |  | 110.000 | 0,0 | 65,9 |
|  | 9. MOP - sanacija plazov |  |  | 45.900 |  |  |
| 7401 | prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti | 88.466 | 55.209 | 88.466 | 62,4 | 100,0 |
|  | občina Komenda - sof.vodovodne komunalne infrastrukture | 88.466 | 55.209 | 88.466 | 62,4 | 100,0 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 48.406 | 34.354 | 41.100 | 71,0 | 84,9 |
| 7860 | ostala prejeta sredstva iz proračuna EU | 48.406 | 34.354 | 41.100 | 71,0 | 84,9 |
|  | 1. Interreg III. B (Dyn Alp) | 6.677 |  | 6.700 | 0,0 | 100,3 |
|  | 2. FB2005 transport - EU | 41.729 | 34.354 | 34.400 | 82,3 | 82,4 |
|  | SKUPAJ PRIHODKI | 19.905.602 | 14.530.970 | 19.640.565 | 73,0 | 98,7 |
| 7500 | prejeta vračila danih posojil od posameznikov | 1.252 | 1.583 | 2.200 | 126,4 | 175,7 |
| 7511 | prihodki od prodaje delnic |  | 865 | 865 |  |  |
|  | SKUPAJ PREJEMKI | 19.906.854 | 14.533.417 | 19.643.630 | 73,0 | 98,7 |
|  | stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta | 3.166.258 | 3.166.258 | 3.166.258 | 100,0 | 100,0 |
|  | SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA | 23.073.112 | 17.699.675 | 22.809.888 | 76,7 | 98,9 |

### A. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) prihodki

Največjo predlagano spremembo med davčnimi prihodki predstavlja prenos takse za obremenjevanje vode iz transfernih prihodkov med davčne prihodke, zaradi spremembe načina nakazovanja takse v proračun občine, kot določa sprememba  Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Glede na realizacijo davčnih prihodkov predlagamo, da se povečajo prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila, davek na premoženje ter turistična taksa, za davke na dobitke od iger na srečo pa predlagamo znižanje za 5.865 EUR.

Nedavčni prihodki v višini 1.736.488 EUR zajemajo prihodke od obresti, prihodke od premoženja, upravne takse, globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

Glede na višino vezanih sredstev med letom in višino obrestnih mer predlagamo povečanje prihodkov od obresti za 69.000 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore naj se povečajo na 128.000 EUR. Razlog povečanju je plačilo zapadlih pogodbenih obveznosti družbe Mifor po izvensodni poravnavi.

Realizacija prihodkov od drugih najemnin narekuje povišanje postavke za 8.708 EUR, zaradi tega ker je bila v letošnjem letu plačana odškodnina za ustanovitev služnosti za potrebe elektrifikacije, ki prvotno ni bila načrtovana.

Iz izdanih odločb Agencije RS za okolje oziroma Ministrstva za okolje za koriščenje mineralnih surovin je razvidno, da so prihodki iz naslova podeljenih koncesij za naravna bogastva za leto 2007 previsoko ocenjeni, zato se predlaga zmanjšanje prihodkov iz tega naslova.

Prihodki iz naslova upravnih taks so se v letu 2007 zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o upravnih taksah, ki je za nekatere postopke občutno znižal taksno obveznost, nekoliko zmanjšali, zato ni pričakovati, da bi bila do zaključka proračunskega leta načrtovani obseg sredstev tudi dosežen. Posledično je zato potrebno prihodek iz tega proračunskega vira znižati, in sicer za 11.729 EUR.

Predlagamo, da se vrednost prihodkov iz naslova komunalnega prispevka zmanjša za 90.824 EUR. V letu 2007 so bila planirana tudi sredstva komunalnega prispevka za del gradenj na območju B8 Zgornje Perovo (območje Dobrava), kjer je v celoti predvidena izgradnja 45 objektov. Ker vseh vlog za določitev vrednosti komunalnega prispevka za navedene in ostale gradnje v letošnjem letu ni pričakovati, se predlaga zmanjšanje prihodkov iz tega naslova.

Uporabnik storitev oskrbe s pitno vodo skladno s 16. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik koncesionarju pred izvedbo vodovodnega priključka poravna povračilo za priključek. Koncesionar tako zbrana sredstva nakaže v občinski proračun, zato glede na dinamiko vplačil predlagamo spremembo višine postavke povračilo za nove vodovodne priključke, in sicer zmanjšanje za 10.433 EUR hkrati pa predlagamo tudi povečanje prihodkov iz naslova prispevkov za investicije v kanalizacijsko omrežje za 10.432 EUR.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme, kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov naj se zmanjšajo na 65.128 EUR, zaradi previsoko ovrednotenih prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj ter drugih zgradb in prostorov.

Občina Kamnik je v postopku dedovanja pridobila lastninsko in solastninsko pravico na nepremičninah v k.o. Zg. Motnik. Kljub temu, da s strani kupcev obstaja interes, Občina ocenjuje, da bi s prodajo lahko povzročila sedanjemu solastniku večje probleme pri gospodarjenju, zato Občina trenutno opušča namen o prodaji omenjenih kmetijskih zemljišč.

Načrtovane donacije za kulturne programe na Zapricah v višini 83.459 EUR je potrebno črtati, ker projekta ni bilo mogoče realizirati, zaradi nerešenega lastniškega statusa Muzeja Zaprice.

Prispevki krajevnih skupnosti za sofinanciranje investicijskih projektov se predlagajo v višini 14.000 EUR.

Različni sponzorji so sofinancirali izvedbo spomladanskih čistilnih akcij in nakazali v proračun sredstva, ki so presegla planirane zato predlagamo povečanje postavke sredstva sponzorjev za 583 EUR.

V okviru transfernih prihodkov takso za obremenjevanje vode, ki je bila prvotno načrtovana kot prihodek Ministrstva za okolje in prostor, po spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v proračun nakazuje koncesionar, zato je v predlogu rebalansa načrtovana v okviru davčnih prihodkov.

Za izvedbo kulturnih programov na Zapricah naj bi polovico sredstev prispevalo Ministrstvo za kulturo, vendar projekt ni bil izveden zaradi nerešenega lastniškega statusa Muzeja Zaprice.

Prihodki iz naslova sofinanciranja investicijskih projektov iz državnih in evropskih virov naj se znižajo za 57.000 EUR, ker načrtovani prihodki ne bodo realizirani v celoti. Občina Kamnik je tekom leta prijavila več projektov na javne razpise za sofinanciranje, vendar je samostojno uspela le z enim projektom, ki bo v letošnjem letu realiziran v predlagani višini.

Ministrstvo za okolje in prostor bo na podlagi sklepa Vlade zagotovilo interventna sredstva za odpravo posledic neurja dne 18.9.2007 v višini 45.900 EUR. Sredstva bodo namenjena za sanacijo plazov ter za ukrepe za varovanje življenj in objektov pred plazenjem.

b) odhodki

Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2007 ocenjeni v višini 23.176.991 EUR, od tega Občina Kamnik 22.809.889 EUR in krajevne skupnosti 367.102 EUR. Ob tem še enkrat poudarjamo, da je bilo gradivo za proračun pripravljeno v tisoč SIT in nato preračunano v EUR, kar pomeni, da podkonti vsake proračunske postavke vsebujejo decimalke, ki so nato zaokrožene na celo število, kar pomeni, da pri nekaterih vsotah prihaja do manjših razlik.

c) proračunski primanjkljaj

V bilanci prihodkov in odhodkov je ocenjen proračunski primanjkljaj v višini 3.385.285 EUR, ki se pokriva s presežkom iz računa finančnih terjatev in naložb (3.065 EUR) in s stanjem sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta (3.401.807 EUR). Kot je bilo že omenjeno, je Občina Kamnik razporedila na odhodke vsa razpoložljiva sredstva, pri krajevnih skupnostih pa je ostalo nerazporejenih 19.588 EUR.

### B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje kapitalskih naložb in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih naložb.

Proračun občine Kamnik v okviru tega računa izkazuje prejeta vračila danih posojil od posameznikov (gre za vračila posojil, ki so bila dana zaposlenim v občinski upravi iz bivšega sklada skupne porabe za nakup in gradnjo stanovanj). Predlaga se povišanje prihodkov iz tega naslova, zaradi tega ker so nekateri dolžniki v letošnjem letu poplačali dolg v celoti.

V okviru računa finančnih terjatev in naložb je bila realizirana tudi prodaja delnic družbe Aktiva invest v višini 865 EUR, ki jih je Občina Kamnik pridobila na podlagi sklepa o dedovanju.

### C. Račun financiranja

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. V letu 2007 se ne predvideva zadolževanja in odplačil dolga, zaradi tega se račun financiranja v predlogu rebalansa ne spreminja.

2. POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po institucionalni klasifikaciji (t.j. po proračunskih uporabnikih: župan, občinski svet, nadzorni odbor, urad župana, oddelek za gospodarske dejavnosti in finance, oddelek za družbene dejavnosti, oddelek za gospodarske javne službe, oddelek za okolje in prostor ter posamezne krajevne skupnosti v občini Kamnik).

Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi občinske proračune in namen katere je, da se poenoti oblika proračunov lokalnih skupnosti in omogoči primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo ima vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo:

- področja proračunske porabe (dvomestna šifra),

- glavni programi (štirimestna šifra),

- podprogrami (osemmestna šifra).

#### Vsak podprogram je nato razdeljen na proračunske postavke, vsaka proračunska postavka pa v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo na posamezne ekonomske namene oziroma konte.

V nadaljevanju so podane obrazložitve tistih proračunskih postavk, za katere so predlagane spremembe.

2.1.   ŽUPAN

2.1.1. POLITIČNI SISTEM (01)

2.1.1.1. Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

- 1102 - plače poklicnih funkcionarjev: Zmanjšanje obsega sredstev za 13.500 EUR je možno zaradi manjše porabe od načrtovane, kot posledica znižanja obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov in davkov na izplačane plače v tekočem letu ter zaradi načina usklajevanja plač obeh podžupanov po isti metodologiji, kot je bila sicer prvotno določena za tiste župane, ki funkcijo opravljajo  poklicno. Zmanjšanje obveznosti na tej postavki je nadalje povezano tudi z dejstvom, da v letu 2007 podžupanoma – glede na datuma sklenitve delovnega razmerja - ne bo izplačanih vseh dvanajst plač.

- 1114 – stroški delovnih teles župana: Zmanjšanje proračunske postavke za predlaganih 2.000 EUR je mogoče zaradi manjšega števila delovnih teles, ki jih je imenoval župan in posledične zmanjšane porabe sredstev za ta namen.

2.2. OBČINSKI SVET

2.2.1. POLITIČNI SISTEM (01)

2.2.1.1. Dejavnost občinskega sveta (01019001)

- 1111 - delovanje občinskega sveta in odborov: Ponovni izračun predvidene porabe sredstev na tej postavki je ob upoštevanju planiranega števila sej do zaključka proračunskega leta pokazal, da bo za predlagani znesek zmanjšani obseg sredstev na navedeni proračunski postavki zadostoval za pokritje obveznosti iz naslova izplačila sejnin članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta v letu 2007.

2.2.2. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.2.2.1. Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)

- 1321 - praznovanje dneva državnosti: Ker so bile izvedene aktivnosti ob letošnjem praznovanju Dneva državnosti prepletene z različnimi prireditvami, katerih stroški so se v pretežni meri pokrili iz navedenega proračunskega vira, dodatnih obveznosti pa glede na iztek plačilnih rokov ni pričakovati, je posledično mogoče omenjeno postavko znižati na navedeni obseg sredstev.

2.4. URAD ŽUPANA

2.4.1. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

2.4.1.1. Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)

- 1108 - sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev: V osmih mesecih tekočega leta je bilo za stroške sodnih in upravnih postopkov ter notarske in odvetniške storitve porabljenih že okoli 96% načrtovanih sredstev. Glede na predvidene aktivnosti je do zaključka leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva, in sicer v predlagani višini.

2.4.2. LOKALNA SAMOUPRAVA (06)

2.4.2.1. Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)

- 1112 - članarine v domačih neprofitnih institucijah: Pri preverjanju poravnave obveznosti iz naslova članstva v Skupnosti občin Slovenije se je izkazalo, da v preteklem letu do izteka proračunskega leta za eno polovico leta ni bila poravnana članarina (posledično je bila zato poraba na tej postavki za leto 2006 občutno nižja od planirane). Glede na obveznost pokritje prevzetih obveznosti je zato v tekočem proračunskem letu potrebno na tej postavki povečati obseg sredstev, in sicer za predlagan znesek 1.082 EUR.

      - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (06039002)

- 1109 – upravna stavba – prenova: Glede na nerešeni denacionalizacijski postopek občinska uprava v letu 2007 ni zastavila nobene aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem prenove objekta občinske upravne stavbe. Ker v tej zvezi do zaključka proračunskega leta predvidoma ne bo nobenih stroškov, za tekoče leto na tej postavki ni potrebno zagotoviti sredstva.

- 1110 - investicijsko vzdrževanje in obnove: Občinska uprava je pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja in obnov, vezanih na objekt občinske upravne stavbe, za leto 2007 planirala sanacijo strehe in obnovo velike sejne sobe. Po temeljitem pregledu stanja strehe in na podlagi popisa potrebnih del z vgradnjo sekundarne kritine na delu objekta, ki še ni bil saniran in obsega cca 1.000 m2, se je izkazalo, da planirana proračunska sredstva nikakor ne bi zadostovala. Še zlasti zato, ker bo šele razkritje strehe pokazalo, ali bo morda potrebno zamenjati tudi nosilno strešno konstrukcijo. Zato je bila sprejeta odločitev, da se za preprečitev prodora meteorne vode v notranjost objekta v letu 2007 izvede le nujno popravilo strehe, za kar je bilo porabljeno nekaj manj kot 3.200 EUR. Odločitev o temeljiti prenovi strehe pa bo potrebno sprejeti po tem, ko bo znan razplet denacionalizacijskega postopka, ki že nekaj let poteka tudi za objekt občinske upravne stavbe.

Predlagatelj proračuna je za leto 2007 planiral obnovo velike sejne sobe. Ob pripravi idejnih rešitev se je izkazalo, da za prilagoditev prostora sodobnim pogojem dela ne zadostuje zgolj zamenjava iztrošene opreme, temveč je potrebno prostor obnoviti kot celoto, pri čemer je za zagotavljanje normalnih pogojev za delo organov občine ob nastalih klimatskih spremembah nujno potrebno vgraditi tudi sistem klimatizacije prostora, ki se bo lahko kasneje brez posebnih posegov navezal na predvideni sistem hlajenja objekta kot celote v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. Glede na izvajanje poročnih slovesnosti v sosednjem prostoru je z vidika zagotavljanje ustreznih pogojev za izvedbo tovrstnih slovesnosti  prav tako potrebno klimatizirati tudi poročno dvorano. Ob dejstvu, da omenjeni prostor v pretežni meri uporablja Upravna enota Kamnik, se je slednja zavezala, da bo po dokončanju del na osnovi izdanega računa refundirala del nastalih stroškov (cca 6.000 EUR). Za celostno obnovo sejne sobe (gradbeno-obrtniška dela) je zato potrebno postavko investicijsko vzdrževanje in obnove povečati za predlagani obseg sredstev ter skupaj zagotoviti 81.200 EUR.

- 1140 - upravna stavba – vzdrževanje, oprema: Pri pripravi proračuna za leto 2007 je bilo za opremo velike sejne sobe planirano okoli 41.700 EUR, na podlagi izdelanega načrta opreme omenjenega prostora (pohištveni del) pa je potrebno zagotoviti 48.000 EUR.

- 1141 – nakup avdiovizualnih naprav (sejna soba): Za učinkovitejše delo občinskega sveta (za spremljanje in dokumentiranje sej) je potrebno instalirati sodobno avdiovizualno tehniko (gre za vgradnjo snemalne in glasovalne opreme), katere ocenjena vrednost znaša 120.000 EUR. Z instaliranjem omenjene opreme (po predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila) se bo poenostavilo tudi vodenje zapisnika, z vsebino posamezne seje pa se bodo lahko člani občinskega sveta po potrebi ponovno seznanili, brez nepotrebnega in časovno zamudnega pisanja dobesednega zapisnika. Prav tako tovrstna oprema omogoča možnost prenosa vsebine tudi na občinsko spletno stran.

Glede na predlagane spremembe proračunskih postavk je potrebno korigirati tudi načrt nabav in gradenj.

Preglednica 1: NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA PRORAČUNSKI LETI 2007 in 2008

za proračunsko leto 2007

VRSTA OPREME:; planirana sredstva (EUR):; Rebalans proračuna (EUR). zamenjava amortizirane računalniške idr. delovne opreme; 20.865; 20.865. zamenjava amortizirane pisarniške opreme; 37.556; 37.556. obnova velike sejne sobe; 41.729; 48.000. nabava snemalne in glasovalne opreme za veliko sejno sobo; -; 120.000. nabava programske opreme; 2.086; 2.086. zamenjava motornega vozila; -; -. operativni leasing; 7.929; 7.929. zamenjava počitniške prikolice – Fiesa; 6.259; 6.259. SKUPAJ; 116.424; 242.695.

GRADNJE: rekonstrukcija občinske stavbe in investicijsko vzdrževanje objekta (sanacija dela strehe in obnova velike sejne sobe); 58.838*; 81.200*. Obnova velike sejne sobe. * Upoštevana so sredstva iz občinskega proračuna.

b) za proračunsko leto 2008

VRSTA OPREME:; Planirana sredstva (EUR):; Rebalans proračuna (EUR). zamenjava amortizirane računalniške opreme in nabava opreme za opravljanje nalog nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov; 20.865; 20.865. zamenjava amortizirane pisarniške opreme; 25.038; 25.038. nabava programske opreme; 4.173; 4.173. zamenjava motornega vozila; 20.865; 20.865. operativni leasing; 7.929; 7.929. SKUPAJ; 78.870; 78.870. GRADNJE: rekonstrukcija občinske stavbe – nadaljevanje rekonstrukcije upravne stavbe; 267.067*; 267.067*. * Upoštevana so sredstva iz občinskega proračuna.

2.4.3. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)

      - Prometna varnost (08029001)

- 3610 - komunalno cestni nadzor: Zaradi dlje časa trajajočih del pri izgradnji naprav za zavarovanje železniških prehodov v mestu Kamnik in potrebi po zagotavljanju nadomestnih voženj s preusmeritvijo potnikov z železnice na avtobus (promet je potekal po ulici Šutna) je bilo potrebno v navedenem času zagotoviti usmerjanje prometa ter izvajati ukrepe za njegovo varnost, pri je bilo potrebno poleg občinske komunalno-redarske službe angažirati tudi določeno število študentov. Glede na doslej porabljena sredstva in predvidene aktivnosti (predvsem ob 1. novembru in ob decembrskih prireditvah) je za izvajanje ukrepov komunalno cestnega nadzora potrebno zagotoviti dodatna sredstva – v predlagani višini 1.741 EUR.

2.5. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

2.5.1. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)

2.5.1.1. Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)

Na podlagi potrjenega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2007-2013 s strani pristojnih ministrstev, se upoštevajo spremembe upravičencev za izplačilo posameznih ukrepov, kar ima za posledico nekatere prerazporeditve sredstev znotraj kmetijskega področja..

- 4226 – pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov: Ob upoštevanju sprememb upravičencev za izplačilo ukrepov predlagamo, da se sredstva za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov znižajo za celotno vrednost 8.346 EUR, ker se po podatkih Kmetijsko svetovalne službe za pridobitev certifikata v lanskem letu iz občine Kamnik ni prijavil nihče.

- 4237 – tehnična podpora v kmetijstvu: Povečano število programov izobraževanj v letošnjem letu in vzpostavitvi spletne strani pridelkov iz območja občine Kamnik predlagamo, da se sredstva na proračunski postavki zvišajo za 6.568 EUR.

- 4257 – podpora naložbam v kmetijstvu: Ob upoštevanju novih pravil za naložbe v kmetijstvu se predlaga znižanje sredstev za 4.540 EUR.

- 4261 - naložbe v opravljanje storitve trženja proizvodov in storitev: V letošnjem letu smo v okviru projekta Dynalp odprli »ekotržnico« na kateri vsak teden sodelujejo tudi pridelovalci z območja občine Kamnik, zato predlagamo, da se sredstva na proračunski postavki zvišajo za 2.318 EUR.

- 4227 - naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: V letošnjem letu se kaže povečanje interesa po samozaposlitvi in ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacija poslovnih idej članov kmečkih gospodinjstev. Predlagana sredstva bodo namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe.

- 4278 - šolanje v srednješolskih kmetijskih programih: Predlagana sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za sofinanciranje usposabljanja dijakov, ki se šolajo v srednješolskih kmetijskih programih. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa, v katerem bodo določeni pogoji, pod katerimi bodo prosilci lahko pridobili sredstva iz tega naslova. Najvišji znesek pomoči je do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.

2.5.2. GOSPODARSTVO (14)

2.5.2.1. Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)

- 4910 – kreditiranje programov: predlaga se znižanje sredstev za 4.583 EUR, ker je eden prosilec odstopil od vloge oziroma od podpisa pogodbe z izbrano banko.

2.5.2.2. Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)

- 4700 – promocijske predstavitve: predlaga se znižanje sredstev, ker ni bilo udeležbe na dveh sejmih od prvotno načrtovanih.

- 4705 – novi turistični programi: predlaga se znižanje sredstev za nakup koles ker se ugotavlja, da za kolesa, ki so v najemu, v letošnjem letu ni bilo zadostnega zanimanja.

- 4720 – vzpodbujanje in razvijanje turistične ponudbe: predlaga se znižanje sredstev saj preko Carniole ni bilo tiskanja promocijskega gradiva v obsegu, kot je bilo načrtovano.

- 4725 – izobraževanje turističnih ponudnikov: predlaga se znižanje, ker sta bila načrtovana dva ogleda dobrih praks, vendar v prvi polovici leta le-ta ni bil organiziran.

- 4735 – decembrske prireditve: V pripravi je obširen program prireditev, ki bodo popestrile dogajanje v prednovoletnem času. V letošnjem letu smo se odločili za novost, izvedbo drsališča na Glavnem trgu v Kamniku. Dogovori z izvajalci potekajo, prav tako smo začeli s pridobivanjem sponzorskih sredstev, s katerimi bo potrebno pokriti postavitev drsališča. Sredstva s postavke Decembrske prireditve bodo v večini namenjene spremljajočim prireditvam (koncerti, gledališke predstave, animacija,…). Za prenos sredstev predlagamo postavke, ki vsebujejo projekte, ki so v letošnjem letu bili delno izvedeni in bomo njihovo izvajanje nadaljevali v naslednjem proračunskem obdobju. Obenem pa bomo z obogatitvijo decembrskega dogajanja posredno poskrbeli za izvedbo dejavnosti načrtovanih v okrnjenih postavkah (promocijske predstavitve / promocija novih produktov na stojnici ob drsališču, vzpodbujanje in razvijanje turistične ponudbe / razvijanje novih produktov).

- 4744 – Agencija za razvoj turizma in podjetništva – materialni stroški: Konec leta 2006 je bilo v prostore Agencije vlomljeno dvakrat. Ob tem je bil odtujen velik del tehnične opreme: vsi računalniki (4), telefoni, skener, barvni laserski tiskalnik, faks, monitorji. Po vlomu je bila situacija zasilno rešena z nadomestno opremo, ki pa vse prej kot zadostuje zahtevnosti dela na Agenciji, kjer sami skrbimo za informacijsko bazo, urejamo spletne strani in izvajamo trgovinsko dejavnost. Zaradi nuje modernizacije računalniške opreme smo se odločili za preusmeritev sredstev iz nekaterih postavk na postavko materialni stroški, predvsem z namenom, da zagotovimo nemoten potek dela. Poleg tega pa se predlaga tudi povišanje sredstev za dodatnih 8.000 EUR za ureditev javnih sanitarij na avtobusni postaji, ki bodo v prihodnje ob sobotah oziroma tržnih dnevih odprte.

- 4745 – Agencija za razvoj turizma in podjetništva –sredstva za zaposlene: predlaga se znižanje sredstev ker je bila načrtovana zaposlitev realizirana v drugi polovici leta in ne v začetku, kot je bilo načrtovano.

- 4749 – Postavitev turistične magistralne signalizacije in 4751 – Razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture: Sredstva se znižujejo v celoti, ker se zaradi zamenjave direktorja Agencije aktivnosti niso začele izvajati. Načrtovane aktivnosti na obeh projektih se v celoti prenesejo v naslednje proračunsko leto.

2.6. ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.6.1.TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)

      - Povečanje zaposljivosti (10039001)

- 0930 - javna dela: Planirana sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje celotnega deleža Občine Kamnik. Občina Kamnik, kot  naročnik javnih del, mora prispevati k vsakemu zaposlenemu delavcu, ki je vključen v javna dela 50 % delež minimalne plače (prvi in drugi brutto), davek na plačo in plačilo razlike prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter regres za letni dopust – kar pomeni več kot 50 % povečanje stroškov za javna dela v letošnjem letu glede na izplačila v letu 2006. Tako se za uresničitev celotnega programa javnih del za leto 2007 predlaga povečanje te postavke za 9.962 EUR, ker bodo v nasprotnem primeru izvajalci morali prekiniti pogodbe o zaposlitvi delavcev, ki v letošnjem letu izvajajo ta dela.

2.6.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)

      - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)

- 0910 – LAS - lokalna akcijska skupina: Predlaga se zmanjšanje sredstev v višini 4.000 EUR zaradi časovnega zamika izvajanja dejavnosti, ki je locirana predvsem v jesensko obdobje in v največji meri pogojena z izvajanjem programov v šolah. Preostala sredstva se namenjajo za dejavnost  v skladu s programom, ki ga je sprejela lokalna akcijska skupina za boj proti zlorabi drog. Lokalna akcijska skupina je svoja prizadevanja usmerila predvsem v preventivno delovanje.

- 7613 – sofinanciranje mamografskih pregledov: Občina Kamnik  je pristopila k sofinanciranju mamografskih pregledov dojk in s tem občankam občine Kamnik zagotovila enakovreden položaj z drugimi v dostopnosti koriščenja te izredno pomembne zdravstvene storitve. Pogodbo za leto 2007 je podpisala z izvajalcem t.j. ZD Domžale. Glede na realizacijo se ocenjuje, da bodo sredstva, kljub zmanjšanju za 1.109 EUR, zadostovala.

      - Nujno zdravstveno varstvo (17079001)

- 0500 – zdravstveno zavarovanje občanov: Občina Kamnik za brezposelne občane, državljane Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Občini Kamnik, ki niso zavarovani iz drugega naslova, plačuje prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje. Povprečno mesečno število brezposelnih občanov je bilo v začetku leta cca 940. Trenutno je le-teh cca 840.  Glede na to, da se je povprečno število zavarovancev nekoliko zmanjšalo, ocenjujemo, da bo zmanjšanje te postavke za 25.000 EUR zadostovalo za kritje stroškov v letu 2007.

      - Mrliško ogledna služba (17079002)

- 7600 – mrliško ogledna služba: Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti in na osnovi Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe, mora lokalna skupnost iz zdravstvene dejavnosti financirati mrliško ogledno službo za občane Občine Kamnik. Glede na realizacijo se predlaga znižanje za 6.714 EUR.

2.6.3. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

      - Nepremična kulturna dediščina (18029001)

# 8243 – obnova in vzdrževanje spomenikov: Program obnove ne bo v celoti realiziran. Skupaj z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine bo izdelana le dokumentacija, ki bo osnovna za planiranje za naslednje proračunsko leto,  zato se predlaga zmanjšanje sredstev za 2.673 EUR.

- 8247 – Muzejska hiša (Budnarjeva hiša): Zagotovljena sredstva ne zadoščajo za celotno sanacijo strehe in objekta. Obsežnejši projekt obnove se planira za naslednji dve proračunski leti, zato predlagamo zmanjšanje postavke za 10.865 EUR.

- 8295 – Stari grad - sanacija obzidja:  Zagotovljena sredstva v proračunu ne zadoščajo za planirano sanacijo romanskega stolpa, ki je sestavni del grajskega obzidja, zato se na predlog območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj izvedejo samo gradbena dela, ki bodo zaščitila obstoječi del romanskega zidu pred porušitvijo. Postavko zmanjšujemo za 3.038 EUR.

      - Premična kulturna dediščina (18029002)

# 8229 – Zaprice evropska kultura v Kamniku: Zaradi nerešenega lastniškega statusa Muzeja Zaprice ni bilo mogoče pričeti načrtovanega projekta, zaradi tega tudi ni bilo mogoče pridobiti že zagotovljenih sredstev Ministrstva za kulturo in evropskih sredstev. Iz navedenega razloga se predlaga zmanjšanje sredstev v celoti.

      - Knjižničarstvo in založništvo (18039001)

# 8200 – Matična knjižnica Kamnik – plače: Za delovno uspešnost direktorice bo potrebno v višini deleža, ki ga ima Občina Kamnik kot ustanoviteljica Matične knjižnice Kamnik (85.67%), in ob pogoju, da bo predlog za izplačilo nagrade sprejel/potrdil skupni organ županov, izplačati najmanj 3000 EUR  (78% dveh osnovnih plač iz meseca marca 2006).

# 8203 – Matična knjižnica Kamnik – materialni in drugi programski stroški: Zaradi višjih stroškov ogrevanja, elektrike, vodarine ter drugih komunalnih stroškov in deloma tudi izvajanja programa, je potrebno postavko povečati vsaj za 10.000 EUR.

# 8207 – Matična knjižnica Kamnik - stroški potujoče knjižnice: Ker del planiranega programa ni bil izveden, zmanjšujemo postavko za 1.050 EUR.

      - Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)

- 1302 – sofinanciranje občinskega časopisa: Zaradi povečanja števila prebivalcev občine Kamnik med letom se povečuje  naklada občinskega časopisa ter s tem tudi stroški distribucije. Zato se predlaga povečanje te postavke za 1.500 EUR.

      - Drugi programi v kulturi (18039005)

## 8269 – Dom kulture Kamnik - tekoče poslovanje: Zaradi povečanja stroškov  ogrevanja (plin) in elektrike se predlaga dodatnih  4.000 EUR.

### 8284 – KD Šmarca – Gasilski dom (stopnice, sanitarije v KD): Predlagano povečanje sredstev za 10.000 EUR je namenjeno za izdelavo novih sanitarij v domu kulture v Šmarci.

### 8285 – Kulturni dom Laze: Komisija je po ogledu objekta ocenila, da je smiselno nadaljevati z začeto sanacijo in posodobitvijo kulturnega doma, zato se za nadaljevanje ureditve kulturnega doma (ureditev zaodrja, dvorane, spremljajočih prostorov) predlaga dodatnih 50.000 EUR.

### 8286 –Kulturni dom Podgorje: Na predlog komisije se sredstva za ureditev sanitarij v kulturnem domu v  Podgorju povišujejo za 8.000 EUR.

      - Programi športa (18059001)

- 8116 – sofinanciranje športnih objektov:   Predlagana finančna sredstva iz te postavke se namenjajo za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov, nakup športne opreme, stroške upravljanja in vzdrževanja ter za tekoče materialne stroške. Ker bo do konca leta potrebno pristopiti in izvesti še nekaj nujnih del predlagamo, da se zagotovijo dodatna finančna sredstva v višini 8.196 EUR, in sicer za: bazen – 2.196 EUR za kritje dodatno povečanih materialnih stroškov iz naslova vzdrževanja javnega športnega objekta; za sofinanciranje upravljanja s športnimi objekti (Šmartno, Vrhpolje) v višini 2.000 EUR; športna oprema (košarkarske table – KS Podgorje, košarkarska stojala – KS Šmarca) v višini cca 2.000 EUR; ŠD Črna - sofinanciranje zamenjave vlečne vrvi na smučišču Osovje (2.000 EUR).

- 8137 – kegljišče – izdelava podstrešja, ureditev strelišča: Planirana finančna sredstva ne zadostujejo za celotno plačilo stroškov gradnje lokostrelskega in strelskega strelišča, zato se predlaga povečanje za 17.000 EUR, in sicer: za nabavo opreme za lokostrelsko strelišče (cca 10.000 EUR), plačilo projektne dokumentacije POV in PID (cca 2.000 EUR), za plačilo nadzora ter stroške tehničnega pregleda in  sodne cenitve izvedenih del (cca 5.000 EUR), saj sta pri sami izvedbi gradnje sodelovala s svojim delom in finančnimi sredstvi tudi Lokostrelski klub Kamnik in Strelska družina Kamnik.

# 8142 – športno igrišče Vrhpolje (ograja): Postavka v letošnjem letu ne bo realizirana. V predhodnem postopku je tudi mejna ureditev igrišča, pri kateri se je že ugotovilo, da posegamo na južni strani igrišča s postavljenim košarkarskim ogrodjem in jaškom za vodo v sosednje zemljišče, zato je potrebno najprej urediti mejo.

# 8144 – odbojkarsko igrišče – adaptacija in sanacija: Na začetku športno rekreacijskega kompleksa Pod Skalco, t.j. pri odbojkarskih igriščih na mivki, je že večnamensko betonsko igrišče.  To igrišče je potrebno preplastiti z umetno maso in postaviti koš za košarko, urediti okolico in ograjo. Planirana sredstva ne zadoščajo za celotno izvedbo planirane sanacije, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 15.000 EUR.

# 8149 – sanacija strehe ŠD OŠ F. Albrehta: Nujna sanacije dela strehe  nad kotlovnico športne dvorane pri OŠ Frana Albrehta je bila  izvršena v manjšem obsegu, kot je bila prvotna načrtovana. Stroški krovsko kleparskih del in popravilo klimatov so bili nižji od ocenjenih, zato predlagamo zmanjšanje sredstev za 9.000 EUR.

# 8157 – nogometni stadion – adaptacija in sanacija: Postavko zmanjšujemo za  273.646 EUR. Občinska uprava je sredi avgusta letošnjega leta prekinila postopek javnega naročanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije konec junija 2007. Vzrok prekinitve je bila s strani izdelovalcev ponudb zaznana previsoka končna cena gradnje tribun z ureditvijo okolice ter sanacijo atletske steze in zaradi ne dovolj jasne razmejitve gradnje po fazah. Naročeni  so novi popisi, ki bodo izdelani samo za prvo fazo.

2.6.4. IZOBRAŽEVANJE (19)

2.6.4.1. Vrtci (19029001)

- 9161 – VVZ Perovo: V času gradnje je bilo potrebno sproti reševati detajle, ki v projektno tehnični dokumentaciji niso bili podrobno obdelani (prezračevanje in požarno varnostno odpiranje kupol, obdelava fasade, zamenjava finalnih tlakov na terasah, izpopolnitev kuhinje, spremembe in dopolnitev opreme zaradi dodatne prilagoditve prostorov za mlajše tudi v prvem nadstropju, s čimer se je zagotovila večja fleksibilnost sprejemanja otrok; postavitev ograje okoli vrtca) in dodatna dela, ki so jih naložili izvedenci ob tehničnem pregledu, kot pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja (dodatna zaščita vseh izpostavljenih vogalov na terasah, dobava in montaža mehkih podlog ob vseh zunanjih igralih in druga manjša dela). Potrebno je bilo prestaviti tudi del vodovodnih in kanalizacijskih vodov, na katere smo naleteli pri gradnji, niso pa bili vrisani v katastru, zato teh del ni bilo mogoče načrtovati. Iz navedenih vzrokov je bilo potrebno to postavko  povečati za 40.000 EUR.

2.6.4.2. Osnovno šolstvo (19039001) in glasbeno šolstvo (19039002)

- Sredstva namenjena za plače učiteljev angleškega jezika (postavke 9207, 9208, 9209, 9210) so bila načrtovana na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi ter trenutno zaposlenih, ki so imeli različno izobrazbo.  Strošek  uvajanja angleščine v 3. in 4. razred osemletne osnovne šole je bil do sedaj obveznost lokalne skupnosti, plačilna obveznost za vse kamniške osnovne šole za to področje pa se s 01.09.2007 prenese na državo,  ker je to del rednega učnega programa. Tako se višina načrtovanih sredstev zmanjša za OŠ Frana Albrehta (1.869 EUR), OŠ  Marije Vere (647 EUR) in OŠ Stranje (1.600 EUR); višina načrtovanih sredstev za OŠ Toma Brejca pa se poveča za 250 EUR.

- 9216  – Glasbena šola-plače: Sredstva so bila za letošnje leto načrtovana na podlagi elementov za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. Glede na trenutno število zaposlenih v tej šoli predvidevamo, da so bila načrtovana sredstva za povrnitev stroškov prevozov in prehrane zaposlenih prenizka; za izpolnitev zakonskih obveznosti do javnega zavoda je potrebno postavko povečati za 6.000 EUR.

- Sredstva namenjena za materialne stroške postavke (9217, 9218, 9221)  so bila planirana za proračunsko leto 2007 na osnovi navodil Ministrstva za finance, planiranih sredstev v letu 2006 in dejanske rasti energentov na trgu. Trenutna realizacija kaže, da bo zmanjkalo finančnih sredstev za OŠ Frana Albrehta (3.000 EUR), OŠ Toma Brejca (5.000 EUR) in  OŠ Šmartno (5.000 EUR).

- 9227 – Tekoče vzdrževanje OŠ Marije Vere: Sredstva za leto 2007 so bila planirana na osnovi navodil Ministrstva za finance in planiranih sredstev v letu 2006. Pred začetkom letošnjega šolskega leta v septembru so se pojavili dodatni, nenačrtovani stroški, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje šolskih aktivnosti, in sicer: nakup in montaža domofona za potrebe vrtca (cca 800 EUR), izdelava in montaža zaščitne ograje za gole (cca 3.900 EUR) ter dobava in vgradnja ekspanzijske posode v kuhinji (cca 650 EUR) – skupno v višini  5.350 EUR.

- Sredstva namenjena za nakup osnovnih sredstev (postavki 9252 in 9253):  Sredstva za proračunsko leto 2007 na tej postavki so načrtovana na osnovi navodil Ministrstva za finance in planiranih sredstev v letu 2006. Med letom se je pokazala potreba za nujno nadomestitev stare in dotrajane opreme na OŠ Toma Brejca (kotel v kuhinji – 4.000 EUR) in OŠ Marije Vere (pomivalni stroj – 4.000 EUR).

- 9275 – oprema z računalniki:  Načrtovana sredstva so namenjena za posodobitev računalniške opreme v osnovnih šolah. Junija 2007 so vodstva osnovnih šol kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za posodobitev računalniške opreme za potrebe učnega procesa. Ministrstvo za šolstvo in šport sofinancira 50% investicije. Javni zavodi so bili na razpisu uspešni, zato je potrebno v ta namen zagotoviti sredstva za prvi del plačila za leto 2007 iz naslova adhezijskih pogodb z Ministrstvom za šolstvo in šport, zato se predlaga povečanje postavke v višini 9.700 EUR.

- 9288 – K-9 šole: izdelava projektov: Predlagana sredstva v višini 95.000 EUR so namenjena za študijo izvedljivosti izgradnje potrebnih kapacitet za potrebe devetletnega osnovnošolskega programa OŠ Frana Albrehta in OŠ Toma Brejca. Obstoječe gradbeno stanje obeh šol ne ustreza veljavnim gradbenim normam. Izdelane študije o potresni varnosti  zahtevata tudi statično sanacijo obeh objektov. Za zagotavljanje potrebnih prostorov za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa devetletnega programa v obeh šolah je bila imenovana strokovna komisija, ki je po podrobni preučitvi obstoječega stanja in primerjalni analizi vseh odločujočih vhodnih podatkov sprejela stališče, da je smiselno zgraditi novo šolo Frana Albrehta in adaptirati ter dograditi OŠ Toma Brejca. Za obe šoli je potrebno optimalno rešiti tudi zunanjo ureditev (parkirišča, dovozne poti, zunanja igrišča, hortikulturno ureditev…). Načrtovana investicija je ocenjena na cca 18 mio EUR, ki se bo izvajala v štirih  fazah v daljšem časovnem obdobju. Občinska uprava ocenjuje, da bo celotno investicijo mogoče najlažje realizirati z ustanovitvijo posebnega proračunskega sklada, v katerega se bodo stekala vsa razpoložljiva sredstva občinskega proračuna, donatorjev, sponzorjev in drugih pogodbenih partnerjev ter morebitna sredstva pridobljena na razpisih evropskih skladov, zato se predlaga 800.000 EUR kot transfer v sklad za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, po ustanovitvi sklada.

- 9299 – POŠ Zg. Tuhinj – sanacija objekta: Pri izvajanju načrtovanih  del  smo naleteli na poškodovane vodovodne in kanalizacijske napeljave, ki jih je bilo potrebno v celoti obnoviti, zato je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v višini 3.000 EUR.

- 9307 –  otroško igrišče pri POŠ Nevlje:  Igrišče je že narejeno, zato se planirana postavka zmanjša v višini 990 EUR.

- 9310  -  POŠ Motnik – zamenjava oken in talnih oblog: V POŠ Motnik je bila načrtovana zamenjava oken in talnih oblog na hodnikih in na stopnišču. Pri izvedbi del se je pokazalo, da je potrebno prepleskati tudi vse prostore, dodatno zamenjati talno oblogo tudi v kletnem prostoru vhoda v jedilnico in kuhinjo ter prebrusiti in prelakirati povsem dotrajan parket. Za omenjen dodatni obseg del smo se odločili tudi zaradi bližnjega praznovanja 120-letnice šolstva v Motniku. V te namene  je potrebno dodatno zagotoviti še 7.300 EUR.

# 9311 – urejanje igrišča pri OŠ T. Brejca: Načrtovana sredstva, namenjena za celotno plačilo stroškov postavitve ograje, ne zadostujejo, zato je potrebno v ta namen zagotoviti še 340 EUR.

2.6.4.3. Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)

- 9240 – intervencijska sredstva: Postavko smo zmanjšali za 2.210 EUR zaradi vključitve nekaterih intervencij v redno investicijsko vzdrževalna dela (zamenjava kuhinjskega kotla na OŠ Toma Brejca ter  dispanzijske posode  in pomivalnega stroja na OŠ Marije Vere) .

- 9810 – izobraževanje strokovnih delavcev: Predlaga se zmanjšanje sredstev za 450 EUR, ker do začetka oktobra 2007 ni bilo posredovanih s strani javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik, zahtevkov za sofinanciranje strokovnega izobraževanja.

- 9814 – upravljanje s plinskimi kotlovnicami: Glede nato, da bo pogodba o upravljanju s plinskimi kotlovnicami podpisana v mesecu oktobru, se predlaga zmanjšanje sredstev za 4.519 EUR.

- 9815 – sofinanciranje novih akcij: Višina načrtovanih materialnih stroškov ne zadošča za pokrivanje celotnih stroškov novih akcij za kamniške otroke in mladino, v organizaciji in izvedbi mladih iz Zavoda Mladinski center Kotlovnica. Zato predlagamo, da se ta postavka poveča za 1.150 EUR.

2.6.4.4. Izobraževanje odraslih (19059001)

- 9812 – izobraževanje odraslih: Načrtovana višina sredstev za pridobivanje osnovnošolske izobrazbe za odrasle je bila zmanjšana za 1.895 EUR, saj strokovna služba Občine Kamnik ni prejela do začetka oktobra 2007 nobenih zahtevkov za sofinanciranje.

2.6.4.5. Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001)

- 9200 – prevozi v šolo: Načrtovana sredstva, ki izhajajo iz cen prevozov, določenih še v letu 2006, so namenjena za plačilo prevozov učencev v šolo skladno z zakonom. Postavka se mora povečati zaradi novih relacij prevozov in pogodbenih cen s prevozniki, doseženih na javnem razpisu in sicer v višini  43.000 EUR.

2.6.5.  SOCIALNO VARSTVO (20)

      - Socialno varstvo invalidov (20049002)

# 0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih: Za potrebe kamniških prebivalcev, ki so nastanjeni v posebnih socialnih zavodih za prizadete in domovih za starejše občane, Občina Kamnik doplačuje oskrbne stroške tistim oskrbovancem, ki nimajo dovolj svojih dohodkov in premoženja. Število oskrbovancev v teh domovih se je nekoliko zmanjšalo, zato se predlaga zmanjšanje sredstev za 12.669 EUR.

- 0916 – družinski pomočniki: Načrtovana sredstva so namenjena za izplačilo osebnih dohodkov družinskih pomočnikov, ki so zaposleni na domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb. V letošnjem letu se je zaposlitev družinskih pomočnikov zmanjšala – zdaj je trenutno zaposlenih 13 oseb.  Občina Kamnik pa pridobiva po Zakonu o socialnem varstvu kot del povrnitve sredstev za oskrbovance tudi dodatek za pomoč za postrežbo. Zato se predlaga zmanjšanje te postavke za 27.000 EUR.

      - Socialno varstvo starih (20049003)

# 0300 – domska oskrba v socialnih zavodih:  Za potrebe kamniških prebivalcev, ki so nastanjeni v posebnih socialnih zavodih za prizadete in domovih za starejše občane, Občina Kamnik doplačuje oskrbne stroške tistim oskrbovancem, ki nimajo dovolj svojih dohodkov in premoženja. Število oskrbovancev v teh domovih se je nekoliko zmanjšalo, zato se predlaga zmanjšanje sredstev za 1.600 EUR.

# 0322 – doplačilo stroškov storitev pomoči na domu: Občina Kamnik v skladu s prejetim  Odlokom o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev krije del stroškov tistim občanom, ki potrebujejo pomoč na domu in ki niso finančno zmožni za kritje  plačila te storitve.  Postavko smo znižali za 2.228 EUR, ker trenutna gibanja dodatnih stroškov ne izkazujejo trenda povišanja.

      - Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)

- 0900 – pogrebni stroški: Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina financirati osnovne pogrebne stroške za brezposelne občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov. Ti stroški so sicer zelo nepredvidljivi vendar se ocenjuje, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala.

- 0901 – dodatni socialni programi in akcije: Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za izvajanje dodatnih socialnih programov in akcij, ki se lahko pojavljajo med letom. Predlagano povečanje sredstev se namenja za humanitarno akcijo, ki jo vodi OŠ Šmartno za kritje stroškov za otroka, ki je v tragični delovni nesreči izgubil očeta in tako ostal za preživljanje brez finančnih sredstev. Ureditev skrbništva in dodelitev pokojnine bo predvidoma rešena šele konec tega leta.

2.7. ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2.7.1. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)

      - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)

- 4500 - redno vzdrževanje lokalnih cest: Postavka se poveča zaradi povečanega obsega del na vzdrževanju se zaradi povodnje, ki je zajela kamniško občino v mesecu septembru 2007.

- 5207 – meteorna kanalizacija – redno vzdrževanje: Predlaga se povečanje sredstev zaradi povečanega obsega del na vzdrževanju meteorne kanalizacije – posledica neurja.

      - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)

- 4549 – ureditev ceste v B17: Postavka se poveča zaradi povečanega obsega del. Dodatno se izvede meteorna kanalizacija, saj je bila stara dotrajana in delno uničena.

- 4556 – asfaltiranje ulic v Šmarci – Stegne: Predlaga se zmanjšanje zaradi ugodnejše ponudbe izbranega ponudnika za izvedbo omenjenega odseka ceste.

- 4563 – ureditev ceste v Lazah (JP št. 661342): V predlogu proračuna je bil naziv postavke ureditev ceste v Lokah (JP št. 661342), kar je krajinsko ime v naselju Laze, zato predlagamo, da se spremeni naziv proračunske postavke.

- 4568 – ureditev ceste na Pirševo: Postavka se v celoti zmanjša zaradi neurejenih lastniških razmerij, oz. krajani niso soglasni ob predlogu Občine, da se cesta izvede po javni poti, ki poteka čez hrib. Krajani zahtevajo, da se najprej izvede odmera omenjene javne poti, ki jo je Občina že naročila.

- 4579 - ureditev pločnikov v centru Kamnika: Postavka se zmanjša zaradi ugodnejše ponudbe izbranega ponudnika za izvedbo omenjene ureditve pločnikov.

- 4581 - rekonstrukcija ceste Motnik – Vrhe – Srobotno: Predlaga se povišanje sredstev, ker je smotrno izvesti asfaltiranje odseka te ceste v dolžini 200m še v letošnjem letu, saj je zgornji ustroj pripravljen za asfaltiranje. V nasprotnem primeru lahko pride v zimskem času do poškodb spodnjega ustroja in s tem povečanja stroškov za izvedbo rekonstrukcije omenjenega odseka ceste.

- 4602 - rekonstrukcija križišča Potok - Snovik PTD: Postavka se zmanjša zaradi neurejenih lastniških razmerij. Tako projektant ne more pristopiti k izvedbi projektne dokumentacije za omenjeni projekt.

- 4634 – gradnja mostu (EU projekt) in B31 povezovalka: Postavka se zmanjša, ker se zamika začetek gradbenih del v leto 2008. Sredstva v letu 2007 se bodo namenila za odkup zemljišč, izvedena je bila tudi že parcelacija omenjene ceste. Prav tako je naročena tudi vsa potrebna projektno-tehnična dokumentacija, ki je potrebna za vložitev vloge na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja.

      - Urejanje cestnega prometa (13029003)

- 4520 – parkirišče Klavčičeva: V letošnjem letu se je načrtovalo 60.000 EUR za ureditev parkirišča, kar znaša 1/3 celotne vrednosti. Predlagano povečanje sredstev bo zadostovalo za makadamsko izvedbo celotnega parkirišča.  Asfaltiranje parkirišča pa je predvideno v letu 2008.

- 6613 – postavitev tabel za označitev naselij: Občina Kamnik želi ob vstopu v občino postaviti panoramske table, zato se predlaga povečanje. Poleg tega je potrebno zamenjati nekatere table, ki so bile uničene ob nedavni vodni ujmi.

      - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (13029006)

- 4588 – rek. obvozne ceste R1-225 od Šolske do Cankarjeve: Postavka se poveča, ker je po sofinancerski pogodbi potrebno zagotoviti omenjeni znesek za plačilo obveznosti v letu 2007. S predlaganimi sredstvi se bodo nadaljevala dela na razširitvi obvoznice z levimi pasovi, hkrati pa se bodo naredili oporni zidovi na brežini Kamniške Bistrice.

- 4632 – zahodna obvoznica Kamnik: Postavka se v celoti zmanjša, ker se idejna zasnova umestitve zahodne obvoznice v prostor ne bo izvedla v letošnjem letu. Pred izvedbo javnega naročila za izdelavo idejnih zasnov bi bilo potrebno izvesti širšo javno razpravo glede umestitve obvoznice v prostorske akte.

      - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (13069001)

- 4670 – priprava načrta širokopasovnega omrežja: Trenutno je postopek pogajanj o gradnji in upravljanju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij s ponudnikom za oddajo javnega naročila začasno prekinjen. Razlog je v preklicu državnega razpisa. Ministrstvo za gospodarstvo je 06.09.2007 objavilo informativno delovno verzijo novega javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Besedilo javnega razpisa je sicer še v medministrskem usklajevanju. Po predvidevanjih bo razpis objavljen nekje konec oktobra oziroma v začetku novembra. Na podlagi novih razpisnih pogojev in kriterijev se bomo odločali o tem ali pogajanja s ponudnikom nadaljujemo ali jih končamo in objavimo nov javni razpis. Ker se leto bliža koncu ne potrebujemo finančnih sredstev, zato se lahko proračunska postavka ustrezno zniža.

    - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

      - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)

- 6651 – mrliška vežica Mekinje – zamenjava žlebov: Predlagana sredstva so namenjena za plačilo računa iz leta 2006 za nove odtočne cevi (žlebove) na mrliški vežici Mekinje, ker so bile prejšnje odtujene.

- 6652 - pokopališče Špitalič – podporni zid: Zaradi nujnosti sanacije podpornega zidu se predlaga nova proračunska postavka in zagotovitev finančnih sredstev v višini 29.700 EUR.

- 6653 – pokopališče Žale: Ker denacionalizacijski postopek še ni zaključen in Meščanska korporacija ne da soglasja k gradnji, nam Upravna enota Kamnik ni izdala gradbenega dovoljenja za ureditev in razširitev pokopališča Žale. Tako v proračunu zagotovljena sredstva ne bodo izkoriščena. K že sklenjeni pogodbi z izbranim izvajalcem se je sklenil aneks k pogodbi, ki določa mirovanje pogodbe brez obveznosti za nedoločen čas, oziroma do ureditve denacionalizacijskega postopka.

- 6654 pokopališče Motnik – podporni zid: Za izvedbo II. faze sanacije podpornega zidu na pokopališču v Motniku se predlaga zmanjšanje proračunske postavke na višino 59.200 EUR, ker je bila vrednost investicije nižja od ocenjene.

- 6656 sofinanciranje izgradnje mrliške vežice Pšajnovica – Češnjice: Ker sofinancerska pogodba še ni podpisana in zaradi neurejenega lastništva zemljišča in objekta, predlagana sredstva ne bodo porabljena v letu 2007.

- 6664 pokopališče Podgorje – oporni zid: Glede na to, da so dela v celoti že zaključena in je njihova dejanska vrednost manjša od predvidene, predlagamo zmanjšanje postavke na višino 36.000 EUR.

      - Objekti za rekreacijo (16039003)

- 6604 – parki in nasadi: Predlaga se znižanje sredstev zaradi ugodne ponudbe izbranega izvajalca, ki bo omenjena dela izvedel za nižjo vrednost.

      - Urejanje občinskih zemljišč (16069001)

- 4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere): Predlaga se znižanje sredstev, ker se bodo nekatere odmere izvajale po zaključku gradbenih del. Glede na to, da se proračunsko leto zaključuje, bodo nekatere odmere izvedene v letu 2008.

- 6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč: V veljavnem proračunu za leto 2007 je bilo za opremljanje stavbnih zemljišč namenjeno 2.488.237 EUR. V predlogu rebalansa se predlaga zmanjšanje za 438.237 EUR, tako da znaša predlagana vrednost 2.050.000 EUR.

Od planiranih del v veljavnem proračunu za leto 2007 se ne bodo izvedla dela, ki se nanašajo na izvedbo komunalnega opremljanja na delu območja B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – Zahodni del in sicer v delu, ki ga obravnava PGD projekt številka 16C/2005 (priključek Podlimberske ceste) ter v delu, ki ga obravnava PGD projekt številka 16D/2005 (Kovinarska cesta). Celotni znesek za omenjena dela je bil planiran v vrednosti 237.857 EUR. Zmanjšanje vrednosti se nanaša tudi na planirana sredstva v višini 25.038 EUR za nakup zemljišča ob objektu Stara črpalka. Nakup zemljišča bo bremenil proračunsko postavko 1350- stroški urejanja zemljišč (nakupi odmere). Preostanek 175.342 EUR pa se izkazuje – je zmanjšan na račun predvidenih stroškov za projekte, odmere ter cenitve in za ostale planirane gradnje komunalne infrastrukture na območjih, kjer bi investitorji plačali komunalni prispevek in naknadno zahtevali z Občino sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo (za območje 077/10 Spodnje Stranje je bila sklenjena pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s komunalnim urejanjem s katero so investitorji prevzeli izgradnjo komunalne infrastrukture, ki mora biti zaključena do konca leta 2008).

    - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)

      - Posebni programi pomoči v primerih nesreč (23029002)

- 6600 – Odprava posledic elementarnih nesreč: V proračunsko postavko smo vključili interventno sanacijo mostu čez potok Sumščica na LC Stebljevek v projektantski vrednosti 55.000 EUR. V leto 2008 bomo prenesli izvedbo odvodnih kanalov v Podstudencu, ker so vezani na rekonstrukcijo regionalne ceste, ki bo predvidoma izvedena v letu 2008. V letošnjem letu je nujno izvesti sanacijo plazu pod LC Hruševka – Ravne, ki po projektantskem predračunu znaša 62.422 EUR.

Za odpravo posledic neurja 18.09.2007 se predlaga povečanje sredstev za 105.900 EUR, od tega Ministrstvo za okolje prispeva 45.900 EUR. Po že znanih predračunih je za nujno sanacijo naslednjih objektov potrebno zagotoviti:

- 16.300 EUR za sanacijo dostopne ceste do hiše Stolnik 12

- 29.960 EUR za sanacijo lokalne ceste Stolnik – Tunjice, ki jo je pri hiši Stolnik 13 popolnoma odnesel plaz in ogrozil tudi gospodarsko poslopje

- 73.200 EUR za sanacijo dostopne ceste – javne poti -  do hiše Stolnik 15

- poleg tega pa bo potrebno sanirati tudi ostale plazove, saj je bilo na območju občine Kamnik sproženih več kot 20 plazov.

  - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

    - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)

      - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  (04039003)

- 6151 – vzdrževanje poslovnega fonda: Planirana proračunska postavka v višini 8.346 EUR se poveča za 4.363 EUR. S povečanimi sredstvi se bodo pokrili obratovalni stroški in stroški tekočega ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Kamnik. Prvotno načrtovana sredstva ne bodo zadostovala zaradi tega, ker se je del poslovnih prostorov na Maistrovi 18 namenil za delovanje dela občinske uprave (komunalno cestni nadzor), poleg tega je en prostor namenjen za delovanje krajevne skupnosti, tako da obratovalni stroški v celoti bremenijo proračun.

    - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)

      - Prostorsko načrtovanje (16029003)

  - 6200 – urejanje kolesarskih in pešpoti v občini Kamnik: Finančna sredstva iz proračunske postavke so namenjena za ureditev obstoječih gozdnih in poljskih poti (nasutje in utrditev zgornjega sloja poti), izdelavo označevalnih in usmeritvenih tabel ter njihovo postavitev. Posamezne odseke poti, kjer bo treba urediti novo traso kolesarske poti in bodo potrebne premostitve ter druge zahtevnejše ureditve pa Občina Kamnik rešuje fazno s pripravo ustrezne projektno tehnične dokumentacije. Zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora in lastniki zemljišč je na nekaterih odsekih nadaljevanje projekta ustavljeno in je zato, do rešitve predhodnih vprašanj, posledično zmanjšana tudi poraba finančnih sredstev na proračunski postavki.

  - 6230 – strategija prostorskega razvoja občine Kamnik: Sredstva iz proračunske postavke se znižajo, zaradi dejstva, da občina Kamnik ne more razpisati dokončnih analiz in študij, ker še niso sprejeti podzakonski akti, ki bodo osnova za oblikovanje strategije prostorskega razvoja občine Kamnik.

  - 6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč: Sredstva iz proračunske postavke se znižajo, zaradi dejstva, da občina Kamnik (zaradi spreminjanja zakonodaje na tem področju) ni sprejela vseh predvidenih prostorskih aktov, ki so v nadaljevanju osnova za sprejem ustreznih programov opremljanja stavbnih zemljišč.

  - 6260 – sofinanciranje izdelave PIA: Finančna sredstva so zmanjšana, saj je osnova za sprejem PIA strategija prostorskega razvoja občine, le-ta bo sprejeta šele po sprejemu ustreznih državnih podzakonskih predpisov.

  - 6262 – krajinska zasnova Volčji Potok: Občina Kamnik je v sodelovanju z občinama Domžale in Lukovica pristopila k izdelavi Krajinske zasnove Volčji Potok, ki poteka na nivoju treh občin. Krajinska zasnova zaenkrat ostaja kot strokovna podlaga Strategije prostorskega razvoja občine. Realizacija programov predlaganih v krajinski zasnovi je smiselna le s sodelovanjem vseh treh občin (Domžale, Lukovica, Kamnik), ki so pristopile tudi k izdelavi zasnove.  Tudi v letu 2007 ni prišlo do medsebojnega dogovora med občinami, zato je projekt še vedno v fazi, ki ne zadošča za realizacijo programov. S projekti bomo lahko nadaljevali, ko bodo izhodišča med vsemi tremi občinami usklajena in podpisane pogodbe za nadaljevanje projekta.

      - Objekti za rekreacijo (16039003)

  - 6624 – idejna zasnova otroško-rekreacijskega parka v KS Mekinje: Predlaga se zmanjšanje sredstev v celoti, ker zagotovljena sredstva ne zadostujejo za izdelavo idejne zasnove otroško-rekreacijskega parka v KS Mekinje, zato bo potrebno v proračunu za prihodnje leto predlagati več sredstev.

  - 6625 - otroško igrišče Šmarca: Postavka letos ne bo realizirana. Predvidena je bila gradnja ograje okrog otroškega igrišča. Pred postavitvijo ograje morajo biti končana gradbena dela na prizidku k domu KS Šmarca, ki pa se bodo po zagotovilu predstavnika KS Šmarca zaključila šele naslednje leto.

  - 6626 – ureditev otroškega igrišča v Podgorju: Za varno uporabo igrišča bi bilo v letošnjem letu nujno potrebno postaviti varovalno ograjo na južnem delu igrišča (zaradi višinske razlike med asfaltnim platojem in obstoječim terenom) in urediti javno razsvetljavo (zaradi podaljšanja igralnega časa in preprečevanja vandalizma). V proračunu je treba zagotoviti dodatnih 8.400 EUR.

  - 6630 - ureditev in vzdrževanje otroških igrišč: Predvidena proračunska sredstva so, upoštevajoč redno vzdrževanje do konca leta, že v celoti porabljena. V letošnjem letu bi bilo nujno pridobiti idejno zasnovo preureditve otroškega igrišča na Klavčičevi, da bi po sprejetju proračuna v letu 2008 lahko takoj začeli z izvedbo del. Potrebno bi bilo opraviti tudi nekaj manjših popravil (predvsem na ograjah). V proračunu je potrebno zagotoviti dodatnih 523 EUR.

      - Podpora individualni stanovanjski gradnji (16059001)

- 6100 - kreditiranje občanov (mlade družine) in 6103 – kreditiranje spomeniško zaščitenih objektov: Na osnovi sporazuma o stanovanjskem kreditiranju občanov sklenjenim med SKB Banko, d.d. in Občino Kamnik so bila iz postavke 6100 za kreditiranje mladih družin nakazana sredstva v višini 16.700 EUR in iz postavke 6103 kreditiranje spomeniško zaščitenih objektov pa so bila banki nakazana sredstva v višini 9.573 EUR.

      - Spodbujanje stanovanjske gradnje (16059002)

- 6130 - pridobitev novih stanovanj: Planirana proračunska postavka za pridobitev novih stanovanj v višini 292.105 EUR se zmanjša na 120.375 EUR. Proračunska sredstva se bodo namenila za plačilo treh obrokov po prodajni pogodbi med Vegradom, d.d., Občino Kamnik in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije v višini 15 % pogodbene cene oz. 56.776 EUR. Razlika bo namenjena za plačilo idejnih projektov in projektov PGD za gradnjo novih stanovanj.

      - Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)

- 6154 - vzdrževanje stanovanjskega fonda: Planirana proračunska postavka v višini 54.248 EUR se poveča za 52.823,00 EUR na 107.071 EUR. Dodatna finančna sredstva so potrebna za dokončanje načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del v občinskih neprofitnih stanovanjih, ki so bila izpraznjena po sklepu sodišča oziroma so najemniki odstopili od najemne pogodbe. Večji del predlaganih sredstev bo namenjeno razdelitvi ene večje nezasedene stanovanjske enote na dve manjši. Z načrtovano investicijo, se bosta rešila dva stanovanjska problema.

3.   KRAJEVNE SKUPNOSTI

V bilanco prihodkov in odhodkov se po zakonu o javnih financah vključujejo tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine. V ta namen so krajevne skupnosti  v občini Kamnik pripravile rebalanse svojih finančnih načrtov

Prihodki krajevnih skupnosti brez prenosa denarnih sredstev (prenos se namreč ne šteje med prihodke) so se v rebalansu povečali  za 1.109 EUR, odhodki pa so povečani za 25.250 EUR, glede na sprejeti proračun 2007.

V primerjavi s sprejetimi finančnimi načrti krajevnih skupnosti za leto 2007 so se v predlaganem rebalansu povečali prihodki zaradi drugih nedavčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali zaradi razporeditve razpoložljivih sredstev na odhodke, za katere menijo da bodo do konca leta 2007 realizirani.

Krajevne skupnosti predvidevajo, da v letošnjem letu ne bodo porabile vseh razpoložljivih sredstev, zato so v svojih finančnih načrtih razporedile na odhodke za 19.588 EUR manj sredstev, kot bi jih sicer lahko (največ nerazporejenih odhodkov ima krajevna skupnost Zaprice - 15.098 EUR).

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE 2007 – 2010

Občina Kamnik je v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ (12. člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) dolžna pripraviti načrt razvojnih programov za obdobje štirih let. V omenjenem načrtu morajo biti izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.

Spremembe Načrta razvojnih programov za leto 2007, so obrazložene v predlaganih spremembah proračunskih postavk rebalansa 2007. Dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje 2008-2010 pa se predlaga samo za v nadaljevanju navedene postavke.

Izhodišča pri načrtovanju razvojnih programov na področju družbenih dejavnosti je zasnovano na analitičnih podatkih obstoječega stanja (nujna sanacijska dela) in zaznanih trendih, že sprejeta stališča, usmeritve in sklepi Občinskega sveta Občine Kamnik v preteklih letih, razvojnih možnosti (prostorske, kadrovske in možni razpoložljivi viri financiranja). Glede na to predlagamo, da se korigirajo nekatere postavke, in sicer:

- projekt »Mamut« (povečani stroški zaradi izdelava skulpture mamuta iz brona),

- športno igrišče Vrhpolje (zaradi neurejenosti meja se prestavi postavitev ograje v naslednje leto),

- nogometni stadion – adaptacija in sanacija, gradnja po fazah (javni razpis je bil razveljavljen, gradnja tribun se naj bi začela v 2008),

- K-9 – izdelava projektov, gradnja (povečana sredstva zaradi izdelave projektne dokumentacije).

Na področju komunalno cestne infrastrukture se predlaga sprememba samo za rekonstrukcijo obvozne ceste R1-225 od Šolske do Cankarjeve, ker je bila podpisana nova sofinancerska pogodba.

V razvojno načrtovanje so se kot neposredni proračunski porabniki vključile tudi vse krajevne skupnosti, ki so svoje videnje predstavile v svojih razvojnih programih. Krajevne skupnosti so lahko v svoj razvojni načrt vključile samo tiste investicije, pri katerih bodo postopek izvajanja vodile same ter izvedbo financirale iz lastnih sredstev oziroma znanih virov sredstev (prispevki občanov, krajevni samoprispevek…).

Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 139. člena Poslovnika občinskega sveta občine Kamnik (Ur. list RS, št. 52/99, 11/01, 68/03) predlagam, da občinski svet občine Kamnik predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2007 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Anton Tone Smolnikar

ŽUPAN