# OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

GLAVNI TRG 24

1240 KAMNIK

Številka: 351 - 53/2009

Datum:  07.05.2009

OBČINSKI SVET

OBČINE KAMNIK

ZADEVA:                 POTRDITEV DIIP-a  ZA IZVEDBO PROJEKTA KRAJEVNA

KNJIŽNICA ŠMARCA

PREDLAGATELJ:    	Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:   	Liljana Juhart Mastikosa, podsekretarka – vodja oddelka za družbene dejavnosti

PRAVNA OSNOVA: 	Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 14. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)

NAMEN:                  	Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik potrdi DIIP za izvedbo projekta »Adaptacija krajevne knjižnice Šmarca.«

O b r a z l o ž i t e v :

- Razlogi za potrditev DIIP-a in ocena stanja:

Občina Kamnik bo za izvedbo projekta »Adaptacija krajevne knjižnice Šmarca« kandidirala na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer za Ukrep 322 - ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. V skladu z razpisnimi pogoji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je potrebno poleg izdelanega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta priložiti tudi Sklep Občinskega sveta, s katerim potrjuje omenjeni dokument.

2.    Cilji in načela predloga potrditve DIIP-a:

Cilj potrditve Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo projekta

Adaptacija krajevne knjižnice Šmarca, je prijava Občine Kamnik na razpis Ministrstva

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer za ukrep 322 – ohranjanje in

izboljševanje dediščine podeželja.

- Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel potrditev DIIP-a na proračun:

Občina Kamnik ima namen izvesti investicijo v drugi polovici leta 2009 in ima v proračunu za leto 2009 predvideno proračunsko postavko št. 8214 MKK – enota Šmarca - investicijsko vzdrževalna dela v višini 69.900 EUR in jo namerava z rebalansom povečati na 86.000,00 EUR.

Predračun investicijske vrednosti »Spremembe namembnosti stanovanjskih prostorov in podstrešnega prostora v krajevno knjižnico« »z investicijo« po PZI projektu št. 02/09, ki ga je v februarju 2009 izdelalo podjetje GEOPLAN d.o.o. Kamnik je naslednji:

REKAPITULACIJA STROŠKOV - ocena

| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 32.776,87 |
| --- | --- |
| STROJNE INSTALACIJE | 7.943,83 |
| ELEKTRO INSTALACIJE | 13.528,98 |
| OPREMA | 16.665,60 |
| SKUPAJ: | 70.915,28 |

Skupna cena brez DDV: 	                 70.915,28 EUR

20 % DDV:			                 14.183,06 EUR

Skupna cena z DDV 20% :                85.098,34 EUR

Občina Kamnik namerava investicijo prijaviti na Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano UKREP 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI. Naložba spada v sklop št. 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju, kjer lahko pridobi do 50 % upravičenih sredstev za investicijo (investicija brez 20 % DDV).

Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja in priprave vloge za javni razpis je bila izdelana naslednja dokumentacija.

1. 	IDEJNI PROJEKT, št. 02/09 avgust 2008, Izdelovalec GEOPLAN d.o.o. Kamnik, odgovorna oseba Helena Kovač, udia; (plačano konec leta 2008)

2. 	PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE – PGD, št. 02/09 januar 2009, Izdelovalec 3. GEOPLAN d.o.o. Kamnik, odgovorna oseba Helena Kovač, udia;

3. 	PROJEKT ZA IZVEDBO – PZI, št. 02/09, februar 2009, Izdelovalec GEOPLAN d.o.o. Kamnik, odgovorna oseba Helena Kovač, udia;

4. 	Dokument identifikacije investicijskega projekta, št. 02/09, maj 2009, Izdelovalec GEOPLAN d.o.o. Kamnik, odgovorna oseba Helena Kovač, udia.

Anton Tone SMOLNIKAR

ŽUPAN

Priloga: Sklep Občinskega sveta o potrditvi DIIP-a/ investicijskega program in kratka obrazložitev projekta/naložbe.

SKLEP O POTRDITVI DIIP-a/IP (za potrebe odpiranja NRP)

Investitor: Občina Kamnik

Naslov:     Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Datum:     07.05.2009

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) in 14. člena Statuta Občine Kamnik ( Uradni list RS, št. 101/08) je občinski svet/odgovorna oseba investitorja dne 27.05.2009 s sklepom št: ____________ sprejel/a:

- Potrdi se : Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

za projekt/program: Sprememba namembnosti iz stanovanjskih prostorov v knjižnico,

ki ga je izdelal GEOPLAN d.o.o. Kamnik, Kamnik, Glavni trg 21, 1240 Kamnik Helena Kovač, udia dne 7. maj 2009.

- V NRP občine se (obkroži):

- uvrsti nov projekt;

- spremeni veljavni projekt.

- Odobri se izvedba investicije.

Občina s predmetno naložbo kandidira na javnem razpisu za Ukrep 322, objavljenem v Ur.list RS št. 23/09 dne 27.3.2009. Skladno z DIIP-om / IP in prijavnim obrazcem je finančna konstrukcija naložbe sledeča:

- Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 86.000 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od avgusta 2009 do oktobra 2009.

- Vire za financiranje zagotavljajo:

- Lastna finančna sredstva v znesku  86.000 EUR

- Posojila v znesku _______/_________EUR

- Podpora v okviru PRP 2007-2013 v znesku 40.000 EUR.

- Drugo v znesku _________/_______EUR.

Anton Tone Smolnikar,

Župan Občine Kamnik

Žig

Investitor: Občina Kamnik

Naslov:     Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Datum:     07.05.2009

Kratka predstavitev projekta/naložbe (opis problematike): Naložba obsega adaptacijo in preureditev mansardnih prostorov iz dela stanovanja ter neizkoriščenega podstrešnega prostora v enoto krajevne knjižnice Šmarca. Načrtovana naložba je v skladu s srednjeročnim in dolgoročnim planom razvoja občine Kamnik na področju šolstva, športa in kulture. Investicijska naložba je opredeljena v Proračunu občine Kamnik za leto 2009 in v Načrtu razvojnih programov Občine Kamnik za obdobje 2009 - 2012, pod točko 18. »KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE«, na postavki 1803 »Programi v kulturi«, podpostavka 18039005 »Drugi programi v kulturi«, kjer je za Matično knjižnico Kamnik, enota Šmarca – adaptacija, za leto 2009 zagotovljenih 69.900 € in se z rebalansom povečuje na 89.900,00 EUR. V središču Šmarce je »Kulturni dom Šmarca«, ki je pretežno namenjen družbenim dejavnostim: kulturna dvorana, prostori enote vrtca VVE Antona Medveda Kamnik (enota Sonček), prostovoljno gasilsko društvo Šmarca, krajevna skupnost Šmarca, občinska družbena stanovanja (2x občinska+1x PGD). V eni od praznih podstrešnih sob, ki so bile v uporabi KS Šmarca, je že leta 1985 našla prostor tudi krajevna knjižnica kot podružnica Matične knjižnice Kamnik. Upravljavec večjega dela objekta je KS (Krajevna skupnost) Šmarca – Občina Kamnik, drugega dela objekta pa PGD (Prostovoljno gasilsko društvo Šmarca). Šmarca je središčno naselje lokalnega pomena, saj ima številne središčne funkcije (samopostrežna trgovina, vrtec, knjižnica in krajevni dom z dvorano, športne objekte, …). Je strnjeno, pretežno stanovanjsko naselje. V veljavnem dolgoročnem prostorskem aktu občine Kamnik je določeno, da se obstoječi center naselja Šmarca intenzivira z družbenimi programi. To dikcijo uresničujemo z prenovo kulturnega doma oz. knjižnice. Obnovljeni prostori bodo prispevali k podobi naselja, v vizualnem smislu, predvsem pa bodo dodali vsebinsko dodano vrednost. Občina Kamnik je v juliju in avgustu 2008 dotrajane prostore vrtca povečala in prenovila, tako da so sedaj skladni z veljavnimi normativi in standardi. Od začetka šolskega leta 08/09 tako delujejo v pritličju trije oddelki predšolskega varstva. Osrednje stopnišče, ki je nekdaj vodilo tudi v nadstropje (mansardo), kjer so bili prostori KS in soba s podružnico knjižnice, ter mansardo so v celoti namenili prostorom vrtca. Tako je prostor, kjer je delovala krajevna knjižnica pripadel k enoti vrtca. Tudi sicer je bil ta prostor veliko premajhen za dejanske potrebe krajevne izposoje. Enota knjižnice je bila odprta dvakrat tedensko po dve uri in pol v popoldanskem času. Zaradi velikega povpraševanja po knjižnici se je ob zaključku prenove dela prostorov Občina Kamnik odločila, da namesti enoto knjižnice v večje prostore na drugem delu Kulturnega doma in sicer v del stanovanja ter del podstrešnih prostorov v lasti KS. Investicijska namera je povsem upravičena, saj ima kraj 1500 prebivalcev in je tako po zakonskih določbah upravičen do krajevne knjižnice.

Utemeljitev projekta/naložbe (cilji in namen naložbe): Temeljni cilj naložbe je ponovno vzpostaviti podružnično enoto knjižnice Šmarca ter tako omogočiti nadaljevanje izposoje knjižnega gradiva članom knjižnice. Podrobnejši cilji so naslednji: - zadovoljevanje potreb vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanje pismenosti; - povečanje števila ur obratovanja (4xtedensko po 2 uri in 30 minut, kar pomeni vsaj enkratno povečanje (100%) števila ur obratovanja); - zagotovitev boljših pogojev v okviru novih prostorov podružnične knjižnice z adaptacijo oz. spremembo namembnosti in tako izgradnjo ustreznih notranjih knjižničnih površin (83,33 m2, namesto prejšnjih 25,50 m2, kar pomeni, da se površine za knjižnico povečajo za več kot dvakrat(+ 226%); knjižnica bo po investiciji dobila prostore, ki bodo smiselno prostorsko razdeljeni ter bodo omogočali tudi branje oz. učenje v prostorih knjižnice); - zaokroževanje družbenih dejavnosti v sklopu krajevnega doma »Kulturni dom Šmarca« Občina Kamnik želi s spremembo namembnosti oz. s preureditvijo prostorov v podružnično enoto knjižnice ponovno in čim prej ponuditi možnost nadaljnje izposoje knjig krajanom Šmarce ter ob tem izboljšati pogoje za delovanje podružnice knjižnice. Krajani trenutno za izposojo obiskujejo Matično knjižnico Kamnik, ki je oddaljena 5 km. Krajevna knjižnica v Šmarci deluje od leta 1985 in je bila od samega začetka delovanja zelo dobro obiskana, čeprav je delovala na zelo omejenem prostoru (ena soba 25,50 m2). Zaradi omejenosti prostora je lahko ponudila samo izposojo knjižnega gradiva, ne pa tudi ostalih možnosti: možnosti izobraževanja preko interneta (računalnik), čitalnice, učenja, vse življenjskega učenja, srečevanja ipd. Zaradi povečanja enote vrtca Sonček v sredini leta 2008, je krajevna knjižnica nehala delovati, seveda ob optimistični predpostavki, da bodo v objektu urejeni prostori za krajevno knjižnico drugje. Poleg tega pa nove zakonsko opredeljene zahteve ter novi zakoni in podzakonski akti zahtevajo izpolnjevanje vsaj minimalnih standardov. Sedanja krajevna knjižnica Šmarca na žalost ne izpolnjuje nobenega od zahtevanih standardov. Namen naložbe je tudi ta, da bo na novo urejena in večja knjižnica omogočala pogoje za to, da bodo krajani Šmarce lahko na sodoben način zadovoljevali svoje kulturne, izobraževalne in sprostitvene potrebe, širili bralno kulturo, informacijsko pismenost in sodelovali pri vse življenjskem učenju, kar je pogoj za razvoj tistih temeljnih kompetenc, ki ljudem omogočajo enakopravno družbeno participacijo. Posodobitev obstoječih površin podružnične knjižnice in pridobitev novih, večjih prostorov pomeni osnovo za realizacijo ciljev Občine Kamnik za sodoben razvoj knjižnične dejavnosti v občini. Namen naložbe je, da bo na novo urejena in večja knjižnica omogočala pogoje za to, da bodo občani in krajani Šmarce lahko na sodoben način zadovoljevali svoje kulturne, izobraževalne in sprostitvene potrebe, širili bralno kulturo, informacijsko pismenost in sodelovali pri vse življenjskem učenju, kar je pogoj za razvoj tistih temeljnih kompetenc, ki ljudem omogočajo enakopravno družbeno participacijo. Posodobitev obstoječih površin podružnične knjižnice in pridobitev novih, večjih prostorov pomeni osnovo za realizacijo ciljev Občine Kamnik za sodoben razvoj knjižnične dejavnosti v občini.

Anton Tone Smolnikar,

Župan Občine Kamnik

Žig

Datum sklepa:______________

Številka sklepa:_____________

Vpišite vrsto dokumenta, ki je predmet sklepa tj. dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ali investicijskega programa (IP).

Navedite točen naziv investicijskega projekta (ime investicije).

Ime in naslov osebe oziroma podjetja, ki je pripravilo DIIP ali IP ter datum izdelave.