OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

GLAVNI TRG 24

1240 KAMNIK

Številka: 351-117/09-4/3

Datum:   25.09.2009

OBČINSKI SVET

OBČINE KAMNIK

ZADEVA:  	SEZNANITEV Z INFORMACIJO O NAČRTOVANIH UKREPIH NA PODROČJU OTROŠKEGA VARSTVA

PREDLAGATELJ:             Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:            Liljana Juhart-Mastikosa, podsekretarka, vodja oddelka za družbene dejavnosti

PRAVNA OSNOVA:  	10. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08)

NAMEN:                   	Seznanitev z informacijo

PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Občine Kamnik se seznani z informacijo o načrtovanih ukrepih na področju otroškega varstva.

INFORMACIJA O NAČRTOVANIH UKREPIH NA PODROČJU

OTROŠKEGA VARSTVA

Zakon o vrtcih določa, da je lokalna skupnost dolžna zagotavljati pogoje za vključevanje otrok v programe predšolskega varstva v okviru javne službe ter da je v primeru, ko v javnem vrtcu ni prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev tolikšnega števila otrok v vrtec, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, lokalna skupnost dolžna začeti  postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.

Za realizacijo obveznosti iz 10. člena ZVrt, ki občini nalagajo dolžnost zagotovitve dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali začetek izvajanja postopka podelitve koncesijskih pravic na področju predšolske vzgoje, smo na Občini Kamnik pripravili nekaj statističnih podatkov in  konkretnih ukrepov, ki bodo pripomogli k še večji vključenosti otrok v predšolsko vzgojo v letu 2010.

OCENA STANJA

V občini Kamnik delujeta na področju predšolske vzgoje koncesijski vrtec Peter Pan s 6 oddelki in javni zavod VVZ A. Medveda s trinajstimi vzgojno-varstvenimi enotami ter 49 oddelki, v katerih je bilo v septembru 2009 vključenih 993 otrok. Približno 150 otrok pa je bilo do letošnjega šolskega leta vključenih v drugih vrtcih izven občine Kamnik.

Število predšolskih otrok v VVZ A. Medveda in Petru Panu

|  | Število oddelkov 1. in 2. starostna skupina | Število vključenih otrok v Kamniku | Število vseh kamniških vključenih otrok | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005/2006 | 38 | 692 | 842 | 100 |
| 2006/2007 | 43 | 767 | 917 | 108,9 |
| 2007/2008 | 51 | 887 | 1037 | 123,15 |
| 2008/2009 | 53 | 956 | 1106 | 131,35 |
| 2009/2010 | 55 | 993 | 1143 | 135,74 |

Proračunska sredstva za sofinanciranje cene programov:

|  | Primerna poraba oz. povprečnina skupaj | Povprečnina na prebivalca | Sredstva za sof. cene programa vrtca | št. prebivalcev | Št. rojstev s stalnim bivališčem v O. Kamnik | Sof. programa na prebivalca | Delež sredstev za sof. cene programa v primerni porabi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 11.500.000 € | 413,85 | 2.300.000 € | 27298 | 287 | 84 € | 20% |
| 2006 | 12.100.000 € | 432,47 | 2.410.000 € | 27637 | 328 | 87 € | 20% |
| 2007 | 12.500.000 € | 469,45 | 2.870.000 € | 28266 | 330 | 102 € | 23% |
| 2008 | 13.100.000 € | 485,88 | 3.450.000 € | 28677 | 378 | 120 € | 26% |
| 2009 | 14.800.000 € | 538,45 | 3.900.000 € | 29050 | Do konca septembra 340 | 134 € | 26% |

CILJI:

Osnova za načrtovanje novih kapacitet na področju predšolske vzgoje je število zavrnjenih otrok za šolsko leto 2009/2010. Otroci, ki jim ni bilo mogoče zagotoviti vzgoje in varstva v vrtcih v Občini Kamnik, so otroci prvega starostnega obdobja (letnik 2007 in 2008), za šolsko leto 2010/2011 tudi otroci letnika 2009. V šolskem letu 2009/2010 je v kamniške vrtce vključenih 270 otrok letnika 2007 in 2008. Kandidatov za vključitev v vrtec tekom tega in prihodnjega šolskega leta letnikov 2006 (samo 8 informativnih vlog), letnikov 2007 (132, od tega 12 informativnih vlog), letnikov 2008 (161, od tega 24 informativnih vlog) in letnika 2009 (132, od tega 109 informativnih vlog) je 433.

V nove enote vrtca VVZ A. Medveda bo s prihodnjim šolskim letom mogoče vključiti 253 otrok; od tega 107 otrok na lokaciji Šmarca že v šolskem letu 2009/2010 (marec oz. april 2010), poleg tega bi se z novim šolskim letom na lokaciji OŠ 27. julij v dograjen štiri-oddelčni vrtec lahko vključilo še 56 otrok prve starostne skupine, v oddelke predšolske vzgoje pri OŠ Marije Vere pa ob predvidevanju, da se zagotovi pet oddelčni vrtec (trije oddelki prve starostne in dva oddelka druge starostne skupine) še največ 90 otrok.

KRATKOROČNI UKREPI NA PODROČJU OTROŠKEGA VARSTVA:

Po preverbi možnih lokacij smo aktivni na naslednjih lokacijah:

Leto 2010:

1. Vrtec Šmarca: občina želi dva obstoječa objekta  s pripadajočim zemljiščem preurediti v novo enoto javnega zavoda VVZ Antona Medveda.

V Šmarci sta dva obstoječa objekta, ki jih ima namen investitor preurediti v otroški vrtec. Manjši severni objekt je stanovanjska hiša in je izdelan do tretje gradbene faze, večji zahodni objekt ima poslovno namembnost in je v celoti izgotovljen do četrte faze. Oba imata gradbeno dovoljenje. Za namen vrtca je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo. Idejna shema predvideva združitev oziroma povezavo obeh stavb v zaključeno funkcionalno enoto za otroški vrtec za šest oddelkov, vključno s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V pritličju celote bodo tri igralnice namenjene prvemu starostnemu obdobju otrok, igralnice bodo imele pripadajoče zunanje pokrite terase, v pritličju je tudi predviden prostor za lastno kuhinjo; v nadstropju bodo še tri igralnice, dve namenjeni drugemu starostnemu obdobju, ena kombinirani skupini. V nadstropju bodo tudi upravni prostori vrtca in skupni večnamenski prostor. Klet bo namenjena kotlarni oziroma energijskim prostorom. Zunanje utrjene površine in uvozi na lokacijo so obstoječe, otroška igrišča je potrebno ograditi in opremiti z otroškimi igrali.

Za ta objekt se občina nagiba k najemni pogodbi za dobo 15 let in vložkom investicije samo v opremo, gradbena investicija pa bi bila vložek investitorja, lastnika objekta. Igralnice bi bile opremljene za starost od ena do šest let zaradi pretočnosti oziroma fleksibilnosti programa.

Izdelana je idejna zasnova, ocena tržne vrednosti ter ocena primerne najemnine, v postopku je izdelava vse potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti. S to vrstno aktivnostjo bi lahko uredili prostore oziroma vključili 107 otrok konec meseca marca 2010 oziroma meseca aprila 2010.

2. Osnovna šola 27. julij - dograditev štiri oddelčnega pritličnega vrtca: Je sorazmerno dovolj veliko občinsko zemljišče, objekt bi se navezal na obstoječi objekt, to je OŠ 27. julij. Uporabili bi obstoječo kuhinjo, ki bi prehranjevala otroke šole in vrtca, ter nov vrtec priključili na obstoječe infrastrukturno omrežje šole (ogrevanje, vodovod, elektrika….). Ravno tako bi v obstoječih prostorih šole bili tudi upravni prostori vrtca. Obstoječe zunanje površine bi bile programsko razdeljene na zunanje površine vrtca in zunanje igrišče šole.

Izdelana je idejna zasnova, opravljeni so bili razgovori z Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Kranj, ki načeloma nima pripomb na predlagano rešitev, predlaga le izvedbo dvokapnice s strešno kritino bobrovec. V te štiri oddelke bi predvsem vključili otroke prve starostne skupine (4X14 otrok, se pravi 56 otrok), igralnice bi bile opremljene za starost od 1 do 6 let, zaradi pretočnosti oz. fleksibilnosti programa (prve oziroma druge starostne skupine).

Idejno zasnovo za oceno investicije nizko energetske gradnje smo posredovali Jelovici hiše d.o.o. in Pillar d.o.o., ki prav tako delujejo na področju nizko energetskih gradenj v sodelovanju z Riko hiše d.o.o.

Ocena investicije nizko energetske gradnje, ki smo jo prejeli s strani obeh je približno 700.000€ brez DDV, pri tem pa je potrebno za pravo oceno investicije detajlirati posamezne sklope.

S to vrstno aktivnostjo bi lahko uredili prostore oziroma vključili 56 otrok z novim šolskim letom 2010/2011.

Potrebna sredstva za doplačila oskrbnih stroškov za otroke vključene na lokacijah Šmarce in OŠ 27. julija smo že predvideli v proračunu 2010.

Prav tako smo sredstva, ki so potrebna za realizacijo vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za obe lokaciji upoštevali pri pripravi rebalansa 2009.

3. OŠ Marije Vere – dograditev štiri oziroma pet oddelčnega pritličnega vrtca: Sorazmerno dovolj veliko občinsko zemljišče, objekt bi se navezal na obstoječi objekt se pravi na OŠ Marije Vere, kjer bi skupni večnamenski prostor koristil vrtec in šola, uporabili bi obstoječo kuhinjo, ki bi prehranjevala  otroke šole, v predvidenem prizidku bi bile tudi manjkajoče garderobe in spremljajoči prostori šolske telovadnice. Nov vrtec bi se infrastrukturno navezoval na obstoječo šolo (ogrevanje, vodovod, elektrika….). V primeru umestitve petih oddelkov, bi pridobili tri oddelke 1. starostne skupine in dva oddelka 2. starostne skupine, skupaj največ 90 novih mest.

4. B5 Perovo

Občina Kamnik je v letu 2006 pričela s postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu  za območje B5 Perovo. Območje urejanja B5 Perovo leži ob Ljubljanski cesti. Gre za načrtovan in deloma že izveden središčni del urbanega območja naselja (Ljubljanska cesta kot osrednja mestna poteza ali mestna magistrala) in s tem za razvoj Kamnika seveda pomemben in občutljiv prostor tako v funkcionalnem kot oblikovnem smislu. Občina je pričela s spremembo prostorskega akta z namenom, da umesti v prazen prostor med Mercatorjem in SKG–jem poslovno stanovanjski objekt. Poseg predvideva umestitev garažne hiše ter gradnjo družbenega centra v katerega bi umestili nove prostore Mestne Lekarne Kamnik ter prostore za KS Perovo in KS Zaprice s krajevnim domom.  Glede na trenutne potrebe občine po zagotovitvi novega prostora za vrtce je občina pričela s postopki preverbe možnosti umestitve vrtca v omenjeno območje.

DOLGOROČNI UKREPI NA PODROČJU OTROŠKEGA VARSTVA:

1. Možnost izgradnje novega deset oziroma štirinajst oddelčnega vrtca ob enoti Sneguljčica na Steletovi ulici: za tovrstno dograditev je potreben odkup celotnega zemljišča, ki je v privatni lasti. Idejna zasnova zajema deset do štirinajst oddelčni pritlični vrtec.

2. Predlog izgradnje novega vrtca Perovo Kamnik: Družba Geoplan d.o.o. je pripravila idejni predlog postavitve modularnega vrtca za osem enot prve starostne skupine na parc. št. 740/11 k.o. Kamnik, 3605 m2, ki je v lasti PGD Kamnik. Zasnova modularnega vrtca obsega cca 880 m2 neto notranjih površin, 193 m2 zunanje terase in 220 m2 igrišč. Celoten objekt bi lahko obsegal osem igralnih, imel lastne komunalne priključke, samostojno kotlovnico, razdelilno kuhinjo in manjšo telovadnico.

Anton Tone SMOLNIKAR

ŽUPAN

Priloga: skice idejnih zasnov