OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

Ljubljanska cesta 7

8311 Kostanjevica na Krki

Tel: +386 (0)7 498 72 75

Fax: +386 (0)7 498 62 75

E-pošta: Uradni spletni naslov: http://www.kostanjevica.si

Uradni e-naslov: obcina@kostanjevica.si

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (nIP)

Naziv novelacije investicijskega projekta:

Energetska sanacija Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Investicijski program je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Kostanjevica na Krki, maj 2018

Naziv investicijskega projekta:

Energetska sanacija Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Investitor:

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

Ljubljanska cesta 7

8311 Kostanjevica na Krki

Odgovorna oseba naročnika (ime in priimek, žig in podpis):

Ladko PETRETIČ, župan

Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in žig):

Judita Lajkovič, direktorica občinske uprave

Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig):

| RADIX, d.o.o. Lovrenc na Dravskem polju 37/b 2324 Lovrenc na Dravskem polju Aleksander Dolenc, direktor |  |
| --- | --- |

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO	10

2	NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV	12

2.1	NAVEDBA INVESTITORJA	12

2.1.1	Javni partner	12

2.1.2	Zasebni partner	12

2.2	NAVEDBA IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	13

2.3	NAVEDBA IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	13

2.4	NAVEDBA UPRAVLJAVCA JAVNIH OBJEKTOV	13

2.5	DATUM IZDELAVE nIP	13

2.6	PODLAGA ZA NOVELACIJO IP	14

3	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	15

3.1	PREDSTAVITEV OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI	15

3.2	PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	16

3.3	TEMELJNI RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO	20

4	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	22

4.1	PREDMET PROJEKTA Z OPREDELITVIJO VPLIVA NA RAZVOJNE MOŽNOSTI REGIJE	22

4.1.1	Predmet projekta	22

4.1.2	Namen projekta	23

4.2	CILJI INVESTICIJE	24

4.3	USKLAJENOST PROJEKTA Z ZAKONODAJO TER RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	25

4.3.1	Usklajenost investicijskega projekta z občinskimi razvojnimi strategijami, politikami, dokumenti in programi	25

4.3.2	Usklajenost investicijskega projekta z drugimi razvojnimi strategijami, politikami, dokumenti in programi v Sloveniji in EU	25

5	IZBRANA VARIANTA Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI	28

5.1	PROJEKT CEO JZP, KJER ZASEBNI PARTNER FINANCIRA VSAJ 50,01% UPRAVIČENIH STROŠKOV INVESTICIJE	28

5.2	OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU OPERACIJE ZA PROJEKT CEO JZP	29

5.3	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	31

6	OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	32

6.1	NAVEDBA IZHODIŠČA ZA OCENO VREDNOSTI PROJEKTA	32

6.2	OCENA CELOTNIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH ZA PROJEKT CEO JZP	33

6.3	SPECIFIKACIJA IN DINAMIKA FINANCIRANJA STROŠKOV INVESTICIJE	34

6.3.1	Vrednost investicijskega projekta CEO JZP po stalnih cenah	34

7	NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP Z ANALIZO SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA	39

7.1	NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP	39

8	PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA  TER DRUŽBENO - EKONOMSKIH KORISTI PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP	47

8.1	EKONOMSKA DOBA PROJEKTA	47

8.2	PROJEKCIJA PRIHODKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP	47

8.3	PROJEKCIJA STROŠKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP	51

8.3.1	Odhodki javnega partnerja	52

8.3.2	Odhodki zasebnega partnerja	53

8.3.3	Odhodki javnega in zasebnega partnerja skupaj	54

9	TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	56

9.1	PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA	56

9.2	OPIS LOKACIJE	57

9.2.1	Mikro lokacije	59

9.3	TERMINSKI PLAN IZVEDBE POSTOPKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA	60

9.4	VARSTVO OKOLJA	62

9.4.1	Učinkovita izraba naravnih virov	62

9.4.2	Okoljska učinkovitost	62

9.4.3	Trajnostna dostopnost	63

9.4.4	Zmanjšanje vplivov na okolje	63

9.4.5	Hrup	63

9.4.6	Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje	63

9.5	OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV	64

9.6	KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA	64

10	PRAVNA IZHODIŠČA IZVEDBE PROJEKTA PREKO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA	65

10.1	JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO	65

10.2	VRSTE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA	67

10.3	PRAVNI VIDIKI POSTOPKA IZBIRE IZVAJALCA ZA NAMEN ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA	69

10.4	IZBIRA OPTIMALNE OBLIKE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA	71

11	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI	72

11.1	PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP V  EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE ANALIZE	76

11.1.1	Predpostavke za izdelavo finančne in ekonomske analize	76

12	FINANČNA ANALIZA »IZBRANA VARIANTA«	78

12.1	FINANAČNA ANALIZA PROJEKTA CEO JZP	78

12.1.1	Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Finančne analize projekta CEO JZP«	80

12.1.2	Finančna analiza realnih denarnih tokov občine	80

12.1.3	Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Finančne analize realnega denarnega toka javnega partnerja«	83

12.1.4	Finančna analiza denarnih tokov zasebnega partnerja	84

12.1.5	Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Finančne analize denarnih tokov zasebnega partnerja«	85

12.1.6	Konsolidirana finančna analiza projekta	85

12.1.7	Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Konsolidirane finančne analize projekta«	86

12.2	FINANČNA ANALIZA PO OBJEKTIH	88

12.2.1	Finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki	88

12.2.2	Finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	95

13	EKONOMSKA ANALIZA »IZBRANA VARIANTA«	101

13.1	EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA CEO JZP	101

13.1.1	Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Ekonomske analize projekta CEO JZP«	102

13.1.2	Ekonomska analiza realnih denarnih tokov občine	102

13.1.3	Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja«	104

13.1.4	Konsolidirana ekonomska analiza projekta CEO JZP	105

13.1.5	Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru »Konsolidirane ekonomske analize projekta CEO JZP«	106

13.2	EKONOMSKA ANALIZA PO OBJEKTIH	107

13.2.1	Ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki	107

13.2.2	Ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	112

14	IZRAČUN MAKSIMALNE VIŠINE SOFINANCIRANJA NA PODLAGI FINANČNE VRZELI (STOPNJE PRIMANJKLJAJA V FINANCIRANJU) »IZBRANA VARIANTA«	117

15	OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE	120

16	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJA	122

16.1	SPLOŠNA ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	122

16.1.1	Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP na spremembo ključnih spremenljivk po ekonomski analizi projekta	123

16.1.2	Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO na spremembo ključnih spremenljivk po realnem denarnem toku projekta po ekonomski analizi	124

16.1.3	Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO na spremembo ključnih spremenljivk po konsolidirani ekonomski analizi projekta	125

16.2	ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ZA OPREDELITEV KRITIČNIH SPREMENLJIVK	126

16.2.1	Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP za opredelitev kritičnih spremenljivk po ekonomski analizi projekta	126

16.2.2	Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP za opredelitev kritičnih spremenljivk po realnem denarnem toku projekta po ekonomski analizi	127

16.2.3	Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP za opredelitev kritičnih spremenljivk po konsolidirani ekonomski analizi projekta	128

16.3	ANALIZA TVEGANJA	129

17	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	130

17.1	POTREBNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA	130

17.2	REZULTATI FINANČNE IN EKONOMSKE ANALIZE PROJEKTA CEO JZP	131

17.3	ANALIZA SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA CELOVITE ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI	132

KAZALO SLIK

Slika 1: občina kostanjevica na krki	15

Slika 2: spomeniško zaščiten spomenik	57

Slika 3: Lokacija investicije	58

KAZALO TABEL

TABELA  1: Poraba energije po objektih pred in po energetski sanaciji s prikazanimi prihranki v kWh	31

TABELA  2: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih/tekočih cenah, v EUR	33

TABELA  3: Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja po stalnih/tekočih cenah, v EUR	34

TABELA  4: Specifikacija investicijskih stroškov zunanjih storitev po posameznih objektih, v EUR	35

TABELA  5: Vrednost investicijskega projekta CEO JZP, ločena po nosilcih investicijskih stroškov in prikazom potencialnega sofinanciranja upravičenih stroškov po stalnih/tekočih cenah, v EUR	36

TABELA  6: Vrednost investicijskega projekta CEO JZP, ločena po nosilcih investicijskih stroškov in prikazom potencialnega sofinanciranja upravičenih stroškov po stalnih/tekočih cenah, v EUR, za JZP pogodbo	37

TABELA  7: Vrednost investicijskega projekta CEO JZP, ločena po nosilcih investicijskih stroškov in prikazom potencialnega sofinanciranja upravičenih stroškov po stalnih/tekočih cenah, v EUR, za klasično javno naročilo	38

TABELA  8: Viri in dinamika financiranja OŠ JOŽE GORJUP JZP + JN po stalnih/tekočih cenah, v EUR	40

TABELA  9: Viri in dinamika financiranja OŠ JOŽE GORJUP JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR	40

TABELA  10: Viri in dinamika financiranja VRTEC PLAVČEK JZP + JN po stalnih/tekočih cenah, v EUR	41

TABELA  11: Viri in dinamika financiranja VRTEC PLAVČEK JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR	41

TABELA  12: Viri in dinamika financiranja celovitega investicijskega projekta JZP + JN  CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR	42

TABELA  13: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta JZP + JN  CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR brez DDV	43

TABELA  14: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta JZP  CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR brez DDV	44

TABELA  15: Viri in dinamika financiranja upravičenih stroškov investicijskega projekta CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR	45

TABELA  16: Viri in dinamika financiranja neupravičenih stroškov investicijskega projekta CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR	46

TABELA  17: Prikaz letnih prihrankov projekta CEO JZP z vidika javnega partnerja, v EUR	48

TABELA  18: Prikaz letnih prihodkov zasebnega partnerja, v EUR	49

TABELA  19: Prikaz konsolidiranih letnih prihodkov javnega in zasebnega partnerja za pripravo konsolidirane finančne analize, v EUR	50

TABELA  20: Prikaz investicijskih vlaganj in letnih stroškov iz obratovanja javnega partnerja, v EUR	52

TABELA  21: Prikaz investicijskih vlaganj in letnih stroškov iz obratovanja zasebnega partnerja, v EUR	53

TABELA  22: Prikaz konsolidiranih letnih investicijskih vlaganj in letnih stroškov iz obratovanja javnega in zasebnega partnerja za pripravo konsolidirane finančne analize,	55

TABELA  23: Mikro lokacije objektov	59

TABELA  24: Terminski plan izvedbe postopka JZP	60

TABELA  25: Projektna skupina	64

TABELA  26: Porazdelitev tveganja	69

TABELA  27: Finančna analiza »projekta CEO JZP« v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	79

TABELA  28: Likvidnostni tok po finančni analizi projekta CEO JZP v ekonomski dobi z vidika občine Kostanjevica na Krki v EUR	79

TABELA  29: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize projekt CEO JZP"	80

TABELA  30: Realni denarni tok investicijskega projekta v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	82

TABELA  31: Likvidnostni tok investicijskega projekta CEO JZP na podlagi realnih tokov javnega partnerja v ekonomski dobi projekta z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR	82

TABELA  32: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize" realnega denarnega toka občine"	83

TABELA  33: Finančni denarni tok zasebnega partnerja v ekonomski dobi projekta, v EUR	84

TABELA  34: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize denarnih tokov zasebnega partnerja"	85

TABELA  35: Konsolidirana finančna analiza projekta CEO JZP v ekonomski dobi projekta, v EUR	86

TABELA  36: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane finančne analize projekta CEO JZP"	86

TABELA  37: Skupna vrednost investicijskega projekta po posameznih objektih (v €)	88

TABELA  38: Finančna analiza "projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki " v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	88

TABELA  39: Likvidnostni tok po finančni analizi »projekta  OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki« v ekonomski dobi z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR	89

TABELA  40: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"	90

TABELA  41: Realni denarni tok investicijskega projekta v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	91

TABELA  42: Likvidnostni tok investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki na podlagi realnih tokov javnega partnerja v ekonomski dobi projekta z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR	91

TABELA  43: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize" realnega denarnega toka občine"	92

TABELA  44: Konsolidirana finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v ekonomski dobi projekta, v EUR	93

TABELA  45: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"	93

TABELA  46: Finančna analiza "projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 " v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	95

TABELA  47: Likvidnostni tok po finančni analizi projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 v ekonomski dobi z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR	95

TABELA  48: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	"	96

TABELA  49: Realni denarni tok občine investicijskega projekta v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	97

TABELA  50: Likvidnostni tok investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 na podlagi realnih tokov javnega partnerja v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	97

TABELA  51: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize" realnega denarnega toka občine"	98

TABELA  52: Konsolidirana finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 v ekonomski dobi projekta, v EUR	99

TABELA  53: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	"	99

TABELA  54: Ekonomska analiza "Projekta CEO JZP" v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki v EUR	101

TABELA  55: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize projekta CEO JZP"	102

TABELA  56: Realni denarni tok javnega partnerja po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta CEO JZP z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	103

TABELA  57: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja"	104

TABELA  58: Konsolidirana ekonomska analiza projekta CEO JZP v ekonomski dobi projekta, v EUR	105

TABELA  143: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane ekonomske analize projekta CEO JZP"	106

TABELA  60: Ekonomska analiza "Projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki" v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	107

TABELA  61: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"	107

TABELA  62: Realni denarni tok javnega partnerja po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	108

TABELA  63: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja"	109

TABELA  64: Konsolidirana ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v ekonomski dobi projekta, v EUR	110

TABELA  65: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"	110

TABELA  66: Ekonomska analiza "Projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček " v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	112

TABELA  67: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček"	112

TABELA  68: Realni denarni tok javnega partnerja po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR	113

TABELA  69: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja"	114

TABELA  70: Konsolidirana ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček v ekonomski dobi projekta, v EUR	115

TABELA  71: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček"	115

TABELA  72: Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta CEO JZP (finančne vrzeli) v EUR	117

TABELA  73: Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta CEO JZP (finančne vrzeli) v EUR – diskontirane vrednosti	118

TABELA  74: Prikaz upravičenosti projekta do sofinanciranja (finančna vrzel)	119

TABELA  75: Časovni načrt izvedbe investicije	120

TABELA  76: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk po ekonomski analizi	123

TABELA  77: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk po realnem denarnem toku po ekonomski analizi	124

TABELA  78: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk po konsolidirani ekonomski analizi	125

TABELA  79: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% po ekonomski analizi	126

TABELA  80: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% po realnem dt po ekonomski analizi	127

TABELA  81: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% po konsolidirani eknomski analizi	128

UVODNO POJASNILO

Novelacija investicijskega programa (nIP): »Energetska sanacija Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki« obravnava izvedbo celovite energetske sanacije dveh objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje po modelu energetskega pogodbeništva.

Javni objekti, ki jih obravnavamo v tem dokumentu in so predmet dokumenta so:

- OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

- OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček.

V skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo RS, februar 2018) je nIP-ja predstavljena z ekonomskega vidika za izvedbo projekta po modelu energetskega pogodbeništva.

V dokumentu nIP obravnavamo naslednjo »izbrano« rešitev:

Varianta »z« investicijo po modelu JZP, kjer zasebni partner financira vsaj 50,01% upravičenih stroškov investicije, kjer znaša stopnjo donosnosti za zasebnika: 7 %,  finančna diskontna stopnja za zasebnika: 5 %, finančna diskontna stopnja za javnega partnerja: 4 %, socialno diskontno stopnjo za javnega partnerja: 5 %, pogodbeno dobo 15 let ter udeležba javnega partnerja v prihranku: 1 %.

Poseg v prostor je opredeljen kot izvedba investicijsko vzdrževalnih del v javno korist, ki zajemajo rekonstrukcijo (izvedbo gradbenih ukrepov/ukrepi gradbene prenove) in tehnološko posodobitev (tehnološki investicijski ukrepi) obstoječih objektov. Poleg investicijskih ukrepov pa so predvideni tudi ukrepi uvedbe sistema energetskega upravljanja ter organizacijski in drugi ukrepi v smislu izvajanja energetskega upravljanja objektov.

Vrednost investicijskega projekta znaša po stalnih/tekočih cenah 1.449.134,40 EUR brez DDV (neto vrednost) oz. 1.767.943,97 EUR z DDV (bruto vrednost). Vrednost upravičenih stroškov po stalnih/tekočih cenah znaša 1.356.660,65 EUR. V nIP-u je po izbrani varianti predvideno financiranje investicijskega projekta iz lastnih proračunskih virov po stalnih/tekočih cenah občine v višini 180.581,01 EUR, iz javnih virov EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih nepovratnih EU sredstev v višini 542.664,26 EUR ter iz drugih, zasebnih virov (zasebni partner) v višini 633.415,38 EUR  za upravičene stroške investicije. Za neupravičene stroške investicije pa je predvideno financiranje investicijskega projekta iz lastnih proračunskih virov po stalnih/tekočih cenah občine v višini 98.338,51 EUR, za DDV pa 34.798,33 EUR, kar skupaj znese 133.136,84 EUR neupravičenih stroškov občine. Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 278.146,48 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno.

Novelacija investicijskega programa (nIP) je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Skladno z zastavljenimi cilji in pogoji RS, opredeljenimi v Podrobnejših usmeritvah javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo RS, februar 2016) naročnik z izdelavo in potrditivjo nIP-a, v skladu z Uredbo o enotni metodologiji, nadaljuje postopek po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; v nadaljevanju: ZJZP).

Časovni načrt izvedbe projekta je od decembra 2016 (javni poziv promotorjem) pa do decembra 2018, ko je predviden zaključek pripravljalnih storitev projekta in predaja v uporabo in upravljanje.

Za naveden projekt so bili v januarju in februarju 2018 izdelani in potrjeni Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP). Za projekt je tako izdelana vsa z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) predpisana investicijska dokumentacija. Projekt je prav tako vključen v občinski proračun in načrt razvojnih programov.

Glede na to, da moramo v skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (februar 2018) v primeru večjega števila stavb, združenih v eno operacijo pripraviti enotno investicijsko dokumentacijo skladno z UEM, vendar mora biti ustrezno razdelana tudi po posameznih »funkcionalnih enotah«, smo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnava investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) izdelali Novelacijo investicijskega programa (nIP).

Predmetna novelacija IP obravnava, na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov, podrobno razčlenjeno optimalno varianto in je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.

NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV

NAVEDBA INVESTITORJA

Javni partner

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv: | OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI |
| Naslov: | Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki |
| Odgovorna oseba: | Petretič Ladko, župan |
| Telefon: | +386 (0)7 498 72 75 |
| Telefaks: | +386 (0)7 498 62 75 |
| E-pošta: | obcina@kostanjevica.si |
| Davčna številka: | 71838449 |
| Matična številka: | 2179903000 |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 0139 7010 0019 737 |
| Šifra dejavnosti: | O84.110 - Splošna dejavnost javne uprave |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih projektov: | Anita Krajnc – višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti |
| Telefon: | 08-20-50-619 |
| Telefaks: | +386 (0)7 498 62 75 |
| E-pošta: | anita.krajnc@kostanjevica.si |
| Odgovorna oseba investitorja: | Petretič Ladko, župan |
| Telefon: | +386 (0)7 498 72 75 |
| E-pošta: | obcina@kostanjevica.si |

Zasebni partner

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNEGA OBJEKTA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI« (JN001504/2018-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), je bil edini ponudnik konzorcij družb PETROL Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., Zadružni trg 10, 2250 Ptuj. Postopek konkurenčnega dialoga bo končan predvidoma do konca maja 2018.

NAVEDBA IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv: | RADIX, d.o.o. |
| Naslov: | Lovrenc na Dravskem polju 37/b, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, Slovenija |
| Odgovorna oseba: | Aleksander Dolenc, direktor |
| Telefon: | 05 901 38 58 |
| Telefaks: | 05 901 56 64 |
| Mobilna številka: | 041 398 702 |
| E-pošta: | info@radix.si |
| Davčna številka: | SI22903801 |
| Transakcijski račun: | SI56 0420 2000 0551 479, NOVA KBM, d.d. |

NAVEDBA IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv: | MV BIRO Marja Vlahušič s.p. |
| Naslov: | Lapajnetova 4, 8270 Krško |
| Odgovorna oseba: | Marija Vlahušič |
| Telefon: | 07 492 07 64 |
| E-pošta: | mv.biro@siol.net |
| Davčna številka: | SI 91594723 |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 0315 5100 0426 208 (SKB d.d.) |

NAVEDBA UPRAVLJAVCA JAVNIH OBJEKTOV

| UPRAVLJAVEC OBRAVNAVANIH OBJEKTOV |  |
| --- | --- |
| Naziv: | OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki |
| Naslov: | Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki |
| Odgovorna oseba: | Melita Skušek, prof., ravnateljica |
| Telefon: | 07 48 100 12 |
| Telefaks: | 07 48 100 14 |
| E-pošta: | o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si |
| Davčna številka: | SI47511788 |
| EZR: | 01397-6000000020 |

DATUM IZDELAVE nIP

Maj 2018.

PODLAGA ZA NOVELACIJO IP

Dne 13.3.2018 je bil v Uradnem listu RS, št. JN001504/2018-U01 objavljen javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNEGA OBJEKTA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI«.

V skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (februar 2018) moramo v primeru večjega števila stavb, združenih v eno operacijo pripraviti enotno investicijsko dokumentacijo skladno z UEM, vendar mora biti ustrezno razdelana tudi po posameznih »funkcionalnih enotah«, da je možno za vsako od teh enot opredeliti investicijske stroške, t.j. vrednost projekta po posameznih enotah, in njeno ekonomsko upravičenost (ekonomska analiza naj bo torej v investicijskem programu prikazana tako detajlno, da bo iz predloženih izračunov viden učinek (stroški in koristi) vsake posamezne enote); za vse funkcionalne enote vključene v investicijsko dokumentacijo se skladno z uredbo pripravi tudi enotna (skupna) finančna in ekonomska analiza.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji smo na podlagi tega dejstva izdelali Novelacijo investicijskega programa (nIP).

ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

PREDSTAVITEV OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Občina Kostanjevica na Krki je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Krško in je ena izmed šestih občin v regiji Posavje. Ta občina ima 28 naselij. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne kljuke. V enem najostrejših okoljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče Občine.

Statistična regija	SPODNJEPOSAVSKA STATISTIČNA REGIJA

Število naselij	28

Št. prebivalcev	2455

Površina (km2)	58.3

Naselja:

Avguštine, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karlče, Kočarija, Koprivnik, Kostanjevica na Krki, Male Vodenice, Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice, Vrbje, Vrtača, Zaboršt

Slika 1: občina kostanjevica na krki

Vir: Geopedia

PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Javni objekti, v kolikor niso bili že energetsko sanirani, so energetsko potratni zaradi neustreznega ovoja stavbe, stavbnega pohištva, izolacije ipd. ter da so energetske naprave v veliko primerih že zelo iztrošene in potrebne zamenjave. Stroški rabe energije in vzdrževanja tako iz leta v leto naraščajo tudi zaradi dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zastareli sistemi predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi nezanesljivo delovanje in potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Slabo energetsko stanje objektov in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike, neenakomerno porazdelitev toplote.

Zaradi vse višjih stroškov energije in energetsko neučinkovitih javnih objektov, ki so predmet obravnave tega dokumenta, se je Občina Kostanjevica na Krki odločila za energetsko sanacijo dveh javnih objektov, ki so v njeni lasti.

V nadaljevanju so predstavljena obstoječa stanja objektov in razlogi za izvedbo energetskih ukrepov. Energetsko učinkovitost objektov smo za posamezni objekt prikazali s  kazalnikom specifične porabe energije na enoto površine na letni ravni. Kazalnik izkazuje fizične lastnosti objekta (izolacijo, stanje stavbnega pohištva) in ravnanje uporabnikov z energijo. V skladu z energetsko izkaznico so objekti glede na specifično rabo energije na enoto površine (m2) tudi razdeljeni v bolj oziroma manj potratne objekte.

Splošni podatki o OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

OŠ Jožeta Gorjupa je javni izobraževalni zavod, ki ga v javnem interesu zagotavlja Občina Kostanjevica na Krki in Republika Slovenija. V sklopu šole je tudi vzgojno-varstvena enota vrtca Plavček. Lastnica objekta je Občina Kostanjevica na Krki.

V šolskem letu 2017/2018 šolo obiskuje 228 učencev ter 107 otrok v vrtcu. Na šoli deluje 10 oddelkov osnovnošolskega izobraževanj, 2,84 oddelka podaljšanega bivanja in 6 oddelkov vrtca.

V šolskem letu 2017/18 je na OŠ Kostanjevica na Krki zaposlenih 30 učiteljev, skupno z vrtcem in ostalim osebjem pa 50 delavcev.

Splošni podatki o objektu osnovne šole

Objekt OŠ Kostanjevica na Krki je bil zgrajen leta 1906 (stari del), leta 1980 pa so se na vzhodu obstoječe šole dozidali še dodatni prostori šole (novi del). Leta 1982 se je k šoli dozidala tudi telovadnica. Obravnavani objekti so dotrajani in energetsko potratni. Konstrukcija objekta je opečna, lesena in armirano betonska. Vertikalni gabarit stare in nove šole je pritličje in nadstropje, telovadnica je v pritlični izvedbi. Podstrešje objektov ni izkoriščeno. Streha objekta je sestavljena iz več dvokapnic in je nadkrita z opečnato kritino. Oba dela proti podstrešju nista toplotno izolirana. Strop proti podstrešju telovadnice je toplotno izoliran. Stavbno pohištvo na objektih je dotrajano, v celoti še staro leseno, ki ne tesni več. Večina oken ima nameščene žaluzije. Okna na telovadnici so v kopelit izvedbi. Plošča objektov na terenu je betonska, ki ni hidro in toplotno izolirana. Fasada je zaključena s fasadnim ometom. Na delu strehe so nameščene svetlobne kupole Akripol, ki z energetskega vidika predstavljajo pomemben vir izgube energije.

Toplotno ugodje v objektu ni zadovoljivo – površine so pozimi hladne, poleti pa prevroče.

Skupna kvadratura objekta je 5.735 m2, od tega je 3.088 m2 novi del, 1.800 m2 stari del ter 512 m2 telovadnica.

Za vzdrževanje objekta je odgovoren hišnik, ki objekt vzorno vzdržuje.

Ogrevanje

Za potrebe ogrevanja stavb: OŠ JOŽETA GORJUPA in Vrtec Plavček sta v kotlovnici vgrajena DVA kotla, in sicer:

  - kotel  nazivne moči 500 kW, leto proizvodnje 1978 proizvod KIV Vransko

  - kotel  nazivne moči 400 kW, leto proizvodnje 1994 proizvod EMO Celje

Kotlovnica je v zelo slabem stanju. Razdelilna postaja je dotrajana in slabo izolirana.

Kot  energent se uporablja ELKO (ekstra lahko kurilno olje),  kateri se skladišči v podzemnem rezervoarju.

Za  pripravo  tople sanitarne vode se uporablja bojler V = 3000 L in kot energent uporablja električno energijo  ( priključek 3 x 6 kW = 18 kW).

Ogrevala predstavljajo  radiatorji nameščeni  ob zunanjih stenah in v celoti niso opremljeni s termostatskimi  ventili.

Obstoječa toplotna postaja je sicer opremljena z mešalnimi ventili, vendar regulacija ne deluje. Nastavitev regulacije ogrevanja je ročna.

Obtočne črpalke niso frekvenčno vodene. Iz toplotne podpostaje je voden ogrevalni vod do vrtca in predstavljaja trenutno glavni  vir ogrevanja.

Objekt vrtec je ogrevan preko povezovalnega voda iz kotlovnice OŠ JOŽETA GORJUPA ter hlajen s toplotno črpalko ogrevalne/hladilne moči 35 kW. Toplotna črpalka je vezana na vodno vrtino globine 20 m. Oskrba TČ z vrtinsko vodo ne deluje , saj  prihaja do zamuljavanja vrtine, kar onemogoča uporabo TČ za ogrevanje vrtca.

V šoli in vrtcu ni vgrajenih merilcev za porabo energije ogrevanja.

Prezračevanje

Za prezračevanje  šolske  jedilnice je vgrajen klimat izdelan leta 1978 brez ustrezne rekuperacije. Sanitarije se prezračujejo prisilno  brez rekuperacije. Telovadnica se prezračuje z odvodnima ventilatorjema.

Plin

Za pripravo hrane se uporablja utekočinjen naftni plin (UNP) v jeklenkah.

Elektrika

Električna energija se porablja za ogrevanje tople vode, razsvetljavo, hlajenje ter druge naprave, ki za svoje delovanje rabijo električno energijo. Največji porabnik električne energije je razsvetljava, saj imajo objekti vgrajeno veliko število svetil (fluorescentne svetilke 58 W, v telovadnici pa reflektorji z močjo 500 W). Prav tako so porabniki električne energije klima naprave, električni grelniki, cirkulacijske črpalke v kotlovnici, kuhinja s pokončno električno pečico in štedilnik.

Skupna poraba energije in stroški

V nadaljevanju so predstavljeni podatki o porabi energije na podlagi različnih dokumentov in sicer:

- Razširjanih energetskih pregledov (Radix d.o.o.)  – podatki za leto 2015, 2016 in 2017

- Ponudbe zasebnega partnerja na  Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNEGA OBJEKTA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI« (JN001504/2018-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL)

V finančni in ekonomski analizi so uporabljeni podatki, ki se nanašajo na obdobje porabe za leta 2015, 2016 in 2017 – podatki iz REP-ov in  Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNEGA OBJEKTA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI« (JN001504/2018-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL)

Javni objekti, ki jih obravnavamo v tem dokumentu in so predmet dokumenta so:

- OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

- OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček.

- OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

| Osnovni podatki o objektu |  |
| --- | --- |
| Objekt: | OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki |
| Naslov: | Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki |
| Oznaka | OB01 |
| Neto površina m2: | 4299,3 |
| Tip energenta: | ELKO |

Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja

| Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek |
| --- | --- |
| Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | 452.492 kWh |
| Raba toplote skupaj (kWh) | 348.419 kWh |
| - toplota za ogrevanje (kWh) |  |
| - toplota za STV |  |
| - toplota za ostalo (kWh) |  |
| Strošek toplote skupaj (€) | 34.184,31 € |
| Cena toplote (€/kWh) | 0,09811 €/kWh |
| Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | 143.140 kWh |
| - električna energija za razsvetljavo (kWh) |  |
| - električna energija za ostalo (kWh) |  |
| Strošek električne energije skupaj (€) | 19.449,36 € |
| Cena električne energije (€/kWh) | 0,1359 €/kWh |
| Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | 8.598,60 € |

| Seznam predvidenih ukrepov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energetsko upravljanje |  |  |
| Rekonstrukcija merilnih mest |  |  |
| Prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda + UNP |  |  |
| Termostatski ventili |  |  |
| Ureditev prezračevanja v jedilnici |  |  |
| Ureditev prezračevanja v športni dvorani |  |  |
| Senacija razsvetljave Zamenjava stavbnega pohištva Izolacija stropov in sten proti neogrevanemmu podstrešju |  |  |
| Izdelava fasade NOVI DEL + TELOVADNICA Ostala investicijsko vzdrževalna dela |  |  |

- OŠ Jožeta Gorjupa – Vrtec Plavček

| Osnovni podatki o objektu |  |
| --- | --- |
| Objekt: | OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček |
| Naslov: | Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki |
| Oznaka | OB02 |
| Neto površina m2: | 849 |
| Tip energenta: | ELKO/TČ |

Referenčna letna raba in stroški energije, stroški vzdrževanja

| Vrsta energije | Referenčna poraba/strošek |
| --- | --- |
| Referenčna poraba dovedene energije skupaj (kWh) | 63.676 kWh |
| Raba toplote skupaj (kWh) | 49.031 kWh |
| - toplota za ogrevanje (kWh) |  |
| - toplota za STV |  |
| - toplota za ostalo (kWh) |  |
| Strošek toplote skupaj (€) | 4.810,53 € |
| Cena toplote (€/kWh) | 0,09811 €/kWh |
| Referenčna raba električne energije skupaj (kWh) | 42.213 kWh |
| - električna energija za razsvetljavo (kWh) |  |
| - električna energija za ostalo (kWh) |  |
| Strošek električne energije skupaj (€) | 4.952,52 € |
| Cena električne energije (€/kWh) | 0,1173 €/kWh |
| Strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja (€) | 1.698,00 € |

| Seznam predvidenih ukrepov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energetsko upravljanje |  |  |
| Prenova ogrevalnega sistema - novo geotermalno polje - TČ zrak/voda za pripravo sanitarne vode |  |  |

TEMELJNI RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Temeljni razlogi za investicijsko namero so:

- celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Kostanjevica na Krki,

- prijava na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, oznaka JOB_2018,

- implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij,

- implementacija Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov,

- implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO),

- implementacija Državnega razvojnega programa (DRP),

- implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS),

- implementacija Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN-URE 2020).

S energetsko prenovo javnih objektov bo občina sledila smernicam evropske in slovenske zakonodaje na področju energetske učinkovitosti javnih stavb. Zmanjševanje stroškov za ogrevanje objektov ter zelena energija sta temeljni poglavji energetske politike EU. Sta skladni s cilji državne in občinske strategije na področju energetike zasebnih in javnih stavb.

Glavni razlogi za investicijsko namero izhajajo iz zgoraj navedenih obstoječih stanj objektov. Objekti so z vidika energetske učinkovitosti v slabem stanju, posledično so slabi tudi delovni in bivalni pogoji v objektih.

Z izvedbo nameravane investicije bo zagotovljeno:

- višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov (zaposleni, učenci, otroci, ostali uporabniki objektov);

- povečanje energetske učinkovitosti objektov, kar pomeni:

    - znižanje transmisijskih izgub skozi zunanje stene objektov (kjer so predvideni ukrepi izolacije zunanjih sten),

    - znižanje transmisijskih izgub skozi strehe objektov (kjer so predvideni ukrepi izolacije proti strehi),

    - znižanje transmisijskih izgub skozi stavbno pohištvo objektov (kjer so predvideni ukrepi zamenjave zunanjega stavbnega pohištva),

    - z namestitvijo termostatskih ventilov na radiatorje bodo optimizirani sistemi ogrevanja v objektih,

    - prenove kotlovnic oziroma vgradnja novih kotlovnic bodo optimizirale proizvodne sisteme toplote, prisoten pa bo tudi prehod na okolju prijazen in cenovno ugodnejši energent, z vzpostavitvijo daljinskega nadzora in upravljanja kotlovnic pa bo zagotovljeno optimalno delovanje le-teh in hitro odpravljanje morebitnih nepravilnosti v delovanju,

- uvedba obnovljivih virov energije v objekte,

- vsi navedeni ukrepi bodo zagotovili nižjo rabo energije glede na obstoječe stanje in

- prihranek pri stroških za energijo.

Obstoječe slabo energetsko stanje objektov in energetskih naprav v objektih predstavlja prekomerno obremenjevanje okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci ter visoke stroške obratovanja in vzdrževanja objektov. Poleg tega obstoječe stanje tudi ne zagotavlja optimalnih bivalnih in delovnih pogojev v objektih.

Objekti se ogrevajo s fosilnimi gorivi (ELKO) in tako niso skladni z zahtevami PURES. Z nameravano energetsko prenovo objektov bo izpolnjen tudi ta cilj.

Razlog za izvedbo investicijske namere je tudi v odsotnosti ustreznega energetskega upravljanja, kar se prav tako odraža v višjih stroških energije ter stroških vzdrževanja in upravljanja predmetnih energetskih sistemov.

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

PREDMET PROJEKTA Z OPREDELITVIJO VPLIVA NA RAZVOJNE MOŽNOSTI REGIJE

Predmet projekta

Občina Kostanjevica na Krki je skladno z Energetskim zakonom naročila in pridobila energetsko izkaznico za javne objekte v katerem so bili postavljeni cilji, ki jih bo občina zasledovala na področju energetike. Nadaljevanje energetskih izkaznic je potekalo v izvedbi razširjenih energetskih pregledov javnih objektov, kjer se bodo predvideli vsi končni ukrepi celovite energetske sanacije.

Predmet projekta so operacije celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi Občine Kostanjevica na Krki:

- OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

- OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček.

Z investicijo se namerava izvesti celovita energetska prenova stavb v lasti občine:

- sanacija energetskih naprav (zamenjava kotlovnice ELKO z geotermalno toplotno črpalka, dodatna postavitev plinskega trošila, vgradnja geosond ter vgradnja termostatskih ventilov),

- toplotna izolacija fasade,

- zamenjava stavbnega pohištva,

- toplotna izolacija podstrešja in strehe,

- prenova razsvetljave (zamenjava sijalk in svetil),

- vgradnja prezračevalnih in klimatskih naprav.

- ostala investicijsko-vzdrževalna dela na starem delu objekta OŠ JOŽETA GORJUPA:

  - zamenjava dela kritine za preprečitev zamakanja nove izolacije podstrešja

  - ureditev strelovoda

  - osvežitev fasade starega dela šole,

  - zamenjava dela ometov v starem delu šole

  - popravilo vhodnih vrat in izvedba novega vetrolova

  - ureditev okolice

  - zamenjava grelnih teles v starem delu šole.

Hkrati se načrtuje tudi, da upravljanje in vzdrževanje energetskih objektov izvaja za to posebej usposobljen upravljavec. Zaradi tovrstnega načina upravljanja se načrtujejo tudi dodatni prihranki.

Občina Kostanjevica na Krki namerava predmetni projekt prijaviti v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 «Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih  programov  ali  pa  se   izberejo  pod  njihovo  pristojnostjo.  Operacija  prispeva  k   ciljem povezane  prednostne  naloge  ali  prednostnih  nalog,  na  katere  se  nanaša;  v  okviru  finančnih instrumentov operacijo sestavljajo  finančni  prispevki  programa  k  finančnim  instrumentom  in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov. V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.

»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Kot izhodišče za izvedbo projekta smo predvideli Varianto 1 - brez investicije in Varianto 2 - z investicijo.

Namen projekta

Občina Kostanjevica na Krki se s projektom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki prijavlja na »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin« (JOB 2018) objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Objekt OŠ Kostanjevica na Krki je sicer redno vzdrževan, vendar pa obnove do sedaj niso zajemale energetskih sanacij in tako objekt ne ustreza kriterijem energetsko varčnega objekta. Pred leti se je dogradil in adaptiral vrtec pri OŠ že v skladu z načeli učinkovite rabe energije, stavba šole (stari in novi del) pa se namerava energetsko sanirati s predmetno investicijo. S tem projektom oziroma vlaganji se namerava povečati energetsko učinkovitost objekta s celotno energetsko sanacijo stavbe (tehnološka in gradbena sanacija).

Osnovni namen občine je z izvedbo predmeta projekta:

- zmanjšati stroške energentov za ogrevanje javnih objektov,

- izpolnjevanje zavez iz evropske in slovenske zakonodaje,

- uresničevanje ciljev AN-URE 2020.

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v desetih javnih objektih, ki so v lasti Občine Kostanjevica na Krki, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Glede na to, da izvedba investicijskega projekta prinaša prihranke in številne občine v tujini in Sloveniji za namene energetskih sanacij uporabljajo tudi finančne mehanizme, kot je financiranje operacije z doseženimi prihranki, lahko občina, v kolikor so za to izpolnjeni vsi pravno formalni in finančni pogoji (uspešno kandidiranje na javnem razpisu JOB_2018) ter izvedene analize, izvede investicijski projekt po modelu energetskega pogodbeništva.

V obstoječem dokumentu se tako obravnava tudi izvedba projekta v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Zato se bo obstoječi dokument izdelal tudi z namenom, da se oceni možnosti izvedbe investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva. V okviru projekta so za izboljšanje energetske učinkovitosti posameznih objektov predvideni tako investicijski kot organizacijski ukrepi.

CILJI INVESTICIJE

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi energetsko sanirati dva javna objekta, ki sta v lasti Občine Kostanjevica na Krki, in sicer s ciljem zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih javnih objektih. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov.

Občina Kostanjevica na Krki želi z investicijo zagotoviti dolgoročne in dolgotrajne boljše pogoje za kakovostno delo učencev in učiteljev osnovne šole, izboljšati kakovost prostorov objekta,  kar pomeni vzpostaviti dobre prakse energetsko ustreznega in učinkovitega sistema in okolja. Tako se kaže dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo, spodbujanje in spoštovanje okolja, ozaveščanje in zavedanje pomena energetske učinkovitosti.

Energetska sanacija objekta bo doprinesla k nižjim stroškom obratovanja in vzdrževanja kakor tudi k zmanjšanju emisij v zraku. Z vlaganji se bo podaljšala življenjska doba objekta. Hkrati bodo učinki doprinesli k boljšim pogojem dela učiteljev in učencev v šoli ter otrokom in vzgojiteljem v vrtcu, ki sta predvsem namenjena izobraževalnim in vzgojnim dejavnostim. Tako bodo lahko v zdravem in varnem ter ustvarjalnem okolju učenci pridobivali kakovostna znanja, bogastvo izkušenj ter tako uresničevali dolgoročne cilje šole.

Cilji investicije so:

- energetska sanacija dveh javnih objektov,

- stroške celovite energetske sanacije kriti iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta,

- izboljšati energetsko učinkovitost stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije,

- zmanjšati stroške toplotne in električne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja,

- doseči visoko stopnjo ogrevanja iz obnovljivih virov energije,

- namestiti sodobno opremo za doseganje energetskih prihrankov, izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih,

- zmanjšati vplive na okolje,

- ustvariti ugodnejše življenjsko okolje, izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),

- zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv,

- uspešna prijava na »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letu 2018 v okviru OP EKP 2014-2020«,

- zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni ter optimirati delovanje hladilnih sistemov,

- zmanjšati emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje v mestu in posledično blažitev podnebnih sprememb, podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih,

- spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju,

- povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

USKLAJENOST PROJEKTA Z ZAKONODAJO TER RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Projekt celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki je skladen z občinskimi, slovenskimi in EU razvojnimi strategijami in politikami.

Usklajenost investicijskega projekta z občinskimi razvojnimi strategijami, politikami, dokumenti in programi

Investicijski projekt je skladen/usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami, politikami, dokumenti in programi, saj bo vključen v Proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017 in leto 2018.

Investicijski projekt je skladen/usklajen tudi z razvojnima dokumentoma občine, in sicer z:

- Lokalnim energetskim konceptom Občine Kostanjevica na Krki, in sicer je skladen z njegovimi usmeritvami in smernicami razvoja energetske učinkovitosti; ter

- Dolgoročnim razvojnim načrtom Občine Kostanjevica na Krki in sicer je skladen z razvojno vizijo in cilji učinkovite oskrbe in rabe energije.

Usklajenost investicijskega projekta z drugimi razvojnimi strategijami, politikami, dokumenti in programi v Sloveniji in EU

V nadaljevanju so navedene z obrazložitvijo:

- Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU)

  - Na podlagi 5. člena te direktive se morajo od 1. januarja 2014 naprej letno prenoviti 3% skupne tlorisne površine stavb v lasti države in rabi oseb ožjega javnega sektorja, pri čemer direktiva hkrati določa, da morajo države članice spodbujati javne organe, da v skladu s svojimi pristojnostmi in upravnimi strukturami za financiranje prenov in izvajanje načrtov za dolgoročno ohranitev ali izboljšanje energetske učinkovitosti po potrebi uporabijo podjetja za energetske storitve in pogodbeno zagotavljanje prihranka enregije (tj. energetsko pogodbeništvo);

  - Države članice so na podlagi 18. in 19. člena te direktive zavezani k spodbujanju energetskega pogodbeništva.

- Direktiva 2010/31/EU

  - Upošteva cilje »20-20-20 do 2020« evropske podnebno-energetske politike, pri stavbah zahteva znaten prispevek k 20% zmanjšanju emisij CO2, k 20% povečanju energijske učinkovitosti (URE) in k 20% deležu obnovljivih virov energije (OVE) v primarni energijski bilanci. Skladno s to direktivo se zahtevajo ukrepi za povečanje števila stavb, ki ne izpolnjujejo samo sedanjih minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, ampak so tudi bolj energetsko učinkovite, s čimer bi se zmanjšala poraba energije in emisije ogljikovega dioksida.

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; EZ-1)

  - Na podlagi 20. člena tega zakona, ki opredeljuje energetsko politiko države, se vzpostavlja podlaga za sprejem strateških dokumentov dolgoročnega načrtovanja. Pri tem je določen tudi, da je izvajanje ukrepov za doseganje ciljev v splošnem gospodarskem interesu države, pri čemer se mednje štejejo tudi ukrepi izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva);

  - 23., 24., 26., 27. in 28. člen podajajo zakonsko podlago za izdajo Energetskega koncepta Slovenije, Državnega razvojnega energetskega načrta ter akcijskih načrtov, ki predstavljajo predpise, izdane na podlagi zakona in ki predvidevajo energetsko pogodbeništvo, kot enega izmed ukrepov za dosego ciljev.

- Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, oktober 2015

  - Energetsko pogodbeništvo je predstavljeno in obravnavano kot eden izmed instrumentov oziroma ukrepov energetske prenove stavb.

- Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020 (AN-URE 2020)

  - V okviru predmetnega akcijskega načrta si je Slovenija zastavila nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20% do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio, tj. 82,86 TWh. Slednje pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala za več kot 2%.

  - Akcijski načrt poudarja, da obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Za doseganje cilja bo potrebno do leta 2020 četrtino energetsko obnoviti, kar predstavlja okrog 22 mio m2 stavbnih površin. S tem se bo raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za 10%.

  - Kot enega od horizontalnih ukrepov predvideva energetsko pogodbeništvo.

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

  - V okviru predmetnega programa se je Slovenija zavezala, da bo v okviru prednostnih naložb podprla projekte energetske sanacije stavb javnega sektorja, ki se bodo izvajali v okviru energetskega pogodbeništva, kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih sanacij stavb;

  - Podana je zaveza k podpori energetske obnove stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter lokalnih samoupravnih skupnosti, kar vključuje rabo obnovljivih virov energije in ukrepe energetske sanacije celotnih stavb.

- Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020

  - Predvideva zagon mehanizma energetskega pogodbeništva, kot vzvod za odpravo finančnih neučinkovitosti in izboljšanje razmerja med vrednostjo subvencije in spodbujeno investicijo v javnem sektorju.

- Zakon o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (MPOEL)

  - Določbe 6. člena zavezujejo k uvajanju novih pristopov in metod za financiranje naložb v energetsko učinkovitost in varstvo okolja, ki je povezano z energetiko, kot so dogovori o skupnih vlaganjih med uporabniki energije in zunanjimi investitorji;

  - Določbe 8. člena zavezujejo k razvoju in spodbujanju zasebne pobude in gospodarskega sodelovanja, vključno s skupnimi vlaganji ter spodbujanju inovativnih pristopov pri vlaganjih in izboljšavah energetske učinkovitosti, kot sta financiranje s strani tretjih in sofinanciranje.

S cilji, h katerim stremi projekt in jih bo z realizacijo tudi dosegel, investicija sovpada z razvojnimi možnostmi in strategijami.

IZBRANA VARIANTA Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI

Izbrana varianta:

- Varianta »z« investicijo po principu javno-zasebnega partnerstva z uporabo poslovnega modela pogodbenega zagotavljanja prihrankov, kjer zasebni partner financira vsaj 50,01% upravičenih stroškov investicije.

PROJEKT CEO JZP, KJER ZASEBNI PARTNER FINANCIRA VSAJ 50,01% UPRAVIČENIH STROŠKOV INVESTICIJE

Projekt CEO JZP »z« investicijo predvideva energetsko sanacijo objektov, ki so v lasti občine v primeru, da investicijo financirata tako občina, kot tudi zasebni partner. Investicija se bo tako izvajala v okviru javno-zasebnega partnerstva, v katerem bo zasebni partner financiral vsaj 50,01 % upravičenih stroškov investicije, javni partner pa do 49,99 % upravičenih stroškov investicije.

V primeru variante javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner zgradil in postal lastnik »vlaganj v nepremičnine« do konca dogovorjenega obdobja najema. Po pretečenem obdobju pa občina brezplačno prevzame »vlaganja v nepremičnine«. V omenjenem obdobju občina zasebnemu partnerju plačuje storitve, medtem ko zasebni partner skrbi za investicijsko vzdrževanje ukrepov oz. vlaganj v nepremičnino.

Investicija zasebnega partnerja bo zajemala:

- projektiranje - delno (izdelava projektne dokumentacije, PZI in PID),

- projektantski nadzor in nadzor na ZGO,

- izvedbo del,

- vzdrževanje izvedenih energetskih ukrepov.

- energetsko upravljanje.

Občina bo zagotovila kadre za koordinacijo ter po potrebi razpoložljive kapacitete za potrebe nadzora nad projektom. Vrednost celotnih del je po stalnih/tekočih cenah ocenjena na 1.449.134,38 EUR brez DDV oz. na 1.767.943,95.EUR z DDV, investicija pa se bo izvedla v letu 2018.

OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU OPERACIJE ZA PROJEKT CEO JZP

Občina Kostanjevica na Krki pristopa k investiciji, ki obsega energetsko sanacijo OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in zajema naslednje posege  (povzeto po  tehnični dokumentaciji, MV BIRO Marja Vlahušič s.p., Krško in ponudbi zasebnega partnerja):

OB1 - OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

Gradbeni ukrepi

- Toplotna izolacija fasade

Izvede se toplotna izolacija vertikalnih in horizontalnih površin zunanjih zidov (od dna temeljev do strehe). Celotni vkopani del zida se hidro izolira ter obloži z izolacijsko toplotno ploščo. Preostali del se toplotno izolira z izolacijskimi ploščami in izvede tankoslojna fasad debeline 16 cm.

Hidroizolacija objekta – 380 m2

Fasada objekta – 1.980 m2

- Zamenjava stavbnega pohištva

Vgradijo se PVC okna s skupno toplotno prehodnostjo stekla in okvirja manj kot 0,90 W/m2K s kvalitetnimi okovjem in z upoštevanjem protihrupne zaščite ter zaščite proti vlomom. Vsa okna so predvidena s prekinjenim toplotnim mostom okvirja – kombiniran način odpiranja in tri slojnim izolacijskim steklom. Parapeti se zaključijo z zunanjimi in notranjimi policami. Senčila na oknih so zunanje aluminijaste lamele z ročnim pogonom.

Okna - 842 m2

Vrata – 43 m2

- Toplotna izolacija podstrešja in strehe

Odstranijo se obstoječe strašne kupole in se vgradijo PVC strešna okna z zunanjo roleto (daljinsko upravljanje). Nad galerijo v novi in stari šoli se odstrani obstoječa ravna streha in se nadomesti z izvedbo ustrezne toplotno izolacije ter zaključi s hidroizolacijo.

Izolacija strehe in ostrešje  – 2.180 m2

Strešna okna – 33 kom

- ostala investicijsko-vzdrževalna dela na starem delu objekta OŠ JOŽETA GORJUPA:

  - zamenjava dela kritine za preprečitev zamakanja nove izolacije podstrešja

  - ureditev strelovoda

  - osvežitev fasade starega dela šole,

  - zamenjava dela ometov v starem delu šole

  - popravilo vhodnih vrat in izvedba novega vetrolova

  - ureditev okolice

  - zamenjava grelnih teles v starem delu šole.

Tehnološki ukrepi

- Vgradnja dveh naprav za klimatizacijo

Vgradijo se dve napravi za klimatizacijo – v telovadnici (8000 m3/h) in jedilnici (3800 m3/h). V telovadnici se načrtuje napravi, ki omogočala prezračevanje, filtracijo, rekuperacijo toplote, toplozračno ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje in vlaženje. V jedilnici se načrtuje klima naprava s funkcijami prezračevanja, filtracije, regeneracije toplote in toplozračno ogrevanje.

- Vgradnja termostatskih ventilov – 216 kom

- Ogrevanje

Vgradnja toplotnih črpalk zrak–voda kompaktne izvedbe z zunanjo postavitvijo za potrebe ogrevanja. Toplotna črpalka bo pokrivala nad 90% potrebe po energiji za ogrevanje objekta osnovne šole, hkrati pa bo predstavljala dodatni rezervni vir oskrbe z ogrevalno energijo vrtca.

- Vgradnja stenskega plinskega trošila za potrebe dodatnega ogrevanja ter pripravo tople sanitarne vode.

- Energetsko upravljanje.

Razsvetljava

- Zamenjava svetil –

OB2 - OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček.

- Geosonde (vrtec)

Obstoječ sistem ogrevanja in hlajenja v vrtcu temelji na toplotni črpalki vezani na vodno vrtino globine 20 m. Le-ta se velikokrat zamaši, zato se vrtec ogreva preko toplovoda iz kotlovnice OŠ na ELKO. Namesto uporabe podtalnice se zaradi težav z zamuljanjem načrtuje vgradnja geosond.

- Energetsko upravljanje.

OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

TABELA  1: Poraba energije po objektih pred in po energetski sanaciji s prikazanimi prihranki v kWh

| Objekt | Poraba energije PRED izvedbo ukrepov |  |  | Poraba energije PO izvedbi ukrepov |  |  | Potencialni prihranek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrevanje | El. energija | Skupaj | Ogrevanje | El. energija | Skupaj | Ogrevanje | El. energija | Skupaj |
| OB1 - OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki | 452.492,34 | 143.140,00 | 595.632,34 | 105.746,88 | 57.298,37 | 163.045,25 | 346.745,46 | 85.841,63 | 432.587,09 |
| OB2 - OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček | 63.676,20 | 42.212,56 | 105.888,77 | 19.746,33 | 28.704,84 | 48.451,17 | 43.929,87 | 13.507,72 | 57.437,60 |
| Skupaj | 516.168,54 | 185.352,56 | 701.521,11 | 125.493,21 | 86.003,21 | 211.496,42 | 390.675,33 | 99.349,35 | 490.024,69 |

Poraba toplote pred in po sanaciji je izračunana glede na tri-letno povrečje rabe energenta in normirana na temperaturne primankljaje. Poraba toplotne in električne energije je ocenjena glede na specifično rabo energije in posledično temu so izračunani tudi prihranki energije.

Projekt je opredeljen kot celovita energetska sanacija enajstih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja obravnavanih objektov v prihodnje. Poseg v prostor je opredeljen kot izvedba investicijsko vzdrževalnih del v javno korist, ki zajemajo rekonstrukcijo (izvedbo gradbenih ukrepov/ukrepi gradbene sanacije) in tehnološko posodobitev (tehnološki investicijski ukrepi) obstoječih objektov. Poleg investicijskih ukrepov pa so predvideni tudi ukrepi uvedbe sistema energetskega upravljanja ter organizacijski in drugi ukrepi v smislu izvajanja energetskega upravljanja objektov. Osnovna namenska raba prostora in objektov se po izvedbi projekta ne spreminja. Izboljšuje se le energetska učinkovitost obstoječih objektov. Za izvedbo investicijskega projekta ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

NAVEDBA IZHODIŠČA ZA OCENO VREDNOSTI PROJEKTA

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo investicijskega projekta celovite energetske prenove objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki.

Ocena vrednosti investicijskega projekta temelji na sledečih predpostavkah:

- stroški gradnje in nakupa opreme, tj. stroški izvedbe investicijskih in organizacijskih ukrepov v okviru energetske sanacije javnih objektov, so ocenjeni na podlagi preliminarnih energetskih  pregledov, energetskih izkaznic objektov in izkustvenih ocen na podlagi že izvedenih preteklih  projektov;

- na podlagi izdelanih razširjenih energetskih pregledov (REP);

- stroški storitev zunanjih izvajalcev, in sicer:

- nakupa opreme;

- stroški izdelave investicijske in projektne dokumentacije so ocenjeni na podlagi že prejetih in potrjenih ponudb ter izkustvenih ocen;

- v izračunu je upoštevan in posebej prikazan DDV za vsa dela, ki so predmet obdavčitve v skladu z veljavnim ZDDV-1;

- kot upravičene stroške smo na podlagi navodil Ministrstva za infrastrukturo RS upoštevali:

- stroške gradnje in nakupa opreme brez DDV;

- stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije po potrditvi DIIP-a v višini največ 7% celotnih upravičenih stroškov operacije brez DDV;

- dinamika investicijskih vlaganj oz. nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta;

- predpostavili smo, da je vrednost investicijskega projekta enaka za obe varianti »z« investicijo;

- preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene:

- za vse stroške, ki bodo nastali do konca leta 2018, se je upoštevalo, da so stalne cene enake tekočim cenam.

OCENA CELOTNIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH ZA PROJEKT CEO JZP

Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov po stalnih cenah znaša 1.449.134,38 EUR brez DDV oz. 1.797.943,95 EUR z DDV. Upravičeni stroški za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov s strani Ministrstva za infrastrukturo RS znašajo po stalnih cenah 1.356.660,64 EUR.

TABELA  2: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih/tekočih cenah, v EUR

SPECIFIKACIJA IN DINAMIKA FINANCIRANJA STROŠKOV INVESTICIJE

Vrednost investicijskega projekta CEO JZP po stalnih cenah

Projekt CEO JZP je varianta izvedbe investicije z javno-zasebnim partnerstvom in z izvedbo vseh ukrepov energetske sanacije na vseh predstavljenih objektih.

V primeru te variante zasebni partner financira vsaj 50,01% upravičenih stroškov investicije, javni partner pa financira 49,99% upravičenih stroškov investicije.

Investicija v energetsko sanacijo bo po stalnih cenah znašala 1.56.660,64 EUR brez DDV oz. 1.767.943,95 EUR z DDV (skupaj javni in zasebni partner).

TABELA  3: Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja po stalnih/tekočih cenah, v EUR

TABELA  4: Specifikacija investicijskih stroškov zunanjih storitev po posameznih objektih, v EUR

OŠ Jožeta Gorjupa

VRTEC Plavček

SKUPAJ

TABELA  5: Vrednost investicijskega projekta CEO JZP, ločena po nosilcih investicijskih stroškov in prikazom potencialnega sofinanciranja upravičenih stroškov po stalnih/tekočih cenah, v EUR

V naslednji tabeli dodatno prikazujemo vire financiranja za JZP pogodbo, ki zajema delitev 50,10% zasebni partner, 9,90 % javni partner in 40% nepovratna sredstva.

TABELA  6: Vrednost investicijskega projekta CEO JZP, ločena po nosilcih investicijskih stroškov in prikazom potencialnega sofinanciranja upravičenih stroškov po stalnih/tekočih cenah, v EUR, za JZP pogodbo

V naslednji tabeli dodatno prikazujemo vire financiranja za JN pogodbo, ki zajema delitev 60% javni partner in 40% nepovratna sredstva.

TABELA  7: Vrednost investicijskega projekta CEO JZP, ločena po nosilcih investicijskih stroškov in prikazom potencialnega sofinanciranja upravičenih stroškov po stalnih/tekočih cenah, v EUR, za klasično javno naročilo

UPORABI TO TABELO

NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP Z ANALIZO SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP

Predstavljamo predvidene vire financiranja investicijskega projekta ter finančno konstrukcijo. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) so predvideni viri financiranja investicijskega projekta predstavljeni po tekočih cenah.

Viri financiranja investicijskega projekta bodo zagotovljeni:

- iz lastnih, proračunskih virov Občine Kostanjevica na Krki,

- iz javnih virov EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega sklada EU za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov (40% upravičenih stroškov), od tega:

  - 85% iz sredstev Kohezijskega sklada EU,

  - 15% slovenska udeležba kohezijske politike,

- iz zasebnih virov (izbrani zasebni partner; zanj DDV ne predstavlja stroška in je informativno prikazan).

TABELA  8: Viri in dinamika financiranja OŠ JOŽE GORJUP JZP + JN po stalnih/tekočih cenah, v EUR

TABELA  9: Viri in dinamika financiranja OŠ JOŽE GORJUP JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR

TABELA  10: Viri in dinamika financiranja VRTEC PLAVČEK JZP + JN po stalnih/tekočih cenah, v EUR

TABELA  11: Viri in dinamika financiranja VRTEC PLAVČEK JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR

TABELA  12: Viri in dinamika financiranja celovitega investicijskega projekta JZP + JN  CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR

- Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po stalnih/tekočih cenah je:

- 21,06% lastni, proračunski viri Občine Kostanjevica na Krki (313.717,85 EUR),

- 36,43% javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega sklada EU in proračuna RS (542.664,26 EUR, od tega 461.264,62 EUR Kohezijski sklad in 81.399,64 EUR slovenska udeležba),

- 42,52% drugi viri, izbrani zasebni partner (633.415,38 EUR); povračljivi DDV zasebnega partnerja znaša 278.146,47 EUR.

Skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo RS objavilo februarja 2018 (različica 1.06), v spodnji tabeli podajamo vrednost investicijskega projekta brez DDV po posameznih virih in dinamiki financiranja.

TABELA  13: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta JZP + JN  CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR brez DDV

- Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po stalnih/tekočih cenah v EUR brez DDV je:

- 19,17% lastni, proračunski viri Občine Kostanjevica na Krki (278.919,52 EUR),

- 37,30% javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega sklada EU in proračuna RS (skupna višina: 542.664,26 EUR, od tega 461.264,62 EUR Kohezijski sklad in 81.399,64 EUR slovenska udeležba),

- 43,53% drugi viri, izbrani zasebni partner (633.415,38 EUR).

TABELA  14: Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta JZP  CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR brez DDV

- Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po stalnih/tekočih cenah v EUR brez DDV je:

- 09,90%   lastni, proračunski viri Občine Kostanjevica na Krki (125.165,92 EUR),

- 40,00%   javni viri EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo RS): Nepovratna sredstva Kohezijskega sklada EU in proračuna RS (skupna višina: 505.720,86 EUR, od tega 429.862,73 EUR Kohezijski sklad in 75.858,13 EUR slovenska udeležba),

- 50,10%  drugi viri, izbrani zasebni partner (633.415,38 EUR).

V spodnjih tabelah prikazujemo predvidene vire in dinamiko financiranja investicijskega projekta z vidika virov financiranja upravičenih in neupravičenih stroškov:

TABELA  15: Viri in dinamika financiranja upravičenih stroškov investicijskega projekta CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR

TABELA  16: Viri in dinamika financiranja neupravičenih stroškov investicijskega projekta CEO JZP po stalnih/tekočih cenah, v EUR

PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA  TER DRUŽBENO - EKONOMSKIH KORISTI PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP

EKONOMSKA DOBA PROJEKTA

Ekonomska doba za tovrstne projekte na področju energetike po direktivi EU znaša od 15 do 25 let. V okviru finančne in ekonomske analize smo upoštevali, skladno z navodili MZI, ekonomsko dobo 15 let. Kot bazično leto smo upoštevali leto 2017, ko je bil potrjen DIIP in so pričeli nastajati investicijski stroški; čas izvedbe investicijskega projekta bo v letu 2018; kot ekonomsko dobo obratovanja pa smo upoštevali obdobje od leta 2018 do leta 2033.

PROJEKCIJA PRIHODKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP

Investicija v celovito energetsko sanacijo javnih objektov v občinski lasti v nobenem javnem objektu ne bo ustvarjala neposrednih prihodkov/proračunskih prilivov. V izračunu realnih denarnih tokov javnega partnerja je posledično predvideno, da projekt pri nobenem javnem objektu ne prinaša prihodkov oz. prilivov iz poslovanja. Realni prihodki oz. prilivi javnega partnerja so pri vseh obravnavanih javnih objektih enaki 0,00 EUR.

V »finančni analizi projekta CEO JZP« (tj. opredelitev ekonomske uspešnosti projekta z ocenjevanjem razmerja med predvidenimi prihranki in stroški po letih) so bili kot prihodki projekta upoštevani prihranki na stroških ogrevanja (toplote) in stroških električne energije za posamezen objekt in za vse objekte skupaj, ter tudi prihranek na stroških upravljanja, vzdrževanja in intervencij ter stroških zavarovanja. V okviru investicijskega projekta izvedenega po modelu JZP smo pod prihodke upoštevali prihranke v višini 1,0% zajamčenih prihrankov (99,0% jih plačamo zasebnemu partnerju, kar predstavlja njegove prihodke v 15-letni koncesijski dobi) na stroških električne energije in stroških ogrevanja (toplote) ter prihranke za občino na stroških upravljanja, vzdrževanja in intervencij ter na stroških zavarovanja, ki jih v 15-letni koncesijski dobi nosi zasebni partner.

TABELA  17: Prikaz letnih prihrankov projekta CEO JZP z vidika javnega partnerja, v EUR

Prihodki javnega partnerja

Prihodke javnega partnerja predstavljajo prihranki energije, toplote, prihranek upravljanja in vzdrževanja ter prihranek na stroških zavarovanja zaradi izvedenih sanacijskih ukrepov po modelu JZP. Prihranek toplote bo po izvedeni investiciji v obdobju obravnavane investicije znašali prihranki toplote 407,14 EUR na leto. Prihranek energije pa bo po izvedeni investiciji v obdobju obravnavane investicije znašal 225,74 EUR na leto. Prihranek pri stroških upravljanja, vzdrževanja in intervencij znaša letno 10.296,60 EUR. Skupni prihranki javnega partnerja bodo tako v preučevanem obdobju znašali 10.929,48 EUR na leto.

Prihodki javnega partnerja predstavljajo 1 % celotnih prihrankov od izvedenih ukrepov.

V izračunih za izdelavo »finančne analize zasebnega partnerja« se je predvidevalo, da bo imel zasebni partner prihodke na podlagi plačil 99% zajamčenih prihrankov na stroških električne energije in stroških ogrevanja (toplote), ki mu jih bo plačeval javni partner. Prihodki zasebnega partnerja so predstavljeni v stalnih cenah brez DDV, saj je DDV za zasebnega partnerja povračljiv v okviru Obračuna DDV-0 in zanj ne predstavlja prihodka.

TABELA  18: Prikaz letnih prihodkov zasebnega partnerja, v EUR

Prihodki zasebnega partnerja

Prihodke zasebnega partnerja predstavljajo prihranki energije in toplote zaradi izvedenih sanacijskih ukrepov. Prihranek toplote bo po izvedeni investiciji v obdobju projekta bo znašal 40.307,09 EUR na letni ravni. Prihranek energije pa bo po izvedeni investiciji v obdobju projekta znašal 22.347,99 EUR na letni ravni. Skupni prihranki zasebnega partnerja bodo tako v preučevanem obdobju znašali 76.439,20 EUR oz. 62.655,08 EUR brez DDV.

Prihodki zasebnega partnerja predstavljajo 99% celotnih prihrankov od izvedenih ukrepov.

Prihodki javnega in zasebnega partnerja skupaj

Prihodki javnega in zasebnega partnerja skupaj bodo v obdobju projekta znašali 89.773,16 EUR z DDV oz. 73.584,56 brez DDV na letni ravni.

V okviru »konsolidirane finančne analize javnega in zasebnega partnerja« smo upoštevali kot prihodke s strani javnega partnerja 1% prihranka na stroških energije ter celotne prihranke na stroških vzdrževanja, upravljanja in intervencij ter stroških zavarovanja, ki jih bo za čas koncesijske dobe nosil zasebni partner, po stalnih cenah z DDV. Kot prihodke s strani zasebnega partnerja pa smo upoštevali 99% prihranka na stroških energije po stalnih cenah brez DDV.

TABELA  19: Prikaz konsolidiranih letnih prihodkov javnega in zasebnega partnerja za pripravo konsolidirane finančne analize, v EUR

PROJEKCIJA STROŠKOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP

Višina stroškov projekta je oblikovana na podlagi izračunov o prihodnji porabi energije, stroških upravljanja in vzdrževanja ter na podlagi izkustvenih ocen. Predvidevamo, da bo projekt pri svojem obratovanju javnemu partnerju in zasebnemu partnerju povzročal naslednje vrste stroškov iz obratovanja:

- investicijski stroške

- stroške iz obratovanja.

- Investicijski stroški

Investicijski stroški so stroški začetnih investicijskih vlaganj in nastajajo v času izvajanja operacije. Podrobnejši opis investicijskih stroškov in dinamika njihovega nastajanja je predstavljena v nadaljevanju dokumenta.

- Stroški iz poslovanja

Predvidevamo, da bo projekt, pri svojem obratovanju javnemu partnerju v koncesijski dobi 15 let prinašal naslednje vrste stroškov iz poslovanja:

- stroške električne energije;

- stroške ogrevanja (toplotne energije);

- stroške plačila zajamčenih prihrankov zasebnemu parterju (v skladu s pogodbo); ter

- stroške amortizacije (5,0% amortizacijska stopnja) skladno z višino lastnega vlaganja občine.

Projekcijo stroškov projekta smo izdelali glede na realni denarni tok javnega partnerja ter za potrebe izdelave »finančne analize projekta« glede na predvidene prihodke/prihranke in stroške, kjer pa niso upoštevani stroški ogrevanja in električne energije, saj smo kot prihodek v »analizo projekta« vključili prihranek na stroških ogrevanja in električne energije (razlika med stroški ogrevanja in električne energije pred izvedbo projekta in po izvedbi projekta).

Odhodki javnega partnerja

Odhodki javnega partnerja bodo na letni ravni v obdobju projekta skupaj s finančno pomočjo EU znašali 187.355,34 EUR z DDV.

TABELA  20: Prikaz investicijskih vlaganj in letnih stroškov iz obratovanja javnega partnerja, v EUR

Odhodki zasebnega partnerja

Predvidevamo tudi, da bo zasebni partner v koncesijski dobi 15 let imel naslednje stroške:

- stroške upravljanja, vzdrževanja in intervencij,

- stroške zavarovanja,

- stroške amortizacije (5,0% amortizacijska stopnja) skladno z višino lastnega vlaganja zasebnega partnerja.

TABELA  21: Prikaz investicijskih vlaganj in letnih stroškov iz obratovanja zasebnega partnerja, v EUR

V skladu z »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« (European Commission, december 2014) smo določili 15-letno ekonomsko dobo projekta. Glede na to, da je amortizacijska, življenjska doba projekta daljša od ekonomske dobe projekta, smo za posamezno analizo upoštevali tudi preostanek vrednosti investicijskega projekta po koncu ekonomske dobe projekta. Pri izračunih smo upoštevali vrednosti po stalnih cenah z DDV za odlive javnega partnerja in vrednosti po stalnih cenah brez DDV za odlive zasebnega parterja, saj DDV za zasebnega partnerja ne predstavlja stroška.

Odhodki zasebnega partnerja bodo na letni ravni v obdobju projekta znašali 34.680,77 EUR z DDV.

Stroški amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za projekt. Za posamezne investicijske ukrepe se je upoštevalo 20 letno amortizacijsko dobo. V skladu z »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« (European Commission, december 2014) smo določili 15-letno ekonomsko dobo projekta, kar je krajše od amortizacijske dobe projekta, zato se bo pri izračunih upošteval po koncu ekonomske dobe projekta preostanek vrednosti projekta).

Odhodki javnega in zasebnega partnerja skupaj

Odhodki javnega in zasebnega partnerja skupaj bodo v obdobju projekta na letni ravni znašali 222.036,11 EUR.

Stroški amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za projekt. Za posamezne investicijske ukrepe se je upoštevalo 20 letno amortizacijsko dobo. V skladu z »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« (European Commission, december 2014) smo določili 15-letno ekonomsko dobo projekta, kar je krajše od amortizacijske dobe projekta, zato se bo pri izračunih upošteval po koncu ekonomske dobe projekta preostanek vrednosti projekta).

TABELA  22: Prikaz konsolidiranih letnih investicijskih vlaganj in letnih stroškov iz obratovanja javnega in zasebnega partnerja za pripravo konsolidirane finančne analize,

v EUR

TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

PREDHODNA IDEJNA REŠITEV ALI ŠTUDIJA

Investicijski program temelji na izdelanih naslednjih dokumentacijah:

- Projektna dokumentacija

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Projektantska ocena projekta s popisom del

- Projektant: MV BIRO Marja Vlahušič s.p., Lapajnetova 417, 8270 Krško,

- Investicijska  dokumentacija

ENERGETSKA SANACIJA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Dokument identifikacije investicijskega projekta

- Datum: december, 2017

- Izdelal: Region d.o.o., Brežice

- Številka: 3204/ID-17

- Ostala  dokumentacija

Ponudba na javni razpiss za podelitev koncesije za izvedbo projekta »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNEGA OBJEKTA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI« (JN001504/2018-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL)

Ponudba

- Datum: april, 2017

- Izdelal: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

RAZŠIRJEN ENERGETSKI PREGLED OSNOVNE ŠOLE JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI in Vrtca Plavček

- Datum: februar, 2018

Pri izdelavi dokumenta novelacija investicijskega programa (IP) so bile upoštevane še naslednje osnove oziroma izhodišča:

  - Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva (Ministrstvo za infrastrukturo RS, december 2014),

  - Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo RS, februar 2018),

  - Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016),

  - Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, december 2014).

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve.

Za obseg potrebne vsebine IP-ja smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

OPIS LOKACIJE

Investicijski projekt se bo izvajal na dveh javnih objektih predvidenih za energetsko sanacijo, in sicer na območju Občine Kostanjevica na Krki. V spodnji tabeli je predstavljena lokacija obravnavanih objektov.

OŠ je locirana v kraju Kostanjevica na Krki, naslov Gorjanska cesta 2. Prometna dostopnost je dobra, okolje je urejeno. Takoj iz glavne ceste do šole je urejeno parkirišče za zaposlene in obiskovalce.

V kompleksu so zajeti  stari del šole, novi del šole, telovadnica ter vrtec. Vsi objekti so obravnavani kot celota.

Na severni strani fasade šole je mozaik, ki je spomeniško zaščiten – evidenčna številka kulturne dediščine 24408: mozaik prikazuje hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573, pod njim je napis z verzi Alojza Gradnika. Avtorja mozaika iz 1962 sta slikar Ivana Seljak-Čopič in mozaičar Alfio Tambosso-Ultra. (Pri izvajanju izolacijskih del, je potrebno to dejstvo upoštevati).

Slika 2: spomeniško zaščiten spomenik

Zemljišče obsega parcele: 210/5 in 210/8 vse k.o. Kostanjevica na Krki; številka stavbe 1388, 727, 1390.

Parcele so v lasti Občine Kostanjevica na Krki.

Šolski okoliš obsega naslednje vasi in zaselke:

Kostanjevica, Malence, Sajevce, Karlče, Slinovce, Jablance, Avguštine, Oštrc, Dolšce, Črneča vas, Črešnjevec, Vrbje, Vrtača, Orehovec, Globočice, Podstrm, Ivanjše, Kočarija, Grič, Velike Vodenice, Male Vodenice, Ržišče, Zaboršt, Dobe, Dobrava, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik.

Učenci v šolo prihajajo peš ali pa se vozijo s šolskim avtobusom prevozniških podjetij Izletnik in Integral ter s šolskim kombijem.

Slika 3: Lokacija investicije

Navedba prostorskih aktov:

- Območje Občinskega prostorskega načrta – opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti

- Območje je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot ureditveno območje razvojno pomembnejših naselij – ureditveno območje 1 etape ureditve rekreacijskih površin Odloka o zazidalnem načrtu za športno rekreacijski center Kostanjevica na Krki

Investicija je v skladu s prostorskimi akti občine.

Mikro lokacije

TABELA  23: Mikro lokacije objektov

| Naziv | Naslov | Parcelna številka in katastrska občina | Številka stavbe |
| --- | --- | --- | --- |
| OB1 OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki | Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki | 210/5, 210/8 k.o. 1331 Kostanjevica na Krki | 727, 1388 |
| OB2 OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček | Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki | 210/8 k.o. 1331 Kostanjevica na Krki | 1390 |

TERMINSKI PLAN IZVEDBE POSTOPKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

TABELA  24: Terminski plan izvedbe postopka JZP

|  | pred in v 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | avg | sep |
| Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev DIIPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev ocene o upravičenosti izvedbe projekta JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev IPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava REPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvrstitev projektov v NRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprejem Koncesijskega akta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklep za razširitev območja izvajanja koncesije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis faza 1 – faza preverjanja sposobnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis faza 2 – faza dialoga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis faza 3 – ponudbena faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poročilo strokovne komisije o pregledu in presoji končne ponudbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odločitev o podelitvi koncesije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev novelacije investicijskega programa (nIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijava na javni razpis JOB_2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklenitev koncesijske pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pričetek izvedbe del celovite energetske sanacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Končanje izvedbe del celovite energetske sanacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VARSTVO OKOLJA

Predmetna investicija je namenjena tudi varovanju okolja in preprečevanju njegovega onesnaževanja. Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi zamenjave ogrevanja na fosilna goriva z ogrevanjem na energent iz obnovljivih virov energije bodo zaznane v trenutku pričetka uporabe.

Investicijski projekt je usklajen s splošnimi predpisi o varstvu okolja, skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, z dopolnitvami in spremembami) in podzakonskih aktov. Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega projekta so bila in bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in zmanjševanje vplivov na okolje). Izvedba investicijskega projekta »z« investicijo bo imela pozitiven učinek na okolje. V okviru variante »brez« investicije pa navedenega pozitivnega učinka na okolje ne bo. V nadaljevanju tega poglavja se vse navedeno nanaša na obe varianti »z« investicijo.

Varčevanje z energijo in ohranjanje narave

Investicija bo izvedena tako, da bodo ekološke obremenitve okolja čim manjše in v dopustnih mejah, zato ne predvidevamo nobenih dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov.

Objekt po končani investiciji ne bo imel negativnih vplivov na okolje. Zaradi energetske sanacije objekta bodo vplivi na okolje pozitivni, predvsem zaradi zmanjšanja porabe energentov za ogrevanje objektov, kar je v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/10).

Učinkovita izraba naravnih virov

Pri sanaciji bodo uporabljeni preizkušeni, okolju neškodljivi materiali. Varianta 2 upošteva izrabo naravnih virov v največji možni meri.

Gre za investicijo, katere predmet je energetska sanacija osnovne šole. Zaradi izolacije celotnega ovoja stavbe (izolacija podstrešja, okna, fasada), se bo energetska učinkovitost objekta povečala, saj se bo poraba energenta bistveno znižala. Zaradi investicije se bo učinkovitost prezračevanja, toplozračnega ogrevanja in klimatizacije z vgradnjo klimatskih naprav povečala. Hkrati se bodo za ogrevanje uporabljali toplotna črpalka zrak-voda in geosonde, ki izkoriščajo obnovljiv vir energije.  Drugih učinkov izrabe naravnih virov ni pričakovati.

Okoljska učinkovitost

Izvajanje investicije ne bo ustvarjalo industrijskih odpadnih voda. Pri sanaciji bodo uporabljeni naravni in okolju prijazni materiali, kolikor in kjer bo to mogoče.

Investicija je zasnovana in bo izvedena v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi in bo upoštevala vse zahteve, ki izhajajo iz predpisov, v času obratovanja pa bo vpliv objekta na okolje pod dopustno stopnjo obremenjevanja.

V fazi izvedbe del bo izvajalec del zavezan k okolju prijaznem izvajanju del (nadzorovanje morebitnih emisij, hrupa, ločevanje in varno deponiranje odpadkov ..). V nadaljevanju – uporaba objekta – bodo zagotovljeni vsi pogoji za varčevanje z energenti (npr. manjša poraba energije za ogrevanje zaradi zamenjave stavbnega pohištva ter ustrezne izolacije strehe, optimalni prezračevalni sistem, varčne sijalke …), ločeno zbiranje in recikliranje odpadkov ter podobno. Vrhnje talne, stenske in stropne obloge bodo iz materialov, ki dušijo hrup. Instalacije bodo izvedene tako, da se prepreči širjenje zvoka po prostorih, v katerih bivajo otroci.

Trajnostna dostopnost

Trajnostna dostopnost se z zamenjavo energenta kaže v vseh pogledih. Izboljšanje po okoljevarstvenih standardih, zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, optimizacija porabe energentov.

Zmanjšanje vplivov na okolje

Zaradi energetske sanacije objekta se bo zmanjšala emisija izpušnih plinov v ozračje. Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva bo prispevala k nižji toplotni izgubi in s tem k manjši porabi energentov. Posodobitev ogrevalnega sistema oziroma dopolnitev s toplotno črpalko bo zmanjšala porabo klasičnih energentov s tem pa tudi zmanjšala negativne emisije v okolje.

- Tla

Vpliv na tla bo ugoden. Zaradi izvajanja projekta ne bo prišlo do spremembe rabe in dodatnega obremenjevanja tal.

- Voda

Vpliva na površinske vode ne bo. Med sanacijo objektov bodo izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije.

- Emisije v zrak

Vpliva na emisije v zrak ne pričakujemo. Med sanacijo bodo izvedeni vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. Po izvedeni investicije pričakujemo izboljšanje stanja.

Emisije v zrak kot posledica rabe električne energije (emisije CO2); zmanjšanje v primerjavi s predhodnim stanjem pred energetsko sanacijo objektov.

Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010).

V času izvedbe projekta bo hrup povečan, vendar ne bo presegal dopustnih ravni hrupa na poseljenih območjih in naravovarstveno pomembnih območjih. Tudi kumulativni vpliv hrupa ob izvedbi plana je sprejemljiv.

Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni, ker predmetna investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov na okolje.

OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV

Ocena vplivov na okolje za izvedbo projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.

KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA

Investicijo bo izvajala Občina Kostanjevica na Krki.

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina Kostanjevica na Krki je določila glavnega koordinatorja projekta, ki skrbi za koordinacijo projekta od investicijske, in projektne dokumentacije do celovite energetske prenove in predaje namenu.

TABELA  25: Projektna skupina

| NAZIV DELA | IZVAJALEC |
| --- | --- |
| Vodja investicije: | Petretič Ladko, župan |
| Odgovorni vodja projekta: | Judita Lajkovič, direktorica občinske uprave |
| Odgovorni vodja za investicijsko dokumentacijo in postopke: | Anita Krajnc – višja svetovalka za družbene in gospodarske dejavnosti |
| Odgovorna oseba s strani izvajalca projektne dokumentacije: | Marija Vlahišič |
| Odgovorna oseba s strani izvajalca investicijske dokumentacije: | Aleksander Dolenc, Radix d.o.o. |

PRAVNA IZHODIŠČA IZVEDBE PROJEKTA PREKO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta, ki je predmet te nIP-ja, je izdelana za namen presoje ali je projekt izvedljiv v obliki javno-zasebnega partnerstva.

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

O javno-zasebnem partnerstvu govorimo predvsem v primerih zasebnih vlaganj v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Javno-zasebno partnerstvo, kot oblika strateškega partnerstva med institucijami javnega in zasebnega sektorja, lahko uspešno prispeva k zmanjšanju javnih izdatkov za javne storitve in k ohranjanju dosežene ravni javnih storitev, če so ustrezno opredeljeni vsebina sodelovanja, tveganje in drugi pogodbeni odnosi med javnim in zasebnim partnerjem ter je preverjen javni interes.

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; v nadaljevanju: ZJZP) določa dve temeljni obliki javno-zasebnega partnerstva, in sicer:

- pogodbeno partnerstvo, in

- statusno partnerstvo.

Razmerja pogodbenega partnerstva se nadalje delijo na:

- javno-naročniška partnerstva

  - so odplačna razmerja med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerih predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve;

- koncesijska partnerstva

  - so dvostranska pravna razmerja med državo oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem podeli koncedent koncesionarju (praviloma) posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu;

- koncesije gradenj

  - namen koncesije je izgradnja objektov in naprav ali njihovih posameznih delov, katere ima koncesionar v času trajanja razmerja pravico uporabljati, upravljati oziroma izkoriščati ali se pravica do uporabe, upravljanja oziroma izkoriščanja objektov in naprav kombinira s plačilom za izvedbo gradnje, pri čemer znaša vrednost gradenj, ki preide v last javnega partnerja, ocenjena skladno s predpisi o javnih naročilih, najmanj 5.278.000 EUR. Za ravnanje pri nastajanju in izvajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva se uporabljajo predpisi o javnih naročilih gradenj. Objekti in naprave koncesije postanejo bodisi takoj (npr. model zgradi-prenesi v last-upravljaj oz. BTO) bodisi po preteku določenega obdobja (npr. model zgradi-upravljaj-prenesi v last oz. BOT) lastnina javnega partnerja, razen če to ni mogoče oziroma ekonomsko upravičeno (npr. model zgradi-upravljaj-ohrani v lasti oz. BOO).

Razmejitev med javno-naročniškim in koncesijskim partnerstvom je skladno s slovensko pravno literaturo odvisna od obsega prevzema poslovnega tveganja posameznega partnerja, in sicer tako, da se v primeru, če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta JZP, ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, javno-zasebno partnerstvo šteje za javnonaročniško.  V primeru koncesijskih partnerstev mora torej zasebni partner oziroma koncesionar prevzeti večino poslovnih tveganj. V dvomu, ko iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega tveganja, se šteje, da gre za javnonaročniško razmerje.  Vsaka pogodbena stranka prevzame tista tveganja, ki jih lažje in bolj obvladuje. Z vključitvijo zasebnega sektorja se stroški delovanja in upravljanja znižajo, saj ta tveganja zasebni sektor v primerjavi z javnim bolje obvlada.

Poglavitni kriterij razmejitve je natančno določila Direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb (2014/23/EU), ki je v okviru enotne opredelitve pojma koncesije, le-tega ločila od pojma javnega naročila in kot razlikovalno merilo določila pojem »znatnega operativnega tveganja«. Direktiva pojasnjuje, da glavna značilnost koncesije, tj. pravica do izkoriščanja oziroma uporabe gradenj ali storitev, vedno pomeni prenos gospodarskega operativnega tveganja zasebnega partnerja, kar lahko tudi pomeni, da naložbe in stroški, ki nastanejo pri izvajanju gradenj ali storitev, pod običajnimi pogoji delovanja ne bodo v celoti povrnjeni, čeprav del tveganja še vedno nosi javni partner.

Če posel, ki ga sklene država ali lokalna skupnost kot koncesijo, tudi sama neposredno financira ali prevzame večino gospodarskega tveganja iz takega posla, ker na primer zagotavlja prihodek, potem gre za oddajo javnega naročila pod videzom koncesije. Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno le, kadar področni zakon izrecno predvideva koncesijo in zasebni partner nosi večino gospodarskega tveganja izvajanja koncesije. Potrebno je odgovoriti na vprašanje, kateri partner nosi poslovno tveganje obratovanja objekta.

Pravilna opredelitev oblike pogodbenega partnerstva je bistvena za določitev pravne podlage pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja, saj je za javni razpis in izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva v primeru javno-naročniškega razmerja potrebno uporabiti pravila o javnem naročanju, tj. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3).

Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem na način, da država, ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava oziroma drug javni partner podeli izvajanje pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, izvajalcu statusnega javno-zasebnega partnerstva:

- z ustanovitvijo pravne osebe, pod pogoji, ki jih določa to poglavje,

- s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega prava,

- z nakupom deleža v osebi javnega ali zasebnega prava, z dokapitalizacijo ali,

- na drug, primeroma naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv način ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na to osebo (na primer izvajanje gospodarske javne službe …).

Bistveno je torej, da sta javni in zasebni partner skupaj udeležena kot družbenika v izvajalcu statusnega partnerstva. Partnerja lahko za namene izvajanja razmerja ustanovita novo pravno osebo, lahko pa eden od obeh partnerjev vstopi kot družbenik v že obstoječo pravno osebo, katere družbenik je tudi drugi partner. Zakon tako kot pri koncesijah gradenj tudi pri statusnem partnerstvu dopušča možnost izbire med različnimi modeli lastninske pravice. Tudi v primeru statusnega partnerstva je tako možen dogovor, da lastninska pravica na objektih in napravah preide na občino takoj ob zgraditvi, lahko pa je v lasti izvajalca statusnega partnerstva do poteka dogovorjene dobe trajanja partnerstva ali pa še tudi po njem.

Skladno s strokovno podlago, tj. dokument Ministrstva za infrastrukturo: Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (februar 2016), ki navaja razloge za javno-zasebno partnerstvo in hkrati opredeljuje modele energetskega pogodbeništva, lahko pri obravnavi variant energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov ugotovimo, da bi moral večino tveganj (tj. investicijsko tveganje, tveganje za doseganje prihrankov, idr.) prevzeti izvajalec oziroma zasebni partner. Upoštevajoč oblike javno-zasebnega partnerstva in dejstvo, da statusno javno-zasebno partnerstvo zaradi dodatnih administrativnih ovir ni primerno, je kot edina pravno primerna oblika javno-zasebnega partnerstva koncesijsko javno-zasebno partnerstvo. Navedeno temelji na drugem dokumentu Ministrstva za infrastrukturo: Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva (december 2014).

VRSTE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

V praksi so se izoblikovale številne vrste pogodbeništva, ki se razlikujejo predvsem na podlagi potreb javnega sektorja, želenih ciljev in interesov v zvezi z doseganjem energetske učinkovitosti. V okviru pogodbeništva se torej lahko izoblikujejo različne variacije in odstopanja glede na osnovni vrsti, saj je v vsakem konkretnem primeru lahko drugačen razpoložljiv potencial prihrankov energije.

Temeljni oziroma najpogostejši vrsti energetskega pogodbeništva sta:

- Pogodbena oskrba z energijo (Energy Supply Contracting, Energy Delivery Contracting, Energieliefer Contracting)

Namenjena je investicijam v nove, nadomestne ali dodatne naprave za oskrbo z energijo in v okviru katere zagotavlja izvajalec v pogodbeni dobi njihovo upravljanje, vzdrževanje in odpravljanje okvar, ter vse stroške dobave energije. Stroški navedenih storitev se poplačajo z vnaprej dogovorjeno ceno energije v določeni pogodbeni dobi.

Razmerje med naročnikom in izvajalcem je urejeno s pogodbo, v okviru katere se opredelijo in določijo vprašanja lastništva naprav, porazdelitev tveganj, zavarovanja in obračunavanje izvajalčeve storitve dobave energije. Pogodba se sklene praviloma ustrezno ekonomski dobi koristnosti tehničnih naprav, po preteku katere preidejo naprave v lastno upravljanje naročnika.

- Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (Energy Performance Contracting, Energiespar-Contracting, Energieeinspar-Contracting)

Predstavlja obliko pristopa k znižanju energije oziroma stroškov za energijo. Storitev je pomemben instrument investiranja v ukrepe učinkovite rabe energije v objektih. Zajema načrtovanje in izvedbo ukrepov za zmanjšano rabo energije, vgradnjo novih naprav ter nadaljnji nadzor in upravljanje, vzdrževanje in odpravo motenj ter izvedbo drugih aktivnosti, potrebnih za doseganje zastavljenega cilja. Naročniku omogoča znižanje stroškov za energijo ter kvalitetne energetske storitve brez udeležbe lastnih sredstev. Storitve se poplačajo v določeni pogodbeni dobi iz ustvarjenih prihrankov.

Pri izbiri ponudnika pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije so pomembni predvsem rezultati, ki jih je mogoče doseči z izvedbo ponujenih ukrepov učinkovite rabe energije in ne najugodnejša cena, kot je to v primeru tradicionalnega financiranja projektov učinkovite rabe energije iz proračuna ali drugih finančnih virov.

V pogodbenem razmerju je potrebno posebej opredeliti različna tveganja, ki jih nosi posamezni partner, predvsem operativna in tehnična tveganja. Posamezni partner prevzame nase praviloma tisto tveganje, na katerega lahko v največji meri vpliva.

Za uspešno izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije je ključnega pomena resnost ponudnika in njegove ponudbe. Slednji mora svoje strokovne sposobnosti dokazati na podlagi prihrankov energije, ki jih je že dosegel v okviru referenčnih projektov. Prav tako je priporočljivo, da se preveri njegov gospodarski položaj in poslovno okolje.

S sklenitvijo pogodbe za zmanjšaje porabe energije izvajalec naročniku jamči za izvedbo v pogodbi določene storitve. V prvi vrsti je to:

  - znižanje tekočih stroškov za energijo, ali

  - znižanje tekočih stroškov in porabe energije.

Poleg dejstva, da večino tveganj prevzame izvajalec in da se stroški za energijo znižajo, ima pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije še naslednje prednosti:

  - zmanjšanje obremenitve proračuna,

  - povečana zanesljivost energetskih sistemov,

  - povečana vrednost objekta,

  - paket energetskih storitev,

  - strokovno znanje izvajalca,

  - ustreznejši delovni pogoji,

  - pozitivni vplivi na okolje.

Pomanjkljivosti so sledeče:

  - manj možnosti za sklepanje novih pogodb,

  - nepoznavanje pristopa.

Razmerje med naročnikom in izvajalcem je urejeno s pogodbo, v okviru katere se opredelijo in določijo pogodbena načela, doba trajanja razmerja, osnova stroškov za energijo, prihranki stroškov za energijo, ki jih zagotavlja izvajalec, porazdelitev prihrankov, ki lahko v celoti zapadejo izvajalcu ali pa se razdeli z naročnikom.

Obe vrsti energetskega pogodbeništva se uveljavljata povsod, kjer ni v javnem sektorju na voljo lastnih sredstev za tovrstne investicije.

Temeljna značilnost energetskega pogodbeništva je tudi porazdelitev tveganj, povezanih z investicijo, ki bo izvedena v okviru konkretnega modela energetskega pogodbeništva. V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev tveganja, ki se v okviru razmerja energetskega pogodbeništva praviloma predvidi.

TABELA  26: Porazdelitev tveganja

| VRSTA TVEGANJA | JAVNI PARTNER | ZASEBNI PARTNER |
| --- | --- | --- |
| Tveganje načrtovanja in projektiranja | ● | ● |
| Tveganje pridobitve zahtevanih soglasij, smernic, dovoljenj in drugih aktov | ● | ● |
| Tveganje realizacije projekta |  | ● |
| Tveganje dodatnih del |  | ● |
| Tveganje zamude |  | ● |
| Tveganje za kakovostno izvedbo |  | ● |
| Tveganje financiranja |  | ● |
| Tveganje glede vzdrževanja in upravljanja |  | ● |
| Tveganje glede brezhibnega delovanja in zagotovljene oskrbe oziroma zanesljivosti objekta |  | ● |
| Tveganje nadgradenj | ● | ● |
| Tveganje lastništva | ● | ● |
| Tveganje zavarovanja naprav in sistema | ● | ● |
| Tveganje uporabe sistema | ● | ● |

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, december 2014, str. 10-11.

PRAVNI VIDIKI POSTOPKA IZBIRE IZVAJALCA ZA NAMEN ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

Postopek izbire izvajalca oziroma zasebnega partnerja je odvisen od izbranega modela izvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti:

- Javno-naročniški model

Sredstva za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti zagotovi javni partner iz lastnih sredstev, v posledici česar je upravičen do celote doseženih prihrankov. Tveganje doseganja prihrankov nosi torej subjekt javnega prava.

Izvajalca za izboljšanje energetske učinkovitosti izbere subjekt javnega prava tako na podlagi veljavne javnonaročniške zakonodaje izvede klasično javno naročilo.

- Klasični model

V primeru takšne vsebine pogodbenega razmerja, javni partner sklene javno-zasebno partnerstvo in v okviru le-tega podeli zasebnemu partnerju koncesijo za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva.

Zasebni partner izvaja storitev in zagotavlja prihranke, pri čemer je tveganje razpoložljivosti, vključno s tveganjem za doseganje prihrankov, na strani zasebnega partnerja. Slednji je v času trajanja javno-zasebnega partnerstva upravičen do plačila storitve, pri čemer se višina plačila običajno določi kot odstotek od doseženih prihrankov, in sicer na način, da so skupni stroški oskrbe z energijo, vključno z vsemi stroški, ki jih mora javni partner plačati zasebnemu partnerju za njegove storitve, nižji od stroškov pred izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Če zasebni partner ne zagotovi pogodbeno določenih prihrankov, ni upravičen do (celotnega) plačila storitve. Tveganje povpraševanja načeloma ostane na strani javnega partnerja. V kolikor je razmerje pravno in tehnično pravilno oblikovano, se sredstva beležijo v bilanci zasebnega partnerja, zaradi česar razmerje nima negativnega vpliva na dolg oziroma deficit javnega partnerja.

- Dvotirni model

Subjekt javnega prava investira in izvede ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti preko klasičnega javnega naročila, pri čemer pa sredstva za izvedbo storitev zagotovi s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva.

Predmetni model je primeren predvsem v primeru, ko subjekt javnega prava pridobi nepovratna sredstva, saj se za njihovo pridobitev zahteva lastništvo nad investicijami. Sama investicija se tako izvede na podlagi javnega naročila, storitev pa nadalje po modelu javno-zasebnega partnerstva.

Gre torej za dva ločena postopka, kjer se v okviru prvega na podlagi veljavne javnonaročniške zakonodaje izvede javno naročilo za izvedbo pripravljalnih storitev, medtem ko se v okviru drugega sklene javno-zasebno partnerstvo za izvajanje storitev oziroma upravljanje objektov. V praksi se tako lahko zgodi, da je za pripravljalne storitve oziroma izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti izbran en izvajalec, koncesija za upravljanje objektov pa podeljena drugemu.

Zaradi javno-finančnih omejitev, javno-naročniški model ni primeren. Klasični model je upoštevajoč stališče EUROSTAT-a primeren zgolj v primeru, ko vložek javnega partnerja ne presega 50%. V kolikor je iz drugih razlogov (npr. sofinanciranja) potrebno investicijo izvesti zunaj razmerja javno-zasebnega partnerstva, se uporabi dvotirni model, pri katerem pa se pojavlja problematika dvojnega obdavčenja, zaradi česar je le-ta dejansko manj primeren za primere, ko projekta ni mogoče izvesti po klasičnem modelu.

IZBIRA OPTIMALNE OBLIKE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Občina Kostanjevica na Krki želi realizirati projekt celovite energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki na način, da bo ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti izvedel izvajalec oziroma subjekt zasebnega prava, in sicer tako, da bo prevzel financiranje in izvedbo investicije ter vključno s tem povezano načrtovanje, vložena sredstva pa mu bo občina povrnila v obliki plačil iz sredstev, ki jih bo izvajalec ustvaril iz naslova doseženih prihrankov pri stroških za energijo.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega in interesa občine, da izvajalec prevzame obveznost izvedbe tako vseh pripravljalnih storitev, ki so potrebne za uspešno izvedbo glavnih storitev, kot tudi glavnih storitev, ki imajo za posledico prihranke energije ter zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja naprav, motiviranje uporabnikov, spremljanje rabe energije ipd., je za uspešno izvedbo projekta najbolj optimalno, da se izvede v obliki pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Tveganje za doseganje prihrankov in operativno tveganje bo prevzel izvajalec. Tekom pogodbenega razmerja bo upravičen do plačila za izvedene storitve, ki bo določeno kot odstotek od doseženih prihrankov, pod pogojem, da bodo skupni stroški oskrbe z energijo, vključno z vsemi stroški, ki jih bo morala občina plačati izvajalcu nižji od stroškov pred izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti oziroma od stroškov v izhodiščnem referenčnem letu.

Takšna vsebina predvidenega pogodbenega razmerja predstavlja model energetskega pogodbeništva v obliki sklenitve javno-zasebnega partnerstva oziroma podelitve koncesije za izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, prenos lastninske pravice po principu zgradi-upravljaj-prenesi oziroma BOT.

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Družbene učinke projekta je mogoče preverjati s pomočjo Analize stroškov in koristi (ASK). Na ta način je mogoče vrednotiti ekonomske učinke projekta na različne subjekte. S tega vidika je tovrstna analiza bolj celovita kot sama finančna analiza, ki ocenjuje izpolnjevanje projekta z vidika investitorja.

Investicijski projekt prinaša še veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oz. izgube, ki jih lahko ovrednotimo v denarju. Cilj CBA (Cost Benefit Analyse) - ASK (Analize stroškov in koristi) je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, kot koristi in kot stroške izvedbe investicijskega projekta. Pri opredelitvi stroškov in koristi nadgradimo finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko analizo (ASK- Analizo stroškov in koristi). Ekonomska analiza je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se upoštevajo vsi ekonomski stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost investicijskega projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri ekonomskem vrednotenju izhajamo iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe investicijskega projekta opredeliti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo. Ekonomsko analizo (ASK-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih moramo narediti, so: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravek cen (od tržnih do obračunskih cen).

Koristi in stroške različnih učinkov projekta je mogoče primerjati le v primeru skupne enote, v kateri so ti izraženi in ta enota je po navadno denar. Kriterij po katerem odločamo ali posamezen projekt izvedemo je, da mora ta v svoji življenjski dobi prinesti pozitivne neto koristi. Le na ta način je mogoče upravičiti uporabo (javnih) sredstev za izvedbo posameznega projekta. Pri vrednotenju učinkov projekta je potrebno upoštevati vse potencialne vplive, ki jih ta projekt ima, saj lahko na ta način ugotovimo ali je projekt sprejemljiv tudi iz družbenega vidika. Družbeno-ekonomskih učinkov ni vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi in družbe.

Izvedba projekta ni namenjena ustvarjanju dobička, zaradi česar projekta ne moremo neposredno primerjati z investicijskimi projekti, ki jih izvajajo gospodarske družbe. Posledično različni izračuni finančnih dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe, kot sta finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosa, niso najbolj primerni za presojanje upravičenosti izvedbe omenjenega projekta. Upravičenost izvedbe projekta glede na njegov osnovni namen lahko opravičujemo le skozi družbeno-ekonomske koristi, ki jih le-ta prinaša in kar upravičuje vlaganja javnih sredstev v izvedbo projekta. Projekte, kamor uvrščamo tudi obravnavano operacijo, ki so v osnovi širšega družbeno-ekonomskega pomena, pa ni mogoče oz. je neupravičeno gledati in ocenjevati le s finančne perspektive.

Zavedati se moramo, da obravnavani projekt ni v osnovni namenjen tržni dejavnosti javnemu parnerju in ustvarjanju donosov ter da je zato finančno nerentabilen in neupravičen za izvedbo. Če pa ga proučujemo s širšega družbenega vidika, vidimo, da bo s prihranki in dodatnimi potencialnimi prihodki in drugimi koristmi, ki jih bo prinesla njegova izvedba lokalnemu prebivalstvu in občini, pozitivno vplival na demografski, družbeni, socialni, gospodarski in tudi ekološki razvoj.

##### Davčni popravki

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih težko oceniti raven cen brez DDV, se vseeno lahko določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen. V ekonomski analizi smo opravili davčni popravek stroškov iz obratovanja in investicijskih stroškov, tako da smo v navedeni postavki ovrednotili zmanjšanje investicijskih stroškov in stroškov iz obratovanja za DDV ter ga upoštevali pri samem izračunu kot družbeno-ekonomske korist.

##### Popravek cen

Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene (popravek cen) je določitev davčnih popravkov. Pri analizi smo izhajali iz predpostavke, da se slovenske tržne cene tako dela kot proizvodov od tako imenovanih »računovodskih ali mejnih cen« minimalno razlikujejo. Zato večino cen pri izračunu ekonomskih sodil nismo korigirali s konverzijskimi faktorji oziroma smo upoštevali konverzijski faktor 1.

##### Popravek zaradi eksternalij

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso upoštevani pri finančni analizi npr. stroški in koristi, ki izhajajo iz povečanja povpraševanja po proizvodih in storitvah drugih gospodarskih dejavnosti, večjega števila novih potencialnih posrednih delovnih mest, okoljske koristi, pozitiven družbeni učinek projekta, povečanje varnosti in zdravja uporabnikov javnih objektov, izboljšanja energetske učinkovitosti ipd., koristi oz. potencialni prihranki ali dodatni potencialni prihodki lokalnih prebivalcev, naselja, občine ipd., multiplikatorski učinek ali na primer višja kvaliteta bivanja za občane. Praviloma je te koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti. Kot splošno pravilo velja, da je potrebno vse družbeno-ekonomske koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA (ASK) upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. Zunanjim vplivom pa je potrebno določiti denarne vrednosti, če je le-to mogoče. Če ni, jih je potrebno opisati z nedenarnimi pokazatelji. Zunanje koristi tako ocenjujemo s kvalitativnega in kvantitativnega vidika. V nadaljevanju so prikazane pozitivne koristi projekta, ki jih je možno denarno ovrednotiti, in koristi, ki jih denarno ne moremo ovrednotiti.

- Denarno ovrednotene družbeno-ekonomske koristi izvedbe investicijskega projekta

- Prihranek na stroških ogrevanja in stroških električne energije (za posamezen javni objekt oz. za vse obravnavane javne objekte skupaj se je izračunal prihranek na stroških ogrevanja in stroških električne energije na podlagi rabe energije pred in po celoviti energetski sanaciji obravnavanih javnih objektov).

- Zmanjšanje vpliva na okolje (z izvedbo investicijskih ukrepov se predvideva zmanjšanje poraba toplote in električne energije, kar pomeni tudi zmanjšanje emisij škodljivih plinov pri izgorevanju; zaradi tega se bodo zmanjšali tudi negativni vplivi ogrevanja na okolje; ker je vplive na okolje težko ovrednotiti  v denarju, smo ocenili, da bodo zmanjšanja negativnih vplivov na okolje znašala pri vseh objektih v višini 25% trenutnih stroškov ogrevanja in stroškov električne energije posameznega objekta in vseh objektov skupaj).

- Multiplikatorski učinek (predvidevamo, da bo na področju gospodarskih učinkov nastal multiplikatorski učinek kot posledica investicijskih vlaganj; multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča dohodek, če se povečajo izdatki za investicije; na ta način lahko dobimo spremembo v dohodku, ki je posledica izvedbe investicij; predpostavili smo, da multiplikatorski učinek znaša 1,30 in da je dobičkonosnost teh prihodkov 25%, kar bo povečevalo davke od dobička).

- Boljši bivanjski in službeni pogoji (predpostavili smo, da se bo v vsakem javnem objektu izboljšalo bivanjsko in delovno okolje v obravnavanih javnih objektih, saj ne bo prihajalo do motenj zaradi slabšega delovanja energetskih sistemov v njih; navedeno pa vpliva na delo in počutje zaposlenih ter uporabnikov in obiskovalcev omenjenih javnih objektov; z izvedbo projekta se predvideva zmanjšanje možnosti  motenj na minimum, kar bo pomenilo boljše pogoje za delo in bivanje; ocenili smo, da boljši bivanjski in službeni pogoji predstavljajo 2.450,00 EUR na javni objekt letno – ocenjena družbena koristi).

Omenjene družbeno-ekonomske koristi so upoštevane pri izračunu kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta pri ekonomski (CBA oziroma ASK) analizi v poglavju 13.

- Družbeno-ekonomske koristi, ki jih denarno ni bilo mogoče ovrednotiti

Investicijski projekt pa prinaša še veliko družbeno-ekonomskih koristi, ki jih ne moremo denarno ovrednotiti. V nadaljevanju so prikazane za vse štiri kvalitativne vidike (ekološki, družbeni, razvojno-gospodarski in socialni vidik):

- boljše razvojne možnosti z vidika trajnostnega in okoljskega razvoja;

- izboljšanje delovnih, varstvenih, vzgojno-izobraževalnih in bivanjskih pogojev vseh uporabnikov javnih stavb;

- osveščanje, vzgoja in izobraževanje uporabnikov javnih stavb in širše javnosti v skladu z načeli trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti;

- izboljšanje poslovanja z znižanjem stroškov ogrevanja in stroškov električne energije, saj predstavljajo stroški ogrevanja v obravnavanih stavbah znaten del odhodkov (boljša energetska učinkovitost stavbe, manjša poraba energije in nižji stroški za rabo energije);

- smotrno ravnanje z energijo v javnem sektorju;

- zagotovitev sanacije energetskih sistemov v javnih objektih in/ali energetsko sanirati objekte;

- povečanje oz. dvig poznavanja energetske opreme in naprav ter povečanje zanesljivosti energetske oskrbe;

- zmanjšanje emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem se zmanjšujejo negativni vplivi na okolje v mestu in blažijo podnebne spremembe;

- zmanjšanje emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka;

- izboljšanje upravljanja in vzdrževanja energetskih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih;

- postopno izenačevanje bivanjskih, delovnih, vzgojno-izobraževalnih, družbenih, zdravstvenih in ekonomskih pogojev vseh prebivalcev občine;

- zagotavljanje zdravstvenega varstva in storitev (skrb za zdravje uporabnikov javnih objektov);

- zagotovitev dviga življenjskega standarda in bivanjskih pogojev vseh prebivalcev občine;

- ohranitev oz. rast prebivalstva in ohranitev oz. izboljšanje starostne strukture prebivalstva;

- skrb za trajnostni okoljski razvoj občine, predvsem skrb za trajnostno rabo energije;

- boljše varovanje okolja;

- uresničitev razvojnih vizij občine.

PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CEO JZP V  EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE ANALIZE

Namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o obstoječem stanju, tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, pripravimo finančno – tržno oceno investicijskega projekta. Upravičenost investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali denarne tokove za finančno in ekonomsko analizo (ASK/CBA) investicijskega projekta ter zanje izračunali pripadajoče kazalnike upravičenosti izvedbe le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti kakšne  finančne  in ekonomske rezultate bo prinesel investicijski projekt v ekonomski dobi.

Predpostavke za izdelavo finančne in ekonomske analize

Namen finančne analize je izdelati napovedi finančnih oz. realnih denarnih tokov investicijskega projekta, da bi lahko izračunali kazalnike finančne upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Namen izdelave ekonomske (ASK-Analiza stroškov in koristi) pa je opredeliti in ovrednotiti prispevek investicijskega projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost izvedbe investicijskega projekta s širšega ekološkega, družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika.

- Finančna analiza in ekonomska analiza za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta CEO JZP sta bili narejeni na podlagi naslednjih predpostavk:

- kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so izračunani za obdobje izvedbe investicijskega projekta in za 15 letno ekonomsko dobo;

- ekonomska doba projekta je lahko tudi krajša od 15 let,

- ekonomsko koristna življenjska doba investicijskega projekta presega 15 letno ekonomsko dobo, zato smo na koncu ekonomske dobe upoštevali ostanek vrednosti investicijskega projekta;

- prvo leto rednega obratovanja je 2018, ko se bodo osnovna sredstva aktivirala;

- upravičenost izvedbe investicijskega projekta smo ocenjevali iz razmerja med predvidenimi prihranki in stroški po letih v ekonomski dobi (v nadaljevanju »Finančna in ekonomska analiza projekta«);

- upravičenost izvedbe investicijskega projekta smo ocenjevali tudi na podlagi realnih denarnih tokov javnega partnerja (v nadaljevanju »Finančna in ekonomska analiza realnih denarnih tokov javnega partnerja«);

- vsi stroški (investicijski in obratovalni) in prihodki so prikazani v finančni analizi, kar se nanaša na javnega partnerja v stalnih cenah z DDV (v skladu z navodili Evropske Komisije, in sicer priročnika za izdelavo Analize stroškov in koristi, december 2014; Izvedbene Uredbe Komisije EU 2015/207 in Uredbe 480/2014) ; vsi stroški in prihodki, ki se nanašajo na zasebnega partnerja pa so vrednosti prikazane v stalnih cenah brez DDV, saj vstopni/izstopni DDV za zasebnega partnerja ne predstavlja ne stroška in ne prihodka (zasebni partner si DDV obračuna v okviru Obračuna DDV-0); v ekonomski analizi pa so bili izvedeni davčni popravki in popravki cen;

- finančna in ekonomska analiza sta izdelani kot enovit projekt (konsolidirana analiza) s stališča investitorja/lastnika Občine in bodočega upravljavca oz. zasebnega partnerja (v skladu z navodili Evropske Komisije, in sicer priročnika za izdelavo Analize stroškov in koristi, december 2014; Izvedbene Uredbe Komisije EU 2015/207 in Uredbe 480/2014);

- upravičenost izvedbe projekta smo ocenjevali tudi na podlagi »konsolidirane« finančne in ekonomske analize denarnih tokov javnega in zasebnega partnerja skupaj (v nadaljevanju »Konsolidirana  finančna in ekonomska analiza«). »Konsolidirana finančna analiza« je osnova za izračun najvišje stopnje sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli;

- investicijski projekt ni namenjen pridobitni dejavnost ne investitorja/lastnika ter ne upravljavcev in zasebnega partnerja, zato tudi ne ustvarja dodatnih prihodkov oz. prilivov na podlagi pridobitne dejavnosti. Projekt ustvarja le prihranke na stroških, saj projekt ni namenjen trženju ne lastnika/investitorja in ne upravljavcev oz. zasebnega partnerja;

- vsi stroški obratovanja pri finančni in ekonomski analizi so ocenjeni na podlagi pridobljenih podatkov; pri ekonomski analizi pa niso popravljeni s konverzijskim  faktorjem,  oziroma smo pri vseh upoštevali konverzijski faktor 1, saj se slovenske tržne cene tako dela kot tudi proizvodov od tako imenovanih »računovodskih ali mejnih cen« minimalno razlikujejo in so praktično enake;

- analizo upravičenosti izvedbe investicijskega projekta smo pripravili na podlagi kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta tako za finančno kot tudi za ekonomsko analizo;

- diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri finančni analizi in konulidirani finančni analizi znaša 4%;

- diskontna stopnja pri ekonomski analizi javnega partnerja 5%;

- upoštevana je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016);

- v skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo RS februar 2018 (različica: 1.06), smo pri izračunu finančnih in ekonomskih kazalnikov prikazali tudi izračun, »referenčne variante«, ki upošteva naslednje parametre:

- stopnjo donosnosti za zasebnika: 7 %,

- finančno diskontno stopnjo za zasebnika: 5 %,

- finančno diskontno stopnjo za javnega partnerja: 4 %,

- socialno diskontno stopnjo za javnega partnerja: 5 %,

- pogodbeno dobo 15 let,

- udeležbo javnega partnerja v prihranku: 1 %.

Vse izračune za zasebnega partnerja smo izvajali brez upoštevanja DDV, saj za zasebnega partnerja DDV ne predstavlja stroška oziroma prihodka ter je povračljiv oziroma odbitni v okviru obračuna DDV-0.

FINANČNA ANALIZA »IZBRANA VARIANTA«

FINANAČNA ANALIZA PROJEKTA CEO JZP

V nadaljevanju je prikazan denarni tok »projekta CEO JZP«, razmerje med predvidenimi prihranki in stroški projekta po letih. Izvedba projekta prinaša neposredne prihodke in neposredne stroške, ki so povzeti iz predpostavk in podatkov iz prejšnjih poglavij za ekonomsko dobo projekta. V finančni analizi pa nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija) ter finančne odhodke (stroške financiranja). Prikaz nediskontiranih in diskontiranih finančnih denarnih tokov projekta na podlagi finančne analize je predstavljen v nadaljevanju tega poglavja. Finančni oz. realni denarni tok projekta je osnova za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Uporabljena je 4% diskontna stopnja.

V okviru finančne analize »projekta CEO JZP« pa je v nadaljevanju izdelan tudi naslednji izračun:

- likvidnostni tok projekta.

V okviru likvidnostnega toka investicijskega projekta, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi »projekta CEO JZP« v ekonomski dobi, ugotavljamo dejansko finančno pokritost investicijskega projekta. Finančno pokritost projekta ocenjujemo s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v celotni ekonomski dobi pozitivni.  Ti neto denarni tokovi morajo vključevati investicijske stroške, vse vire financiranja in neto prihodke.

Ostanka vrednosti se v okviru izračuna likvidnostnega toka ne upošteva, razen če so bila sredstva dejansko likvidirana v zadnjem letu analiziranega  obdobja.

V nadaljevanju so prikazani finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta za »finančno analizo projekta«:

- neto sedanja vrednost,

- interna stopnja donosa,

- relativna neto sedanja vrednost,

- koeficient K/S,

- doba vračanje investicije.

TABELA  27: Finančna analiza »projekta CEO JZP« v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

TABELA  28: Likvidnostni tok po finančni analizi projekta CEO JZP v ekonomski dobi z vidika občine Kostanjevica na Krki v EUR

Kot vidimo iz tabele, je predstavljen likvidnosti tok investicijskega projekta po »finančni analizi projekta CEO JZP«, se operacija po zaključku investicijskih vlaganj ne pokriva sama z doseženimi prihodki (prihranki na stroških električne energije, toplote, upravljanja ipd.) oz. prilivi projekta, saj gre za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti javnega partnerja, ki ni namenjena ustvarjanju presežka prilivov nad odlivi.

Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Finančne analize projekta CEO JZP«

TABELA  29: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize projekt CEO JZP"

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -84.786,80 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »finančne analize projekta« ne prinaša nobenega donosa. Ravno tako je negativna tudi finančna interna stopnja donosa: -2,83%. Doba vračanja investicije je po »finančni analizi projekta« daljša od ekonomske dobe projekta, ker pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta ne povrnejo.  Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -0,270 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 0,270 EUR. Da so po »finančni analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški), ki je večji od 1, in sicer znaša 1,128.

###### Sklep »Finančne analize projekta CEO JZP«

Iz izračunanih finančnih kazalnikov investicijskega projekta v okviru izvedene »finančne analize projekta« se je izkazalo, da je obravnavani investicijski projekt nerentabilen in neupravičen za izvedbo, saj izračunani finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo projekta, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

Finančna analiza realnih denarnih tokov občine

V nadaljevanju je prikazan finančni realen denarni tok občine, ki prikazuje neposredne stroške in koristi, ki jih investicijski projekt prinaša javnemu partnerju. Izvedba projekta z vidika realnih denarnih tokov javnega partnerja ne prinaša neposrednih prihodkov, temveč le neposredne stroške.

Upoštevali smo realne denarne tokove javnega partnerja, se pravi denarne tokove povezane z investicijskimi stroški in denarne tokove povezane z obratovanjem projekta ter denarne tokove vezane na zaključek projekta (ostanek vrednosti). V finančni analizi pa nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (amortizacija) ter finančne odhodke (stroške financiranja). Realni denarni tok je osnova za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Uporabljena je 4% diskontna stopnja.

Za obravnavani investicijski projekt z vidika realnih denarnih tokov javnega partnerja v ekonomski dobi pa je izdelan tudi naslednji izračun:

- likvidnostni tok projekta.

V okviru likvidnostnega toka investicijskega projekta, kjer so prikazani realni odlivi in prilivi javnega partnerja v ekonomski dobi, ugotavljamo dejansko finančno pokritost investicijskega projekta z vidika javnega partnerja. Finančno pokritost projekta ocenjujemo s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) realni neto denarni tokovi v celotni ekonomski dobi pozitivni. Ti neto denarni tokovi morajo vključevati investicijske stroške, vse vire financiranja in neto prihodke. Ostanka vrednosti se v okviru izračuna likvidnostnega toka ne upošteva, razen če   so bila sredstva dejansko likvidirana v zadnjem letu analiziranega obdobja.

V nadaljevanju so prikazani finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta za »finančno analizo projekta«:

- neto sedanja vrednost,

- interna stopnja donosa,

- relativna neto sedanja vrednost,

- koeficient K/S.

TABELA  30: Realni denarni tok investicijskega projekta v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

TABELA  31: Likvidnostni tok investicijskega projekta CEO JZP na podlagi realnih tokov javnega partnerja v ekonomski dobi projekta z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR

Kot vidimo iz tabele, kjer je predstavljen realni likvidnosti tok investicijskega projekta z vidika javnega partnerja, se operacija po zaključku investicijskih vlaganj ne pokriva sama z doseženimi prilivi projekta, saj gre za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti občine, ki ni namenjena ustvarjanju presežka prihodkov oz. prilivov nad odlivi občine.

Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Finančne analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

TABELA  32: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize" realnega denarnega toka občine"

Finančna neto sedanja vrednost realnega denarnega toka javnega partnerja je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -1.806.156,86 EUR, kar pomeni, da predvideni projekt ne prinaša nobenega donosa občini oz. je neupravičen za izvedbo. Ravno tako je negativna finančna interna stopnja donosa. Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost realnega denarnega toka občine je ravno tako negativna, in znaša -1,212 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 1,212 EUR. Da so po »finančni analizi realnega denarnega toka javnega partnerja« stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S, ki je manjši od 1 in znaša 0,550.

###### Sklep »Finančne analize realnega denarnega toka občine«

Izračunani kazalniki upravičenosti projekta so pokazali, da je obravnavani projekt na podlagi finančne analize realnega denarnega toka javnega partnerja, v okviru katere so bili upoštevani le dejanski finančni oz. realni denarni tokovi javnega partnerja, finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

Finančna analiza denarnih tokov zasebnega partnerja

V nadaljevanju tega poglavja predstavljamo zgolj informativno predvidene finančne denarne tokove zasebnega partnerja, ki jih bo imel zasebni partner z izvedbo projekta. Izvedba projekta prinaša neposredne prihodke zasebnemu partnerju (v obliki prejetega plačila za doseganje zajamčenih prihrankov) ter stroške (za kritje stroškov upravljanja, vzdrževanja in intervencij ter stroškov zavarovanja).

V finančni analizi denarnih tokov zasebnega partnerja nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija, rezervni sklad ipd.) ter finančne odhodke (stroške financiranja) zasebnega partnerja. Denarni tok zasebnega partnerja je osnova za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe projekta z vidika zasebnega partnerja. Uporabljena je 5% diskontna stopnja.

Vse izračune smo izvajali brez upoštevanja DDV, saj za zasebnega partnerja DDV ne predstavlja ne stroška in ne prihodka, temveč je zanj povračljiv v okviru obračuna DDV-0. V predvidenih investicijskih vlaganjih zasebnega partnerja niso zajeta nepovratna sredstva EU, katerih upravičenec bo občina. Upoštevan je le čisti vložek zasebnega partnerja.

TABELA  33: Finančni denarni tok zasebnega partnerja v ekonomski dobi projekta, v EUR

Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Finančne analize denarnih tokov zasebnega partnerja«

TABELA  34: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize denarnih tokov zasebnega partnerja"

###### Sklep »Finančne analize denarnih tokov zasebnega partnerja«

Na podlagi izvedene analize »denarnega toka zasebnega partnerja« vidimo, da je finančna neto sedanja vrednost ob 5% diskontni stopnji pozitivna. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje finančna interna stopnja donosa, ki znaša 7,67%. Finančna relativna neto sedanja vrednost je ravno tako pozitivna in znaša 0,632 EUR, kar pomeni, da vsak vložen EUR za zasebnega partnerja prinaša 0,632 EUR donosa. Po analizi denarnega toka zasebnega partnerja pa so stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, kar nam pove finančni koeficient K/S, ki je višji od 1 in znaša 2,281.

Konsolidirana finančna analiza projekta

V nadaljevanju je prikazan konsolidiran finančni denarni tok projekta (denarni tok javnega in zasebnega partnerja), saj je v skladu z navodili Evropske Komisije iz decembra 2014 in Uredbe EU 2015/207 z dne 20.01.2015 potrebo za projekte po modelu JZP, kjer sta lastnik infrastrukture (javni partner) in upravljavec energetskih sistemov, vgrajene opreme in izvedenih del na javnih objektih (zasebni partner) različna subjekta,  potrebno izdelati »konsolidirano finančno analizo«, ki zajema lastnika (javnega partnerja) in upravljavca (zasebnega partnerja). Uporabljena je 4% diskontna stopnja. Konsolidirana finančna analiza je tudi podlaga za izračun maksimalne višine sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli (stopnje primanjkljaja v financiranju).

Skladno z zahtevami v poglavju 6.2 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepih energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo RS izdalo februar 2018 (različica 1.04), se je prikazalo »konsolidirano finančno analizo« z upoštevanjem, da je javni partner udeležen 1% na zajamčenih prihrankih, 99% zajamčenih prihrankov pa pripada zasebnemu partnerju.

TABELA  35: Konsolidirana finančna analiza projekta CEO JZP v ekonomski dobi projekta, v EUR

Iz tabele vidimo, da bi bila finančna neto sedanja vrednost na podlagi »konsolidirane finančne analize« v primeru 2% udeležbe javnega partnerja na zajamčenih prihrankih negativna.

Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Konsolidirane finančne analize projekta«

TABELA  36: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane finančne analize projekta CEO JZP"

Na podlagi izvedene »konsolidirane finančne analize« vidimo, da je finančna neto sedanja vrednost ob 4% diskontni stopnji negativna. Ravno tako je negativna in nižja od 4% diskontne stopnje finančna interna stopnja donosa. Finančna relativna neto sedanja vrednost je ravno tako negativna in znaša -0,629 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR (tako s strani javnega kot tudi zasebnega partnerja) prinaša 0,629 EUR izgube. Da so po »konsolidirani finančni analizi« stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S, ki je manjši od 1 in znaša 0,793.

###### Sklep »Konsolidirane finančne analize projekta CEO JZP«

Izračunani kazalniki upravičenosti projekta so pokazali, da je obravnavani projekt na podlagi »konsolidirane finančne analize«, v okviru katere so bili upoštevani le dejanski finančni oz. realni denarni tokovi javnega in zasebnega partnerja, finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

FINANČNA ANALIZA PO OBJEKTIH

Za izračun celotnih stroškov investicije po stalnih cenah smo, k gradbenim in tehnološkim ukrepom po objektih, dodali stroške:

- investicijske dokumentacije,

- projektne dokumentacije REP,

- pravnega svetovanja,

- nadzora.

TABELA  37: Skupna vrednost investicijskega projekta po posameznih objektih (v €)

|  | Brez DDV | DDV | z DDV | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv objekta |  |  |  |  |  |
| OB1 OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki | 1.372.223,54 | 301.889,18 | 1.674.112,72 | 1.279.749,80 | 394.362,92 |
| OB2 OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček | 76.910,84 | 16.920,38 | 93.831,23 | 76.910,84 | 16.920,39 |
| SKUPAJ | 1.449.134,38 | 318.809,56 | 1.767.943,95 | 1.356.660,64 | 411.283,31 |

Finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

TABELA  38: Finančna analiza "projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki " v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

TABELA  39: Likvidnostni tok po finančni analizi »projekta  OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki« v ekonomski dobi z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR

Kot vidimo iz tabele, je predstavljen likvidnosti tok investicijskega projekta po »finančni analizi projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki «, se operacija po zaključku investicijskih vlaganj ne pokriva sama z doseženimi prihodki (prihranki na stroških električne energije, toplote, upravljanja ipd.) oz. prilivi projekta, saj gre za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti javnega partnerja, ki ni namenjena ustvarjanju presežka prilivov nad odlivi.

      - Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki «

TABELA  40: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -86.753,39 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »finančne analize projekta« ne prinaša nobenega donosa. Ravno tako je negativna tudi finančna interna stopnja donosa: -2,98%. Doba vračanja investicije je po »finančni analizi projekta« daljša od ekonomske dobe projekta, ker pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta ne povrnejo.  Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -0,285 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 0,285 EUR. Da so po »finančni analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški), ki je večji od 1, in sicer znaša 1,109.

###### Sklep »Finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki «

Iz izračunanih finančnih kazalnikov investicijskega projekta v okviru izvedene »finančne analize projekta« se je izkazalo, da je obravnavani investicijski projekt nerentabilen in neupravičen za izvedbo, saj izračunani finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo projekta, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

      - Finančna analiza realnih denarnih tokov občine

TABELA  41: Realni denarni tok investicijskega projekta v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

TABELA  42: Likvidnostni tok investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki na podlagi realnih tokov javnega partnerja v ekonomski dobi projekta z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR

Kot vidimo iz tabele, kjer je predstavljen realni likvidnosti tok investicijskega projekta z vidika javnega partnerja, se operacija po zaključku investicijskih vlaganj ne pokriva sama z doseženimi prilivi projekta, saj gre za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti občine, ki ni namenjena ustvarjanju presežka prihodkov oz. prilivov nad odlivi občine.

      - Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v okviru »Finančne analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

TABELA  43: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize" realnega denarnega toka občine"

Finančna neto sedanja vrednost realnega denarnega toka javnega partnerja je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -1.696.717,61 EUR, kar pomeni, da predvideni projekt ne prinaša nobenega donosa občini oz. je neupravičen za izvedbo. Ravno tako je negativna finančna interna stopnja donosa. Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost realnega denarnega toka občine je ravno tako negativna, in znaša -1,201 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 1,201 EUR. Da so po »finančni analizi realnega denarnega toka javnega partnerja« stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S, ki je manjši od 1 in znaša 0,550.

###### Sklep »Finančne analize realnega denarnega toka občine«

Izračunani kazalniki upravičenosti projekta so pokazali, da je obravnavani projekt na podlagi finančne analize realnega denarnega toka javnega partnerja, v okviru katere so bili upoštevani le dejanski finančni oz. realni denarni tokovi javnega partnerja, finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

      - Konsolidirana finančna analiza projekta varianta

TABELA  44: Konsolidirana finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v ekonomski dobi projekta, v EUR

Iz tabele vidimo, da bi bila finančna neto sedanja vrednost na podlagi »konsolidirane finančne analize« v primeru 1% udeležbe javnega partnerja na zajamčenih prihrankih negativna.

      - Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v okviru »Konsolidirane finančne analize projekta«

TABELA  45: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"

Na podlagi izvedene »konsolidirane finančne analize« vidimo, da je finančna neto sedanja vrednost ob 4% diskontni stopnji negativna. Ravno tako je negativna in nižja od 4% diskontne stopnje finančna interna stopnja donosa. Finančna relativna neto sedanja vrednost je ravno tako negativna in znaša -0,630 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR (tako s strani javnega kot tudi zasebnega partnerja) prinaša 0,630 EUR izgube. Da so po »konsolidirani finančni analizi« stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S, ki je manjši od 1 in znaša 0,790.

###### Sklep »Konsolidirane finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki«

Izračunani kazalniki upravičenosti projekta so pokazali, da je obravnavani projekt na podlagi »konsolidirane finančne analize«, v okviru katere so bili upoštevani le dejanski finančni oz. realni denarni tokovi javnega in zasebnega partnerja, finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

Finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček

TABELA  46: Finančna analiza "projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 " v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

TABELA  47: Likvidnostni tok po finančni analizi projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 v ekonomski dobi z vidika občine Kostanjevica na Krki, v EUR

Kot vidimo iz tabele, je predstavljen likvidnosti tok investicijskega projekta po »finančni analizi projekta OŠ Jožeta Gorjupa-Vrtec Plavček«, se operacija po zaključku investicijskih vlaganj ne pokriva sama z doseženimi prihodki (prihranki na stroških električne energije, toplote, upravljanja ipd.) oz. prilivi projekta, saj gre za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti javnega partnerja, ki ni namenjena ustvarjanju presežka prilivov nad odlivi.

      - Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	«

TABELA  48: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	"

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji pozitivna in znaša 1.966,59 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »finančne analize projekta« prinaša donos, vendar ne dosega minimalne ravni donosa 4%. Ravno tako je pozitivna tudi finančna interna stopnja donosa: 2,23%. Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 0,223 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 0,223 EUR. Da so po »finančni analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S (razmerje koristi/stroški), ki je večji od 1, in sicer znaša 1,801.

###### Sklep »Finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček «

Iz izračunanih finančnih kazalnikov investicijskega projekta v okviru izvedene »finančne analize projekta« se je izkazalo, da je obravnavani investicijski projekt nerentabilen in neupravičen za izvedbo, saj izračunani finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo projekta (4% minimalni donos), zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

      - Finančna analiza realnih denarnih tokov občine

TABELA  49: Realni denarni tok občine investicijskega projekta v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

TABELA  50: Likvidnostni tok investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 na podlagi realnih tokov javnega partnerja v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

Kot vidimo iz tabele, kjer je predstavljen realni likvidnosti tok investicijskega projekta z vidika javnega partnerja, se operacija po zaključku investicijskih vlaganj ne pokriva sama z doseženimi prilivi projekta, saj gre za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti občine, ki ni namenjena ustvarjanju presežka prihodkov oz. prilivov nad odlivi občine.

      - Finančni kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 v okviru »Finančne analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

TABELA  51: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "finančne analize" realnega denarnega toka občine"

Finančna neto sedanja vrednost realnega denarnega toka javnega partnerja je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -109.439,25 EUR, kar pomeni, da predvideni projekt ne prinaša nobenega donosa občini oz. je neupravičen za izvedbo. Ravno tako je negativna finančna interna stopnja donosa. Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost realnega denarnega toka občine je ravno tako negativna, in znaša -1,416 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 1,416 EUR. Da so po »finančni analizi realnega denarnega toka javnega partnerja« stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S, ki je manjši od 1 in znaša 0,550.

###### Sklep »Finančne analize realnega denarnega toka občine«

Izračunani kazalniki upravičenosti projekta so pokazali, da je obravnavani projekt na podlagi finančne analize realnega denarnega toka javnega partnerja, v okviru katere so bili upoštevani le dejanski finančni oz. realni denarni tokovi javnega partnerja, finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

      - Konsolidirana finančna analiza projekta

TABELA  52: Konsolidirana finančna analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 v ekonomski dobi projekta, v EUR

Iz tabele vidimo, da bi bila finančna neto sedanja vrednost na podlagi »konsolidirane finančne analize« v primeru 1% udeležbe javnega partnerja na zajamčenih prihrankih negativna.

      - Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	 v okviru »Konsolidirane finančne analize projekta«

TABELA  53: Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček	"

Na podlagi izvedene »konsolidirane finančne analize« vidimo, da je finančna neto sedanja vrednost ob 4% diskontni stopnji negativna. Ravno tako je negativna in nižja od 4% diskontne stopnje finančna interna stopnja donosa. Finančna relativna neto sedanja vrednost je ravno tako negativna in znaša -0,618 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR (tako s strani javnega kot tudi zasebnega partnerja) prinaša 0,618 EUR izgube. Da so po »konsolidirani finančni analizi« stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove finančni koeficient K/S, ki je manjši od 1 in znaša 0,830.

###### Sklep »Konsolidirane finančne analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček «

Izračunani kazalniki upravičenosti projekta so pokazali, da je obravnavani projekt na podlagi »konsolidirane finančne analize«, v okviru katere so bili upoštevani le dejanski finančni oz. realni denarni tokovi javnega in zasebnega partnerja, finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oz. z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

EKONOMSKA ANALIZA »IZBRANA VARIANTA«

EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA CEO JZP

V nadaljevanju je prikazan ekonomski denarni tok na podlagi ASK/CBA (analize stroškov in koristi) investicijskega projekta, ki zajema tudi širše družbeno-ekonomske koristi projekta na celotno družbo. Osnova za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti investicijskega projekta predstavljajo parametri, upoštevani v »finančni analizi projekta«, ki so nadgrajeni še s parametri proučevanja vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče ovrednotiti v denarju. Investicijski projekt prinaša tako neposredne in posredne koristi kot tudi neposredne in posredne stroške. Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. V okviru ekonomske analize se ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt kljub njegovi finančni nerentabilnosti izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.

TABELA  54: Ekonomska analiza "Projekta CEO JZP" v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki v EUR

Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Ekonomske analize projekta CEO JZP«

TABELA  55: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize projekta CEO JZP"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 1.421.300,20 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša absolutni donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 50,52%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 4,531 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 4,531 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 8,167.

###### Sklep »Ekonomske analize projekta CEO JZP«

Iz izračunanih ekonomskih kazalnikov investicijskega projekta v okviru izvedene »ekonomske analize projekta CEO JZP« se je pokazalo, da je investicijski projekt po ekonomski analizi, ki upošteva širše družbene koristi, rentabilen in upravičen za izvedbo, saj vsi izračunani ekonomski kazalniki dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo projekta tudi po CBA/ASK – Analizi stroškov in koristi.

Ekonomska analiza realnih denarnih tokov občine

Kljub finančnemu bremenu prinaša izvedba investicijskega projekta tudi širše družbeno-ekonomske koristi, ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. V nadaljevanju je prikazan ekonomski denarni tok na podlagi ASK/CBA (Analize stroškov in koristi) investicijskega projekta. Osnova za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti investicijskega projekta predstavljajo parametri, upoštevani v »finančni analizi realnih denarnih tokov javnega partnerja«, ki so nadgrajeni še s parametri proučevanja vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče ovrednotiti v denarju. Investicijski projekt prinaša tako neposredne in posredne koristi kot tudi neposredne in posredne stroške v ekonomski dobi projekta.

Investicijski projekt CEO JZP ne predstavlja operacije za dobičkonosne namene. Zaradi tega investicijskega projekta po finančnih kazalnikih izračunanih na podlagi realnih denarnih tokov občine ne moremo neposredno primerjati z investicijami, ki jih izvajajo gospodarske družbe in katerih namen je ustvarjanje dobička. S tega vidika različni izračuni kazalnikov uspešnosti naložbe predstavljeni v okviru »finančne analize realnih denarnih tokov javnega partnerja« niso najbolj primerni za odločanje o upravičeni izvedbi projekta v celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti občine. Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. V okviru ekonomske analize se ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt kljub njegovi finančni nerentabilnosti izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.

TABELA  56: Realni denarni tok javnega partnerja po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta CEO JZP z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta CEO JZP v okviru »Ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

TABELA  57: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 4.353.673,87 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 33,25%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 2,922 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 2,922 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 3,818.

###### Sklep »Ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

Predmetni investicijski projekt je po »ekonomski analizi denarnih tokov javnega partnerja« rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-ASK neupravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta.

###### Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do sklepa, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt.

Konsolidirana ekonomska analiza projekta CEO JZP

V nadaljevanju je prikazan konsolidiran ekonomski denarni tok (denarni tok javnega in zasebnega partnerja), saj je v skladu z navodili Evropske Komisije iz decembra 2014 in Uredbe EU 2015/207 z dne 20.01.2015 potrebo za projekte po modelu JZP, kjer sta lastnik infrastrukture (javni partner) in upravljavec energetskih sistemov in izvedenih del na javnih objektih (zasebni partner) različna subjekta, potrebno izdelati »konsolidirano ekonomsko analizo«, ki zajema lastnika (javnega partnerja) in upravljavca (zasebnega partnerja) in upošteva še vse ostale družbeno ekonomske koristi. Uporabljena je 5% diskontna stopnja.

Skladno z zahtevami v poglavju 6.2 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepih energetske prenove stavb javnega sektorja, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo RS izdalo februar 2018 (različica 1.04), se je izvedlo tudi »konsolidirano ekonomsko analizo« z upoštevanjem, da je javni partner udeležen vsaj 2% na zajamčenih prihrankih, 98% zajamčenih prihrankov pa dobi zasebni partner.

Za zasebnega partnerja ekonomske analize nismo izvedli, zato smo v konsolidaciji upoštevali njegove denarne tokovne v okviru izvedene finančne analize.

TABELA  58: Konsolidirana ekonomska analiza projekta CEO JZP v ekonomski dobi projekta, v EUR

Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru »Konsolidirane ekonomske analize projekta CEO JZP«

TABELA  143: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane ekonomske analize projekta CEO JZP"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 5.162.510,95 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša absolutni donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 39,09%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 3,465 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 3,465 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 4,221.

###### Sklep »Konsolidirane ekonomske analize projekta CEO JZP«

Predmetni investicijski projekt je po »konsolidirani ekonomski analizi« rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-ASK upravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta.

###### Na podlagi dobljenih rezultatov »konsolidirane ekonomske analize« smo prišli do sklepa, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki po modelu energetskega pogodbeništva«.

EKONOMSKA ANALIZA PO OBJEKTIH

Ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

TABELA  60: Ekonomska analiza "Projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki" v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

      - Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki«

TABELA  61: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 1.343.361,87 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša absolutni donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 49,19%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 4,406 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 4,406 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 7,984.

###### Sklep »Ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki«

Iz izračunanih ekonomskih kazalnikov investicijskega projekta v okviru izvedene »ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki « se je pokazalo, da je investicijski projekt po ekonomski analizi, ki upošteva širše družbene koristi, rentabilen in upravičen za izvedbo, saj vsi izračunani ekonomski kazalniki dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo projekta tudi po CBA/ASK – Analizi stroškov in koristi.

      - Ekonomska analiza realnih denarnih tokov občine

TABELA  62: Realni denarni tok javnega partnerja po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

      - Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v okviru »Ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

TABELA  63: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5%diskontni stopnji pozitivna in znaša 4.115.445,64 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 33,16%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 2,914 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 2,914 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 3,836.

###### Sklep »Ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

Predmetni investicijski projekt je po »ekonomski analizi denarnih tokov javnega partnerja« rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-ASK neupravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta.

###### Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do sklepa, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt.

      - Konsolidirana ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

TABELA  64: Konsolidirana ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v ekonomski dobi projekta, v EUR

      - Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru »Konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki«

TABELA  65: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 4.866.834,48 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša absolutni donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 38,88%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 3,445 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 3,445 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 4,233.

###### Sklep »Konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki «

Predmetni investicijski projekt je po »konsolidirani ekonomski analizi« rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-ASK upravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta.

###### Na podlagi dobljenih rezultatov »konsolidirane ekonomske analize« smo prišli do sklepa, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki po modelu energetskega pogodbeništva«.

Ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček

TABELA  66: Ekonomska analiza "Projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček " v ekonomski dobi projekta z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

      - Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta v okviru »Ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček«

TABELA  67: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 77.938,34 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša absolutni donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 96,60%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 8,848 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 8,848 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 14,495.

###### Sklep »Ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček «

Iz izračunanih ekonomskih kazalnikov investicijskega projekta v okviru izvedene »ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček stavba « se je pokazalo, da je investicijski projekt po ekonomski analizi, ki upošteva širše družbene koristi, rentabilen in upravičen za izvedbo, saj vsi izračunani ekonomski kazalniki dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo projekta tudi po CBA/ASK – Analizi stroškov in koristi.

      - Ekonomska analiza realnih denarnih tokov občine

TABELA  68: Realni denarni tok javnega partnerja po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček z vidika Občine Kostanjevica na Krki, v EUR

      - Ekonomski kazalniki upravičenosti izvedbe investicijskega projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček v okviru »Ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

TABELA  69: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 238.228,23 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 34,98%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 3,083 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 3,083 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 3,542.

###### Sklep »Ekonomske analize realnega denarnega toka javnega partnerja«

Predmetni investicijski projekt je po »ekonomski analizi denarnih tokov javnega partnerja« rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-ASK neupravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta.

###### Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do sklepa, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt.

      - Konsolidirana ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček

TABELA  70: Konsolidirana ekonomska analiza projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček v ekonomski dobi projekta, v EUR

      - Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru »Konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček«

TABELA  71: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta v okviru izvedene "konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček"

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 295.670,94 EUR, kar pomeni, da investicijski projekt z upoštevanjem vseh predpostavk za izračun »ekonomske analize projekta« prinaša absolutni donos. Ravno tako je pozitivna in višja od 5% diskontne stopnje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki znaša 42,96%. Tako diskontirana kot tudi enostavna doba vračanja sta po »ekonomski analizi projekta« krajši tako od ekonomske dobe projekta kot tudi od koncesijske dobe, kar pomeni, da se vložena sredstva v ekonomski dobi projekta povrnejo. Izračunana ekonomska relativna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 3,826 EUR, kar pomeni, da nam vsak vložen EUR prinaša donos v višini 3,826 EUR. Da so po »ekonomski analizi projekta« stroški projekta nižji od vseh koristi, ki jih prinaša investicijski projekt, nam pove ekonomski koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 4,031.

###### Sklep »Konsolidirane ekonomske analize projekta OŠ Jožeta Gorjupa - Vrtec Plavček «

Predmetni investicijski projekt je po »konsolidirani ekonomski analizi« rentabilen in upravičen za izvedbo (ekonomsko-ASK upravičen), kar potrjujejo vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta.

###### Na podlagi dobljenih rezultatov »konsolidirane ekonomske analize« smo prišli do sklepa, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi CBA (ASK-Analize stroškov in koristi), saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki po modelu energetskega pogodbeništva«.

IZRAČUN MAKSIMALNE VIŠINE SOFINANCIRANJA NA PODLAGI FINANČNE VRZELI (STOPNJE PRIMANJKLJAJA V FINANCIRANJU) »IZBRANA VARIANTA«

Na podlagi Metodologije za pripravo Analize stroškov in koristi (Izvedbena uredba komisije 2015/207 EU, 3. člen in priloga III) ter Smernic Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projekcts, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020; december 2014), je potrebno določiti maksimalni delež sredstev sofinanciranja skupnosti (EU) po metodi finančne vrzeli.

Stopnja finančne vrzeli investicijskega projekta je izračunana na podlagi deleža diskontiranih stroškov začetnih investicijskih vlaganj, ki niso pokriti z diskontiranimi neto prilivi investicijskega projekta. Opredelitev upravičenih izdatkov zagotavlja, da je za izvedbo investicijskega projekta na voljo dovolj finančnih virov, hkrati pa preprečuje odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči (čezmerno financiranje investicijskega projekta). V našem izračunu smo izračunali finančno vrzel ter najvišjo vrednost nepovratnih sredstev tako, da prvo leto nismo diskontirali vrednosti investicijskih stroškov, operativnih stroškov, prihodkov in ostanka vrednosti. Osnova za izračun finančne vrzeli so bili denarni tokovi iz »konsolidirane finančne analize«.

Delež sofinanciranja investicijskega projekta v okviru javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje celovitih energetskih sanacij javnih objektov znaša 40% upravičenih stroškov, od tega predstavlja 85% sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in 15% pa slovensko udeležbo v kohezijski politiki.

TABELA  72: Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta CEO JZP (finančne vrzeli) v EUR

Prikazujemo tudi diskontirane vrednosti, pri tem pa je uporabljena 4% diskontna stopnja.

TABELA  73: Izračun upravičenosti do sofinanciranja investicijskega projekta CEO JZP (finančne vrzeli) v EUR – diskontirane vrednosti

TABELA  74: Prikaz upravičenosti projekta do sofinanciranja (finančna vrzel)

- Obrazložitev:

- Upravičeni stroški skupaj (EC) po tekočih cenah znašajo 1.356.660,65 EUR.

- Najvišja skupna stopnja sofinanciranja (Kohezijski sklad EU in slovenska udeležba) je do 40% upravičenih stroškov.

- Maksimalna skupna višina sofinanciranja (Kohezijski sklad EU in slovenska udeležba) upravičenih stroškov znaša 542.664,26 EUR.

- Najvišja stopnja sofinanciranja EU (Kohezijski sklad EU) znaša 85% upravičenih stroškov.

- Najvišja stopnja sofinanciranja MZI (slovenska udeležba v kohezijski politiki) znaša 15% upravičenih stroškov.

- Diskontirani neto prihodki so večji od nič (DNR>0).

- Finančna vrzel znaša 63,55%.

- Najvišji upravičeni znesek sofinanciranja EU (Kohezijski sklad EU) na podlagi finančne vrzeli znaša 461.264,62 EUR.

- Slovenska udeležba sofinanciranja s strani MZI pa znaša 81.399,64 EUR.

Vrednost izračunanega najvišjega upravičenega zneska sofinanciranja EU na podlagi finančne vrzeli je enaka upoštevanemu predvidenemu znesku nepovratnih sredstev EU (Kohezijski sklad EU) in slovenski udeležbi v okviru finančne konstrukcije tega dokumenta, za katerega bo Občina Kostanjevica na Krki za predmetni investicijski projekt zaprosila Ministrstvo za infrastrukturo RS (MZI) v letu 2018.

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Investicijska dela v energetsko sanacijo objektov v lasti občine se bodo izvajala v letu 2018, medtem ko se je sam postopek za izbor zasebnega partnerja s pripravo investicijske dokumentacije razpisa pričel v letu 2017. Odločitev o podelitvi koncesije zasebnemu partnerju je bila sprejeta dne 28.2.2018. Občina bo projekt CEO JZP prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova sofinanciranja projektov energetske sanacije. Pogodba z zasebnim partnerjem, se bo sklenila po prejemu odločbe o sofinanciranju projekta, predvidoma v maju 2018, ko se bodo pričela izvajati tudi dela energetske sanacije. Dela bodo predvidoma zaključena v novembru 2018, objekti pa predani v upravljanje v letu 2018. Vsi ukrepi energetske sanacije se bodo torej izvedli v letu 2018.

TABELA  75: Časovni načrt izvedbe investicije

| Aktivnost | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | apr | maj | jun | jul | avg | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mar | maj | nov | dec |
| Priprava in potrditev dokumenta izvedbe investicijskega projekta (DIIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev ocene o upravičenosti izvedbe projekta JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev predinvesticijske zasnove (PIZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev investicijskega programa (IP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvrstitev projektov v NRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprejem Koncesijskega akta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklep o imenovanju strokovne komisije za izvedbo JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis faza 1 – faza preverjanja sposobnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis faza 2 – faza dialoga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis faza 3 – ponudbena faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poročilo strokovne komisije o pregledu in presoji končne ponudbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odločitev o podelitvi koncesije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev novelacije dokumenta izvedbe investicijskega projekta (DIIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev novelacije predinvesticijske zasnove (PIZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in potrditev novelacije investicijskega programa (IP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijava na javni razpis JOB_2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklenitev koncesijske pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajanje gradbenih del in montaža opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajanje strokovnega gradbenega nadzora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskusni zagon in tehnični pregled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redno upravljanje in vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJA

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijski dokumentaciji. Vseh dogodkov namreč ne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj verjetne rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Ravno zaradi negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju upravičenosti izvedbe investicijskega projekta pomembno tudi, da ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in prihodki, da investicijski projekt, katerega upravičenost dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj finančno neupravičen. Cilj analize občutljivosti je opredeliti kritične spremenljivke projekta.

Pri analizi občutljivosti je potrebno najprej ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključne za celoten investicijski projekt. Le-te imenujemo ključne spremenljivke projekta in so tisti elementi poslovnih napovedi, katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Pri obravnavanem investicijskem projektu smo ocenili kot ključne in testirali naslednje spremenljivke:

- investicijska vlaganja,

- prihodki/prihranki iz obratovanja ter

- odhodki iz obratovanja (obratovalni stroški).

Analizo občutljivosti smo izvedli tako, da smo ključne spremenljivke projekta spreminjali za +10%, +5% in -10%, -5%, nato pa smo opazovali posledice teh sprememb na finančnih in ekonomskih kazalnikih upravičenosti projekta. Spremenljivke smo spreminjali posamično in pri tem smo ohranili ostale spremenljivke projekta nespremenjene. V priročniku za izdelavo Analize stroškov in koristi (t.j. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020), ki ga je Evropska komisija izdala decembra 2014, je predlagano, da so kot kritične spremenljivke obravnavane tiste, katerih 1% sprememba ima za posledico 1% spremembo prvotne vrednosti neto sedanje vrednosti (NPV).

SPLOŠNA ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

V okviru splošne analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta.

V okviru tega projekta bomo predpostavili:

- Povečanje investicije za 5% in 10%,

- Zmanjšanje investicije za 5% in 10%,

- Povečanje operativnih stroškov za 5% in 10%,

- Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% in 10%

- Povečanje prihodkov za 5% in 10%,

- Zmanjšanje prihodkov za 5% in 10%.

Rezultati za ekonomsko analizo občutljivosti so podani v spodnji preglednici.

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP na spremembo ključnih spremenljivk po ekonomski analizi projekta

TABELA  76: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk po ekonomski analizi

Obrazložitev:

Glede na to, da NSV in EIRR ob spremembah spremenljivk NE pade pod 5 % ugotavljamo, da investicija NI ekonomsko občutljiva.

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO na spremembo ključnih spremenljivk po realnem denarnem toku projekta po ekonomski analizi

TABELA  77: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk po realnem denarnem toku po ekonomski analizi

Obrazložitev:

Glede na to, da NSV in EIRR ob spremembah spremenljivk NE pade pod 5 % ugotavljamo, da investicija NI ekonomsko občutljiva.

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO na spremembo ključnih spremenljivk po konsolidirani ekonomski analizi projekta

TABELA  78: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk po konsolidirani ekonomski analizi

Obrazložitev:

Glede na to, da NSV in EIRR ob spremembah spremenljivk NE pade pod 5 % ugotavljamo, da investicija Ni ekonomsko občutljiva.

ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ZA OPREDELITEV KRITIČNIH SPREMENLJIVK

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP za opredelitev kritičnih spremenljivk po ekonomski analizi projekta

TABELA  79: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% po ekonomski analizi

Obrazložitev:

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk). Pri NSV in IRR smo ugotovili, da % odmika od osnove ni večji od 5% in ni večjih odstopanj od 4%, kar nakazuje na neobčutljivost investicije.

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP za opredelitev kritičnih spremenljivk po realnem denarnem toku projekta po ekonomski analizi

TABELA  80: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% po realnem dt po ekonomski analizi

Obrazložitev:

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk). Pri NSV in IRR smo ugotovili, da % odmika od osnove ni večji od 5% ni večjih odstopanj od 4%, kar nakazuje na neobčutljivost investicije.

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa projekta CEO JZP za opredelitev kritičnih spremenljivk po konsolidirani ekonomski analizi projekta

TABELA  81: NSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% po konsolidirani eknomski analizi

Obrazložitev:

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk). Pri NSV in IRR smo ugotovili, da % odmika od osnove ni večji od 5% in ni večjih odstopanj od 4%, kar nakazuje na neobčutljivost investicije.

ANALIZA TVEGANJA

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

1. Poslovna tveganja

Na področju poslovnih tveganj je Občina izpostavljena prodajnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost tveganju vzdrževanja nepremičnine, izključno cenovno, precej visoka, saj se bodo stroški vzdrževanja letno in z leti dvigovali. V primeru, da gre občina samostojno v investicijo bo morala za investicijsko in tekoče vzdrževanje najemati zunanje strokovnjake, kar pa bo znašal velik strošek.

2. Finančna tveganja

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni tveganje za Občino, saj za tovrstni namen investicije ni predvidene nepovratne pomoči.

Občina bi morala zapirati investicijo z lastnimi sredstvi in kreditom. Pri kreditih ima občina kreditno tveganje, saj je odvisna od variabilnega dela EURIBOR, ki lahko na obdobje 15-20 let zaniha tudi do 5%, glede na izkušnje in analize v zadnjih 10 letih.

Finančno tveganje občina lahko omeji z iskanjem zasebnega partnerja, ki bo investiral v ogrevanje in bo prevzel na sebe v celoti kreditno tveganje in  likvidnostno tveganje.

3. Ekološko tveganje

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primernih sistemov ogrevanja na obnovljiv vir ter z visokokakovostno tehnologijo, ki bo preprečevala in zmanjševala ekološko obremenjevanje.

4. Tveganje javnega interesa

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto življenja, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. Tveganje javnega interesa bi pomenilo, da občina ohrani trenutno ogrevanje in trenutni vir na UNP, s tem pa ne bi izpolnjevala javnega interesa po zmanjševanju stroškov ogrevanja in razbremenitvi proračuna občine. V primeru JZP tveganja javnega interesa ni.

5. Organizacijska struktura projekta

Strokovno podkovana vodja investicije ima zadostne reference za vodenje postopka, prav tako pa se bo po potrebi obrnila na pristojno organizacijo. V primeru, da bi občina samostojno izvajala investicijo bi morala za izvedbo gradbenega nadzora in vodenja gradbišča najemati zunanje strokovnjake, saj osebje na občini ni usposobljeno za spremljanje tovrstnih investicij. V primeru JZP občina teh tveganj ne bo imela.

6. Zasebni partner

Tveganje predstavlja izbor primernega zasebnega partnerja, saj bo predvsem od njega odvisna dobra izvedba projekta ter zanesljiva dobava energije za naslednjih 15 let. Zaradi tega je potrebno v javnem pozivu postaviti merila za izbor na način, da so lahko izbrani le partnerji z zadostnimi referencami na tem področju in ki lahko zagotovijo nemoteno dobavo energije.

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

POTREBNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, in sicer:

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 EUR in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

- pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

- pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

- kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Celotna ocenjena vrednost investicije, ki jo vlaga občina vključno z ocenjeno vrednostjo plačila zasebniku na dobo trajanja javno-zasebnega partnerstva  je ocenjena na več kot 500.000,00 EUR, zato je bilo potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Investicijski program (IP).

REZULTATI FINANČNE IN EKONOMSKE ANALIZE PROJEKTA CEO JZP

Rezultati finančne analize tako realnega (dejanskega) denarnega toka javnega partnerja kot tudi »finančne analize projekta CEO JZP« in »konsolidirane finančne analize«, v okviru katerih so bili upoštevani le finančni denarni tokovi, so pokazali, da je project CEO JZP s tega vidika v vseh treh primerih finančno nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, zato se ga je posledično upravičevalo na podlagi širših družbeno - ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske analize (ASK-Analize stroškov in koristi), saj le-ta predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo (v javne objekte v lasti občine) in ga zato ne moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe projektov.

Navedeno pomeni, da je projekt oziroma javni partner upravičen do pridobitve celotnih 40% upravičenih stroškov (Kohezijskih sredstev iz javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti občine) na podlagi izračuna maksimalne stopnje sofinanciranja investicijskega projekta izračunane na podlagi finančne vrzeli, saj so izračunani diskontirani neto prihodki projekta pozitivni in finančna vrzel znaša 64,48%. Maksimalna skupna višina sofinanciranja (Kohezijski sklad EU in slovenska udeležba) upravičenih stroškov znaša 542.664,26 EUR.

Rezultati ekonomske analize, ekonomskega dejanskega denarnega toka javnega partnerja, »ekonomske analize projekta CEO JZP« in »konsolidirane ekonomske analize« v katerih se je dodatno k finančni analizi upoštevalo širše družbeno-ekonomske koristi projekta, so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt po vseh treh izvedenih ekonomskih analizah rentabilen in upravičen za izvedbo, kar so potrdili vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta.

Na podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do sklepa, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko upravičena oz. upravičena na podlagi Analize stroškov in koristi, saj je njegova izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi Analize stroškov in koristi smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti investicijski projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki po modelu energetskega pogodbeništva«.

ANALIZA SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA CELOVITE ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

V okviru analize smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta celovite energetske prenove javnih objektov v Občini Kostanjevica na Krki je potrebno upoštevati, da je projekt tržno zanimiv tudi za zasebni sektor, saj je Občina Kostanjevica na Krki že prejela končno ponudbo o sodelovanju zasebnega partnerja na projektu. Tako smo v dokumentu presojali izvedljivost projekta po principu javno-zasebnega partenrstva ter smiselnost in ekonomsko upravičenost izvedbe projekta.

Pri izpeljavi projekta javno-zasebnega partnerstva je zelo pomembno, da je zadoščeno tako javnemu kot zasebnemu interesu za tovrstvo partnerstvo, kar pa lahko dosežemo le, če projekt najprej izpolnjuje cilje javnega partnerja ter nato še zasebnega, predvsem glede donosnosti in varnosti njegove naložbe v partnerstvo.

Javni partner v projektu je Občina Kostanjevica na Krki.

Zasebni partner je na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Kostanjevica na Krki«, objavljenega v Uradnem listu RS, bil edini ponudnik konzorcij družb PETROL Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s partnerjem PLISTOR, d.o.o., Zadružni trg 10, 2250 Ptuj.

Predlagana oblika partnerstva za izvedbo projekta:

Zasebni partner bo prevzel obveznost izvedbe tako vseh pripravljalnih storitev (projektne dokumentacije), kot gradbenih in tehnoloških ukrepov, ki so potrebni za uspešno izvedbo celovite energetsko sanacijo javnih objektov in ki imajo za posledico prihranke energije ter zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja naprav, motiviranje uporabnikov, spremljanje rabe energije ipd.

Občina Kostanjevica na Krki kot javni partner v partnerstvo vloži osnovno sredstvo (objekte s pripadajočim zemljiščem) in stroške priprave dokumentacije za izbor zasebnega partnerja.

Takšna vsebina predvidenega pogodbenega razmerja predstavlja model energetskega pogodbeništva v obliki sklenitve javno-zasebnega partnerstva oziroma podelitve koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbešnitva, prenos lastninske pravice po principu zgradi-upravljaj-prenesi oziroma BOT. Po preteku koncesijskega obdobja zasebni partner preda v last in posest javnemu partnerju vse gradbne in tehnološke ukrepe.

Služnostno pravico javni partner podeli zasebnemu partnerju za obdobje 15 let oziroma za dobo trajanja koncesijske pogodbe, ki je lahko tudi krajša od 15 let in bo predmet obravnave v konkurenčnem dialogu.

Predčasni odkup koncesije s strani občine je možen in se obračuna v skladu z neamortizirano vrednostjo vložka zasebnega partnerja. Z odkupom koncesije koncedent prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali druga če pridobil za namen opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe, pri čemer ima koncesionar pravico do odškodnine.

Projekt se bo financiral po modelu javno-zasebnega partnerstva iz:

- zasebnih sredstev ali bančnih kreditov, ki si jih pridobi zasebni partner po tržnih pogojih,

- sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov in oskrbe z energijo,

- drugih sredstev, ki jih pridobi zasebni partner na podlagi opravljanja koncesionirane dejavnosti,

- sredstev iz naslova kohezijskega sklada,

- občinskega proračuna.

Zasebni partner bo kril celotne stroške izvedbe pripravljalnih storitev oziroma vseh gradbenih in tehnoloških ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije in oskrbo z energijo v višini vsaj 50,01% celotih upravičenih stroškov projekta.

Občina Kostanjevica na Krki sama ne more financirati celotnega projekta, saj za ta namen nima predvidenih občinskih proračunskih sredstev. Občina bo financirala začetno projektno in investicijsko dokumentacijo ter druge gradbene in tehnološke ukrepe največ do višine 9,99% celotih upravičenih stroškov projekta.

S projektom se bo kandidiralo na javni Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, oznaka JOB_2018, ki ga je dne 16.2.2018 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo RS, pri čemer se pričakuje pridobitev kohezijskih sredstev do višine 40% celotnih upravičenih stroškov projekta celovite energetske prenove.

Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortiziranega osnovnega sredstva na poslovne učinke in je obračunana  kot produkt amortizacije osnove in amortizacijske stopnje. Stroški amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev za projekt. Za posamezne investicijske ukrepe se je upoštevalo 15 letno amortizacijsko dobo oz. 5,0% amortizacijska stopnja. Predvidevali smo, da se bodo vsa osnovna sredstva aktivirala v letu 2018. V skladu z »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020« (European Commission, december 2014) smo določili 15 letno ekonomsko dobo projekta, kar je krajše od amortizacijske dobe projekta, zato se bo pri izračunih upošteval po koncu ekonomske dobe projekta preostanek vrednosti projekta.

V kolikor vložek javnega partnerja presega 50%, se vrednost investicijskih odhodkov v celoti vodi v bilanci stanja javnega partnerja, kar pa vpliva na njegovo zadolževanje. V tem primeru tudi ne gre za koncesijo storitev, temveč za javno-naročniško partnerstvo.