INVESTITOR:   OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki

IZVAJALEC:    SUMA Zdenka Škaler s.p.,

Spodnji Stari Grad 15, 8270  Krško

ŠT. ELAB.:     01/ID-2021

OBNOVA LESENEGA MOSTU NA JUŽNI STRANI OTOKA

Dokument identifikacije investicijskega projekta

SUMA Zdenka Škaler s.p.

januar 2021

Kazalo vsebine

1	UVODNO POJASNILO	1

2	Navedba investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljalca ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad izdelavo ustrezne investicijske dokumentacije	1

2.1	Investitor in upravljalec projekta	1

2.2	Izdelovalec investicijske dokumentacije	1

3	Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero	3

3.1	Razvoj mesta Kostanjevica na Krki	3

3.2	Mostovi v mestu Kostanjevica na Krki	3

3.3	Obstoječe stanje	5

3.4	Ocena ogroženosti spomenika – južnega mostu	8

4	Opredelitev namena in ciljev investicije ter usklajenost za razvojnimi strategijami in politikami	10

4.1	Opredelitev namena in ciljev investicije	10

4.2	Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami	10

5	Opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi »brez« investicije	11

5.1	Varianta brez investicije	11

5.2	Varianta z investicijo	11

5.3	Izbor optimalne variante	11

6	Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov	12

6.1	Opredelitev vrste investicije	12

6.2	Tehnično tehnološki del investicije	12

6.2.1	Načrtovanje in izvedba obnove	12

6.2.2	Tehnologija izvedbe	13

6.2.3	Smernice za izbor lesa	13

6.2.4	Kamniti deli	14

6.2.5	Prometni znaki, obvestilne table, ipd.	15

6.3	Predračunska vrednost investicije	15

6.4	Vsi stroški investicije po tekočih cenah	15

6.5	Vsi stroški investicije po stalnih cenah	16

6.6	Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah	16

6.7	Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah	16

7	Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo	17

7.1	Temelji za investicijsko dokumentacijo	17

7.2	Opis lokacije	17

7.2.1	Makrolokacija	17

7.2.2	Mikrolokacija	18

7.3	Obseg investicije in terminski plan izvedbe investicije	19

7.4	Varstvo okolja	19

7.5	Kadrovsko organizacijska shema	20

7.6	Predvideni viri financiranja	21

7.6.1	Vsi stroški investicije	21

7.6.2	Upravičeni stroški investicije	21

8	Pričakovani učinki in koristi investicije	22

9	Potrebna investicijska in ostala dokumentacija	22

KAZALO slik

Slika 1: Valvasorjeva upodobitev Kostanjevice na Krki. Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valvasor_-_Kostanjevica_na_Krki.jpg	3

Slika 2: Kostanjevica na Krki z delom Krškega polja, leta 1930. Vir: Ilustrirani Slovenec, leto VI, št. 8, 23. februar 1930, DLIB.	4

Slika 3: Pogled na Kostanjevico na Krki iz zraka.	5

Slika 4: Pogled iz južnega mostu na cerkev sv. Nikolaja	6

Slika 5: Pogled na reko Krko iz južnega mostu z obrežji dolvodno	6

Slika 6: Pogled na reko Krko iz južnega mostu z obrežji dolvodno	7

Slika 7: Pogled na neustrezno postavljen kiosk – slaščičarno	7

Slika 8: Pogled na iztek južnega mostu na otoku	8

Slika 9: Makrolokacija investicije	18

Slika 10: Mikrolokacija investicije	19

UVODNO POJASNILO

Navedba investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljalca ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad izdelavo ustrezne investicijske dokumentacije

Investitor in upravljalec projekta

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki

Odgovorna oseba:					Ladko Petretič, župan

Krško: __29.01.2021_______________		Podpis:___________________

Izdelovalec investicijske dokumentacije

Suma Zdenka Škaler s.p.

Spodnji Stari Grad 15, 8270 Krško

Odgovorna oseba in izdelovalec dokumenta:	Zdenka Škaler, mag.posl.ved

Krško: __29.01.2021_________________		Podpis:___________________

Investicijski dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

Razvoj mesta Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki je edini stalno naseljen slovenski otok z najmanjšim slovenskim mestom. Viri najstarejšo poselitev navajajo v prazgodovini in antiki. Ugodno strateško lego tamkajšnjega rečnega okljuka so izkoristili Rimljani in na njem zgradili rečna pristana. V srednjem veku so nekdanja pristaniška kanala povezali in s tem ustvarili otok. Nastanek naselbine je tesno povezan s koroško dinastijo Spanheimov, ki so na začetku 12. stoletja pridobili obsežna ozemlja ob spodnjem toku reke Krke, na meji med nemško državo in ogrskim kraljestvom. Ti so za obrambo svojih posestev zgradili trdnjavo, verjetno na lokaciji Stari Grad v Podbočju, poimenovano Kostanjevica. Prvotno nemško ime "Landestrost" - zaupanje, vera, pogum dežele - govori, da je zavzemala Kostanjevica s kovnico denarja in novoustanovljenim Cistercijanskim samostanom Fons Beatae Mariae v neposredni bližini, pomemben politični, gospodarski in verski položaj v okviru teritorija Spanheimov. Samostan je dal koroški vojvoda Bernard Spanheim ustanoviti leta 1234 in od takrat je Kostanjevica na Krki začela postajati pomembno upravno središče Dolenjske.

Velik pomen je imela tudi istoimenska naselbina, ki se na novcih iz časa okoli leta 1215 navaja kot mesto, čeprav so mestne pravice v listinah prvič razvidne leta 1252. Ob koncu srednjega veka, ko je mesto že izgubljalo pomen, se je zanj uveljavilo novo nemško ime "Landstrass", slovensko ime Kostanjevice pa prvič zasledimo leta 1615.

Slika 1: Valvasorjeva upodobitev Kostanjevice na Krki. Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valvasor_-_Kostanjevica_na_Krki.jpg

Mostovi v mestu Kostanjevica na Krki

Kostanjevica s starim mestnim jedrom na umetnem otoku na reki Krki, v podnožju Gorjancev, se je torej razvila blizu gradu Landestrost. Ambicije Spanheimov, da bi obvladali trgovino na panonskem območju, ostale gospodarske dejavnosti in mestni sejmi, so vzdrževali mesto kot pomembno središče ob spodnji Krki. Ekspanzionistična in kolonizacijska politika Spanheimov pa je v 12. stoletju Kostanjevici prinesla pomembne upravne funkcije.

Tudi po izumrtju Spanheimov je Kostanjevica še naprej gospodarsko cvetela. Leta 1279 so trdnjavo in mesto z gradom kot sedežem uprave, imeli v lasti ali zastavi

Habsburžani, ki so bili v tem času deželni knezi, grofje Goriško-Tirolski, Ortenburžani in Celjski. V času Celjskih grofov je uživalo mesto razne privilegije. Celjski grofi so postavljali v Kostanjevico viteze kot sodnike in oskrbnike, burggrafe, rihtarje in pflegerje. Leta 1430 je celjski grof Herman izročil kostanjeviški grad avstrijski vladarski hiši.

V 15. stoletju je mesto zaradi razvoja nekaterih drugih trgov in mest ob Krki (Novo Mesto), pričelo stagnirati. Stanje so poslabšali še turški vpadi, v 16. in 17. stoletju pa napadi žumberških Uskokov ter naravne nesreče, zlasti požari, poplave in bolezni. Ponovno rast mesta zasledimo v drugi polovici 18. stoletja, vendar pa razvoj ni dolgo trajal saj je ukinitev samostana leta 1785, deloma prizadela tudi mesto. Cerkvena ustanova je imela velik vpliv na meščane, saj je mnogim izmed njih nudila zaslužek. Poslej se je morala večina meščanov preživljati pretežno s kmetovanjem, ki je Kostanjevici na začetku 20. stoletja prineslo tudi določen razcvet, saj je mesto postalo priljubljen cilj kolesarjev in turistov, ki so se tam naužili dobre hrane in pijače.

V prvih desetletjih 20. stoletja je imela Kostanjevica razvito trgovstvo, obrtništvo, usnjarstvo in ribištvo. Imeli so tudi parno žago ter v tridesetih letih 20. stoletja mo-derno urejeno lekarno magistre Emilije Fon, urejeno po načrtih Plečnikovega učenca, arhitekta Borisa Kobeta. V mestu je bil tudi hotel, restavracija in nekaj gostiln. Za današnje prebivalce sta pomembna še vinogradništvo oziroma trgovina z vinom, sadjem, lesom in živino.

Slika 2: Kostanjevica na Krki z delom Krškega polja, leta 1930. Vir: Ilustrirani Slovenec, leto VI, št. 8, 23. februar 1930, DLIB.

Ker sta bila oba prvotna mostova, južni in severni že od nekdaj lesena, nikoli nista imela daljše življenjske dobe. Poleg atmosferskih lastnosti, ki so ju ogrožale so se temu vsake toliko časa pridružile še naravne nesreče kot so hude poplave in požari. V velikem požaru leta 1663 na primer je v Kostanjevici na Krki zgorelo skoraj vse razen farne cerkve, to je 38 hiš in cerkev sv. Nikolaja.

Obstoječe stanje

Lega Kostanjevice na Krki ob vodi, na umetnem otoku je nedvomno slikovita. Pogled iz zraka odkriva gosto naseljen otok obdan z zeleno strugo Krke, z dvema prometnicama, ki se proti kopnemu na severni in južni strani iztečeta v most ter mlajšim in manjšim tercijalskim mostom, ki omogoča peš dostop s kopnega. Tercijalski most je umeščen v prečno os otoka, na mesto, kjer so zgodovinarji in urbanisti, iz parcelacije hipotetično postavili prečno prometnico, s katero naj bi komercialna cesta po desnem bregu Krke prečkala otok.

Slika 3: Pogled na Kostanjevico na Krki iz zraka.

Leseni mostovi v Kostanjevici na Krki so nepogrešljiv del identitete mesta in širšega obvodnega prostora reke Krke. Zaradi naravnih danosti in življenjske dobe lesa so ogroženi, saj je njihova materialna substanca v delu že propadla.

Lesena cestna mostova, s prav tako lesenim voziščem in leseno ograjo, sta grajena iz hrastovih tramičev. Most nosijo opore v vodi in na suhem. Hrastovi piloti so temeljeni točkovno in globoko ter na obeh straneh vezani s horizontalnimi tramovi (rantami). Razdalja med lesenimi oporniki je majhna, kar deluje estetsko, celovito in glede na čas nastanka omogoča optimalno metodo gradnje tovrstnih premostitvenih objektov. Prekladna konstrukcija južnega in severnega mostu ustreza voziščni plošči za manjše razpone. S tovrstnimi mostovi ne moremo doseči velikih razponov, vso vertikalno obtežbo prenašajo z upogibom kar pomeni, da je zgornja konstrukcija ločena od podpor. Obtežbe zgornje konstrukcije se tako prenašajo na spodnjo konstrukcijo preko ležišč.

Slika 4: Pogled iz južnega mostu na cerkev sv. Nikolaja

Južni most povezuje Gorjansko cesto na desnem bregu Krke in Kambičev trg na otoku. Z mostu se odpre pogled na cerkev sv. Nikolaja na otoku. Niveleta mostu je enako kot pri severnem mostu višja, kot je bila nekoč. Brežine, ki so na tem delu praviloma položnejše predstavljajo ozek zeleni pas med naseljem in reko, ki je bodisi redno vzdrževan (košen), ponekod pa zaraščen. Do reke so urejeni dostopi s stopnicami in manjšimi podesti.

Slika 5: Pogled na reko Krko iz južnega mostu z obrežji dolvodno

Slika 6: Pogled na reko Krko iz južnega mostu z obrežji dolvodno

Desni breg dolvodno od mostu je parkovno urejena poplavna ravnica, ki je redno vzdrževana. Gorvodno so brežine del vrtov hiš in so zaraščene z obvodnim rastlinjem. Nasip na desnem bregu je razširjen.

Slika 7: Pogled na neustrezno postavljen kiosk – slaščičarno

Na vogalu križišča Gorenjske in Ljubljanske ceste stoji hiša. Nasproti je postavljen kiosk – slaščičarna, ki predstavlja neustrezen poseg v prostor. Izvedena prostorska ureditev degradira južni vstopni del spomenika, ki mora biti v osnovi zelena obrežna površina. Celotni del med Krko in potokom Studeno je predviden kot parkovna površina.

Slika 8: Pogled na iztek južnega mostu na otoku

Konec mostu na levem in desnem bregu Krke zaznamuje kamnit zid v višini mostne ograje.

Lesen most se nahaja v okolju, ki je močno vlažno. Zato je pojav razkroja pričakovan. Na elementih mostu so v največji meri opazili znake rjave trohnobe. Rjava trohnoba se je v največji meri pojavila na lesenih elementih, ki so izpostavljeni atmosferilijam.

Pri lesenih elementih, ki so izpostavljeni toku vode, se najpogosteje pojavi abrazija, ki mehansko zbrusi les.

Večji del elementov bi bilo mogoče ponovno uporabiti, če ne za tehnične namene, pa za estetske, Na trgu vlada veliko povpraševanje po starem lesu.

Predvsem mostniki, ki se nahajajo pod cestiščem, so dobro ohranjeni. Zato bi se jih dalo ponovno uporabiti za druge konstrukcijske namene. Pred tem jih je treba vizualno pregledati.

Ocena ogroženosti spomenika – južnega mostu

Les je relativno šibek material za obremenitve, ki jih predstavlja promet preko mostu, vendar je bil kljub temu v preteklosti eden izmed najbolj dostopnih virov gradbenega materiala, zato je bilo veliko mostov lesenih.

Danes je ohranjenih le malo lesenih mostov, saj les ni znan po kaki veliki obstojnosti in izpostavljenost lesene mostne konstrukcije delovanju vode povzroča poškodbe, ki vplivajo na nosilnost oziroma statiko mostu. Potrebno je redno vzdrževanje in menjava dotrajanih delov, ki so izpostavljeni največjim pritiskom bodisi zaradi obtežitve ali pa zaradi naravnih danosti in nesreč (poplave, potresi…). Danes se zato les uporablja predvsem za mostove, ki prenašajo manjše obtežitve, na primer za brvi za pešce.

Kostanjeviški mostovi so zgrajeni iz hrastovega lesa (rastišče: Krakovski gozd, vrsta: dob), za katerega je značilna velika variabilnost. Nedavni modeli jasno kažejo, da je življenjska doba lesa na prostem (3. razred uporabe SIST EN 350) odvisna od prirojene oziroma inherentne odpornosti, ki je lahko posledica biološko aktivnih ekstraktivov in/ali biocidov in sposobnosti, da les ostane suh. Na naravno odpornost lesa vplivajo še številni drugi dejavniki, na primer starost drevesa, njegov geografski izvor in rastne razmere.

Zaradi v zgornjem poglavju navedenih naravnih okoliščin in značilne življenjske dobe lesa so obravnavani kostanjeviški mostovi danes ogroženi. Kljub rednemu vzdrževanju mostov se namreč njihova trajnost s časom zmanjšuje. Deli lesene konstrukcije so mestoma že propadli, kar je posledica lastnosti nosilnih konstrukcij, kakovosti vgrajenih materialov, opreme in odvodnjavanja mostu, tehnologije in kakovosti gradnje, prometne obtežbe ter nenazadnje okoljskih vplivov. Narasle vode so namreč skozi stoletja kostanjeviške mostove večkrat odnesle, nazadnje leta 1770.

Raziskava dr. Miha Humarja s sodelavci iz Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani o kakovosti in stanju lesa na južnem mostu, ki je bila izvedena za potrebe izdelave konservatorskega načrta oziroma obnove kostanjeviških mostov, je pokazala prisotnost rjave trohnobe na lesenih elementih, ki so izpostavljeni atmosferilijam. Na več mestih so bili namreč najdeni trosnjaki gliv, ki pripadajo glivi hrastova labirintnica (Deadelea quercina). Goba je saprofit in okužuje hrastov les in to najbolj dragoceni del – jedrovino. Povzroča notranjo prizmatično rjavo trohnobo. Prisotnost hif gliv je pokazala tudi mikroskopska analiza lesa in sicer se glede na morfologijo domneva, da gre za glive razkrojevalke in glive modrivke. Analiza lesa s svetlobno mikroskopijo je potrdila, da je razkroj pri večini zdravih elementov paličja omejen le na nekaj mm zunanjega sloja.

Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se na elementih, ki so izpostavljeni toku vode, pojavlja abrazija. Posamični elementi, kot npr. mostniki pod cestiščem, so v tako dobrem stanju, da bi jih bilo možno ponovno uporabiti. Po drugi strani je raziskava pokazala, da so piloti, ki so zabiti v rečno strugo tako močno poškodovani (predvsem na delu, ki se nahaja v vodi), da njihova ponovna uporaba za isti namen ni več mogoča.

Analiza površine lesa z lasersko konfokalno mikroskopijo je pokazala, da je površina vseh lesnih elementov močno razpokana. Rapokani so tako elementi izpostavljeni atmosferilijam, kot tudi elementi izpostavljeni nihajoči gladini reke Krke. Glavni vzrok za razpokanost je nihajoča vlažnost lesa, ki se odraža v spremembah dimenzij. Večina razpok je relativno plitkih in ne sega globoko, z izjemo elementov ki se nahajajo na robovih mostu in so izpostavljeni padavinam.

Na površini lesa je moč videti znake gliv modrivk (melaminske madeže) in alge. Oboje je posledica visoke vlažnosti. Relativna zračna vlažnost nad gladino reke je visoka, zato so pogoji za rast gliv modrivk in alg ugodni. Ker glive modrivke praviloma ne razgrajujejo celuloze ali lignina, ne vplivajo na mehanske lastnosti lesa.

Analiza razkrojenosti lesa z rezistografom je pokazala, da je beljava povsem razkrojena. Prav tako je močno razkrojen del stebrov, ki je večino časa pod vodno gladino. Do razgradnje v tem primeru prihaja v prvi vrsti zaradi mehanske erozije. Reka Krka, predvsem v obdobjih povečanega pretoka, prenaša mivko in drug anorganski material, ki deluje izrazito abrazivno. Površina konstrukcijskih elementov je razpokana. Razpoke se pojavljajo tako na elementih, ki se nahajajo pod mostom, kot tudi na elementih ki so bolj izpostavljeni padavinam in sončnemu obsevanju V razpokah se je nabral organski material, ki omogoča rast rastlinam. Zaradi prisotnega organskega materiala v lesu zastaja še več vode, kar na dolgi rok pospešuje razkroj.

Raziskava je pokazala, da so drugi kritični element robni elementi paličij, ki so izpostavljeni padavinam. Ti elementi so malo nagnjeni, zato so bolj dovzetni za zastajanje vode, kot povsem navpični elementi. Poleg tega so ti elementi vedno izpostavljeni atmosferilijam, medtem ko so osrednji elementi zaščiteni pred padavinami.

Analiza meritev je pokazala, da razkrojenost lesa narašča s približevanjem vodni gladini. Pri tem je treba upoštevati, da je premer stebrov v bližini vode že tako manjši zaradi erozije. Najmanj so razkrojeni mostniki, ki so najbolj oddaljeni od vode. Pri teh se razkroj večinoma pojavi le na čelih in na mestih kjer zamaka voda. Stebri so bolj razkrojeni.

Opredelitev namena in ciljev investicije ter usklajenost za razvojnimi strategijami in politikami

Opredelitev namena in ciljev investicije

Sanacija mostu bo predvidoma obsegala zgolj zamenjavo propadlih lesenih delov z novimi lesenimi po vzoru obstoječih. Ojačitveni oziroma konstrukcijski posegi, ki bi spremenili oblikovanje mostu, niso predvideni.

Temeljno izhodišče konservatorsko-restavratorskih posegov za sanacijo mostu je, da po prenovi most ohrani svojo večstoletno podobo, ki je neločljiv del izjemne urbane mestne zasnove oziroma ambientalna in identitetna vrednota Kostanjevice na Krki.

Cilji investicije:

- Obnoviti, restavrirati in zaščititi kulturni spomenik.

- Zagotoviti dostopnost do kulturnega spomenika.

- Zagotoviti kvalitetnejše pogoje bivanja za prebivalce otoka in celotne občine.

- Spodbuditi kulturni in socialni razvoj kraja.

- Zagotoviti varnost v prometu.

- Zadržati ali povečati število prebivalcev.

- Povečati atraktivnost kraja in število turistov.

Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami

Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih strateško pomembnih programov:

- Strategijo prostorskega razvoja Slovenije;

- Strategija kulturne dediščine 2020-2023;

- Regionalni razvojni programom regije Posavje 2014-2020;

- Načrt razvojnih programov Občine Kostanjevica na Krki.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2014 -2020

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije (avgust 2013 - osnutek), ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo v prioritetnem področju »Konkurenčno gospodarstvo«, kjer je med drugim zapisano, da je treba izkoristiti in izboljšati obstoječo prometno infrastrukturo, da izboljšamo dostop do trga dela, potrošnikov in dobavnih verig za podjetja in dostopnost do večjih urbanih središč in turističnih destinacij oz. območij (povečati konkurenčnost regij/območij).

Investicija zasleduje cilje Strategije kulturne dediščine 2020-2023 v delu spodbujanja raznolike in ponovne uporabe spomenikov kot najpomembnejših delov kulturne dediščine ter izkoriščanja njihovih potencialov, izboljšanja dostopnosti do spomenikov ter povečanja zavedanja družbenih vrednot kulturne dediščine.

Naslednji pomemben dokument, ki opredeljuje predmetno investicijo je Regionalni razvojni program regije Posavje 2014 – 2020, in sicer prioriteta 2: Regija, privlačna za bivanje, ki podpira vlaganje v obnovo/izgradnjo prometne infrastrukture.

Investicija bo opredeljena v Načrtu razvojnih programov Občine Kostanjevica na Krki.

Opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi »brez« investicije

Varianta brez investicije

Varianta brez investicije ohranja obstoječe stanje, ki še najprej dopušča propadanje kulturnega spomenika in prometne infrastrukture.

Varianta z investicijo

Varianta »z« investicijo predvideva obnovo lesenega mostu z namenom ohranitve kulturne dediščine in varnosti uporabnikov prometne infrastrukture. Za obnovo mostu bi se uporabil les hrast, za katerega je značilna velika variabilnost. Obnova bi zajemala za menjavo pilotov, sedel, tramov, ograjnih stebrov ter komplet parketa. Nekatere elemente obstoječega mostu, ki niso uničeni, bi se ponovno uporabilo.

| Projekt | Opis variante |
| --- | --- |
| Varianta 1. | »brez« investicije |
| Varianta 2. – izbrana varianta | Obnova lesenega mostu |

Izbor optimalne variante

Na podlagi analize variant, ki je predstavljena v nadaljevanju dokumenta, je izbrana varianta, ki jo lahko povzamemo z naslednjo vsebino:

Izbrana varianta: Obnova lesenega mostu

Predlagana investicija obsega: - menjavo pilotov, sedel, tramov, ograjnih stebrov ter komplet parketa, - uporabo nekaterih elementov, ki niso uničeni.

- Kriteriji za izbor optimalne variante

Kriteriji, ki so bili upoštevani pri izboru optimalne variante:

- stanje obstoječega mostu,

- ohranitev kulturne dediščine,

- ohranitev poseljenosti otoka,

- varna prometna infrastruktura, ki povezuje otok s kopnim.

Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov

Opredelitev vrste investicije

Most je bil v letu 1997 z Odlokom o razglasitvi mesta Kostanjevica na Krki za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 69/1997) razglašen za arhitekturni in umetnostni spomenik. Za spomenik so lahko razglašeni tisti deli kulturne dediščine, ki imajo posebno kulturno, zgodovinsko, znanstveno, estetsko in krajinsko vrednost. Načrtovana obnova mostu predstavlja popolno obnovo mostu, ker se je zadnja večja obnova zgodila pred več kot 30 leti. Pri strokovnem ogledu mostu s strani predstavnikov ZVKD je bilo ugotovljeno na večih mestih, da je les močno razkrojen (predvsem na stebrih), oslabljen, trhljen. Razkrojenost lesa narašča s približevanjem vodni gladini, tako da je vidno, da so najbolj razkrojeni mostniki, ki se nahajajo v bližini vode. Za obnovo mostu se bo uporabil les hrast, za katerega je značilna velika variabilnost. Obnova bi zajemala za menjavo pilotov, sedel, tramov, ograjnih stebrov ter komplet parketa. Nekatere elemente obstoječega mostu, ki niso uničeni, bi se ponovno uporabilo.

Tehnično tehnološki del investicije

Pri obnovi mostu je zelo pomembna pravilna izbira hrastovega lesa.

Načrtovanje in izvedba obnove

Usmeritve so usklajene z določili mednarodnih konservatorskih standardov, ki sledijo ohranjanju ovrednotenih delov materialne substance spomenika s čim manjšimi posegi, s poudarkom na čiščenju, popravilih in minimalnih posegih.

Pri načrtovanju in izbiri metode dela je potrebno upoštevati naslednja načela:

- Načelo kompatibilnosti: raba gradiv, ki ne vnaša poškodb ali negativnih vplivov na originalno substanco spomenika, je najmanj invazivna in se najbolj ujema z vrednotami spomenika, pri čemer je potrebno upoštevati zahteve po varnosti in trajnosti.

- Načelo reverzibilnosti: izvajanje posegov, ki jih je možno brez poškodb na spomeniku v primeru novega znanja odstraniti in nadomestiti z novimi ustreznejšimi; če posegi niso popolnoma reverzibilni, ne smejo preprečevati nadaljnjih posegov.

- Načelo minimalnega posega: izbor rešitev, s katerimi se minimalno posega in spreminja prvotne oziroma ovrednotene sestavine.

- Načelo spoštovanja zgodovinske vrednosti: vsak poseg mora spoštovati zgodovinsko zasnovo, tehnike in vrednost objekta in pustiti sledi, ki bodo prepoznavne v prihodnosti. Potrebno se je izogibati odstranitvi in spreminjanju zgodovinskega materiala ali prepoznavnih arhitekturnih značilnosti.

- Načelo ocene varnosti: v oceni varnosti je potrebno združiti kvantitativno in kvalitativno analizo: uporabiti neposredno opazovanje, zgodovinske raziskave, konstrukcijsko analizo in po potrebi poskuse in teste. Uporaba enakih varnostnih predpisov kot pri novogradnjah pogosto zahteva pretirane ali celo nesprejemljive posege. V takšnih primerih lahko posebne analize in ustrezna razmišljanja lahko upravičijo drugačen pristop k izpolnjevanju varnostnih zahtev.

Tehnologija izvedbe

- Tehnologija izvedbe del mora biti prilagojena zgodovinskemu objektu. V kolikor se ugotovi, da tehnologija izvedbe povzroča škodo na objektu, je potrebno nemudoma dela zaustaviti in dela nadaljevati z drugo tehnologijo.

- Izvajalec je dolžan v času izvedbe del spremljati tudi negativne vplive, še posebej pri sestavinah, ki so izjemnega in velikega pomena in jih po potrebi še dodatno varovati in zaščititi.

- Ukrepom, ki jih med posegom ni mogoče nadzorovati, se je potrebno izogniti.

Smernice za izbor lesa

Uvrstitev v razrede uporabe

Leseni deli mostu se nahajajo v vertikalnem in horizontalnem položaju. Peta stebra se nahaja v stiku z rečnim dnom, spodnji del je v stalnem stiku z vodo tudi višji deli so ob višjih gladinah reke pogosto poplavljeni. V skladu s standardom SIST EN 335:2013, lahko lesene elemente mostu uvrstimo v 3.2 razred uporabe (les, ki ni v stiku z vodo) in 4 razred uporabe (les, ki je v stiku z vodo)((CEN 2016).

Naravna odpornost hrastovega lesa

Obvezna uporaba hrastovega lesa doba (Quercus robur) in gradna (Quercus petraea). Lesa teh dveh lesnih vrst se med seboj ne da ločiti. V nobenem primeru se v ta namen ne sme uporabiti lesa drugih hrastov. Za hrastov les je značilna velika variabilnost, ki se ne da v celoti pojasniti. Določanje odpornosti je relativno zahteven in dolgotrajen postopek, zato se ga pred vgradnjo praviloma ne izvaja. Hrastov les standard SIST EN 350:2017 loči v dve skupini, glede na gostoto lesa.

Hrastovina z ozkimi branikami, za katero je značilna nižja gostota (650 – 710 kg/m3) je razvrščena v skupino lesnih vrst, ki so razvrščene med lesne vrste z odpornostjo značilno za 2. in 4. razred odpornosti. Zato se te hrastovine brez zaščite ne sme uporabiti za zahtevne pogoje uporabe.

Hrastovina s širšimi branikami, ki ima gostoto višjo od 710 kg/m3 je razvrščena v razred odpornosti 1-2 in jo lahko uporabimo v višjih razredih uporabe. (Gostota se določa pri vlažnosti lesa 12 %).

V nobenem primeru ne sme biti na elementih nič (0 %) beljave. Beljava predstavlja veliko nevarnost za okužbo in zastajanje vode, zato je na elementih mostu ne sme biti. Dovoljena niso niti najmanjša odstopanja. Leseni elementi ne smejo biti izdelani iz dreves, ki izvirajo iz sanitarno-varstvenega poseka, ki zajema posek zaradi naravnih ujm (vetrolomi, snegolomi, žled …), požarov, žuželk, gliv in bolezni, divjadi ter poškodb pri delih v gozdu.

Število branik v beljavi, merjeno najmanj 50 mm iz centra prereza, ne sme biti večje od 9 na dolžini 25 mm. Branike se meri na čelu lesnih elementov.

Leseni elementi morajo biti gladko obdelani. Površina ne sme biti kosmata, oziroma razcefrana.

Les za elemente mora biti čim bolj ravne rasti. Dovoljen naklon usmerjenosti vlaken je do 1/12,5. Naklon vlaken se meri na najmanj enemu metru dolžine elementa (najlaže hloda) kot odklon od osi, podan kot razmerje, ki na primer v primeru 1/12,5 pomeni 8 cm odklona na enem metru dolžine

Kamniti deli

S kamnitih in betonskih prvin je potrebno nedestruktivno odstraniti površinske obloge in nečistoče, s tehnologijo, ki bo določena na podlagi preizkusnih polj. Navodila za čiščenje in sanacijo bo ZVKDS podal na podlagi rezultatov poizkusnih polj (metode čiščenja (npr. pranje z vodo pod pritiskom, pranje s paro pod pritiskom, ročno ščetkanje, strojno ščetkanje).

Po čiščenju je potrebno pregledati fuge in morebitne nestabilne dele odstraniti. Popravilo fug je potrebno izvesti po vzoru obstoječega stanja (poglobljene fuge).

Poškodbe na kamnitih zidcih, kamnitih oblogah je potrebno sanirati. Manjše mehanske poškodbe se zapolnijo s sanirno maso, ki se mora barvno prilagoditi strukturi in barvi kamna (predhodno je potrebno izdelati poizkusne vzorce).

Poškodovani kamniti deli se po potrebi konservatorsko restavratorsko sanirajo in kamnoseško obdelajo na način, enak prvotni obdelavi kamna.

Betonske prvine je potrebno očistiti površinskih nečistoč in oblog po eni izmed nedestruktivnih metod, ki bo določena na podlagi preizkusnih polj. (Preizkušene metode čiščenja: pranje z vodo pod pritiskom, s paro pod pritiskom. Po potrebi se lokalno uporabi mikro peskanje z medijem mehkejšim od peskane površine (uporaba aluminijevega oksida ali podobno) - površina kamnite obloge s čiščenjem ne sme erodirati! S pritiskom do max. 1 bara)

Odprte, manjkajoče dele betonskih površin se po čiščenju in zaščiti domodelira s polimerizirano, nekrčljivo cementno sanacijsko malto v strukturi in barvi vidnega betona (predhodno se izvedejo testna polja). Po potrebi se uporabijo tudi opaži.

Po končani reparaciji vidnega betona je priporočljivo izvesti tudi zaščito s transparentnim hidrofobnim premazom na bazi silan-siloksanov. Premaz mora biti paroprepusten, vodotesen, z UV zaščito. Priporočamo premaze z življenjsko dobo vsaj 15 let.

Podrobna navodila za čiščenje in sanacijo bodo podani na podlagi rezultatov poizkusnih polj čiščenja in domodelirne mase. Dela se izvajajo po predhodni potrditvi vzorcev čiščenja in domodelirne mase tudi s strani ZVKDS, OE Ljubljana.

Prometni znaki, obvestilne table, ipd.

Z neposrednega območja mostov je potrebno preučiti možnost odstranitve oziroma zmanjšanja števila prometnih znakov. Prostostoječi prometni znaki naj bi se nadomestili z naslikanimi na cestišče (npr. znak Cona 30).

Potrebno je preučiti možnost prestavitve usmerjevalnih tabel izven neposrednega območja spomenika. Izvesek obešen na svetilo je potrebno odstraniti.

Priporoča se celostna posodobitev turističnih informativnih tabel na vstopnih točkah na otok. Informativne turistične table je priporočljivo postaviti izven neposrednega vizualnega območja mostov, v območju parkirišč pred vstopom na otok.

Predračunska vrednost investicije

Vrednost investicije je podana na podlagi:

- izkušenj investitorja s podobnimi projekti v preteklosti

Izhodišče za stalne cene januar 2021.

Tekoče cene so cene v času izgradnje predmetne investicije v letih 2021, 2022, upoštevane so naslednje stopnje inflacije:

- Leto 2022 – 1,9 %.

Vir podatkov:

- Statistični urad RS,

- UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020.

- DDV se obračunava po stopnji 22 %.

Vsi stroški investicije po tekočih cenah

| Aktivnost | 2021 | 2022 | Skupaj | DDV 22 % | Skupaj z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija | 9.500,00 | 3.000,00 | 12.500,00 | 2.750,00 | 15.250,00 | 2,63% |
| Investicijska dokumentacija | 2.100,00 |  | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,36% |
| Izvedba razpisa | 3.400,00 |  | 3.400,00 | 748,00 | 4.148,00 | 0,71% |
| Preddela | 18.586,40 |  | 18.586,40 | 4.089,01 | 22.675,41 | 3,91% |
| Zemeljska dela | 60.682,00 |  | 60.682,00 | 13.350,04 | 74.032,04 | 12,76% |
| Izvedba arheološkega potapljaškega pregleda območja mostu | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 2.640,00 | 14.640,00 | 2,52% |
| Geomehanske preiskave in nadzor | 5.040,00 |  | 5.040,00 | 1.108,80 | 6.148,80 | 1,06% |
| Izvedba GOI del | 42.512,79 | 310.795,89 | 353.308,68 | 77.727,91 | 431.036,59 | 74,26% |
| Strokovni nadzor | 2.000,00 | 6.500,00 | 8.500,00 | 1.870,00 | 10.370,00 | 1,79% |
| Skupaj | 155.821,19 | 320.295,89 | 476.117,08 | 104.283,76 | 580.400,84 | 100,00% |
| DDV 22 % | 33.818,66 | 70.465,10 | 104.283,76 |  |  |  |
| Skupaj z DDV | 189.639,85 | 390.760,99 | 580.400,84 |  |  |  |

Vsi stroški investicije po stalnih cenah

| Aktivnost | 2021 | 2022 | Skupaj | DDV 22 % | Skupaj z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija | 9.500,00 | 2.944,06 | 12.444,06 | 2.737,69 | 15.181,75 | 2,65% |
| Investicijska dokumentacija | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,37% |
| Izvedba razpisa | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 748,00 | 4.148,00 | 0,72% |
| Preddela | 18.586,40 | 0,00 | 18.586,40 | 4.089,01 | 22.675,41 | 3,96% |
| Zemeljska dela | 60.682,00 | 0,00 | 60.682,00 | 13.350,04 | 74.032,04 | 12,92% |
| Izvedba arheološkega potapljaškega pregleda območja mostu | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.640,00 | 14.640,00 | 2,55% |
| Geomehanske preiskave in nadzor | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 1.108,80 | 6.148,80 | 1,07% |
| Izvedba GOI del | 42.512,79 | 305.000,87 | 347.513,66 | 76.453,01 | 423.966,67 | 73,98% |
| Strokovni nadzor | 2.000,00 | 6.378,80 | 8.378,80 | 1.843,34 | 10.222,14 | 1,78% |
| Skupaj | 155.821,19 | 314.323,73 | 470.144,92 | 102.969,89 | 573.114,81 | 100,00% |
| DDV 22 % | 33.818,66 | 69.151,23 | 102.969,89 |  |  |  |
| Skupaj z DDV | 189.639,85 | 383.474,96 | 573.114,81 |  |  |  |

Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah

| Aktivnost | 2021 | 2022 | Skupaj | DDV 22 % | Skupaj z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemeljska dela | 60.682,00 | 0,00 | 60.682,00 | 13.350,04 | 74.032,04 | 14,66% |
| Izvedba GOI del | 42.512,79 | 310.795,89 | 353.308,68 | 77.727,91 | 431.036,59 | 85,34% |
| Skupaj | 103.194,79 | 310.795,89 | 413.990,68 | 91.077,95 | 505.068,63 | 100,00% |
| DDV 22 % | 22.702,85 | 68.375,10 | 91.077,95 |  |  |  |
| Skupaj z DDV | 125.897,64 | 379.170,99 | 505.068,63 |  |  |  |

Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah

| Aktivnost | 2021 | 2022 | Skupaj | DDV 22 % | Skupaj z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemeljska dela | 60.682,00 | 0,00 | 60.682,00 | 13.350,04 | 74.032,04 | 14,87% |
| Izvedba GOI del | 42.512,79 | 305.000,87 | 347.513,66 | 76.453,00 | 423.966,66 | 85,13% |
| Skupaj | 103.194,79 | 305.000,87 | 408.195,66 | 89.803,04 | 497.998,70 | 100,00% |
| DDV 22 % | 22.702,85 | 67.100,19 | 89.803,04 |  |  |  |
| Skupaj z DDV | 125.897,64 | 372.101,06 | 497.998,70 |  |  |  |

Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo

Temelji za investicijsko dokumentacijo

- Konservatorski načrt

Kostanjevica na Krki – Most na južni strani otoka

- Datum: december, 2020

- Številka projekta: 11_20_KN

- Izdelava: ZVKDS Restavratorski center, Poljanska 40, 1000 Ljubljana

Opis lokacije

Makrolokacija

Regija: Posavska regija

Občina: občina Kostanjevica na Krki

Posavsko statistično regijo sestavljajo naslednje občine: Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Bistrica ob Sotli in Radeče. Posavska regija meri 968 km², v njej pa je v letu 2016 živelo 75.694 prebivalcev Slovenije. Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo druge najmanjše slovenske regije. Največje urbano središče je Krško. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Občina Kostanjevica na Krki je del posavske statistične regije. Meri 58 km2. Leta 2019 je imela 2.530 prebivalcev.

Kostanjevica na Krki, edino in najmanjše mestece na otoku, imenovano tudi Dolenjske Benetke. Težko bi našli koga, ki ob pogledu na leno reko Krko, na sprehodu skozi staro mestno jedro, pri ogledu galerijskih zbirk ali proučevanju naravne in kulturne dediščine kraja ne bi našel tudi nekaj zase. Kostanjevica se omenja kot mesto že davnega leta 1252, njen razcvet pa je omogočil vojvoda Bernard Spanheim, ki je leta 1234 tu ustanovil cistercijanski samostan, da bi utrdil svoje posesti na Dolenjskem. Danes ima v njem svoj sedež Galerija Božidar Jakac, okolico samostana pa krasijo mojstrovine, nastale na kiparskih simpozijih Forma viva. S številnimi likovnimi deli se ponaša tudi Gorjupova galerija v osnovni šoli. Mehka dolenjska pokrajina s Krko, vinorodnimi griči, med katerimi se vije Podgorjanska vinska cesta, vabi ribiče, lovce, pohodnike, ljubitelje redkih ptic, da jo obiščejo in se naužijejo njene lepote. Ljubitelji kraških skrivnosti pa prav gotovo ne bodo prezrli turistično urejene Kostanjeviške jame

Slika 9: Makrolokacija investicije

Mikrolokacija

Veljavni prostorski akti na območju obnove mostu

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 51/2013).

- Odlok o ureditvenem načrtu za mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/1995, 97/2001, 34/2010, 30/2011 in 84/2015).

Slika 10: Mikrolokacija investicije

Obseg investicije in terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnosti projekta | Terminski načrt (od – do) |  |
| --- | --- | --- |
| Projektna dokumentacija | julij 2021 | oktober 2022 |
| Investicijska dokumentacija | januar 2021 | februar 2021 |
| Priprava razpisa za izbor izvajalca del in nadzora | maj 2021 | julij 2021 |
| Izvedba del | avgust 2021 | oktober 2022 |
| Pričetek uporabe | oktober 2022 |  |

Varstvo okolja

Investicija ne bo imela negativnih vplivov oz. posegov v okolje.

Investitor bo pri izvajanju aktivnosti na objektu in njegovi neposredni okolici vseskozi skrbel za dober odnos do okolja ter s svojim vzgledom in metodami dela vplival na udeležence oz. jih vzpodbujal k prijaznejšem ravnanju z okoljem.

Načrtovan projekt bo vsekakor pripomogel k izboljšanju stanja v prostoru. Gre za del revitalizacije prometne infrastrukture in njegove neposredne okolice, kar bo doprineslo h kvaliteti ožjega in širšega območja.

Projekt upošteva izhodišča varstva okolja:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Pri obnovi bodo uporabljeni naravni materiali, in sicer hrastov les iz Krakovskega gozda.

Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike, ki se v tem trenutku uporabljajo in so predpisane v pravilnikih in standardih. V fazi izvedbe del bo izvajalec del zavezan k okolju prijaznem izvajanju del (nadzorovanje morebitnih emisij, hrupa, ločevanje in varno deponiranje odpadkov ...). V nadaljevanju – uporaba infastrukture – ne bo imela negativnih vplivov na okolje, saj se bo za vzdrževanje strmelo k uporabi naravnih materialov.

Trajnostna dostopnost

Projekt bo vplival tudi glede spodbujanja okolju prijaznejših načinov prevoza. Dnevni uporabniki infrastrukture so prebivalci otoka in turisti, ki most uporabljajo za dostop na otok in iz otoka s kolesom, peš, avtomobilom in ostalimi oblikami organiziranega prevoza.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Zaradi narave investicije izdelava posebnih poročil ali strokovnih ocen vplivov na okolje ni potrebna.

Kulturna dediščina

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti in se ne smejo izkoriščati za deponije viškov materialov, zato je potrebno umestiti deponijo in bazo delovišča izven območja posega.

Vpliv na kulturno dediščino bo velik, saj gre pri investicije za sanacijo mostu, ki je kulturni spomenik.

Kadrovsko organizacijska shema

Odgovornost za vodenje investicije prevzema investitor – občina Kostanjevica na Krki. Kot glavno odgovorno osebo predstavlja vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, ki operativno pripravlja vso potrebno dokumentacijo in organizira vse postopke.

Po končani investiciji se bo most predal v upravljanje oziroma se bodo začeli uporabljati za promet.

Vodenje investicije

Anita Krajnc, višja svetovalka I za družbene in gospodarske dejavnosti

Matej Kuhar, višji svetovalec III za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja

Občina Kostanjevica na Krki

župan

Ladko Petretič

Izdelovalec investicijske dokumentacije

Izdelovalec projektne dokumentacije

Izvajalci gradbeno obrtniških del

Vodenje investicije

Anita Krajnc, višja svetovalka I za družbene in gospodarske dejavnosti

Matej Kuhar, višji svetovalec III za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja

Občina Kostanjevica na Krki

župan

Ladko Petretič

Izdelovalec investicijske dokumentacije

Izdelovalec projektne dokumentacije

Izvajalci gradbeno obrtniških del

Izvajalci preddel, zemeljskih del, arheološkega pregleda in geomehanskih raziskav

Izvajalci preddel, zemeljskih del, arheološkega pregleda in geomehanskih raziskav

Predvideni viri financiranja

Vsi stroški investicije

| Financer |  | 2021 | 2022 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Kostanjevica na Krki | lastna sredstva občinskega proračuna | 189.639,85 | 190.760,99 | 380.400,84 | 65,54% |
| Ministrstvo za kulturo | proračun RS namenjen za kulturo, postavka 131095 - spomeniki |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 34,46% |
| Skupaj |  | 189.639,85 | 390.760,99 | 580.400,84 | 100,00% |

Upravičeni stroški investicije

| Financer |  | 2021 | 2022 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Kostanjevica na Krki | lastna sredstva občinskega proračuna | 125.897,64 | 179.170,99 | 305.068,63 | 60,40% |
| Ministrstvo za kulturo | proračun RS namenjen za kulturo, postavka 131095 - spomeniki |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 39,60% |
| Skupaj |  | 125.897,64 | 379.170,99 | 505.068,63 | 100,00% |

Pričakovani učinki in koristi investicije

Investicija bo ustavila propadanje kulturne dediščine, izboljšala pogoje za dostop stanovalcev na otok in prav tako obiskovalcem otoka.

Na otoku je približno 172 prebivalcev, to je umetni otok, ki ga obdaja reka Krka. Poleg stanovalcev pa je zelo pomembni objekti:  ministerialni dvorec-Lamutov likovni salon, 2 cerkvi-farna cerkev-Jakobova cerkev, ki je ena najstarejših gotskih cerkev v Sloveniji in Miklavževa cerkev.

Na otoku sta tudi rojstni hiši dr. Ivana Oražna - mecena medicinske fakultete in Jožeta Gorjupa - slikarja in kiparja, po katerem tudi nosi ime matična osnovna šola.

Potrebna investicijska in ostala dokumentacija

Investicija zahteva izdelavo naslednje nadaljnje dokumentacije:

| Dokumentacija | Opomba | Rok |
| --- | --- | --- |
| Investicijska dokumentacija |  |  |
| - Dokument identifikacije investicijskega projekta | predmetni dokument | 01/2021 |
| - Investicijski program | v nadaljevanju potrebno izdelati | 02/2021 |
| Projektna dokumentacija |  |  |
| - Projekt za izvedbo (PZI) | v nadaljevanju potrebno izdelati | 7/2021 |
| Ostala dokumentacija |  |  |
| - Razpisna dokumentacija in izbira izvajalca gradbenih in ostalih del ter nadzora | v nadaljevanju potrebno izvesti | 05/2021-07/2021 |

Izvedba projekta se je pričela v decembru 2020 z izdelavo konzervatorskega načrta in se nadaljuje z izdelavo investicijske dokumentacije in z izborom najugodnejšega ponudnika za izvedbo del in nadzora. V avgustu 2021 se načrtuje začetek del, le-ta naj bi se končala do oktobra 2022.