Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki sprejel

S K L E P

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta

Predmetno območje se nahaja na otoku Kostanjevica na Krki in zajema območje stanovanjske hiše Ulica talcev 12 in Ulica talcev 12a s pripadajočim dvoriščem. Območje se ureja v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 12/95, 97/01, 34/10, 30/11 in 84/15).

Investicijska namera investitorja je izgradnja dozidave obstoječe stanovanjske hiše Ulica talcev 12a za potrebe razširitve obstoječih bivalnih prostorov. Zaradi poplav, ki se vsako leto pojavljajo na otoku je nemogoče urediti bivalne prostore v pritličju stavbe, zato je potrebna večja površina v etaži. Pritličje se nameni zgolj za ureditev gospodarskih prostorov.

2. Območje

Območje se nanaša na par. št. 60, 7649, 7650 in 7651, k.o. Kostanjevica na Krki. Skupna površina območja je ca 1699m2.

Območje na jugozahodni strani meji na lokalno cesto LC 191331 Stara državna cesta I. iz katere je urejen tudi dostop. Na severozahodni strani območje meji na stanovanjsko hišo Ulica talcev 14 in 14a, na jugovzhodni strani na stanovanjsko hišo Ulica talcev 10, na severovzhodni strani pa na večje zelene površine.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnika in upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.

4. Roki za pripravo akta

| Faza | Roki |
| --- | --- |
| Sklep o začetku priprave akta | november 2016 |
| Osnutek akta | 15 dni po objavi sklepa (november 2016) |
| Pridobivanje smernic NUP | december 2016 |
| Dopolnjen osnutek akta | 15 dni po pridobitvi zadnje smernice (Januar 2017) |
| Javna razgrnitev akta | februar 2017 |
| Izdelava stališč do pripomb | 5 dni po končani javni razgrnitvi (marec 2017) |
| 1. obravnava na OS | april 2017 |
| Predlog akta | 10 dni od uradne potrditve stališč (april 2017) |
| Pridobivanje mnenj NUP | maj 2017 |
| Usklajen predlog akta | 5 dni po pridobitvi zadnjega mnenja (junij 2017) |
| 2. obravnava na OS | junij 2017 |
| Objava odloka v UR RS | junij 2017 |
| Končni dokument | 5 dni po objavi odloka v UL RS (julij 2017) |

Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo sprememb in dopolnitev, čemur se opredeljeni roki ustrezno prilagodijo.

5. Nosilci urejanja prostora

Pri pripravi sprememb in dopolnitev morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu prostorskega akta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (postopek CPVO);

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja);

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina);

5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varovanje narave);

6. Kostak, Krško d.o.o., Leskovška 2, 8270 Krško (vodovod, kanalizacija, odpadki);

7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);

8. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).

9. Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki (občinske ceste, javne površine);

Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:

Kolikor se v postopku priprave akta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

6. Obveznosti glede financiranja prostorskega akta

Pripravljavec prostorskega akta je Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.

Naročnik prostorskega akta je Petra Cvitko, Ulica talcev 12, 8311 Kostanjevica na Krki.

Finančna sredstva za izdelavo prostorskega akta zagotovi naročnik.

7. Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka : 3500-4/2016-3

Kostanjevica na Krki, dne  02.11.2016

Župan

Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič l.r.