# OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

Glavni trg 24

1240 KAMNIK

Številka:   35205-11/03

Datum:    30. 11. 2004

## OBČINSKI SVET

## OBČINE KAMNIK

| ZADEVA: | PREDLOG PROGRAMA OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2005 |
| --- | --- |

| PREDLAGATELJ: | Anton Tone Smolnikar, župan občine Kamnik |
| --- | --- |

| POROČEVALCI: | Aleš Škorjanc, podsekretar – vodja oddelka za gospodarske javne službe, Bojan Mlakar, podsekretar – vodja oddelka za okolje in prostor, Franc Resnik, višji svetovalec za oskrbo s pitno vodo in javno razsvetljavo, Bojan Klemen, Komunalno podjetje Kamnik, d.d. |
| --- | --- |

| PRAVNA OSNOVA: | 35. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 22. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 96/99, 21/03, 112/04), 10. člen Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 96/99, 21/03, 112/04, 121/04), 16. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03). |
| --- | --- |
| NAMEN: | Obravnava in potrditev |

PREDLOG SKLEPA:

- Občinski svet Občine Kamnik potrdi Program oskrbe s pitno vodo za leto 2005.

O b r a z l o ž i t e v :

- Razlogi za sprejem in cilji

V Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik, Odloku o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« in v koncesijski pogodbi za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« na območju občine Kamnik, je koncesionar zavezan, da pripravi Program oskrbe s pitno vodo za naslednje leto. Po uskladitvi z občinsko upravo se program predloži v sprejem Občinskemu svetu.

Program mora zajemati redno in investicijsko vzdrževanje, širitev vodovodnega omrežja in upoštevati enakomeren razvoj oskrbe s pitno vodo na območju izvajanja koncesije.

V prilogi je posredovana tudi raziskava Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Celje, ki se nanaša na pregled in analizo stanja podjetniškega okolja na področju izvajanja komunalnih dejavnosti.

2.    Ocena finančnih posledic

Program oskrbe s pitno vodo za leto 2005 ne predstavlja direktnih finančnih posledic za proračun Občine Kamnik, ker so s koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« na območju občine Kamnik vse obveznosti prenesene na koncesionarja.

Anton Tone SMOLNIKAR

ŽUPAN

PRILOGE:

- program oskrbe s pitno vodo za leto 2005, KPK, d.d., z dne 06.12.2004

- raziskava GZS, OZ Celje, z naslovom Podjetniško okolje v občinah, izdano v oktobru 2004

KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d.

Naš znak:		38/40-B4

Datum: 		06. 12. 2004

Zadeva: 		PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2005

V skladu z odlokom o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 96/99, 21/03, 112/04, 121/04), je pripravljen program oskrbe s pitno vodo za letu 2005. Dejavnost se financira iz cene storitev.

V kolikor bo fizični obseg storitve v letu 2005 ostal enak preteklemu letu, bodo prihodki realizirani v naslednji višini:

|  | količina (m3) | cena z DDV (SIT/m3) | znesek (SIT) | SKUPAJ (SIT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gospodinjstvo | 1.095.032 | 130,73 | 143.153.533,36 |  |
| gospodarstvo | 625.685 | 233,22 | 145.922.255,70 |  |
| skupaj: |  |  |  | 289.075.789,06 SIT |

Odhodki:

1. DDV v višini (8,5%)					22.646.490,39 SIT

2. KONCESIJSKA DAJATEV v višini (5%)		13.321.464,93 SIT

3. REDNO VZDRŽEVANJE obsega oskrbo s pitno vodo, gospodarno koriščenje objektov in naprav, investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, redno vzdrževanje objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav, izvajanje meritev in monitoringa, izdajanje mnenj in soglasij, vodenje registra priključkov in katastra vodovodnega omrežja in naprav ter statistično obdelavo podatkov.

Dela, ki so potrebna, da oskrba prebivalcev s pitno vodo poteka nemoteno, so predvsem:

- nadzor delovanja in stanja omrežja, objektov ter naprav s pripadajočo opremo (v ta namen se opravljajo periodični pregledi),

- iskanje okvar, popravilo okvar, tekoča popravila in podobno,

- preventivna popravila in hidravlične meritve na sistemih,

- vzdrževanje priključkov in vodomerov,

- kontrola kvalitete vode s stalnimi periodičnimi analizami,

- obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave vode,

- redno odčitavanje vodomerov in zaračunavanje porabe vode,

- ugotavljanje izgub vode,

- zaščita vodovodnih objektov,

- pravilno delovanje hidrantov,

- izvedba večjih popravil, rekonstrukcij in podobno,

- čiščenje, izpiranje in dezinfekcija posameznih naprav ali cele mreže,

- intervencijski posegi, popravila in remonti.

Za izvajanje teh del so potrebna tako tehnična sredstva, kot tudi delavci z vsemi zaščitnimi sredstvi.

V okviru rednega vzdrževanja je predvideno tudi investicijsko vzdrževanje, ki je sestavljeno iz:

- zamenjave zasunov na vodovodnih sistemih,

- zamenjave hidrantov na vodovodnih sistemih,

- obnovitev hišnih priključkov,

- instalacij naprav daljinskega vodenja v vodovodne objekte,

- usposobitve lokalnih vodovodov ob prevzemih (Prevzemi lokalnih vodovodov za leto 2005 še niso definirani, natančna opredelitev posameznih potrebnih del in njihov obseg pri prevzemu ni možen, najnujnejša dela se bodo izvedla v okviru 10 mio SIT.),

- postavitve ograj in druge zaščite zajetvenih objektov,

- označevanja vodovarstvenih pasov in njihova zaščita,

- namestitve klorirnih naprav v objekte ( Slevo, Palovče,…),

- zamenjave poškodovanih vodovodnih cevi (Japljeva, Trg Svobode, Žale, …) ,

- zamenjave salonitnih cevi,

- obnove vodovodov ob rekonstrukcijah cest.

Stroški, ki ob tem nastajajo, se delijo na:

- neposredne stroške, kot so strošek el. energije, pogonskega goriva, stroški materiala, storitev in dela, neposredni stroški prodaje in drugi neposredni stroški, ki so ocenjeni na 78.093.591,66 SIT,

- posredne proizvajalske stroške, ki so stroški amortizacije, investicijskega vzdrževanja in drugi posredni proizvodni stroški in so ocenjeni na 40.314.376,75 SIT,

- splošne stroške, ki predstavljajo stroške nabave, uprave in prodaje in so ocenjeni na 7.752.463,95 SIT.

Stroški rednega vzdrževanja torej znašajo 126.160.432,36 SIT.

4. INVESTICIJE – novogradnje so predvidene v naslednjem obsegu:

| VODOVODNI SISTEM KAMNIK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIT |  |
| Vodovod DN 400 del, odsek od križišča RC Črna-Kam. Bistrica do hiše Stahovica 21f | m1 | 504 | 38.000.000,00 |  |
| Zbiralni objekt Iverje - posodobitev objekta in ureditev meritev izpusta |  |  | 10.000.000,00 |  |
| Vodovod PEHD DN 110 ob kanalizaciji Olševek | m1 | 375 | 9.000.000,00 |  |
| Vodohram Podgorje - hermetično zapiranje vodnih komor in vgraditev elektro senzorskih loput za zapiranje vode |  |  | 5.000.000,00 |  |
| Cevovod Duplica - Podgorje do rondoja | m1 | 307 | 16.885.000,00 |  |
| Tunjice - prevezava na sistem Vrhovlje |  |  | 3.000.000,00 |  |
| VODOVODNI SISTEM KAMNIŠKA BISTRICA |  |  |  |  |
| Lokalni vodovod PEHD DN 110 ob vodovodu DN 400, od križišča RC Črna-K. Bistrica do hiše Stahovica 21f | m1 | 504 | 10.000.000,00 |  |
| VODOVODNI SISTEMI IZVEN DOSEDANJEGA UPRAVLJANJA |  |  |  |  |
| Vodovod Kališe PEHD DN 110 in DN 63 - dokončanje sekundarnih vodov iz leta 2004 | m1 | 670 | 16.080.000,00 |  |
| Vodovod Studenca – vodohram |  |  | 9.500.000,00 |  |
| Vodovod Volčji Potok-Rudnik PEHD DN 110 in DN 90, brez zemeljskih del | m1 | 935 | 5.500.000,00 |  |
|  |  |  | 122.965.000,00 SIT |  |
| Odhodki skupaj: |  |  |  | 285.093.387,68 SIT |

5. DOBIČEK – Razlika med prihodki in odhodki znaša 3.982.401,38 SIT, kar pomeni da je predviden dobiček v višini 1,38%.

| Sestavil: Majda MAHNIČ ULČAR | Direktor: Janez PETEK |
| --- | --- |