OBČINA KAMNIK

ŽUPAN

Glavni trg 24

1240  KAMNIK

Številka: 35205-10/2003

Datum:   30.11.2005

## OBČINSKI SVET

OBČINE KAMNIK

Glavni trg 24

1240  KAMNIK

| ZADEVA: | PREDLOG PROGRAMA DELA KONCESIONARJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2006 |
| --- | --- |

| PREDLAGATELJ: | Anton Tone Smolnikar, župan Občine Kamnik |
| --- | --- |

| POROČEVALCI: | Aleš Škorjanc, podsekretar-vodja oddelka za gospodarske javne službe Jože Štok, višji svetovalec za komunalno dejavnost Bojan Klemen, Komunalno podjetje Kamnik |
| --- | --- |

| PRAVNA OSNOVA: | 26. in 149. člen Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04), 19. člen Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), 10. člen Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« (Uradni list RS, št. 12/00, 112/04 in 121/04) in 11. ter 16. člen Statuta občine Kamnik (Ur. list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) |
| --- | --- |

| NAMEN: | Obravnava in potrditev |
| --- | --- |

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Kamnik potrdi program dela koncesionarja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik, za leto 2006.

O b r a z l o ž i t e v:

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Skladno z odlokom in koncesijsko pogodbo se vsakoletni program dela koncesionarja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik potrjuje konec leta za naslednje leto.

V nadaljevanju obrazložitve je podan predlog programa dela koncesionarja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik in sicer za leto 2006.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V predlogu proračuna za leto 2006 je predvideno, da se bodo finančna sredstva oziroma taksa iz naslova obremenjevanja voda in koncesijska dajatev iz naslova koncesionirane gospodarske javne službe namenila za financiranje razvoja in izgradnjo kanalizacijskih sistemov v občini Kamnik v skladu s prioritetami investicij za leto 2006, kot je razvidno iz priloženega programa koncesionarja.

Predlagatelj meni, da je predlagani program dela koncesionarja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik za leto 2006 sprejemljiv ter predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

Anton Tone Smolnikar

ŽUPAN

Priloga:

- Program za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik, za leto 2006

Naš znak:		38/32 -BK

Datum: 		05. 12. 2005

Zadeva: 		PROGRAM ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH

ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V OBČINI KAMNIK

ZA LETO 2006

OBČINA KAMNIK

Glavni trg 24

1240	 KAMNIK

Na podlagi 10. člena odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«(Uradni list RS, št. 12/00, 121/04), je izdelan program za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik v letu 2006.

Dejavnost se financira iz cene storitev in takse za obremenjevanje okolja. Ob predpostavki, da bodo cene kanalščine v letu 2006 ostale na ravni cen veljavnih od 17.06.2005 dalje in ob predpostavki, da bo taksa za obremenjevanje okolja , ki se obračunava od 01. 01. 2005 dalje na celotnem območju občine ostala v letu 2006 nespremenjena, bodo prihodki v letu 2006 realizirani v naslednji ocenjeni višini:

| Odvajanje odplak na CČN Domžale-Kamnik |  |  | SIT/m3 |  | (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gospodinjstvo | m3 | 860.000 | 94,00 | 80.840.000,00 SIT |  |
| gospodarstvo | m3 | 620.000 | 142,94 | 88.622.800,00 SIT |  |
| skupaj: |  |  |  |  | 169.462.800,00 SIT |
| Taksa za obremenjevanje okolja |  |  | SIT/m3 |  | (brez DDV) |
|  | m3 | 1.480.000 | 11,34 | 16.783.200,00 SIT |  |
|  | m3 | 331.110 | 112,25 | 37.167.097,50 SIT |  |
| skupaj: |  |  |  |  | 53.950.297,50 SIT |
| Prihodki skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 223.413.097,50SIT |
| Davek na dodano vrednost: |  |  |  |  | 18.990.113,29 SIT |
| Prihodki skupaj z DDV : |  |  |  |  | 242.403.210,79 SIT |

Odhodki se delijo na:

1. DDV v višini 					           18.990.113,29 SIT

2. KONCESIJSKO DAJATEV v višini		             8.473.140,00 SIT

3. REDNO VZDRŽEVANJE

Z rednim vzdrževanjem komunalne infrastrukture namenjene odvajanju odpadnih voda se zagotavlja odvajanje odpadnih voda, gospodarno izkoriščanje objektov in naprav, redno vzdrževanje objektov in naprav, investicijsko vzdrževanje objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav, izvajanje meritev in monitoringa, izdajanje mnenj, vodenje registra kanalizacijskih priključkov, vodenje katastra kanalizacijskega omrežja in naprav, deratizacija in podobno. Poleg navedenega se izvaja še praznenje greznic in individualnih čistilnih naprav. Posebno skrb se namenja zmanjšanju degradacije okolja in razbremenitvi čistilne naprave z meteorno vodo.

Vsled nezadostni višini sredstev za izvajanje dejavnosti se je v preteklih letih čiščenje kanalizacijskih sistemov izvajalo v manjšem obsegu od potrebnega, zato bomo tako kot v letu 2005 posebno pozornost namenili čiščenju kanalizacijskih sistemov. Za izvajanje del s področja vzdrževanja in zaračunavanje storitev so potrebni tako tehnični pripomočki in naprave, kakor tudi ekipa delavcev usposobljena za izvajanje vzdrževalnih del.

Stroški rednega vzdrževanja so:

- neposredni stroški kot so strošek el. energije, pogonskega goriva, stroški materiala, storitev in dela, neposredni stroški prodaje in drugi neposredni stroški,

- posredni proizvajalski stroški so stroški amortizacije, investicijskega vzdrževanja in drugi posredni proizvodni stroški,

- splošni stroški predstavljajo stroške nabave, uprave, prodaje in obresti.

Stroški rednega vzdrževanja torej znašajo                   49.200.680,72 SIT

4. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE                  53.950.297,50 SIT

(prihodek proračuna Občine Kamnik, za

izgradnjo ali obnovo kanalizacijskih sistemov)

5. INVESTICIJE – iz kanalščine v višini                        105.000.000,00 SIT

6. DOBIČEK – Razlika med prihodki in odhodki znaša  6.788.980,00 SIT, kar pomeni da je predviden dobiček v višini približno 4,0 %.

# 7a. PROGRAM INVESTICIJ IZ SREDSTEV TAKSE ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA ZA LETO 2006, ki se financirajo iz proračuna Občine Kamnik.

| KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI KAMNIK |  |  | Iz sredstev takse za obremenjevanje okolja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacija Oševek III.faza |  | ocena | 53.950.297,50 |  |
| Skupaj sredstva namenjena za investicije v kanalizacijske sisteme letu 2006 iz takse za obremenjevanje okolja: |  |  |  | 53.950.297,50 SIT |

7b. PROGRAM INVESTICIJ IZ SREDSTEV PREDVIDENIH ZA INVESTICIJE ZA LETO 2006

| KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI KAMNIK |  |  | Iz sredstev predvidenih za investicije |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usposobitev kanalizacijskega sistema Šmartno - Laze - Tuhinj za priklop na ČN Šmartno v Tuhinju. |  | ocena | 15.000.000,00 |  |
| Nadaljevanje del na kanalu "G1" Calcit - Iverje |  | ocena | 10.000.000,00 |  |
| Dokončanje kanalizacijskega kolektorja "G" od že projektiranega pri KIK-u do že zgrajenega v Stranjah |  | ocena | 80.000.000,00 |  |
| Skupaj sredstva namenjena za investicije v kanalizacijske sisteme letu 2006: |  |  |  | 105.000.000,00 SIT |

Skupaj  bo iz programa za leto 2006 investirano v obnovo ter izgradnjo kanalizacijskih sistemov                                                                                           158.950.297,50 SIT.

| Sestavil: Bojan KLEMEN | Direktor: Janez PETEK |
| --- | --- |