Številka: 430-3/2008-3

Datum:  14.01.2008

# R A Z P I S N A  D O K U M E N T A C I J A

postopek izbire izvajalca:

ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

za javno naročilo:

- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POSTOJNA (POD MLADIKO)-OBČINSKA KOMUNALNA DEPONIJA V DOLŽINI 1,7 KM

Objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 14.01.2008, objava št. JN227/2008

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

V skladu z  71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 08.12.2006; v nadaljevanju ZJN-2)

R A Z P I S N A  D O K U M E N T A C I J A	1

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

2	NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM  ZA IZDELAVO PONUDBE	5

3	OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE	10

3.1	PONUDBA:	10

3.2	PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA:	11

3.3	PODATKI O PONUDNIKU	12

4	IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE	13

5	IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC	15

6	IZVEDENI SORODNI PROJEKTI	16

6.1	I Z J A V A	16

6.2	P O T R D I L O	17

7	KLJUČNI  KADRI, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila	18

8	GARANCIJA za izvedena dela in vgrajene materiale	19

9	VZOREC POGODBE  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	20

POGODBA  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	21

10	POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB	30

11	IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK	31

12	PONUDBENI PREDRAČUN	32

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani!

Pred vami je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za javno naročilo:

- REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POSTOJNA (POD MLADIKO)-OBČINSKA KOMUNALNA DEPONIJA V DOLŽINI 1,7 KM

po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1.a in 2. odstavkom 30. člena ZJN-2.

Objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 14.01.2008, objava št. JN227/2008

A. PODATKI O NAROČNIKU IN OSTALI PODATKI naročnik; OBČINA POSTOJNA. Naslov; Ljubljanska 4. Poštna številka in pošta; 6230 POSTOJNA. Spletna stran; www.postojna.si. Odgovorna oseba; Jernej Verbič. Telefon; 05 728 07 00. Fax; 05 728 07 80. E-pošta; obcina@postojna.si. Matična številka; 5883512. Davčna številka; SI13053973. Transakcijski račun; 01294-0100016345. Naziv banke in sedež; UJP, Ljubljanska 5, 6230 POSTOJNA. Kontaktna oseba:; Ivan Žnidaršič. Telefon/GSM; 05/728 07 60, GSM : 041/623 273. E-pošta; ivan.znidarsic@postojna.si.

B. PODATKI O JAVNEM NAROČILU REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POSTOJNA (POD MLADIKO)-OBČINSKA KOMUNALNA DEPONIJA V DOLŽINI 1,7 KM 1. V razpisni dokumentaciji so pojasnjeni način in pogoji pod katerimi se oddaja predmetno javno naročilo. Naročnik uvodoma seznanja ponudnike s posebnostmi pri oddaji tega javnega naročila. 2. Predmet razpisne dokumentacije je: Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km Naročnik si pridržuje pravico, da prekliče že objavljeni javni razpis, kakor tudi pravico, da zavrne vse ponudbe in ne izbere nobenega izmed ponudnikov v kolikor ponudbe kljub popolnosti vsebinsko ali cenovno ne ustrezajo. V tem primeru naročnik ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Naročnik lahko kadarkoli prekine postopek javnega naročanja. Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki jih bodo le-ti imeli v zvezi z izdelavo svojih ponudb ali kasnejšimi pisnimi pojasnili. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo ta utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izbranemu ponudniku. Naročnik si pridržuje pravico iz postopka izbire izločiti tiste ponudnike, ki za naročnika v preteklih letih naročenih del niso izvajali v pogodbeno dogovorjenih rokih in kvaliteti iz razlogov, ki niso na strani naročnika. Naročnik bo preverjal popolnost ponudbe in izbral najugodnejšega ponudnika. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti ter predložiti vse zahtevane priloge. P o p o l n a p o n u d b a je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Pravočasna ponudba je ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb. Ponudba, ki ne bo pravočasna, se bo štela za prepozno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ter se bo neodprta vrnila ponudniku. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. V kolikor bo naročnik ugotovil takšno pomanjkljivost, bo ponudnika pozval v skladu z 78.členom ZJN-2 k dopolnitvi ponudbe. Nesprejemljiva ponudba je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi v primeru, da ne bo prejel nobene sprejemljive ponudbe, vključil tudi pogajanja v skladu z 2. odstavkom 30. člena ZJN-2. Ponudnik, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje in bo ponudil NAJNIŽJO CENO po končanem postopku izbire najugodnejšega izvajalca, bo izbran za izvedbo razpisanih del. Vsi udeleženci tega javnega razpisa se ravnajo po določilih Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 z dne 08.12.2006; v nadaljevanju ZJN-2) , Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5), Zakonu o preprečevanju korupcije (Ur .list RS, št. 2/04).

Rok za oddajo ponudbe je četrtek, dne 07.02.2008 do 10,00 ure na naslov Občina Postojna,  Ljubljanska c. 4, 6230 POSTOJNA.

Javno odpiranje ponudb bo dne 07.02.2008 ob 11,00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.

Naročnik vas vljudno vabi k sodelovanju.

V Postojni, 14.01.2008									Jernej Verbič

Župan

# NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM  ZA IZDELAVO PONUDBE

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki konkurirajo na tem razpisu, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov ter smernice za izvedbo posla. Upoštevanje teh navodil v celoti je za ponudnike obvezno.

- izbiro izvajalca izvajamo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi  v skladu z določili:

  - Zakona o javnem naročanju  (ZJN-2, Ur.l. RS, št. 128/06 ),

  - Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5),

  - Zakona o preprečevanju korupcije (Ur .list RS, št. 2/04) in

  - Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 in 47/04)

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Ponudbena dokumentacija mora biti speta z vrvico, pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena na način, da po oddaji ni mogoče vstavljati oz. zamenjevati dokumentov.

- Kot ponudnik*  lahko na javnem razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt*, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

* »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve.

* »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo.

- Za popolnost ponudbe mora gospodarski subjekt predložiti naslednjo dokumentacijo :

  - Ponudbo/obrazec ponudbe in ponudbeni predračun-rekapitulacija ( obrazec št. 1 )

  - Podatki o ponudniku (obrazec 2)

  - Izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (obrazec št. 3)

  - Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 4)

  - Dokumentacijo iz  tč. 9  navodil  gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe - izjave in potrdila (obrazec št. 3, 5,5/1,6)

  - Dokumentacijo iz tč. 9 navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe

  - Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000 € in Podpisano izjavo banke ali izjava zavarovalnice, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 20.000 € (tč. 14 navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe)

  - Garancijsko izjavo (obrazec 7)

  - Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 8)

  - Izjavo o dopustitvi popravila računskih napak (obrazec št. 10)

- Gospodarski subjekt sme zahtevati pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije pisno po faksu ali  (priporočamo) po e-pošti, kontaktna oseba je Ivan Žnidaršič, Tel.: 05/728 07 60, GSM : 041/623 273  e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si

Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz  6. točke navodil gospodarskim subjektom. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si; vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.

Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.

- Skrajni rok, do katerega gospodarski subjekt še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je deset (10) dni pred rokom za oddajo ponudbe. Morebitno dopolnitev oz. spremembe razpisne dokumentacije lahko naročnik poda najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, posredoval pa jo bo  v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb,da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo  na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.

- Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do četrtka, dne 07.02.2008 do 10,00 ure na naslov:

Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,  v zaprti ovojnici z oznako:

- »ne odpiraj – PONUDBA: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POSTOJNA (POD MLADIKO)-OBČINSKA KOMUNALNA DEPONIJA V DOLŽINI 1,7 KM«

Objava na Portalu javnih naročil RS dne 14.01.2008, objava št. JN227/2008

Spredaj ali na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.

Ponudbe, ki bodo dostavljene po preteku navedenega roka ali ne bodo pravilno označene, bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudniku, z navedbo, da so prepozne ali nepravilno označene.

- Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, dne 07.02.2008 ob 10,00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati (dajati pripombe na zapisnik), morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pooblastilo (obrazec št. 9), sicer se njihove pripombe na odpiranje ponudb ne upoštevajo.

- Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

a.) osnovna sposobnost gospodarskega subjekta

a.1.) da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil  pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06,):

-  hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

-  pranje denarja.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi

a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, v kateri imamo sedež.

a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 3)

b.) poklicna sposobnost gospodarskega subjekta:

b.1.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

b.2.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno .

b.3.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika)  v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član,

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 3)

- c.) Ekonomska in finančna sposobnost gospodarskega subjekta:

c.1.) da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 3)

c.2.) Potrdilo o solventnosti

Dokazilo: Obrazec BON - 1 in obrazec BON - 2.

d. Tehnična in kadrovska sposobnost:

d.1.) da je v zadnjih 5 letih že izvedel najmanj 3 sorodne objekte na gradnji ali investicijskem vzdrževanju cestne infrastrukture v vrednosti najmanj 240.000 Eur z DDV-jem.

Dokazilo: Izjava ponudnika s seznamom objektov (obrazec št. 5), ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov (izpolnjen obrazec št. 5/1 ali drugi ustrezen, če vsebuje vse bistvene podatke, ki so navedeni v obrazcu št. 5/1).

d.2.) da zagotavlja, da ima za izvedbo del ustrezen strokovni kader

Dokazilo: ponudnik mora v ponudbi navesti strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo javnega naročila, ki je predmet razpisa (obrazec št. 6).

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tč. 9 in predložili ustrezna dokazila

- Gospodarski subjekti morajo zagotavljati izpolnjevanje obveznosti v zvezi z varstvom pri delu (obrazec št. 3)

- Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko zahteva v roku, ki ni daljši od 8 (osem) dni originalne dokumente.

- Gospodarski subjekt mora navesti končno vrednost ponudbe v Evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. DDV mora biti prikazan posebej.

- Izvedena dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije, potrjene s strani naročnika v skladu s 4. točko - NAČIN PLAČEVANJA Pogodbe o oddaji javnega naročila.

- Ponudnik mora predložiti:

14.1	Bančno garancijo za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici:

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe  v višini 10.000 € kot varščino, da bo pod pogoji iz tega razpisa sklenil pogodbo za izvajanje del.

Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).

  - Podpisano izjavo banke ali izjavo zavarovalnice, o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 20.000 € v originalu .

Izvajalec bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20.000 €, sicer pogodba ne bo začela veljati, to pa bo pomenilo, da je odstopil od pogodbe.

V tem primeru bo naročnik oddal razpisana dela naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Naročnik bo vnovčil garancijo za resnost ponudbe :

- če gospodarski subjekt umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali

- če gospodarski subjekt , ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom oz. če ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom.

Garancija ali zavarovanje morata biti v originalu.

- Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

- Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.  Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. V pravnem aktu mora biti tudi opredeljen nosilec posla, ki bo zastopal skupino subjektov neomejeno do naročnika.

Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana čitljivo z neizbrisljivo pisavo in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo (le potrjene reference – priporočila naročnikov so lahko predložene na obrazcih, če le ti vsebujejo vse bistvene podatke, ki so navedeni v obrazcu št. 5/1).

- Popravljene napake morajo biti označene s podpisom osebe, ki podpiše ponudbo.

- Ponudbe morajo biti veljavne najmanj še 60 dni od odpiranja ponudb.

- Gospodarski subjekt mora priložen vzorec pogodbe izpolniti in vsako stran požigosati in podpisati.

- V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- Naročnik bo pred podpisom pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in resničnost navedenih podatkov iz izbrane ponudbe v skladu z izjavo o dovolitvi pridobitve osebnih podatkov in izjavo o izpolnjevanju pogojev

- Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške.

- Ponudbe bo ocenjevala 3 članska strokovna komisija.

- Izbira ponudnika

Ponudnik, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje in bo ponudil NAJNIŽJO CENO po končanem postopku izbire najugodnejšega izvajalca, bo izbran za izvedbo razpisanih del.

- Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ki je predmet tega javnega razpisa in smatra, da mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko vloži zahtevek za revizijo v skladu z 12. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur .list RS, št. 99/2004 ZRPJN-UPB2, št. 95/2005 ZRPJN-UPB3, dopolnitev 78/2006 – ZRPJN-D), pri čemer je dolžan ob vložitvi zahtevka vplačati takso na  račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS v skladu z 22. členom ZRPJN-UPB2. Vložen zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila.

- Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti.

- Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo  v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

- Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

- Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

# OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

obrazec 1

## PONUDBA:

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: (zakoniti zastopnik) |  |

| Predmet javnega naročila: | - Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko) - občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km |
| --- | --- |

| Kraj, kjer se bodo izvajala dela: | Območje KS Postojna |
| --- | --- |

| Objava naročila: | Objavljeno na portalu javnih naročil RS dne 14.01.2008 |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: |  |
| Datum ponudbe: |  |

| Razpisana dela |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupaj cena: |  | EUR |
| DDV: |  | EUR |
| Skupaj cena z DDV |  | EUR |

| Podizvajalci: (ustrezno obkrožite) | DA NE |
| --- | --- |
| Delež podizvajalcev: (v % od vseh ponujenih del) | % |
| Veljavnost ponudbe: |  |

| Vodja del: |  |
| --- | --- |

| Rok za začetek del: (najkasneje v 10-ih dneh po podpisu pogodbe) |  |
| --- | --- |
| Rok za dokončanja del: (najkasneje v 60-ih dneh po podpisu pogodbe) |  |

| Plačilni roki: - (60. dan šteto od naslednjega dneva od uradnega prejema situacije) |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: |  |

## PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA:

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | - REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POSTOJNA - (POD MLADIKO)-OBČINSKA KOMUNALNA DEPONIJA - V DOLŽINI 1,7 KM |
| Številka ponudbenega predračuna |  |
| Datum ponudbenega predračuna |  |

SKUPNA REKAPITULACIJA

| Zap. | Opis postavke | v € brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |
| 3. | ODVODNJAVANJE |  |
| 4. | ZGORNJI USTROJ |  |
| 5. | ZAKLJUČNA DELA |  |
| SKUPAJ brez DDV |  |  |
| POPUST |  |  |
| SKUPAJ |  |  |
| DDV 20% |  |  |
| SKUPAJ z DDV |  |  |

Obvezne priloge: Ponudnik predloži kalkulativne elemente na podlagi katerih je izdelana ponudba..

| Datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 2

## PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Št. reg. vpisa |  |
| Osnovni kapital družbe |  |
| Kontaktna oseba / mobilni telefon |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| Elektronska pošta |  |
| TR računi podjetja/odprti pri: |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja | SI |

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO!

| Datum: | Žig: | podjetje: |
| --- | --- | --- |
|  |  | zak. zastopnik: |
|  |  | podpis |

obrazec 3

# IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I Z J A V A

Kandidat

naslov

ki ga zastopa njegov zakoniti zastopnik

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo

(gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik)

1. da nismo  bili  pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06,):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

2. da ni bil proti nam uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek v skladu s predpisi

3. da niti naš gospodarski subjekt, niti naš zakoniti zastopnik ni  bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi z poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4. da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, v kateri imamo sedež.

5.  da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

6. Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________.

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona_______________________________________________________________

pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  _____ dne  ________________.

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili  točke  B, izpolnite točko C.)

7. da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa nismo  imeli  blokiranega transakcijskega računa

8. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo predmetnega javnega naročila,

9. da imamo zagotovljene zadostne kadrovske zmogljivosti za izvedbo razpisanih del.

10. da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika)  v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član,

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil dne 14.01.2008.

- da so vsi podatki, navedeni v kandidaturi resnični.

- da bomo glede na že sklenjene pogodbe v primeru, da bomo izbrani, sposobni v skladu s pogodbo izvajati razpisana dela,

- da nismo podali zavajajočih podatkov glede izpolnjevanja obveznih pogojev za udeležbo,

- da smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo.

Občini Postojna, oz. njenemu zakonitemu zastopniku izrecno dovoljujemo vpogled v dokumentacijo o poslovanju in ga pooblaščamo, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih, lokalnih in drugih organih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujemo posredovanje zahtevanih podatkov.

Zavežemo se tudi, da bomo Občini Postojna posredovali vse dokumente in listine, ki bi jih le ta zahtevala na vpogled v zvezi z javnim razpisom.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 4

# IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

I Z J A V A

Kandidat

naslov

ki ga zastopa

Dovoljujemo naročniku  Občini Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, da lahko za namene javnega razpisa za Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km, objavljenega na portalu javnih naročil dne 14.01.2008, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Ime in priimek :…………………………….

Ime in priimek :…………………………….

Ime in priimek :…………………………….

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis, objavljen na portalu javnih naročil dne 14.01.2008.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 5

# IZVEDENI SORODNI PROJEKTI

v zadnjih 5 letih, s priporočili naročnikov

## I Z J A V A

Izjavljamo, da smo bili v zadnjih petih letih izvajalec pri izvedbi del, ki so po naravi enakovredna razpisanim:

| Naziv objekta: | Naročnik | Trajanje izvedbe (od – do) | višina investicije v € |
| --- | --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: Ocene storitev – priporočila s strani naročnikov, ki morajo vsebovati vsaj iste podatke, kot so navedeni v zgornji tabeli. V kolikor potrdila ne bodo priložena, se navedena investicija ne šteje.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 5/1

(naročnik pogodbenih del):

## P O T R D I L O

Izjavljamo, da je družba _________________________________________________ s sedežem ______________________________________ v celoti izvršila svoje pogodbene obveznosti, kot je bilo s pogodbo določeno za:

| naziv/objekt |  |
| --- | --- |
| št. pogodbe z dne: |  |
| bruto pogodbena vrednost: € |  |
| Izvedba del (obkrožite): | Izvajalec-nosilec del skupni nastop izvajalcev podizvajalec |
| trajanje izvedbe (od-do) |  |

Ta izjava se daje izključno na zahtevo ponudnika kot referenca ponudnika za sodelovanje na javnem razpisu, za izvedbo javnega naročila Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km, objavljenem na portalu javnih naročil dne 14.01.2008.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 6

# KLJUČNI  KADRI, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila

I Z J A V A

Izjavljamo, da bodo naslednji kadri odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti:

| Ime In priimek | Izobrazba | Delovno mesto | Delovne izkušnje | Izkušnje na sorodnih objektih |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 7

# GARANCIJA za izvedena dela in vgrajene materiale

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

I Z J A V A

Izjavljamo, da dajemo garancijo za solidno izvajanje projektantskih storitev, ki se vpiše v pogodbo  o oddaji javnega naročila za Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km. Obseg garancije je naveden v preglednici:

| Dela: | zahtevana garancijska doba | garancijska doba, ki jo daje ponudnik* |
| --- | --- | --- |
| - gradbena dela | 5 let | let |
| - obrtniška dela | 5 let | let |
| - instalacijska dela | 5 let | let |
| - ostali materiali (obkrožite) | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |  |
| - ostala vgrajena oprema | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |  |

*potrebno je navesti roke enake ali daljše kot so zahtevani

Garancija za solidnost izvedbe je 10 let.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 8

# VZOREC POGODBE  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km

Naročnik:   OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan, Jernej Verbič (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 58835112

ID številka za DDV: SI13053973

in

- Izvajalec: ………………………………………………………………………, ki ga zastopa….……………………………….   ( v nadaljevanju: izvajalec )

Matična številka:

ID številka za DDV:

Št. TRR:

sklenejo naslednjo

### POGODBO  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA št. 430-3/2008

- PREDMET POGODBE

1.1.

Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje javno naročilo:

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POSTOJNA (POD MLADIKO)-OBČINSKA KOMUNALNA DEPONIJA V DOLŽINI 1,7 KM

- Količinski in vrednostni popis del je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

1.2.

Dela iz prejšnje točke se bodo izvajala na osnovi:

- javnega razpisa  (objava št. JN 227/2008)

- razpisne dokumentacije,

- projektne dokumentacije

1.3.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s situacijo na lokaciji tega javnega naročila, zahtevami investitorja ter projektno dokumentacijo in na navedeno nima pripomb.

1.4.

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naročnika potrjenega podrobnega plana dinamike napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), skupaj s potrjenim planom porabe finančnih sredstev, ki ga izdela izvajalec v skladu s ponudbenimi pogoji naročnika v roku 10 dni po podpisu pogodbe.

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

- ROK DOGRADITVE

2.1.

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti najkasneje v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe.

- Rok dokončanja del po tej pogodbi je 60 dni od podpisa pogodbe.

2.2.

- Rok pričetka del je v 10-ih dneh po podpisu pogodbe.

Rok dokončanja pomeni uspešno izveden prevzem del, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih ob prevzemu del ter izročitev vse potrebne dokumentacije.

2.3.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primeru:

- naravnih dogodkov (požar, povodenj, potres, izjemno slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),

- vojne,

- ukrepov, določenih z akti pristojnih organov,

- pogojev za izvajanje del v zemlji ali vodi, ki niso bili predvideni s tehnično dokumentacijo.

2.4.

Izvajalec mora takoj po nastanku razlogov iz prejšnje točke to pisno sporočiti naročniku in predlagati podaljšanje dokončanja del, kar se naročnik in izvajalec dogovorita pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

Rok izvedbe zajema tudi predvidene vremenske razmere v zimskem času, ki niso vzrok za podaljšanje roka izvedbe.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

3.1.

Izvajalec bo opravil dela iz točke 1.1. te pogodbe za ceno:

………………………EUR

(z  besedo: ……………………………….………………………………………………../100 EUR)

- V tej ceni je vračunan davek na dodano vrednost  (po stopnji  20%).

Pogodbeno ceno bo naročnik plačeval z mesečnimi začasnimi situacijami 60. dan šteto od naslednjega dneva od uradnega prejema situacije in končno situacijo 60. dan šteto od naslednjega dneva od uradnega prejema situacije po uspešno opravljenem prevzemu pogodbenih del (prevzemni zapisnik podpisan s strani  izvajalca, nadzornega organa, Predstavnika KS Razdrto in predstavnika naročnika).

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

3.2.

- V ceno so vključeni vsi stroški izvajalca in njegovih podizvajalcev, potrebni za izvedbo naročila.

V ceno iz prejšnje točke so vključeni celotni stroški za organizacijo gradbišča kot tudi vsi vzporedni stroški izvedbe tega javnega naročila.

3.3.

Enotne cene iz ponudbe so  nespremenljive in določene kot skupaj dogovorjene cene , ki se ne spremenijo zaradi morebitnega povečanja cen na trgu, ali kakršnih koli drugih vzrokov.

3.4.

Vsa morebitna pozneje naročena dela vezana na nemoteno izvajanje del po tej pogodbi se obračunajo po predhodni izvedbi postopkov opredeljenih v  Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) in sklenjenem aneksu k tej pogodbi.

Obračun se izvrši po dejansko izvedenih količinah po potrjeni knjigi obračunskih izmer po ponudbenem predračunu.

- NAČIN PLAČEVANJA

4.1.

Pogodbene stranke ugotavljajo, da se vrednost del obračunava z mesečnimi začasnimi in končno situacijo,  plačuje pa se na sledeči način:

Naročnik bo potrjene zneske za plačilo izvedenih del nakazovala na račun izvajalca št.: …………………………………

4.2.

Začasne mesečne situacije je izvajalec dolžan izstaviti do 8. v mesecu na osnovi dejansko izvedenih del v preteklem mesecu v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer .

Naročnik je dolžan izstavljeno situacijo potrditi v roku 15 dni po prejemu ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.

- Nesporni del mesečne situacije je naročnik dolžan plačati 60. dan šteto od naslednjega dneva od uradnega prejema situacije.

4.3.

- Če bo naročnik zamujal s plačili, ima izvajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti.

4.4.

Začasne mesečne situacije nadzorni organ naročnika popravi. Na podlagi popravkov izvajalec del pošlje dobropis, k i se upošteva pri plačilu opravljenih del.

Končno situacijo bo izvajalec izstavil v 15 dneh po odpravi vseh napak oziroma pismenem prevzemu pogodbenih del iz tč. 1.1.. Naročnik je dolžan izstavljeno situacijo potrditi v roku 30 dni po prejemu ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5.1.

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe tako, da mu bo:

- zapisniško predal gradbišče,

- izročil projektno dokumentacijo v dveh izvodih

Če naročnik po svoji krivdi ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka te točke, ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi s predajo dokumentacije oziroma uvedbo v posel.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6.1.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s predano projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.

6.2.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- izvesti pogodbeno delo strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu s projektno dokumentacijo, z vsemi veljavnimi zakoni in tehničnimi predpisi ter standardi in gradbenimi normativi;

- voditi z zakonom predpisano dokumentacijo, knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

- sodelovati s predstavnikom naročnika;

- izvršiti pogodbena dela v pogodbenem roku, določenem v skladu s terminskim planom;

- izdelati projekt ureditve gradbišča in ga dostaviti v potrditev naročniku najkasneje 8 dni po podpisu te pogodbe in na svoje stroške urediti gradbišče in ga opremiti za svoje potrebe. Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki so zajeti v ceno objekta in se v nobenem primeru ne plačajo posebej.

- pred pričetkom del predložiti naročniku terminski plan skupaj s planom porabe finančnih sredstev;

- pred začetkom del predložiti naročniku projekt izvajanja del in uporabe mehanizacije tako, da stanovalci sosednjih stavb ne bodo prekomerno moteni;

- zavarovati in predložiti naročniku dokazilo o zavarovanju pogodbenih del v času gradnje do primopredaje pogodbenih del za škodo in napake, za dogodke, ki pomenijo rizik izvajalca, predvsem pa izgubo ali poškodbo objektov, obratovalnih naprav in materiala, izgubo ali poškodbo opreme, poškodbe ali smrt delavcev -  če izvajalec pogodbenih del ne zavaruje, lahko to za račun izvajalca stori naročnik;

- zaščititi vsa dela v času gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami brez vpliva na kvaliteto del,

- izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

- z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti naročnika, da je pogodbena dela končal in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo, da bi lahko zaprosil za tehnični pregled

- pridobiti in hraniti vso potrebno dokumentacijo, potrebno za prevzem opravljenih del, ne glede na to, ali se ta nanaša na dela, ki jih je izvedel sam, njegov podizvajalec ali drug izvajalec – za ateste, dokazila in izjave za dela, ki so bila opravljena pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi in jih bo pridobil izvajalec, bo morebitne stroške po računih plačal naročnik;

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

  - po končani gradnji na svoje stroške pospraviti gradbišče in ga očistiti, kar obsega čiščenje gradbišča in objektov, v katere je izvajalec posegal pri izvajanju del ter objekte naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, umakniti iz gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali posegal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to opravi naročnik na izvajalčeve stroške;

- zagotoviti in skrbeti, da med izvajanjem del ne bo posegal in uporabljal zemljišč in objektov v lasti tretjih oseb in v primeru morebitnih posegov na ta zemljišča in objekte prevzel vso odgovornost za svoja dejanja;

- zagotoviti in skrbeti za vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v skladu s predpisi o varstvu pri delu in protipožarni zaščiti;

- obvestiti vse inšpekcijske in druge pristojne organe o pričetku in dokončanju del pisno;

- označiti gradbišče po predpisih;

6.3.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na celotnem gradbišču izvajalca in podizvajalcev prevzema izvajalec sam.

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.

Izvajalec je dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škodo na sosednjih objektih. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca.

Stroški zapor in delnih zapor gradbišča ter stroški fizičnega zavarovanja gradbišča v celoti bremenijo izvajalca.

Škodo, ki jo povzročijo transporti na cestiščih in cestnih objektih, plača izvajalec. Izvajalec nosi v svoje breme vse vzporedne stroške transporta in deponiranja odvečnega materiala.

6.4.

Izvajalec bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20.000 € kot garancijo za:

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

- pravočasno izvedbo del v smislu določil te pogodbe,

- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel.

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo 30 dni po pogodbeno dogovorjenem dokončanju pogodbenih del ter možnostjo podaljšanja skladno z 9. členom Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS 25/2004), ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnal ob zapadlosti,  kot je to določeno v  Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur.l. RS 71/99, 78/99 in 64/01).

Bančno garancijo lahko naročnik unovči na polno vrednost v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naročnik lahko unovči polno vrednost bančne garancije za kvalitetno izvedo pogodbenih del samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku.

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

7. 	POGODBENE KAZNI IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI

7.1.

Če je izvajalec v izpolnitveni zamudi, je naročnik upravičen za vsak dan zamude zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,2 procenta od celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen lahko skupaj znaša največ 10 procentov od celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pri določanju pogodbenih kazni gradbenih uzanc ne uporablja.

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo del, mora v roku 15 dni po izteku pogodbenega roka podaljšati veljavnost bančne garancije (ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20.000 €.

Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročnika. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje plačati vso škodo zmanjšano za pogodbeno kazen, ki bi naročniku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov na strani izvajalca.

7.2.

Če se izvajalec ne drži pogodbenih rokov, ima naročnik pravico:

- zahtevati izpolnitev pogodbe v naknadno postavljenem razumnem roku;

- zahtevati odškodnino zaradi nastale zamude izpolnitve;

- odstopiti od pogodbe in dela oddati drugemu izvajalcu, morebitno razliko v ceni pa zaračunati bivšemu izvajalcu in zahtevati povračilo vseh stroškov in škode;

- zaračunati pogodbeno kazen in odškodnino po tej pogodbi za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor novi izvajalec ne bi mogel dokončati prevzetih del v roku, ki je določen s to pogodbo.

  - PREVZEM POGODBENIH DEL

8.1.

Ob prevzemu pogodbenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se morajo odpraviti v določenem roku.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvršena dela in izvrši prevzem ter pristopi h končnemu obračunu.

8.2.

Če izvajalec ne odpravi napak v določenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

- Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti bančne garancije, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

- GARANCIJSKI ROK

9.1.

Izvajalec jamči, da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezal zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte.

Izvajalec jamči, da bodo pri gradnji uporabili samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode in postopke.

9.2.

- Izvajalec jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehnično brezhibne.

Če bo tehnični pregled o dograditvi objekta pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila.

9.3.

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvršenih del in sicer:

| - gradbena dela |  | 5 let |
| --- | --- | --- |
| - obrtniška dela |  | 5 let |
| - instalacijska dela |  | 5 let |
| - ostali materiali (obkrožite) |  | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |
| - ostala vgrajena oprema |  | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |

Garancija za solidnost izvedbe je 10 let.

- Garancijski rok teče od prevzema pogodbenih del.

9.4.

V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo določil  naročnik, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca.

Za vgrajene dele, naprave in opremo je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijske liste z navodili za uporabo.

9.5.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa takoj. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 15 dni po izstavitvi končne situacije predložiti naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobo trajanja garancije v skupni vrednosti 20.000 € kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v določenem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- Brez predložene garancije iz drugega odstavka te točke prevzem del ni opravljen.

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

- POGODBENI PREDSTAVNIKI IN NADZOR

10.1.

- Predstavnik naročnika po tej pogodbi je:  Ivan Žnidaršič

Pooblaščeni predstavniki nadzora so:

A. Pooblaščeni nadzorni organ naročnikov, ki je pooblaščen, da kot  vodja nadzora zastopa naročnike v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi (vodja nadzora) je:

…………………………………

Predstavniki nadzora kot naročnikovi predstavniki nadzorujejo izvajanje pogodbenih del in opravljajo strokovni nadzor v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04; ZGO -1- UPB1), kot tudi urejajo vsa druga vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Predstavniki nadzora zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, niso  pa pooblaščeni za odločanje o dodatnih delih ali spremembah izvedbe brez soglasja naročnika.

10.2.

- Izvajalec določa za svojega predstavnika: ………………..

- odgovornega vodjo projekta: ……………………

- vodjo gradbišča: ……………………….

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

- ODSTOP OD POGODBE

11.1.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom.

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

11.2.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

- REŠEVANJE SPOROV

12.1.

Morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma strank ne pride, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

- OSTALA DOLOČILA

13.1.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

Pogodbeni stranki soglašata, da za urejanje razmerij med njima pri izvajanju storitev po tej pogodbi poleg ponudbe izvajalca št. ………………… z dne …………….. uporabljajo tudi zahteve iz razpisne dokumentacije.

13.2.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ta pogodba predstavlja poslovno tajnost. Iz tega razloga ni dovoljeno posredovati pogodbe ali njenih posameznih delov tretjim oz. seznanitev tretjih z vsebino pogodbe oz. njenimi posameznimi deli brez dovoljenja podpisnikov. Ta določba ne velja za  predstavnike podpisnikov in za organe, ki lahko take listine pridobivajo po uradni dolžnosti.

13.3.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko dobavitelj  predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

13.4.

- Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Datum: ……………..                                                               Datum:……………………

Štev.: ……………….                                                               Štev.:……………………...

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| OBČINA POSTOJNA |  |  |
| župan |  |  |
| Jernej Verbič …………………………………. |  | . ………………………………… |

Podpis pripravljavca pogodbe:

Ivan Žnidaršič

Pravna služba:

Boštjan Udovič

  - TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

obrazec 9

# POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

OPOMBA: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb

| Številka: |  |
| --- | --- |
| Datum in kraj: |  |
| POOBLASTITELJ: |  |
|  | (ime in sedež ponudnika) |
| ki ga zastopa : |  |
| POOBLAŠČENEC: |  |
|  | (ime in priimek) |
|  | (razmerje do ponudnika) |

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:

- zastopati  ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb ter

- podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb po javnem razpisu za Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km, objavljenem na portalu javnih naročil dne 14.01.2008.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 10

# IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

IZJAVLJAMO,

da dovoljujemo naročniku, v fazi ocenjevanja ponudb za javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste Postojna (Pod Mladiko)-občinska komunalna deponija v dolžini 1,7 km, popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak.

Računske napake bo naročnik odpravil na naslednji način:

- če obstaja razlika med zneski izraženimi v številkah in zneski izraženimi z besedami, so merodajni izračunani zneski

- če se ugotovi računska napaka v zmnožku cene na enoto količine, je merodajna cena na enoto in se popravi skupen zmnožek

- če se ugotovi računska napaka v seštevku cen, se popravi seštevek

- na poziv naročnika mora ponudnik vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popraviti v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema poziva naročnika, tako, da napako prečrta in zraven le-te napiše pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdi, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od ponudbe

Za vse neodkrite napake odgovarja ponudnik.

Potrditev odprave napak:

Znesek opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik, v skladu z zgoraj opisanim postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

# PONUDBENI PREDRAČUN

V PRILOGI!

»ne odpiraj – PONUDBA:

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POSTOJNA (POD MLADIKO)

- OBČINSKA KOMUNALNA DEPONIJA V DOLŽINI 1,7 KM«

Objava na Portalu javnih naročil RS dne 14.01.2008, Objava št. JN 227/2007

OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska cesta 4

6230 POSTOJNA

Ponudnik:

Telefon: ( )