Številka:  430-23/2012-3

Datum:    04.07.2012

# R A Z P I S N A  D O K U M E N T A C I J A

postopek izbire izvajalca:

ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

za javno naročilo:

Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko

Objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsebina razpisne dokumentacije je pripravljena v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/2011 ter Uradni list EU, št. 317/07 in 314/09)

R A Z P I S N A  D O K U M E N T A C I J A	1

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

2	NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM  ZA IZDELAVO PONUDBE	3

3	OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE	3

PONUDBA:	3

Priloga ponudbe - PODIZVAJALEC	3

PODATKI O PONUDNIKU	3

4	IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI	3

5	IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV	3

6	IZJAVA O IZPONJEVANJU DRUGIH POGOJEV	3

7	IZVEDENI SORODNI PROJEKTI	3

I Z J A V A	3

P O T R D I L O	3

8	KLJUČNI  KADRI, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila	3

P O T R D I L O	3

9	GARANCIJA za izvedena dela in vgrajene materiale	3

10	VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ	3

11	VZOREC POGODBE  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	3

Priloga pogodbe - Pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu	3

12	POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB	3

13	IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN IN DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK	3

14	PONUDBENI PREDRAČUN	3

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani!

Pred vami je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za javno naročilo:

Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko

po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1.a in 2. odstavkom 30. člena ZJN-2.

Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012

A. PODATKI O NAROČNIKU IN OSTALI PODATKI naročnik; OBČINA POSTOJNA. Naslov; Ljubljanska 4. Poštna številka; n pošta. 6230 POSTOJNASpletna stran; www.postojna.si. Odgovorna oseba; Jernej Verbič. T; lefon. 05 728 07 00Fax; 05 728 07 80. E-pošta; obcina@postojna.si. Matična številka; 5883512. Davčna številka; SI13053973. Transakcijski račun; 01294-0100016345. Naziv banke in sedež; UJP, Ljubljanska 5, 6230 POSTOJNA. Kontaktna oseba:; Robert Ozbič. Telef; n/GSM. E-pošta05/728 07 83 GSM : 041/342 380; robert.ozbic@postojna.si.

B. PODATKI O JAVNEM NAROČILU Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko 1. V razpisni dokumentaciji so pojasnjeni način in pogoji pod katerimi se oddaja predmetno javno naročilo. Naročnik uvodoma seznanja ponudnike s posebnostmi pri oddaji tega javnega naročila. 2. Predmet razpisne dokumentacije je: Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko. Naročnik si pridržuje pravico, da prekliče že objavljeni javni razpis, kakor tudi pravico, da zavrne vse ponudbe in ne izbere nobenega izmed ponudnikov v kolikor ponudbe kljub popolnosti vsebinsko ali cenovno ne ustrezajo. V tem primeru naročnik ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Naročnik lahko kadarkoli prekine postopek javnega naročanja. Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki jih bodo le-ti imeli v zvezi z izdelavo svojih ponudb, kasnejšimi pisnimi pojasnili in drugimi aktivnostmi do pravnomočne izbire izvajalca del. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo ta utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izbranemu ponudniku. Naročnik si pridržuje pravico iz postopka izbire izločiti tiste ponudnike, ki za naročnika v preteklih letih naročenih del niso izvajali v pogodbeno dogovorjenih rokih in kvaliteti iz razlogov, ki niso na strani naročnika. Naročnik bo preverjal popolnost ponudbe in izbral najugodnejšega ponudnika. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti ter predložiti vse zahtevane priloge. P o p o l n a p o n u d b a je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Pravočasna ponudba je ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb. Ponudba, ki ne bo pravočasna, se bo štela za prepozno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ter se bo neodprta vrnila ponudniku. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. V kolikor bo naročnik ugotovil takšno pomanjkljivost, bo ponudnika v skladu z 78. členom ZJN-2 pozval k dopolnitvi ponudbe. Nesprejemljiva ponudba je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v okviru postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi v primeru, da ne bo prejel nobene sprejemljive ponudbe, izvedel tudi pogajanja v skladu z 2. odstavkom 30. člena ZJN-2. Ponudnik, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje in bo ponudil NAJNIŽJO CENO po končanem postopku izbire najugodnejšega izvajalca, bo izbran za izvedbo razpisanih del. Beseda ponudnik se v tekstu razpisne dokumentacije, kjer se izrecno ne navaja ponudnike, soponudnike in podizvajalce smiselno uporablja za ponudnike, soponudnike in podizvajalce. Vsi udeleženci tega javnega razpisa se ravnajo po določilih Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11 ter Uradni list EU, št. 317/07 in 314/09; v nadaljevanju ZJN-2), Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5) ter Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).

Rok za oddajo ponudbe je sreda, dne 08.08.2012 do 10.00 ure na naslov Občina Postojna,  Ljubljanska c. 4, 6230 POSTOJNA.

Javno odpiranje ponudb bo dne 08.08.2012 ob 11.30 uri v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.

Naročnik vas vljudno vabi k sodelovanju.

V Postojni, 04.07.2012							Jernej Verbič

Župan

# NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM  ZA IZDELAVO PONUDBE

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki konkurirajo na tem razpisu, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov ter smernice za izvedbo posla. Upoštevanje teh navodil v celoti je za ponudnike obvezno.

- izbiro izvajalca izvajamo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi  v skladu z določili:

  - Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11 ter Uradni list EU, št. 317/07 in 314/09; v nadaljevanju ZJN-2),

  - Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5),

  - Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/2004) in

  - Zakona o graditvi objektov - ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS št. 102/04 in 126/07)

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene v ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na dve (2) decimalni mesti.

Ponudbena dokumentacija mora biti speta z vrvico, pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena na način, da po oddaji ni mogoče vstavljati oz. zamenjevati dokumentov.

Ponudnik naj dele besedila, obrazce in ostalo dokumentacijo za katero smatra, da sodi pod zaupno (osebni, tajni podatki in podobno) ali poslovno skrivnost označi z ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST s podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ne glede na to, morajo ponudniki pri določanju tajnosti podatkov in poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 22. člena ZJN-2, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V kolikor bodo kot zaupno ali poslovna skrivnost označeni podatki, ki jih v skladu s predpisi ne moremo smatrati za zaupne ali kot poslovna skrivnost, bo ponudnik pozvan, da oznako zaupno ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik mora v roku, ki mu ga določi naročnik umakniti oznako zaupno ali poslovna skrivnost. To stori tako, da podpisnik ponudbe nad oznako zaupno ali poslovna skrivnost napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. V kolikor ponudnik v zahtevanem roku s strani naročnika ne prekliče zaupnosti, njegovo ponudbo naročnik izloči iz postopka izbire izvajalca kot nepravilno ponudbo.

- Kot ponudnik*  lahko na javnem razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt*, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

* »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo.

* »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve.

- Za popolnost ponudbe mora gospodarski subjekt predložiti naslednjo dokumentacijo :

  - Ponudbo/obrazec ponudbe in ponudbeni predračun-rekapitulacijo (obrazec št. 1)

  - Podatke o ponudniku (obrazec št. 2)

  - Izjavo o osnovni sposobnosti (obrazec št. 3) – izjavo mora izpolniti in priložiti tako ponudnik kot tudi soponudniki (v primeru skupne ponudbe) in podizvajalci

  - Izjavo o plačanih obveznostih do podizvajalcev (obrazec št. 4) - izjavo mora izpolniti in priložiti tako ponudnik kot tudi soponudniki (v primeru skupne ponudbe)

  - Izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev (obrazec št. 5)

  - Drugo dokumentacijo iz tč. 9 navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe - izjave in potrdila (obrazec št. 6, 6/1, 7, 7/1, 8 in Potrdila o solventnosti)

  - Bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe v višini 15.000 € v trajanju do izteka roka veljavnosti ponudbe (najmanj 90 dni od odpiranja ponudb) (obrazec št. 9/1),

  - Podpisano izjavo banke ali izjavo zavarovalnice, o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (10 procentov) pogodbene vrednosti v trajanju najmanj 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila (obrazec št. 9/2 in izjava, ki ni predpisana z obrazcem) in

  - Podpisano izjavo banke za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % (10 procentov) od vrednosti izvedenih del v trajanju 1 (en) dan dlje, kot je v pogodbi določen garancijski rok (obrazec št. 9/3 in izjava, ki ni predpisana z obrazcem).

V 10 dneh po podpisu pogodbe bo moral izbrani izvajalec predložiti garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (10 procentov) pogodbene vrednosti in po zaključku del garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % (10 procentov) od vrednosti izvedenih del kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (tč. 14 navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe).

  - Izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec pogodbe (vse strani) (obrazec št. 10) ter izpolnjeno, podpisano in požigosano pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu

  - Izjavo o popolnosti ponudbenih cen in dopustnih popravkih računskih napak (obrazec št. 12)

  - ponudbeni predračun - izpolnjene popise del v formatu excel na CD-ju in v papirnati obliki (obrazec št. 13)

- Gospodarski subjekt sme zahtevati pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije pisno po faksu ali  (priporočamo) po e-pošti, kontaktna oseba je Robert Ozbič, Tel.: 05/728 07 83, GSM : 041/342 380 e-pošta: robert.ozbic@postojna.si

Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz  6. točke navodil gospodarskim subjektom. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si in Portalu javnih naročil RS; vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.

Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.

- Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo na ali preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb, pod pogojem, da je zahteva posredovana pravočasno.

Morebitno dopolnitev oz. spremembe razpisne dokumentacije lahko naročnik poda najkasneje štiri (4) dni pred rokom za oddajo ponudbe. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo  na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.

- Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do srede, dne 08.08.2012 do 10.00 ure na naslov:

Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,  v zaprti ovojnici z oznako:

»ne odpiraj – PONUDBA:

Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«

Objava na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012

Na prednji strani ovojnice mora biti napisan naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.

Ponudbe, ki bodo dostavljene po preteku navedenega roka ali ne bodo pravilno označene, bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudniku, z navedbo, da so prepozne ali nepravilno označene.

- Javno odpiranje ponudb bo v sredo, dne 08.08.2012 ob 11.30 uri v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati (dajati pripombe na zapisnik), morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pooblastilo (obrazec št. 9), sicer se njihove pripombe na odpiranje ponudb ne upoštevajo.

- Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

a.) Osnovna sposobnost gospodarskega subjekta

a.1.) da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil  pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. s spremembami in dopolnitvami):

  - hudodelsko združevanje,

  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

  - goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

  - pranje denarja.

a.2.) da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

a.3.) da gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS,

a.4.) da gospodarski subjekt ni v stečajnem postopku,

a.5.) da gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

a.6.) da gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

a.7.) da proti gospodarskemu subjektu ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi,

a.8.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,

a.9.) da gospodarski subjekt ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji,

a.10.) da gospodarski subjekt pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži dokazilo o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev s strani pristojnega organa države v kateri ima svoj sedež. V primeru, da država v kateri ima svoj sedež ne izdaja takšnih dokazil, gospodarski subjekt namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Dokazilo : IZJAVA  o osnovni sposobnosti  (Obrazec št. 3)

Izjavo (Obrazec št. 3) mora podati ponudnik, kakor tudi morebitni soponudniki ter morebitni podizvajalci

a.11.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo : IZJAVA  o plačanih obveznostih do podizvajalcev  (Obrazec št. 4)

b.) poklicna sposobnost gospodarskega subjekta:

b.1.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

b.2.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.

b.3.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika)  v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član.

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 5)

- c.) Ekonomska in finančna sposobnost gospodarskega subjekta:

c.1.) da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa

Dokazilo : IZJAVA  o izpolnjevanju pogojev  (Obrazec št. 5)

c.2.) Potrdila o solventnosti

- S.BON 1 (lahko tudi S.BON 1/P) – za pravne osebe; za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP - s podatki in kazalniki za zadnje poslovno leto; BON obrazec se ponudbi priloži v originalu ali kopiji.

- BON 2 (lahko tudi potrdila poslovne banke ali bank),

Dokazilo: Ustrezen obrazec iz prve in ustrezen obrazec iz druge alineje.

d. Tehnična in kadrovska sposobnost:

d.1.) da je v zadnjih 5-ih letih že izvedel najmanj 3 sorodna oz. enakovredna dela, ki se nanašajo na novogradnjo objekta visoke gradnje v tlorisni neto površini 200 m2 z zunanjo ureditvijo v vrednosti najmanj 150.000 Eur brez DDV po posamezni sklenjeni pogodbi.

Dokazilo: Izjava ponudnika s seznamom objektov (obrazec št. 6), ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov (izpolnjen obrazec št. 6/1 ali drugi ustrezen obrazec, če vsebuje vse bistvene podatke, ki so navedeni v obrazcu št. 6/1).

d.2.) da zagotavlja, da ima za izvedbo del ustrezen strokovni kader

Gospodarski subjekt mora za prevzeti posel zagotoviti:

- ključne kadre odgovorne za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti - skupno vsaj dva navedena strokovnjaka (eden izmed njih lahko, ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev, nastopa tudi kot odgovorni vodja del),

Dokazilo: ponudnik mora v ponudbi navesti strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja (priložene morajo biti kopije dokazil glede izobrazbe), odgovornega za izvedbo javnega naročila (obrazec št. 7).

in

- odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- strokovna izobrazba in strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja, ki ga prevzema,

- vpisan v pristojne poklicne zbornice, kot pooblaščena oseba,

- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem objektu novogradnje objekta visoke gradnje v tlorisni neto površini 200 m2 z zunanjo ureditvijo v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV-ja.

Dokazilo: ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti odgovornega vodje del pri izvedbi posla, ki je predmet razpisa (obrazec št. 7/1).

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tč. 9 in predložili ustrezna dokazila

- Gospodarski subjekti morajo zagotavljati izpolnjevanje obveznosti v zvezi z varstvom pri delu (obrazec št. 5)

- Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko zahteva v roku, ki ni daljši od 8 (osem) dni originalne dokumente.

- Gospodarski subjekt mora navesti končno vrednost ponudbe v Evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. DDV mora biti prikazan posebej.

- Izvedena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije, potrjene s strani nadzornega organa naročnika in naročnika v skladu s 4. točko - NAČIN PLAČEVANJA Pogodbe o oddaji javnega naročila.

- Ponudnik mora predložiti:

14.1	Predložena bančna garancija za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici:

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe  v višini 15.000 € kot varščino, da bo pod pogoji iz tega razpisa sklenil pogodbo za izvajanje del.

Finančno zavarovanje mora veljati do izteka roka veljavnosti ponudbe (najmanj za čas 90 dni od odpiranja ponudb).

Dokazilo: ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano bančno garancijo za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (obrazec 9/1).

  - Podpisano izjavo banke ali izjavo zavarovalnice, o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (10 procentov) pogodbene vrednosti v trajanju najmanj 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Dokazilo: ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo (obrazec ni predpisan) ter izpolnjen v znanih vsebinah, podpisan in žigosan razpisni obrazec (obrazec št. 9/2).

  - Podpisano izjavo banke za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % (10 procentov) od vrednosti izvedenih del v trajanju 1 (en) dan dlje, kot je v pogodbi določen garancijski rok (obrazec št. 9/3 in izjava, ki ni predpisana).

Dokazilo: ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo (obrazec ni predpisan) ter izpolnjen v znanih vsebinah, podpisan in žigosan razpisni obrazec (obrazec št. 9/2).

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe :

- če gospodarski subjekt umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če gospodarski subjekt , ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ali

ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom oz.

- če ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom.

Izvajalec bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (10 procentov) pogodbene vrednosti v trajanju najmanj 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, sicer pogodba ne bo začela veljati, to pa bo pomenilo, da je odstopil od pogodbe.

V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici in razpisana dela oddal naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Po zaključku del bo moral izbrani izvajalec predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % (procentov) od vrednosti izvedenih del v trajanju 1 (en) dan dlje, kot je v pogodbi določen garancijski rok kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija ali zavarovanje in izjave morajo biti v originalu.

- Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

- V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 – »PONUDBA«, navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega izmed njih priložiti izpolnjeno prilogo »PODIZVAJALEC« s podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel, da bo sodeloval s podizvajalci mora ponudbi priložiti:

- Prilogo »PODIZVAJALEC«,

- Obrazec št. 3 – Izjava o osnovni sposobnosti in

- Pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu

za vsakega od podizvajalcev, ki ga bo navedel v svoji ponudbi.

- Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (soponudnikov), ki mora predložiti s strani gospodarskih subjektov podpisan pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt mora biti v delih, ki se nanašajo na plačila soponudnikov pripravljen na način, ki omogoča naročniku neposredna plačila soponudnikom.

V pravnem aktu mora biti tudi opredeljen nosilec posla (vodilni partner), ki bo zastopal skupino (dva ali več) subjektov neomejeno do naročnika in prevzel vso odgovornost za izvedbo posla, vključno z  izpolnitvijo zahtev o predložitvi garancij za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odgovornostjo v garancijski dobi.

Če bo ponudbo predložila skupina gospodarskih subjektov mora biti ponudbi priložen Obrazec št. 3 – Izjava o osnovni sposobnosti za vsakega od gospodarskih subjektov, ki bodo podpisali pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila.

- Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana čitljivo z neizbrisljivo pisavo in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s podpisom osebe, ki podpiše ponudbo.

- Ponudbe morajo biti veljavne najmanj še 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

- Gospodarski subjekt mora priložen vzorec pogodbe izpolniti in vsako stran požigosati ter podpisati.

- V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- Naročnik bo pred podpisom pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in resničnost navedenih podatkov in dokazil iz najugodnejše ponudbe.

- Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške.

- Ponudbe bo ocenjevala 3 članska strokovna komisija.

- Izbira ponudnika

Ponudnik, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje in bo ponudil NAJNIŽJO CENO po končanem postopku izbire najugodnejšega izvajalca, bo izbran za izvedbo razpisanih del.

Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno s 79. členom ZJN-2 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 3 (treh) delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika.

- Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ki je predmet tega javnega razpisa in smatra, da mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko vloži zahtevek za revizijo v skladu z 12. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07; ZRPJN-UPB5), pri čemer je dolžan ob vložitvi zahtevka vplačati takso na  račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS v skladu z 22. členom ZRPJN-UPB5. Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila. Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe.

- Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti.

- Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo  v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

# OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

obrazec 1

## PONUDBA:

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: (zakoniti zastopnik) |  |

| Predmet javnega naročila: | Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko |
| --- | --- |

| Kraj, kjer se bodo izvajala dela: | V naselju Veliko Ubeljsko |
| --- | --- |

| Objava naročila: | Objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012 |
| --- | --- |
| Številka ponudbe: |  |
| Datum ponudbe: |  |

| Razpisana dela |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupaj cena: |  | EUR |
| DDV 20 %: |  | EUR |
| Skupaj cena z DDV |  | EUR |

| Podizvajalci: (ustrezno obkrožite) | DA NE |
| --- | --- |
| Seznam podizvajalcev: (po potrebi dodaj vrstice) | 1. |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. |
|  | 5. |
|  | 6. |
|  | 7.. |
| Delež podizvajalcev: (v % od vseh ponujenih del) | % |
| Veljavnost ponudbe: (najmanj 90dni od datuma odpiranja ponudb) |  |

| Vodja del: |  |
| --- | --- |

| Rok za začetek del: (v skladu z navedbami v vzorcu pogodbe) |  |
| --- | --- |
| Rok za dokončanja del: (v skladu z navedbami v vzorcu pogodbe) |  |

| Plačilni roki: - (30. dan šteto od naslednjega dneva od uradnega prejema situacije) |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: |  |

PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA:

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | - Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko |
| Številka ponudbenega predračuna |  |
| Datum ponudbenega predračuna |  |

SKUPNA REKAPITULACIJA

| Zap. | Opis postavke | v € brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUŠITVENA DELA |  |
| 2 | GRADBENA DELA |  |
| 3 | OBRTNIŠKA DELA |  |
| 4 | ELEKTROINSTALACIJE |  |
| 5 | STROJNE INSTALACIJE |  |
| 6 | ZUNANJA UREDITEV |  |
| 7 | RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA |  |
| SKUPAJ brez DDV |  |  |
| POPUST ___% |  |  |
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |
| DDV 20 % |  |  |
| SKUPAJ z DDV |  |  |

Obvezne priloge: Ponudnik predloži kalkulativne elemente na podlagi katerih je izdelana ponudba.

- V kalkulativnih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s cenami v »PONUDBENEM PREDRAČUNU« ob upoštevanju ponudbenih popustov. V kolikor v kalkulativnih elementih cene vrednostno ne bodo usklajene s cenami v »PONUDBENEM PREDRAČUNU« ob upoštevanju ponudbenih popustov in ob upoštevanju gradbenih normativov in cen dobavljenega materiala, se pri obračunavanju morebitnih dodatnih del ne bodo uporabljali priloženi kalkulativni elementi, temveč naknadno izračunani kalkulativni elementi ob upoštevanju enotnih cen iz »PONUDBENEGA PREDRAČUNA« in ponudbenih popustov.

V kolikor nastopa s podizvajalci, mora za vsakega izmed njih priložiti izpolnjeno prilogo »PODIZVAJALEC« s podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

## Priloga ponudbe - PODIZVAJALEC

NAZIV PODIZVAJALCA:	_____________________________________________________

NASLOV PODIZVAJALCA:	_____________________________________________________

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:	_____________________________________________________

TELEFON:	_____________________________________________________

TELEFAKS:	_____________________________________________________

ELEKTRONSKA POŠTA:	_____________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA:	_____________________________________________________

ID ZA DDV:	_____________________________________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	_____________________________________________________

BANKA:	_____________________________________________________

ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA:	_____________________________________________________

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:	_____________________________________________________

_____________________________________________________

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA PODIZVAJALEC	__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(po potrebi dodaj vrstice ali količine prikaži v prilogi)

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA

PODIZVAJALEC	_______________________ EUR brez DDV

_______________________ EUR DDV

_______________________ EUR z DDV

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA		_____________________________________________________

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA		_____________________________________________________

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 2

## PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)* |  |
| Št. reg. vpisa |  |
| Osnovni kapital družbe |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik ponudbe)* |  |
| Kontaktna oseba / mobilni telefon |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| Elektronska pošta |  |
| TR računi podjetja/odprti pri: |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja | SI |

* ponudnik mora priložiti pooblastilo za osebe, ki niso kot poslovodni organi odgovorne za zastopanje ponudnika

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO!

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 3

# IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

I Z J A V A

Ponudnik/ soponudnik/ podizvajalec

naslov

ki ga zastopa njegov zakoniti zastopnik

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

(gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik)

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik nismo  bili  pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja;

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki  nismo bili  pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

- nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;

- nismo v stečajnem postopku;

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije;

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije;

- proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, niti nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, niti z našimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, niti nismo opustili poslovne dejavnosti, niti nismo v katerem koli podobnem položaju;

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;

- nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi nam bila lahko dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih smo informacije vedno zagotovili in pri tem nismo namerno podali zavajajočih razlag.

Obenem izjavljamo, da:

- naročnik lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«, na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju naročila, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, naročniku posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi,  kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

opomba: vpisati podatke vse zakonite zastopnike; vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je zakonitih zastopnikov več kot pet ponudnik obrazec kopira; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila)

ime in priimek zakonitega zastopnika: 	__________________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča	__________________________________________________

datum in kraj rojstva	__________________________________________________

občina rojstva	__________________________________________________

država rojstva	__________________________________________________

EMŠO	__________________________________________________

državljanstvo	__________________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo	__________________________________________________

funkcija pri ponudniku	__________________________________________________

namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«,

podpis	__________________________________________________

ime in priimek zakonitega zastopnika: 	__________________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča	__________________________________________________

datum in kraj rojstva	__________________________________________________

občina rojstva	__________________________________________________

država rojstva	__________________________________________________

EMŠO	__________________________________________________

državljanstvo	__________________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo	__________________________________________________

funkcija pri ponudniku	__________________________________________________

namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«,

podpis	__________________________________________________

ime in priimek zakonitega zastopnika: 	__________________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča	__________________________________________________

datum in kraj rojstva	__________________________________________________

občina rojstva	__________________________________________________

država rojstva	__________________________________________________

EMŠO	__________________________________________________

državljanstvo	__________________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo	__________________________________________________

funkcija pri ponudniku	__________________________________________________

namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«,

podpis	__________________________________________________

ime in priimek zakonitega zastopnika: 	__________________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča	__________________________________________________

datum in kraj rojstva	__________________________________________________

občina rojstva	__________________________________________________

država rojstva	__________________________________________________

EMŠO	__________________________________________________

državljanstvo	__________________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo	__________________________________________________

funkcija pri ponudniku	__________________________________________________

namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«,

podpis	__________________________________________________

ime in priimek zakonitega zastopnika: 	__________________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča	__________________________________________________

datum in kraj rojstva	__________________________________________________

občina rojstva	__________________________________________________

država rojstva	__________________________________________________

EMŠO	__________________________________________________

državljanstvo	__________________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo	__________________________________________________

funkcija pri ponudniku	__________________________________________________

namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«,

podpis	__________________________________________________

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 4

# IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV

I Z J A V A

Ponudnik/ soponudnik:

Naslov:

ki ga zastopa njegov zakoniti zastopnik:

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili podizvajalcem, zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu,

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v določenem roku, našo ponudbo izločil iz postopka izbire izvajalca,

- smo seznanjeni, da bo naročnik v primeru, da bo ugotovil, da nimamo plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev, ravnal kot to določa drugi odstavek 77. člena ZJN-2, ki določa, da če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena zakona.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 5

# IZJAVA O IZPONJEVANJU DRUGIH POGOJEV

I Z J A V A

Ponudnik:

Naslov:

ki ga zastopa njegov zakoniti zastopnik:

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in sicer (ustrezno obkrožite in izpolnite):

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________.

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona  __________________  ______________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka ____________________ izdano pri  ___________________________ dne  ___________.

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili  točke  B, izpolnite točko C.);

- v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa nismo  imeli  blokiranega transakcijskega računa;

- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- imamo zagotovljene zadostne kadrovske zmogljivosti za izvedbo razpisanih del;

- noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi,  kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«, na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012,

  - da so vsi podatki, navedeni v kandidaturi resnični,

  - da bomo glede na že sklenjene pogodbe v primeru, da bomo izbrani, sposobni v skladu s pogodbo izvajati razpisana dela,

  - da nismo podali zavajajočih podatkov glede izpolnjevanja obveznih pogojev za udeležbo,

  - da smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo,

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 6

# IZVEDENI SORODNI PROJEKTI

v zadnjih 5 letih, s priporočili naročnikov

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

## I Z J A V A

Izjavljamo, da smo bili v zadnjih petih letih izvajalec (izvajalec - nosilec del ali udeleženec pri skupnem nastopu izvajanja del ali nominirani podizvajalec v deležu najmanj 150.000 EUR brez DDV) pri izvedbi del in uspešno zaključili dela, ki so po naravi enakovredna razpisanim:

| Naziv objekta: | Naročnik | Trajanje izvedbe (od – do) | višina investicije brez DDV v € |
| --- | --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: POTRDILO (obrazec št. 6/1) – priporočila s strani naročnikov, ki morajo vsebovati vsaj iste podatke, kot so navedeni v zgornji tabeli. V kolikor potrdila ne bodo priložena ali bodo pomanjkljivo izpolnjena, se navedena investicija ne šteje.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 6/1

(naročnik del):

## P O T R D I L O

Izjavljamo, da je družba ________________________________________________________ s sedežem _____________________________________ v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke v celoti izvršila svoje pogodbene obveznosti, kot je bilo s pogodbo/naročilom določeno za:

| naziv/objekt |  |
| --- | --- |
| št. pogodbe/naročila z dne: |  |
| vrednost izvedenih del, ki so predmet tega »POTRDILA«) v € brez DDV |  |
| Izvedba del (obkrožite): | Izvajalec-nosilec del skupni nastop izvajalcev podizvajalec |
| trajanje izvedbe (od-do) |  |
| Ocena izvedbe (obkrožite) | zadovoljivo dobro odlično |
| Odgovorna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije | Ime in priimek: Telefon: Elektronski naslov: |

To potrdilo se daje izključno na zahtevo ponudnika kot referenca ponudnika za sodelovanje na javnem razpisu izvedbe javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«, objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 7

# KLJUČNI  KADRI, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

I Z J A V A

Izjavljamo, da bodo naslednji kadri odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti:

| Ime In priimek | Izobrazba | Delovno mesto | Delovne izkušnje | Izkušnje na sorodnih objektih |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(tabelo lahko po potrebi razširite z dodatnimi vrsticami)

Odgovorna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

Ime in priimek: ………………………….., Telefon: ……………….., Elektronski naslov: ………………………

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 7/1

(naročnik del):

## P O T R D I L O

Izjavljamo, da je bil odgovorni vodja del ……………………………………………… s strokovno izobrazbo ……………………….…, številka IZS ………….., v trajanju izvedbe del od ……………. do …………….. na objektu ……………..……………………………………………….……………………………………, ki je bil v celoti izveden v skladu z zahtevami iz pogodbe/naročila številka …………............. z dne ……………….., sklenjene med izvajalcem del …………………………….…………………………...........................……… in naročnikom ………………………….…………………………………………….. v vrednosti izvedenih del .………………… EUR brez DDV-ja.

Odgovorna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

Ime in priimek: ………………………….., Telefon: ……………….., Elektronski naslov: ………………………

To potrdilo se daje izključno na zahtevo ponudnika kot referenca ponudnika za sodelovanje na javnem razpisu izvedbe javnega naročila »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«, objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 8

# GARANCIJA za izvedena dela in vgrajene materiale

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

I Z J A V A

Izjavljamo, da dajemo garancijo za kakovost izvršenih del, ki se vpiše v pogodbo o oddaji javnega naročila za »Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko«.

Obseg garancije je naveden v preglednici:

| Dela: | zahtevana garancijska doba | garancijska doba, ki jo daje ponudnik* |
| --- | --- | --- |
| - gradbena dela | 3 leta | let |
| - obrtniška dela | 3 leta | let |
| - instalacijska dela | 3 leta | let |
| ostali materiali (obkrožite) | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |  |
| ostala vgrajena oprema (obkrožite) | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |  |

*potrebno je navesti roke enake ali daljše kot so zahtevani

Garancijska doba  za solidnost izvedbe je 10 let.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 9

# VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ

določene v skladu s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 25/2004 in 87/4)

- BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 						       (obrazec 9)

- IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (obrazec 9/1)

- IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (obrazec 9/2)

obrazec 9/1

## BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Garancija za resnost ponudbe je lahko v drugačni obliki, vendar mora vsebovati vse ključne podatke in ne sme bistveno odstopat od navedenega vzorca (vzorec se smiselno uporablja za kavcijsko zavarovanje).

VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke: ………………………………………………………….

Kraj in datum ………………………………

Upravičenec: Občina Postojna,  Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna

Garancija št. .....................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim objavljen na portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012, za izvedbo javnega naročila: Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko

za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije)......................................... je ponudnik ..................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 15.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če gospodarski subjekt umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če gospodarski subjekt , ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom oz.

- če ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil gospodarskim subjektom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega več zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali več primerov gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu s zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave  RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št………../……….

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ...............(90 dni od datuma predvidenega za odpiranje ponudb), ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

obrazec 9/2

IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Razpisanemu obrazcu, ki ga izpolnjenega v znanih vsebinah podpiše in žigosa banka ali zavarovalnica, priložite izjavo banke ali zavarovalnice, da vam bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, ki mora vsebovati vse ključne podatke iz navedenega vzorca (vzorec se smiselno uporablja tudi za kavcijsko zavarovanje).

VZOREC : BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke: ……………………………………………………………………………………….

Kraj in datum ………………………………

Upravičenec: Občina Postojna,  Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna

Garancija št. .....................

V skladu s pogodbo za izvedbo naročila Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko, številka …………….., z dne …………………, sklenjeno med Občino Postojna (upravičencem garancije) in izvajalcem ……………………………… ...............................................(naziv izvajalca) v vrednosti …………………... EUR, je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na:

Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko

v skupni vrednosti ....................................... EUR (z besedo .....…………………..........................................),

v roku določenem s citirano pogodbo, to je do ________________ in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. .........../......

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ............................... (najmanj 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila) Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

obrazec 9/3

IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Razpisanemu obrazcu, ki ga izpolnjenega v znanih vsebinah podpiše in žigosa banka ali zavarovalnica, priložite izjavo banke ali zavarovalnice, da vam bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, ki mora vsebovati vse ključne podatke iz navedenega vzorca (vzorec se smiselno uporablja tudi za kavcijsko zavarovanje).

VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: ……………………………………………………………………………………….

Kraj in datum ………………………………

Upravičenec: Občina Postojna,  Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna

Garancija št. .....................

V skladu s pogodbo za izvedbo naročila Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko, številka …………….., z dne …………………, sklenjeno med Občino Postojna (upravičencem garancije) in izvajalcem ……………………………… ...............................................(naziv izvajalca) v  vrednosti .............................EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in brezplačno dobavljati nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca)   plačali znesek ...............................EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. .........../........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 1 (en) dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bosta naročnik in izvajalec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjala, da se podaljša garancijski rok ali v primeru, da izvajalec ne bo uspel v garancijskem roku izpolniti pogodbenih obveznosti, vezanih na odpravo napak v garancijskem roku, se lahko izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije.

Banka

(žig in podpis)

obrazec 10

# VZOREC POGODBE  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:   OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan, Jernej Verbič (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 5883512

ID številka za DDV: SI13053973

In

izvajalec:______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________(v nadaljevanju: izvajalec)

Mat. št.:

ID številka za DDV:

skleneta naslednjo

### POGODBO  O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA št. …………

- PREDMET POGODBE

1.1.

Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje javno naročilo:

- Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko

- Količinski in vrednostni popis del je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel (obkrožite in navedite):

- sam

- delno sam skupaj z naslednjimi podizvajalci:

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

Za morebitne druge podizvajalce mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.

## Obvezna priloga pogodbe je »Priloga pogodbe - Pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu«, izpolnjena za vsakega navedenega posameznega podizvajalca  v skladu z zahtevami 7. in 8. odstavka 71. člena ZJN-2.)

1.2.

Dela iz prejšnje točke se bodo izvajala na osnovi:

- javnega razpisa (Objava na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012,

- razpisne dokumentacije,

- projektne dokumentacije,

- ponudbenega predračuna štev. …….… z dne ……….

1.3.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s situacijo na lokaciji tega javnega naročila, zahtevami investitorja ter projektno dokumentacijo in na navedeno nima pripomb.

1.4.

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naročnika potrjenega podrobnega plana dinamike napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), skupaj s potrjenim planom porabe finančnih sredstev, ki ga izdela izvajalec v skladu s ponudbenimi pogoji naročnika v roku 10 dni po podpisu pogodbe.

- ROK DOGRADITVE, DOBAVE IN VGRADNJE OPREME

2.1.

- Rok pričetka del je v 10-ih dni po uvedbi v delo.

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti najkasneje v 10-ih dneh po uvedbi v delo.

2.2.

Rok  dokončanja del po tej pogodbi je 10 mesecev po uvedbi v delo.

Rok dokončanja pomeni uspešno izveden prevzem del, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih ob prevzemu del in izročitev vse potrebne dokumentacije naročniku.

2.3.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša v primeru:

- naravnih dogodkov (požar, povodenj, potres, izjemno slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),

- vojne,

- ukrepov, določenih z akti pristojnih organov,

- pogojev za izvajanje del v zemlji ali vodi, ki niso bili predvideni s projektno dokumentacijo,

- razlogov, ki niso nastali po krivdi izvajalca

2.4.

Izvajalec mora takoj po nastanku razlogov iz prejšnje točke to pisno sporočiti naročniku in predlagati podaljšanje dokončanja del, kar se naročnik in izvajalec dogovorita pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

3.1.

Izvajalec bo opravil dela iz točke 1.1. te pogodbe za ceno:

…………………………….EUR brez DDV

- in z davkom na dodano vrednost po stopnji  20%

…………………………………….. EUR

(z  besedo: ………………………………………………..…………………………….…/100 EUR)

- Sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na proračunski postavki Občine Postojna, postavka številka 16065.

Pogodbeno ceno bo naročnik plačeval  30. dan, šteto od naslednjega dne po prejemu posamezne situacije oz. končne situacije, potrjene s strani nadzornega organa.

3.2.

- V ceno so vključeni vsi stroški izvajalca in njegovih podizvajalcev oz. partnerjev, potrebni za izvedbo naročila. V ceno iz prejšnje točke so vključeni celotni stroški za organizacijo gradbišča kot tudi vsi vzporedni stroški izvedbe tega javnega naročila.

3.3.

Enotne cene iz ponudbe so nespremenljive in določene kot skupaj dogovorjene cene, ki se ne spremenijo zaradi morebitnega povečanja cen na trgu ali kakršnih koli drugih vzrokov.

3.4.

Oddaja vseh morebitnih pozneje naročenih del vezanih na izvajanje del po tej pogodbi, je vezana na izvedbo postopkov javnega naročanja v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10 ter Uradni list EU, št. 317/07 in 314/09 - ZJN-2)  in sklenjenem aneksu k tej pogodbi.

Izvedbo in obračun poznejših del se določi z aneksom k pogodbi.

Obračun izvedenih del se izvrši po dejansko izvedenih količinah po potrjeni knjigi obračunskih izmer po ponudbenem predračunu.

- NAČIN PLAČEVANJA

4.1.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se vrednost del obračunava z mesečnimi začasnimi in končno situacijo,  plačuje pa se v skladu s 3.1. točko te pogodbe.

Naročnik bo potrjeni znesek za plačilo izvedenih del nakazal na račun izvajalca št.: ………………………………………

4.2.

Izvajalec del je dolžan začasne mesečne situacije dostaviti naročniku do 8. (osmega) v mesecu za pretekli mesec. Začasne mesečne situacije izvajalec izstavi na osnovi dejansko izvedenih del  v preteklem mesecu. Situacije se izstavljajo v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer po ponudbenem predračunu.

Nadzorni organ naročnika in naročnik sta dolžna izstavljeno situacijo potrditi v roku 15 dni po prejemu ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.

Potrjeno mesečno situacijo je naročnik dolžan plačati 30. dan, šteto od naslednjega dne po prejemu posamezne situacije oz. končne situacije, potrjene s strani nadzornega organa.

4.3.

- Če bo naročnik zamujal s plačili, ima izvajalec pravico do zakonitih zamudnih obresti.

4.4.

Končno situacijo bo izvajalec izstavil v 15 dneh po odpravi vseh napak oziroma pismenem prevzemu pogodbenih del iz tč. 1.1.. Nadzorni organ naročnika in naročnik sta dolžna izstavljeno situacijo potrditi v roku 15 dni po prejemu ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5.1.

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe tako, da mu bo:

- zapisniško predal gradbišče,

- izročil PZI projektno dokumentacijo v dveh izvodih in

- izročil PGD projektno dokumentacijo v enem izvodu in pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Če naročnik po svoji krivdi ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka te točke, ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi s predajo dokumentacije oziroma z uvedbo v posel.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6.1.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s predano projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.

6.2.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- izvesti pogodbeno delo strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu s projektno dokumentacijo, z vsemi veljavnimi zakoni in tehničnimi predpisi ter standardi in gradbenimi normativi;

- voditi z zakonom predpisano dokumentacijo, knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

- sodelovati s predstavnikom naročnika in mu posredovati potrebne podatke za izpolnitev obveznosti naročnika;

- izvršiti pogodbena dela v pogodbenem roku, določenem v skladu s terminskim planom;

- izdelati projekt ureditve gradbišča in ga dostaviti v potrditev naročniku najkasneje 10 dni po podpisu te pogodbe, na svoje stroške urediti gradbišče in ga opremiti za svoje potrebe. Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki in gradbiščno tablo so zajeti v ceno objekta in se v nobenem primeru ne plačajo posebej.

- pred pričetkom del predložiti naročniku terminski plan skupaj s planom porabe finančnih sredstev;

- pred začetkom del izdelati projekt izvajanja del in uporabe mehanizacije tako, da stanovalci sosednjih stavb ne bodo prekomerno moteni;

- zavarovati in predložiti naročniku dokazilo o zavarovanju pogodbenih del v času gradnje do primopredaje pogodbenih del za škodo in napake, za dogodke, ki pomenijo rizik izvajalca, predvsem pa izgubo ali poškodbo objektov, obratovalnih naprav in materiala, izgubo ali poškodbo opreme, poškodbe ali smrt delavcev -  če izvajalec pogodbenih del ne zavaruje, lahko to za račun izvajalca stori naročnik;

- zaščititi vsa dela v času gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami brez vpliva na kvaliteto del,

- izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

- z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti naročnika, da je pogodbena dela končal in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo, da bi lahko zaprosil za tehnični pregled;

- pridobiti in hraniti vso potrebno dokumentacijo, potrebno za prevzem opravljenih del, ne glede na to, ali se ta nanaša na dela, ki jih je izvedel sam, njegov podizvajalec ali drug izvajalec – za ateste, dokazila in izjave za dela, ki so bila opravljena pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi in jih bo pridobil izvajalec, bo morebitne stroške po računih plačal naročnik;

  - po končani gradnji na svoje stroške pospraviti gradbišče in ga očistiti, kar obsega čiščenje gradbišča, objektov in sosednjih zemljišč v in na katere je izvajalec posegal pri izvajanju del ter objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, umakniti iz gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali posegal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to opravi naročnik na izvajalčeve stroške;

- zagotoviti in skrbeti, da med izvajanjem del ne bo posegal in uporabljal zemljišč in objektov v lasti tretjih oseb in v primeru morebitnih posegov v na ta zemljišča in objekte prevzel vso odgovornost za svoja dejanja;

- zagotoviti in skrbeti za vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v skladu s predpisi o varstvu pri delu in protipožarni zaščiti;

- obvestiti vse inšpekcijske in druge pristojne organe o pričetku in dokončanju del pisno.

6.3.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na celotnem gradbišču izvajalca in podizvajalcev oz. partnerjev prevzema izvajalec sam. Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci oz partnerji, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.

Izvajalec je dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje in montaže opreme, da z njo ne bo povzročil škodo na sosednjih objektih in zemljiščih. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca. Stroški zapor in delnih zapor gradbišča ter stroški fizičnega zavarovanja gradbišča v celoti bremenijo izvajalca.

Škodo, ki jo povzročijo transporti na cestiščih in cestnih objektih, plača izvajalec.

Naročnik lahko na posameznih odsekih cest in na ostalem območju urejanja (stopnišča, pešpoti in drugo) omeji uporabo  gradbene mehanizacije, glede na kapacitete in največje dovoljene teže brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca del.

Izvajalec nosi v svoje breme vse vzporedne stroške transporta in deponiranja odvečnega materiala.

6.4.

Izvajalec bo v roku 10 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (10 procentov) pogodbene vrednosti kot garancijo za:

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del,

- pravočasno izvedbo del po posameznih letih v smislu določil te pogodbe,

- plačilo pogodbene kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve vmesnega (letnega) in končnega pogodbenega roka,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del.

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo najmanj 30 dni po pogodbeno dogovorjenem dokončanju pogodbenih del ter možnostjo podaljšanja skladno z 9. členom Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 25/04).

Bančno garancijo lahko naročnik unovči na polno vrednost v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naročnik lahko unovči polno vrednost bančne garancije za kvalitetno izvedo pogodbenih del samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku.

6.5.

Obvezna sestavina te pogodbe je »Priloga pogodbe - Pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu«, izpolnjena za vsakega posameznega podizvajalca v skladu z zahtevami 7. in 8. odstavka 71. člena ZJN-2.

V skladu z ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, zato mora izvajalec svoji situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih predhodno potrdi.

V primeru zamenjave podizvajalca, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

6.6.

V primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov, izvajalec, ki je nosilec posla (vodilni partner) prevzema vse pravice dolžnosti in obveznosti do naročnika. Naročnik ne prevzema nobenih finančnih in drugih obveznosti do ostalih gospodarskih subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila na podlagi sklenjenega pravnega akta (sporazuma ali pogodbe) o skupni izvedbi javnega naročila.

7. 	POGODBENE KAZNI IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI

7.1.

Če je izvajalec v zamudi pri izpolnitvi obveznosti v rokih določenih v točki 2.2. te pogodbe, je naročnik upravičen za vsak dan zamude zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,2 procenta od celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen lahko skupaj znaša največ 10 procentov od celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pri določanju pogodbenih kazni posebnih gradbenih uzanc ne uporablja.

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo del, mora v roku 15 dni po izteku pogodbenega roka podaljšati veljavnost bančne garancije (ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (10 procentov) pogodbene vrednosti.

Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročnika. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje plačati vso škodo zmanjšano za pogodbeno kazen, ki bi naročniku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov na strani izvajalca.

7.2.

Če se izvajalec ne drži pogodbenih rokov, ima naročnik pravico:

- zahtevati izpolnitev pogodbe v naknadno postavljenem razumnem roku;

- zahtevati odškodnino zaradi nastale zamude izpolnitve;

- odstopiti od pogodbe in dela oddati drugemu izvajalcu, morebitno razliko v ceni pa zaračunati bivšemu izvajalcu in zahtevati povračilo vseh stroškov in škode ter zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen in odškodnino po tej pogodbi za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor novi izvajalec ne bi mogel dokončati prevzetih del v roku, ki je določen s to pogodbo.

  - PREVZEM POGODBENIH DEL

8.1.

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o prevzemu del, sta naročnik in izvajalec dolžna v roku 15 dni opraviti prevzem izvršenih del.

Ob prevzemu pogodbenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se morajo odpraviti v določenem roku.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvršena dela in izvrši prevzem ter pristopi h končnemu obračunu.

8.2.

Če izvajalec ne odpravi napak v določenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

- Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti bančne garancije, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

  - GARANCIJSKI ROK

9.1.

Izvajalec jamči, da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezal zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte.

Izvajalec jamči, da bodo pri gradnji uporabili samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode in postopke.

9.2.

- Izvajalec jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehnično brezhibne.

Če bo tehnični pregled o dograditvi objekta pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila.

9.3.

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvršenih del in sicer:

| Dela: | zahtevana garancijska doba | garancijska doba, ki jo daje ponudnik |
| --- | --- | --- |
| - gradbena dela | 3 leta | let |
| - obrtniška dela | 3 leta | let |
| - instalacijska dela | 3 leta | let |
| - ostali materiali (obkrožite) | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |  |
| - ostala vgrajena oprema (obkrožite) | - veljajo garancijske dobe proizvajalcev iz garancijskih listov |  |

Garancija za solidnost izvedbe je 10 let.

Garancijski rok teče od prevzema pogodbenih del.

9.4.

V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo določil  naročnik, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca.

Za vgrajene dele, naprave in opremo je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijske liste z navodili za uporabo.

9.5.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa takoj. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 30 dni po izstavitvi končne situacije predložiti naročniku bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v trajanju 1 (en) dan dlje od trajanja garancijskega roka  v skupni vrednosti 10 % (10 procentov) od vrednosti izvedenih del, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v določenem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Brez predložene garancije iz drugega odstavka te točke prevzem del ni opravljen.

  - POGODBENI PREDSTAVNIKI IN NADZOR

10.1.

- Predstavnik naročnika po tej pogodbi je: Robert Ozbič

Pooblaščeni predstavniki nadzora so:

- Pooblaščeni nadzorni organ naročnika, ki je pooblaščen, da kot  vodja nadzora zastopa naročnike v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi (vodja nadzora) je:  …………………………………

Predstavniki nadzora kot naročnikovi predstavniki nadzorujejo izvajanje pogodbenih del in opravljajo strokovni nadzor v skladu z Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS št. 102/04) ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov - ZGO -1B (Uradni list RS št. 126/07), kot tudi urejajo vsa druga vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe.

Predstavniki nadzora zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, niso pa pooblaščeni za odločanje o dodatnih delih ali spremembah izvedbe brez soglasja naročnika.

10.2.

- Izvajalec določa za svojega predstavnika: ………………..

- odgovornega vodjo del: ……………………

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

  - ODSTOP OD POGODBE

11.1.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi v roku 15 dni od uvedbe v delo ne prične z delom,

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

  - REŠEVANJE SPOROV

12.1.

Morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma strank ne pride, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

  - OSTALA DOLOČILA

13.1.

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011- sklep US in 43/2011) ter s protikorupcijsko klavzulo, ki se glasi:

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, obljubi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična«

13.2.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

Pogodbeni stranki soglašata, da za urejanje razmerij med njima pri izvajanju del po tej pogodbi poleg ponudbe izvajalca št. ……………. z dne ………….. uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami) in posebne gradbene uzance, če s pogodbo ni drugače določeno.

13.3.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.

13.4.

- Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Datum:………………………..                                         Datum:…………………………...

Štev.:………………………….                                         Štev.:…………………………….

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| OBČINA POSTOJNA |  |  |
| župan |  |  |
| Jernej Verbič …………………………………. |  | ………………………………… |

Podpis pripravljavca pogodbe:

Robert Ozbič

Pravna služba:

Boštjan Udovič

## Priloga pogodbe - Pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu

| Izvajalec: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

in

| Podizvajalec: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

P O O B L A Š Č A TA

naročnika, da na podlagi sklenjene pogodbe o oddaji javnega naročila Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko, ki je bilo na Portalu javni naročil RS objavljeno RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012, izvaja neposredna plačila podizvajalcu v skladu z določbami 7. in 8. odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11 ter Uradni list EU, št. 317/07 in 314/09) za ………………………………………………(**), in sicer za izvedbo dela javnega naročila Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko v skupni vrednosti ……………. EUR.

OPOMBE:

(**) vrsta del, nabav blaga ali storitev (ponudnik po potrebi priloži popis del kot prilogo pooblastilu)

| Kraj in datum: |  | Kraj in datum: |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika izvajalca: |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

obrazec 11

# POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

OPOMBA: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb

| Številka: |  |
| --- | --- |
| Datum in kraj: |  |
| POOBLASTITELJ: |  |
|  | (ime in sedež ponudnika) |
| ki ga zastopa : |  |
| POOBLAŠČENEC: |  |
|  | (ime in priimek) |
|  | (razmerje do ponudnika) |

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:

- zastopati  ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb ter

- podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb po javnem razpisu za Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko, objavljenem na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 12

# IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN IN DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |

IZJAVLJAMO,

- da v primeru, da v popisih del »PONUDBENEGA PREDRAČUNA« niso izpolnjene vse postavke ali so izpolnjene z vrednostjo 0,00, je izvedba del iz teh postavk upoštevana v ostalih postavkah oz. kompletni ponudbi in za izvedbo teh del v potrebni količini za izvedbo del po tem razpisu ne bomo v nobenem primeru zahtevali dodatnega plačila,

- da dovoljujemo naročniku, v fazi ocenjevanja ponudb za javno naročilo Poslovilni objekt in razširitev pokopališča Veliko Ubeljsko, popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak, ki bi nastale zaradi osnovnih računskih operacij, npr. napačnih seštevkov ali zmnožkov.

V kolikor bo naša ponudba po računski kontroli izbrana kot najugodnejša, oz. bo dosegla največ točk zahtevamo, da nas naročnik z ugotovljenimi napakami podrobno seznani.

| Kraj in datum | Žig | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |
|  |  | Podpis: |

obrazec 13

# PONUDBENI PREDRAČUN

V PRILOGI!

OPOMBA:

  - PONUDNIK MORA PRILOŽITI PONUDBENI PREDRAČUN – IZPOLNJENE POPISE DEL V FORMATU EXCEL na CD-ju IN V PAPIRNATI OBLIKI!

»ne odpiraj – PONUDBA:

POSLOVILNI OBJEKT IN RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA VELIKO UBELJSKO«

Objava na Portalu javnih naročil RS dne 4.7.2012,Objava št. JN7196/2012

OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska cesta 4

6230 POSTOJNA

Ponudnik:

Telefon: ( )