# OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska 4, 6230 POSTOJNA

 05/72 80 700 05/72 80 780

e.mail: obcina@postojna.si

Številka: 430-16/2006-

Datum:   17.1.2006

# R A Z P I S N A     D O K U M E N T A C I J A

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

MALE VREDNOSTI

Revizija projektov v smislu racionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme pri

izgradnji telovadnice A. Globočnika v Postojni«

# VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za izbiro izvajalca za oddajo naročila male vrednosti:

Revizija projektov v smislu razcionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme pri izgradnji telovadnice A. Globočnika v Postojni

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Obrazec ponudbe z navedbami zahtevane ponudbene dokumentacije

- Vzorec pogodbe

# 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani.

Pred vami je razpisna dokumentacija za oddajo naročila storitev male vrednosti:

Revizija projektov v smislu racionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme pri izgradnji telovadnice A. Globočnika v Postojni

## A. PODATKI O NAROČNIKU Firma in sedež: OBČINA POSTAJNA, Ljubljanska 4, 6230 Postojna Tel..: 05 / 72 80 700 Fax.: 05 / 72 80 780 e-pošta: obcina@postojna.si Zakoniti zastopnik: Jernej Verbič, župan

B. PODATKI O PONUDNIKU (izpolni ponudnik) Firma oz. naziv ponudnika: ________________________________________________________________________ Naslov:__________________________________________________________________

## C. PODATKI O STORITVAH NA KATERE SE NANAŠA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet naročila je izvedba storitev: Revizija projektov v smislu racionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme pri izgradnji telovadnice A. Globočnika v Postojni #### PODATKI O INVESTICIJI, KI BO PREDMET STROKOVNEGA NADZORA ##### PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE (po podatkih DIIPa): 322.031.000,00 SIT brez DDV-a, pri čemer je struktura: Gradbeno obrtniška dela (rušitvena dela, zunanja ureditev, objekt) 199.217.370,00 SIT Strojne instalacije, naprave in napeljave (rušitvena dela, zunanja ureditev, objekt) 50.352.090,00 SIT Elektro instalacije, naprave in napeljave (rušitvena dela, zunanja ureditev, objekt) 37.101.540,00 SIT Športna oprema (objekt) 35.360.000,00 SIT Pri čemer znašajo gradbena dela skupaj z rušitvenimi deli v neto vrednosti 101.560.820 SIT, obrtniška 97.656.550 SIT neto. PODATKI O INVESTICIJI, KI BO PREDMET REVIZIJE PROJEKTOV V SMISLU RAZCIONALIZACIJE IZVEDBE INVESTICIJE: Skupna površina: 1.700 m2 (skupaj s prostori knjižnice). Predmet razpisa ni revizija dokumentacije PGD kot jo zahteva ZGO-1A. #### PODATKI O VSEBINI JAVNEGA NAROČILA Investitor namerava zgoraj navedeno javno naročilo izvesti v skladu z Načrtom razvojnih programov Občine Postojna za obdobje 2006-2009 in na podlagi Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2006.

Razpisna dokumentacija naj bi pripomogla k pripravi popolne ponudbe in odpravila možnost nepopolnih vlog.

Iz postopka izbire bodo izločeni tisti ponudniki, ki za naročnika v preteklih letih naročenih del niso izvajali v pogodbeno dogovorjenih rokih in kvaliteti iz razlogov, ki niso na strani naročnika.

Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti ter predložiti vse zahtevane priloge. Tako opremljena ponudba se v skladu z Zakonom o javnih naročilih šteje za popolno ponudbo.

Naročnik, Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, vas vljudno vabi k oddaji ponudbe.

Rok za oddajo ponudbe je 23.1.2006,  do 10.00 ure na Občino Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 POSTOJNA,  vložišče. Ponudbe se oddajo  v zaprti kuverti s pripisom » ne odpiraj, ponudba revizije projektov v smislu racionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme pri izgradnji telovadnice A. Globočnika v Postojni«

S spoštovanjem.

V Postojni, 17.1.2006

Jernej Verbič

ŽUPAN

2. PONUDBA  S PONUDBENO DOKUMENTACIJO IN PRILOGAMI

- PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Številka računa |  |
| Telefon |  |
| Telefaks E -pošta |  |
| Mobitel oz. GSM |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe |  |

- PONUDBENA CENA

Vrednost razpisanih storitev strokovnega nadzora znaša: ________________________________________________________________________________ Potrebno je navesti vrednost z DDV-jem. Vrednost v % ______________________ Vrednost razpisanih storitev recenzije: ________________________________________________________________________________ Potrebno je navesti vrednost z DDV-jem. SKUPAJ z DDV ________________________________________________________________________________

- ROK PRIČETKA IN DOKONČANJA STORITEV

Ponudnik je dolžan pričeti takoj po projemu projektne dokumentacije, recenzirati jo v roku 5 (pet) delovnih dni.

Predvidoma dokončanje izvajalskih del je november 2006, obračuni januar 2007.

4. PLAČILNI ROKI

Najkrajši plačilni rok znaša 30 dni od dneva prejetega računa za opravljeno storitev. Računi se izstavljajo sukcesivno po pregledih in potrditvah začasnih in končne situacije. Izvajalec pa lahko ponudi tudi ugodnejše plačilne roke.

Plačilni rok znaša __________dni .

5.    STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Vpisati ali priložiti seznam oseb odgovornih za nadzor, z navedbo njihove izobrazbe in sicer: A.Pooblaščeni predstavnik, ki bo pooblaščen, da bo zastopal izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tem naročilu: ______________________________________________________________________. B.Vodilni nadzornik za izvajanje strokovnega nadzora nad GOI deli bo: __________________________________________________________________________

Iz postopka izbire bodo izločeni tisti ponudniki, ki za naročnika v preteklih letih naročenih del niso izvajali v pogodbeno dogovorjenih rokih in kvaliteti iz razlogov, ki niso na strani naročnika.

6. DODATEK – NEOBVEZNO

K ponudbi prilagamo še naslednjo dokumentacijo:

9. IZJAVA PONUDNIKA

## Pod materialno in kazensko odgovornostjo

### IZJAVLJAMO

- Da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih storitev;

- Da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- Da ne bomo imeli do razpisovalca predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če naša ponudba ne bo izbrana kot ekonomsko najugodnejša;

- Da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in nezavajajoči;

- Da nam zakonske osnove ne prepovedujejo sklenitve pogodbe z naročnikom;

- Da smo plačilno sposobni, naše poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, naše poslovanje ni ustavljeno s sodno ali katerokoli drugo določbo;

- Da se v celoti strinjamo z razpisnimi pogoji naročnika, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih storitev ter da pod navedenimi pogoji in v skladu z našo ponudbo  pristopamo k izvedbi razpisanih storitev v kolikor bo naša ponudba izbrana kot ekonomsko najugodnejša.

Naročniku oz. od njega pooblaščenim osebam dovoljujemo, da preveri resničnost naših navedb pri pristojnih organih. V primeru, da se naše izjave izkažejo za neresnične, lahko naročnik kadarkoli prekine izvajanje pogodbe v naše breme, zavedamo pa se tudi kazenske odgovornosti v takem primeru.

Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

S podpisom te ponudbe jamčimo, da so vsi podatki in priložene izjave resnični oziroma verodostojni.

V____________________dne__________________	____________________________

(podpis in žig ponudnika)

# 10. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV iz 42. člena ZJN

PONUDNIK

-------------------------

-------------------------

-------------------------

Štev.:

Datum:

NAROČNIK

OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna

# IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV iz 42. člena ZJN

PREDMET NAROČILA: Revizija projektov v smislu racionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme pri izgradnji telovadnice A. Globočnika v Postojni

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| Zap. št. | POGOJI | Ustreza | Ustreza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti | DA | NE |
| 2. | Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno | DA | NE |
| 3. | Izjavljamo, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja nismo bili pravnomočno obsojeni | DA | NE |
| 4. | da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar oz.njegov družinski član, v skladu z 2.členom Zakona o preprečevanju korupcije. | DA | NE |

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se za le-te v postopku izvajanja naročila ugotovilo, da niso resnične.

Žig in podpis ponudnika:

..........................................

3. VZOREC POGODBE

(potrebno je izpolniti, parafirati vsako stran in pogodbo podpisati)

Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan Jernej Verbič

( v nadaljevanju:naročnik )

in

izvajalec: ___________________________________________________________________

ki ga zastopa____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

# POGODBO

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot  najugodnejši ponudnik na podlagi določil Zakona o javnih naročilih (Ur.list RS št. 39/00) in Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti.

S to pogodbo naročnik naroča in izvajalec prevzema storitve

revizije projektov v smislu racionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme pri izgradnji telovadnice A. Globočnika v Postojni

2.člen

Revizija projeka obsega recenzijo projektne dokumentacije v smislu razcionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme. Storitve strokovnega nadzora po tej pogodbi obsegajo nadzor nad izvedbo:

- Gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Nadzor se izvaja v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov in podzakonskih aktov.

3.člen

Revizija projekta obsega recenzijo projektne dokumentacije v smislu razcionalizacije izvedbe investicije in strokovni nadzor nad GOI deli in vgradnjo opreme.

Storitve strokovnega nadzora po tej pogodbi obsegajo:

- Nadzor nad kvaliteto izvedenih del;

- Nadzor nad uporabo predpisov, standardov, normativov in norm kvalitete;

- Nadzor nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, ki se vgrajujejo po kvaliteti in količini;

- Nadzor nad uporabo predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo po pooblaščeni organizaciji in kvaliteti vgrajenih materialov;

- stran 1 od 4 -

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST –

- Nadzor ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje;

- Nadzor nad spoštovanjem dogovorjenih rokov izgradnje;

- Sodelovanje z naročnikom pri določitvi  dokončnega obsega del in odpravi pomanjkljivosti v popisih na podlagi katerih so bile pridobljene ponudbe za izvedbo gradnje in sicer pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.

Poleg navedenih storitev iz prejšnjega odstavka so storitve, ki so predmet te pogodbe še:

- priprava poročila recenzije in pregled poročila o odpravi napak s strani projektanta,

- Pregled in potrjevanje začasnih situacij;

- Pregled in obračun končne situacije in priprava dokumentacije za izvedbo končnega obračuna del;

- Sodelovanje pri prevzemu objekta, tehničnem pregledu in izročitvi objekta naročniku;

- Stalno sodelovanje z naročnikom ter obveščanje naročnika o poteku del, o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med gradnjo, usklajevanje aktivnosti ob gradnji objekta ter organizacija sestankov s projektanti in izvajalci del na podlagi potreb.

4.člen

Izvajalec se obvezuje z deli pričeti takoj po projemu projektne dokumentacije, recenzirati jo v roku 5 (pet) delovnih dni. Strokovni nadzor pa pričiti izvajati z uvedbo izvajalca v delo - začetku izgradnje  in jih izvajati do konca uspešne primopredaje  objekta.

5.člen

Cena storitev strokovnega nadzora po tej pogodbi znaša:

_____________________________________________________________________

V ceni je vključen DDV v višini  20 % .

6.člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške izvajalca za storitve po tej pogodbi, ki jih narekujejo

-veljavna regulativa s področja graditve objektov

-veljavni predpisi, standardi in pravila stroke

-projektna dokumentacija, OLN,

-gradbeno dovoljenje.

7.člen

Naročnik bo izvajalcu plačeval pogodbene storitve sukcesivno na osnovi izstavljenih računov.

Računi se izstavijo po potrditvah začasnih situacij in končnega pregleda in obračuna.

Naročnik se obvezuje plačati račun izvajalca v _______dneh po prejemu računa. V primeru zamude plačil se naročnik obveže izvajalcu plačati zakonite zamudne obresti.

V primeru, da se naročnik ne strinja z izstavljenim računom, bo v pogodbenem roku _____ dni plačal nesporni znesek, sporni znesek pa v roku 30 dni od sklenitve  dogovora o določitvi nespornega zneska.

- stran 2 od 4 -

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST -

8.člen

Izvajalec se obvezuje, da bo :

-prevzete naloge opravil strokovno , vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke

-aktivno sodeloval z naročnikom

-upošteval naročnikove zahteve,

-izvrševal pogodbene storitve gospodarno in v korist naročnika

-storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni po tej pogodbi dogovorjeni roki

-po dogovoru z naročnikom opravil  morebitne dopolnitve in spremembe v obsegu storitev, če je sporazumno ugotovljeno, da je izvajalec pomanjkljivo opravil prevzete storitve

-naročnika sproti obveščal o tekoči problematiki  in  nastalih problemih, ki bi utegnili vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti

-varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij.

9.člen

Naročnik se obvezuje, da bo :

-v dogovorjenih rokih nudil izvajalcu dokumentacijo, ki je  potrebna za prevzeti obseg storitev

-sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo

-tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev prevzetih storitev.

10.člen

Za spremembe dogovorjenega obsega storitev ali za spremembe dogovorjenih rešitev in postopkov , ki jih predlaga izvajalec, mora dati naročnik pisno soglasje.

Izvajalec je pri nadzoru dolžan upoštevati podpisano pogodbo o izvedbi gradbenih del, gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo.

11.člen

Za potrditev kakršnekoli spremembe pri izvedbi del , ki bi pomenila povečanje ali zmanjšanje stroškov investicije, mora izvajalec pridobiti predhodno soglasje naročnika, razen v primeru zmanjšanja stroškov, ki so pogojeni z racionalnejšo izvedbo in ne pomenijo odstopanja od funkcionalnosti objekta in kvalitete vgrajenih materialov ali opravljenih storitev.

12.člen

Naročnik za svojega predstavnika določa .......................................... ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.

A.Izvajalec določa za svojega pooblaščenega  predstavnika, ki je pooblaščen, da kot  vodja nadzora zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi:

__________________________________________________.

B. 	Vodilni nadzornik: _______________________________

strokovni nadzornik GO del: _______________________

strokovni naddzornik nad strojnimi instalacijami, napeljavami in opremo:____________________

strokovni naddzornik nad elektro instalacijami, napeljavami in opremo:_______________________

nadzornik nad opremo: _________________________________________

13.člen

Izvajalec brez soglasja naročnika ne more zamenjati pooblaščenih nadzornih organov, ki so določeni v tej pogodbi.

- stran 3 od 4 -

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST -

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti to pogodbo v primeru, da izvajalec zamenja strokovne nadzornike ali pooblaščenega predstavnika izvajalca. V takem primeru izvajalcu ne pripada odškodnina, naročniku pa je dolžan izročiti vso dokumentacijo povezano z izvajanjem storitev po tej pogodbi in zaključiti nadzor na dan prekinitve pogodbe ter naročniku pripraviti končno poročilo.

Izvajalec je dolžan zamenjati pooblaščeni nadzorni organ v primeru, da naročnik ugotovi, da le-ta ne zastopa naročnikovih interesov oz. v primeru, da s svojimi ravnanji povzroča naročniku posredno ali neposredno škodo.

14.člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

15.člen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali urediti vse medsebojne spore sporazumno, če v tem pogledu ne uspeta, je za spore, ki izvirajo iz te pogodbe , pristojno Okrožno sodišče.

16.člen

Ta pogodba je sklenjena in podpisana v štirih izvodih, od katerih  prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

V……………………., dne…………….                       V  ……………………………….., dne

Štev.:                                                                               Štev.

Naročnik:						Izvajalec:

OBČINA POSTOJNA

ŽUPAN

Jernej Verbič

………………………………………….		………………………………………

- stran 4 od 4 -

- TA POGODBA PREDSTAVLJA POSLOVNO TAJNOST -