OBRAZLOŽITEV NAČRTA

RAZVOJNIH PROGRAMOV

ZA OBDOBJE 2004 – 2007

| Zap. št. načrta razvojnih programov | Opis vsebine |  |
| --- | --- | --- |
| I. PROSTORSKO NAČRTOVANJE |  |  |
| - Prostorski planski akti Občine Postojna (dokončanje) |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je priprava in sprejem Sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov Občine Postojna. Dokončanje naloge je predvideno v letu 2004. V naslednjih letih se predvideva priprava in sprejem Strategije prostorskega razvoja Občine Postojna in Prostorskega reda Občine Postojna, ki glede na ZUreP-1 predstavljajo poglavitno obveznost občine predvsem v naslednjih treh letih na tem področju. |  |
| - Digitalizacija prostorskih planskih aktov občine Postojna |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi digitalizacija prostorskih planskih aktov občine Postojna, ki bo usklajena z Digitalnim zemljiškim katastrom in Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/2003). V naslednjih letih je predvideno dopolnjevanje prostorskih planskih aktov občine Postojna glede na sprejete spremembe in dopolnitve ter digitalizacija ostalih prostorskih aktov Občine Postojna. Za investicijo se predvideva sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo v višini 50% vrednosti. |  |
| - Urbanistična zasnova mesta Postojna (strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja občine Postojna) |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi preveritev veljavne urbanistične zasnove mesta Postojna glede na obstoječe stanje in nove prostorsko razvojne usmeritve občine Postojna. Cilj preveritve je: - določitev prostorskih rezerv in problematičnih prostorskih ureditev v območju UZ, - morebitno novo definiranje območja, - izdelava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja občine Postojna. Predvsem v naslednjih dveh letih je predvidena izdelava še vseh ostalih potrebnih strokovnih podlag za pripravo in sprejem Strategije prostorskega razvoja Občine Postojna in Prostorskega reda Občine Postojna. |  |
| - Ureditveni načrt Predjama (dokončanje) |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi priprava in sprejem UN Predjama. Naloga je prenesena iz preteklega leta v leto 2004, v katerem se predvideva dokončanje postopka. |  |
| - Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Titova cesta (dokončanje) |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi priprava in sprejem UN Titova cesta. Naloga je prenesena iz preteklih let v leto 2004, v katerem se predvideva dokončanje postopka. Potrebna je predhodna dopolnitev prostorskih planskih aktov občine Postojna zaradi možnosti spremembe namenske rabe površin iz zelenih površin v območje stanovanj in javne infrastrukture ali območje mešane rabe in ponovna preveritev načrtovane razmestitve dejavnosti in objektov na ureditvenem območju UN Titova cesta. |  |
| - Ureditveni načrt Majlont (dokončanje) |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi priprava in sprejem UN Majlont. Naloga je prenesena iz preteklih let v naslednja leta. Glede na predloge in pripombe z javne razgrnitve in javne obravnave je potrebna ponovna preveritev načrtovane razmestitve dejavnosti in objektov na ureditvenem območju UN Majlont (predvsem obseg novogradenj) ter izbor izdelovalca za nadaljevanje postopka sprejema akta, saj so bila v pogodbi z izdelovalko vključena le dela vključno z javno razgrnitvijo. Nadaljevanje in dokončanje postopka smo planirali v letu 2005, zato v letu 2004 ni predvidenih sredstev. |  |
| - Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ovčje staje (dokončanje) |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi priprava in sprejem sprememb in dopolnitev ZN Ovčje staje. Naloga je prenesena iz preteklih let v leto 2004, v katerem se predvideva dokončanje postopka. Potrebna je tudi sočasna sprememba in dopolnitev prostorskih planskih aktov občine Postojna zaradi spremembe namenske rabe površin in izdelava programske zasnove za ZN. |  |
| - Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev |  |  |
|  | Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja so tudi načrtovane spremembe PUP-a za celotno območje občine Postojna. Naloga je prenesena iz preteklih let v leto 2004 in je posledica spremembe prostorskih planskih aktov občine Postojna. V letu 2007 se predvideva izdelava in usklajevanje novih dokumentov na tem področju. |  |
| - Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Obrtno-industrijska cona Prestranek |  |  |
|  | - Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi priprava in sprejem Sprememb in dopolnitev ZN Obrtno-industrijska cona Prestranek. Naloga je prenesena iz preteklih let v naslednja leta. - Nadaljevanje in dokončanje postopka smo planirali v letu 2005, zato v letu 2004 ni predvidenih sredstev. |  |
| - Občinski lokacijski načrti (Veliki otok, Kazarje) |  |  |
|  | - Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi priprava in sprejem OLN Veliki Otok in OLN Kazarje. Nalogi sta preneseni iz leta 2003 v leto 2004, v katerem se predvideva dokončanje postopka. |  |
| - Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Center |  |  |
|  | - Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi preveritev načrtovane razmestitve dejavnosti in objektov v ureditvenem območju UN Center ter določitev prostorske ureditve, ki bo ustrezala tako varovalnim kot prostorsko razvojnim potrebam občine Postojna. Naloga se bo izvedla v letu 2004. |  |
| - Nepredvidena dela (uskladitev posameznih PIA z novimi prostorskimi planskimi akti občine Postojna) |  |  |
|  | - Razvojni program prostorskega načrtovanja vsebuje tudi uskladitve posameznih PIA z novimi prostorskimi planskimi akti občine Postojna. Naloga je prenesena iz preteklih let v leto 2004. V naslednjih letih se predvideva izdelava in usklajevanje novih dokumentov na tem področju. |  |
| - Dokumentacija za Center za ravnanje z odpadki Orehovška Brda. |  |  |
|  | - Razvojni program prostorskega načrtovanja vsebuje tudi zaključek izdelave projektne dokumentacije za Center za ravnanje z odpadki Orehovška Brda. |  |
| - Projektna dokumentacija za kanalizacijo in ČN |  |  |
|  | - Razvojni program prostorskega načrtovanja vsebuje tudi izdelavo projektne dokumentacije opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo (kanalizacija, ČN) glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |  |
| - Projektna dokumentacija – pločnik Jamska cesta |  |  |
|  | - Razvojni program prostorskega načrtovanja vsebuje tudi izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika od centra Postojne do Postojnske jame in sicer v letu 2004. |  |
| - Projektna dokumentacija za ureditev kolesarskih poti |  |  |
|  | - Razvojni program prostorskega načrtovanja vsebuje tudi izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih poti. Naloga se bo izvajala v več fazah glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |  |
| II. STAVBNA ZEMLJIŠČA |  |  |
| - Parcelacije, meritve, cenitve |  |  |
|  | - Razvojni program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči vključuje parcelacije, meritve in cenitve za potrebe Občine Postojna. |  |
| - Nakup stavbnih zemljišč |  |  |
|  | Razvojni program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči predvideva v letu 2004 nakup zemljišč, ki so potrebna za realizacijo CRO Orehovška Brda ter za poslovilni objekt pri Fari. |  |
| - Načrti gradbenih parcel |  |  |
|  | Razvojni program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči vključuje tudi izdelavo načrtov gradbenih parcel, ki so potrebni za izvedbo parcelacije z uveljavitvijo ZGO-1. |  |
| III. KOM. OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ |  |  |
| - Komunalna oprema v ZN Goričica |  |  |
|  | Razvojni program komunalnega opremljanja v ureditvenem območju ZN Goričica predvideva v letu 2004 izvedbo 1. faze komunalnega opremljanja JZ dela ureditvenega območja ZN Goričica, ki bo omogočila osnovno komunalno infrastrukturo strankam, ki so že poravnale komunalni prispevek. V naslednjih letih načrtujemo nadaljevanje programa z zaključkom del v letu 2006. To investicijo sofinancira Kovod v višini 8 Mio SIT. |  |
| - Komunalna oprema v ZN Poljane |  |  |
|  | Razvojni program komunalnega opremljanja v ureditvenem območju ZN Poljane predvideva v letu 2004 nadaljevanje komunalnega opremljanja ureditvenega območja ZN Poljane. V naslednjih letih načrtujemo nadaljevanje programa z zaključkom del v letu 2006. |  |
| - Komunalno opremljanje obrtnih con (OLN Veliki Otok in Kazarje) |  |  |
|  | Razvojni program komunalnega opremljanja obrtnih con predvideva v letu 2004 predvsem izvedbo pripravljalnih del za komunalno opremljanje ureditvenega območja obrtne cone OLN Veliki Otok in Kazarje.. V naslednjih letih načrtujemo nadaljevanje programa s komunalnim opremljanjem ostalih obrtnih con. |  |
| - Ekološki otoki |  |  |
|  | Razvojni program vzpostavitve ekoloških otokov na območju celotne občine Postojna predvideva v letu 2004 izdelavo projektne dokumentacije za postavitev ekoloških otokov in tudi njihovo izvedbo. V naslednjih letih načrtujemo nadaljevanje opremljanja območja z ekološkimi otoki. To investicijo sofinancira koncesionar. |  |
| IV. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |  |  |
| 1. Okolje in prostor- Energetska bilanca in strategija razvoja |  |  |
|  | Eden osnovnih in pomembnih dolgoročnih programov razvoja občine je tudi ustrezna strategija razvoja na področju energetike. V ta namen je občina Postojna v letu 2002 sklenila posebno pogodbo s podjetjem Ispo d.o.o. iz Ljubljane, po kateri je že v izdelavi projekt »Energetska zasnova občine Postojna«. V tem projektu gre za sočasno planiranje tega področja razvoja dveh občin (Postojna in Pivka). Projektant sodeluje s podjetjem Energetika iz Ljubljane, s katerim je občina Postojna že pred časom dorekla osnovne parametre prej navedenega projekta. S tem projektom se bo občina Postojna lahko prijavljala na bodoče republiške razpise, kjer pričakujemo glede na vsebino programa SAFIRE LP sofinanciranje projekta v višini 50% vrednosti |  |
| 2. Ceste |  |  |
|  | Poleg rednega vzdrževanja uličnega sistema, lokalnih cest in JP bo nujno izvesti nekatere celovite preplastitve dotrajanega zgornjega ustroja ulic in poti ter sanacijo zgornjega ustroja pri vgradnji posameznih infrastruktur v ulični sistem. Predvideni posegi so v glavnem dogovorjeni z ostalimi sofinancerji in usklajeni z njihovimi letnimi programi. |  |
| 3. Komunalna energetika |  |  |
|  | Po dogovoru iz leta 2003 bo občina nadaljevala v sodelovanju z vzdrževalcem sistema javne razsvetljave sanacijo teh naprav v centralnih površinah mesta Postojna. Poleg tega naj bi po posebnem projektu (izdelan bo v januarju 2004) bila izvedena nova ureditev JR na relaciji od križišča pri LIV-u do Zaloga in sicer po principu sofinanciranja v razmerju 50 : 50. Istočasno naj bi se na tej relaciji uredila tudi kolesarska steza in pločnik z ustrezno ločnico proti vozišču državne ceste. V ostalih naseljih se bo dograjeval sistem JR skladno s programi dela KS |  |
| 4. Okolje in prostor – pokopališča |  |  |
|  | V letu 2003 se je zaključila izgradnjaI.faze grobnega polja E na pokopališču Postojna. V naslednjih letih naj bi bila pripravljena projektna dokumentacija za hortikulturno ureditev pokopališča, zaključek II.faze prej navedenega grobnega polja in pričetek izgradnje I.faze naslednjega grobnega polja. Poslovilni objekt z infrastrukturo pri Fari – v letu 2004 se bo pripravila projektna dokumentacij, odkupila zemljiščaa in pridobilo gradbeno dovoljenje. Ker to pokopališče pokriva območje treh KS (Hrenovice, Hruševje in Hrašče) pričakujemo, da bo poleg proračunskih sredstev v teh KS izveden tudi samoprispevek, ki bo omogočil izvedbo projekta do končne faze. Pri ostalih treh pokopališčih gre za dokončanje že začetih adaptacijskih del in delno tudi za razširitev obstoječega poslovilnega objekta. Tudi v teh primerih bo nujno sofinanciranje KS, v primeru Planine pa bo celo sofinanciranje občine Logatec. |  |
| V. KOMUNALNA HIDROTEHNIKA IN RAVNANJE Z ODPADKI |  |  |
| 1. Vodovodi |  |  |
|  | Planirani posegi (od 1.1. do 1.7.) predstavljajo v celoti sanacijo oz. zamenjavo dotrajanih cevovodov z novimi, ki so v skladu s programom obnove vodovodov JP Kovod d.o.o. Postojna. Pri postavkah 1.8. in 1.9. pa gre za določeno dograditev sistema, predvsem to velja za območja naselij Hruševje, Sajevče in Rakulik, ki sicer imajo zgrajeno napajalno omrežje, nimajo pa zagotovljenega zadostnega dotoka pitne vode, kar narekuje tudi novogradnjo novega rezervoarja pri naselju Hruševje s povezovalnim cevovodom do ostalih dveh naselij. |  |
| 2. Izgradnja kanalizacije |  |  |
|  | Rekonstrukcija CČN Postojna se bo izvajala skladno s sprejetim programom in projektno dokumentacijo. Investicijo vodi JP Kovod d.o.o. Poleg sredstev tega podjetja bo za to investicijo porabljena večina sredstev vodne takse. V primeru, da bo dokončno speljan upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, bo sekundarna kanalizacija v Stari vasi izvedena glede na terminsko planiranja vlaganja. Ureditev kanalizacije na Notranjski ulici in ulici Pod kolodvorom sodita v prioriteto zaradi dejstva, da se odplake odvajajo v podtalnico, kar je nedopustno in je zato to investicijo nujno dokončati. Vilharjeva ulica ima zgrajen sistem grezničnega deponiranja odplak in nekontroliran izpust v podtalje. Taka ureditev ne ustreza sanitarnim predpisom zato je nujno izvesti sanacijo sistema s končno priključitvijo na CČN Postojna. Zgrajen mora biti ločeni sistem kanalizacije. Za naselje Hruševje z gravitacijsko pripadajočim naseljem Slavinje je izdelan PZI nove ČN in izgradnjo ločenega kanalizacijskega omrežja. V letu 2003 se je pričela izgradnja ČN, nadaljevalo se bo z izgradnjo kanalizacije po predlaganem terminskem planu financiranja. Za naselje Prestranek z gravit. območjem ter naselja Bukovje, Predjama in Studeno je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za ČN in ločeni sistem kanalizacije in glede na dogovorjeno prioriteto v letu 2005 pričeti s samo izvedbo |  |
| 3. Ravnanje z odpadki |  |  |
|  | Občina Postojna je na podlagi razpisa za sofinanciranje pripravljalnih del za izvedbene dele RR programov za leti 2002 in 2003 (Ur.list RS št. 23/02) pridobila določena sredstva za financiranje projekta »Tehnična dokumentacija za regijsko odlagališče odpadkov Orehovška brda v občini Postojna« in v ta namen že pridobila najugodnejšega ponudnika za izdelavo omenjene dokumentacije. V tem primeru gre za prioritetno nalogo, ki je dokaj zahtevna in obsežna. Projekt sofinancirajo tudi sosednje občine oz. občine, ki tvorijo t.i. statistično regijo. V prihodnjih letih bo nujno zagotoviti lojalnost teh občin, kar bi omogočilo dejanski pričetek del pri novogradnji regijskega odlagališča odpadkov. Vzporedno z navedenimi aktivnostmi, se zaključujejo gradbena dela na Zbirnem centru v Postojni. Z Občino Pivka je sklenjen poseben sporazum o sofinanciranju tega centra, ki bo v glavnem izvedeno iz t.i. takse za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov. Ta sporazum določa, da bodo analogno letošnjemu dogovoru v letu 2004 sredstva namenjena ureditvi ZC v občini Pivka. Sanacija divjih odlagališč je stalna obveza predvsem zaradi »osveščenosti« uporabnikov prostora občine Postojna, za kar bodo uporabljena tudi določena sredstva iz KS. |  |
| VI. DRUŽBENA INFRASTRUKTURA |  |  |
| 1. Predšolska vzgoja |  |  |
| - Vrtec Postojna |  |  |
|  | Objekt, v katerem poteka dejavnost Vrtca Postojna, je nujno potreben prenove, ki naj bi se izvajala postopoma. Sredstva so namenjena obnovi stavbe vključujoč izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo del. Pri planiranju sredstev za leto 2004 je upoštevana ocena stroškov za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |  |
| - Investicijsko vzdrževanje |  |  |
|  |  | Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja in zamenjave dotrajane opreme oz. dokupa nove v Vrtcu Postojna in v enoti vrtca , ki deluje pod okriljem Osnovne šole Prestranek. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |
| 2. Šolstvo |  |  |
| - 2.1, 2.2 OŠ Antona Globočnika Postojna |  |  |
|  |  | Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in začetku obnovitvenih del oz. gradnje prizidka k OŠ Antona Globočnika Postojna (telovadnica oz. vadbeni prostor za športne aktivnosti, šolska knjižnica, prostor za starše in prostor za tehnično osebje).Obnova bo potekala po posameznih fazah skladno z načrti. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |
| - 2.4 OŠ Miroslava Vilharja Postojna |  |  |
|  |  | - Sredstva za letošnje leto so predvidena za dokončno plačilo izvedene investicije, plačilo opreme za prenovljen prizidek za potrebe devetletnega osnovnošolskega program in izvedbo del skladno z inšpekcijskimi odločbami. - Za OŠ Miroslava Vilharja Postojna – OPP se skladno s finančnim načrtom za leto 2004 redstva v tej postavki namenja ureditvi dohoda za invalide do stavbe, v kateri se izvaja dejavnost oddelkov otrok s posebnimi potrebami. |
| - 2.5 OŠ Prestranek |  |  |
|  |  | Sredstva so namenjena plačilu nabave opreme za prizidek, ki je bil odprt v letu 2003 in za ureditev varnostne razsvetljave skladno z odločbami pristojne inšpekcije. |
| 2.6 Ureditveni načrti |  |  |
|  |  | Sredstva so namenjena izdelavi ureditvenih načrtov za osnovne šole in druge javne zavode. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |
| 2.7 Glasbena šola Postojna |  |  |
|  |  | Obnovitev fasade na objektu, tekoče vzdrževanje in zamenjava oz. nakup opreme – nabava klavirja za potrebe Glasbene šole Postojna. |
| 2.8 Ljudska univerza Postojna, Višješolsko središče Postojna |  |  |
|  |  | Obnova stavbe na Ljubljanski c. 2 v Postojni za potrebe Ljudske univerze in Višješolskega središča skladno s finančnim načrtom. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |
| 2.9 Investicijsko vzdrževanje |  |  |
|  |  | Sredstva so namenjena kritju stroškov za tekoče vzdrževanje in zamenjavo dotrajane opreme oz. dokup nove. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |
| 3. Kultura |  |  |
| 3.1 Kulturni dom Postojna |  |  |
|  |  | Tekoče vzdrževanje, materialni stroški, nadaljevanje ureditve prostorov in dopolnitev opreme. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |
| 3.2 Kulturni domovi v KS |  |  |
|  |  | Sofinanciranje nadaljnje obnove kulturnih domov po posameznih krajevnih skupnostih, delno kritje stroškov tekočega vzdrževanja in materialnih stroškov. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |
| 3.3 Knjižnica Bena Zupančiča Postojna |  |  |
|  |  | Razvojni program vsebuje izdelavo projektne dokumentacije za ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti Knjižnice Bena Zupančiča Postojna. Naloga se bo izvajala v več fazah glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. Vrednost del bo znana po pridobitvi projektno investicijske dokumentacije. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |
| 3.4 Notranjski muzej Postojna |  |  |
|  |  | Razvojni program predvideva izdelavo projektne dokumentacije in ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti Notranjskega muzeja Postojna.. Naloga se bo izvajala v več fazah glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. Vrednost del bo znana po pridobitvi projektno investicijske dokumentacije |
| 3.5 Mladinski center Postojna |  |  |
|  |  | Sofinanciranje investicijskih oz. tekočih vzdrževalnih del in nabave opreme. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih.. |
| 4. Sociala |  |  |
| 4.1 Dom upokojencev Postojna |  |  |
|  |  | Sofinanciranje izgradnje dnevnega centra in večnamenske dvorane pri Domu upokojencev Postojna v okviru novogradnje varovanih stanovanj. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih.. |
| 4.2 TALITA KUM zavod Postojna |  |  |
|  |  | Sofinanciranje investicije in investicijskega oz tekočega vzdrževanja v zavodu in nabave opreme. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |
| 4.3 Bivalna skupnost |  |  |
|  |  | Sofinanciranje ureditve prostorov bivalne skupnosti v Postojna. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |
| 5. Zdravstvo |  |  |
| 5.1 Zdravstveni dom dr. F. Ambrožiča Postojna |  |  |
|  |  | Preureditev prostorov laboratorija in prehospitalne enote v Zdravstvenem domu dr. Franc Ambrožič Postojna vključujoč izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo del, sofinanciranje nabave reanimacijskega vozila in sofinanciranje nakupa opreme. Naloga se bo izvajala v več fazah glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |
| 5.2 Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna |  |  |
|  |  | Sofinanciranje nabave opreme. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih |
| 6. Izgradnja in obnova športnih objektov |  |  |
| 6.1 Telovadnice, igrišča |  |  |
|  |  | Sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč v naseljih. Sredstva se bodo zagotavljala glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih.. |
| 6.2 Športni park Postojna |  |  |
|  |  | - Investicijsko vzdrževanje in obnova atletske steze Športnega parka Postojna. Naloga se bo izvajala v več fazah glede na sprejete naloge v posameznih proračunskih obdobjih. |
| - VII. OSTALO |  |  |
| 1.1. Ureditev poslovnih prostorov |  |  |
|  |  | - V sodelovanju z Upravno enoto Postojna nameravamo v prihodnjih letih urediti upravno stavbo občine. Med prednostne naloge spada ureditev stavbe, ki bo dostopna za invalide (leto 2004). Do leta 2007 predvidevamo ureditev pisarniških prostorov zaposlenih (zamenjava dotrajane opreme in pohištva,tekoča vzdrževalna dela…) |
| 2.1. Geoinformacijski sistem občine |  |  |
|  |  | - Med nalogami razvojnega programa prostorskega načrtovanja je tudi vzpostavitev geografskega informacijskega sistema občine Postojna, ki bo usklajen z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje. Predvidena naloga v naslednjih letih je nujno dopolnjevanje in nadgrajevanje sistema |
| 3. Nakup in obnova računalniške in programske opreme |  |  |
| 3.1 E-občina |  |  |
|  |  | V letu 2004 bi po vzpostavitvi pisarniškega poslovanje pristopili k vzpostavitvi sistema za elektronsko obveščanje občana o postopkih, vezanih nanj preko e-pošte in SMS . V letu 2005 - 2007 bi občanom omogočili elektronsko vlaganje vlog in napovedi ter elektronsko plačevanje upravnih taks preko interneta.Predvideno je tudi elektronsko posredovanje odločb. Dostop do teh storitve bi bil uporabnikom omogočen preko interneta od doma ali preko informacijskega terminala. Razvoj e-občine bo v vsem obdobju potekal v skladu s Strategijo uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (e-občina), ki jo je izdelalo Ministrstvo za informacijsko družbo, Skupnostjo občin Slovenije in aplikativnimi rešitvami, ki jih bo ponujalo tržišče aplikativne programske opreme. |
| 3.2. Uvedba standarda kakovosti v občinsko upravo |  |  |
|  |  | Kakovost v storitveni organizaciji pomeni, da je storitev oblikovana in izvedena tako, da se v optimalni meri odziva na potrebe strank/odjemalcev in poglavitnih udeleženih strani Kakovost upravnega dela pa vendarle razumemo kot celotni zbir pokazateljev, ki se ne kaže le skozi ne/zadovoljstvo strank/odjemalcev/državljanov, kot bi morda kdo poenostavljeno razmišljal, ampak tudi skozi izpolnjevanje zastavljenih ciljev, ekonomičnost poslovanja, zadovoljstvo zaposlenih, statistiko instančnega odločanja, ugotovitve različnih oblik nadzora idr. Dodatno je treba upoštevati omejitvene dejavnike uvajanja kakovosti v upravi, zlasti regulacijo in proračunsko financiranje. Pojem kakovosti se vklaplja tudi v normativne akte, kot so Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami (Uradni list RS, št. 22/01) idr. Večina projektov kakovosti v sklopu prenove delovanja slovenske javne uprave pa se izvaja kot nadgradnja normativne osnove, bodisi po načelu “od zgoraj navzdol” (npr. standardiziran nabor minimalnih dobrih praks v uredbi o načinu poslovanja s strankami, metodologija za analizo stanja po resorjih, konference o kakovosti in prenosu dobrih praks), bodisi “od spodaj navzgor” (certifikati ISO, vključevanje v delo združenja za kakovost pri GZS idr.). Evropski model Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (Common Assessment Framework - CAF) pa je standard, ki ga Ministrstvo za notranje zadeve, po zakonu pristojno za razvoj javne uprave, priporoča kot strateško smernico od pomladi leta 2002. Med cilji spodbujanja kakovosti v slovenski upravi je treba izpostaviti zlasti: - nadgradnja klasičnih načel zakonitosti, strokovnosti in samostojnosti z načeli novega javnega mendžmenta, zlasti usmeritev k odjemalcem; - upoštevanje vseh dimenzij uspešnosti (doseganje zastavljenih ciljev, učinkovitost in gospodarnost, prožnost); - povečanje zadovoljstva odjemalcev/državljanov in drugih udeleženih strani, posebej vidik zaposlenih; - večja transparentnost in javna odgovornost, primerljivost; - od kakovosti kot izpolnitve zahtev in pričakovanj do odličnosti kot njihovega preseganja. Zviševanja ravni kakovosti se lotevamo postopno, saj je kakovost nedvomno proces. Ker so med vzvodi sprememb učinkoviti predvsem standardi in priznanja, je toliko bolj smiselno, da se čimprej sistematično usmeri k doseganju ključnih ciljev sodobne uprave, torej k zakonitosti, uspešnosti in učinkovitosti, javnosti, dostopnosti idr., prek izbranega univerzalnega modela. |
| 3.3 Nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme |  |  |
|  |  | Posnetek stanja informacijske opremljenosti na Občini Postojna v oktobru 2003 je pokazal, da je stanje na tem področju kritično.Računalniška oprema obsega le zastarele delovne postaje in namizne tiskalnike. Prevzeto računalniško omrežje davčne uprave iz 2. nadstropja je bilo razširjeno v 1. nadstropje in deloma v pritličje. Programska oprema je skromna – v Oddelku za proračun in gospodarstvo uporabljajo še DOS programe, ki so med seboj nepovezani. Potreben je večkraten vnos podatkov in veliko ročnega dela za pridobitev podatkov o stanju proračuna. Na Oddelku za družbene dejavnosti uporabljajo programa za izračun Plačila za vrtec in izplačevanje zdravstvenega zavarovanja občanov. Na Oddelku za okolje in prostor uporabljajo DOS program za vpogled v podatke zemljiškega katastra. Ti podatki so zastareli, saj jih obnavljajo le enkrat na dve leti.V Uradu župana uporabljajo le zastarelo verzijo pisarniškega poslovanja, ki pa ni razširjen med vse zaposlene.Vpisuje se le prispela pošta, sledljivosti stanja posamezne zadeve ni. Večina dela se vodi ročno,saj ni skupnih evidenc. Vsi delavci nimajo delovnih postaj. Na delovnih postajah uporabljajo tudi paket MS Office.Poleg tega je vsa programska oprema, ki se uporablja večinoma brez licenc. V novembru 2003 smo nabavili 14 novih delovnih postaj. Pričeli smo z aktivnostmi za postavitev strežniškega sistema, najemom oz. nakupom aplikacije za vodenje pisarniškega poslovanja in javnih naročil ter aplikacije namenjene računovodski službi. V letu 2004 predvidevamo nakup 15 novih delovnih postaj, prenosnika za potrebe občinske uprave, dveh mrežnih tiskalnikov (manjšanji stroški tiskanja kot pri namiznih tiskalnikih), dveh digitalnih fotoaparatov (za potrebe redarske službe in komunalne inšpekcije), razširitev računalniškega omrežja v pritličju poslovne stavbe (sprejemna pisarna), klimatizacijo sistemskega prostora v 2. nadstropju. Nujen je nakup oz. najem aplikativne programske opreme za vodenje in izračun nadomestila za taksne predme (oglasni panoji), za potrebe redarske službe, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč. Potrebna je vzpostavitev direktnega dostopa do centralnega registra prebivalstva, centralne baze zemljiškega katastra in drugih podatkovnih baz na nivoju države. Med nujne naloge spadat tudi vzpostavitev portala Občine Postojna. V letu 2005 predvidevamo nakup 23 prenosnikov za svetnike občinskega sveta. Gradivo za seje bi svetnikom pošiljali preko e-pošte in seje občinskega sveta bi postale e-seje. Za boljše obveščanje občanov bi v pritličju postavili informacijski terminal, preko katerega bi lahko občani dostopali do osnovnih informacij. V letu 2006 predvidevamo vzdrževanje obstoječih aplikacij, omrežja in morebitne potrebne zamenjave strojne opreme. V letu 2007 predvidevamo vzdrževanje obstoječih aplikacij, omrežja in morebitne potrebne zamenjave strojne opreme. V vseh letih so stalni stroški izobraževanje zaposlenih, vzdrževanje programske opreme in prilagajanje le-te zakonskim spremembam ter licenčnina (MicroSoft). |
| 4. Zaščita in reševanje |  |  |
|  |  | Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje civilne zaščite kar pomeni usposabljanje ekip, nadomestila plač delodajalcem za čas vpoklica med delovnim časom, obleka in obutev za pripadnike civilne zaščite. V tej postavki so zajeta tudi sredstva namenjena sofinanciranju osnovne zaščitne opreme v posameznih gasilskih društvih na območju občine Postojna (obvezna lokalna javna služba). V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS št.: 22/99) morajo te službe za nemoteno delovanje do leta 2009 pridobiti opremo (osnovna zaščitna sredstva, vozila, tehnično opremo, vzdrževanje objektov), ki je predpisana in tipizirana s strani gasilske zveze Slovenije. Sofinanciranje programa investicij za to področje do leta 2009 je tudi zakonska obveza lokalne skupnosti. |