Razpisna dokumentacija za izvedbo postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva

Javni partner: 	Občina  POSTOJNA

Predmet javno-zasebnega

partnerstva: 	Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini POSTOJNA

Odprti postopek

št. 430-77/2008

Kazalo:

1.	Splošni del	3

1.1.	Povabilo k oddaji vloge	3

1.2.	Opredelitev pojmov	3

1.3.	Namen projekta javno-zasebnega partnerstva	4

1.4.	Pravna podlaga za javno-zasebno partnerstvo	5

1.5.	Tehnične zahteve, ki se nanašajo na projekt javno-zasebnega partnerstva	6

1.6.	Postopek izbire zasebnega partnerja	6

1.7.	Financiranje in lastništvo posamičnih delov omrežja	7

1.8.	Vložek občine Postojna v projekt javno-zasebnega partnerstva	8

1.9.	Sodelovanje zasebnega partnerja pri pridobivanju sredstev strukturne politike Evropske unije	8

1.10.	Variantne vloge	9

1.11.	Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije in prilog	9

1.12.	Oddaja vlog	9

1.13.	Spreminjanje in dopolnjevanje oddanih vlog	9

1.14.	Odpiranje vlog	9

1.15.	Veljavnost vloge	10

1.16.	Merila za izbor zasebnega partnerja	10

1.17.	Rok za izvedbo projekta	12

1.18.	Izbira zasebnega partnerja in izgradnja omrežja	13

1.19.	Obveznosti zasebnega partnerja v povezavi s črpanjem in porabo sredstev strukturne politike Evropske unije	13

1.20.	Finančna zavarovanja	13

1.21.	Pravna sredstva	14

2.	Pogoji za sodelovanje v postopku in dokazila o izpolnjevanju pogojev	15

3.	Izdelava vloge	18

3.1.	Splošno	18

3.2	Dokumenti, ki jih mora zainteresirani zasebni partner priložiti vlogi	19

# Splošni del

## Povabilo k oddaji vloge

Javni partner, Občina Postojna (v nadaljevanju: občina) vabi vse zainteresirane zasebne subjekte, da skladno z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS pod št. JN  7989/2008, z dne 19.9.2008 ter v skladu s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami oddajo vlogo za sodelovanje pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini POSTOJNA« (v nadaljevanju: projekt javno-zasebnega partnerstva).

## Opredelitev pojmov

Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: omrežje) je  komunikacijsko omrežje, ki končnemu uporabniku ponuja možnost širokopasovnih storitev in do katerega imajo vsi operaterji možnost dostopa pod enakimi pogoji.

Odprtost omrežja elektronskih komunikacij pomeni, da imajo vsi operaterji in ponudniki storitev elektronskih komunikacij omogočen vstop v to omrežje in da lahko preko njega ponudijo svoje storitve vsem končnim uporabnikom tega omrežja. Pri tem morajo biti zagotovljeni za vse enaki pogoji, v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah.

Območje bele lise je območje, kjer:

- Potencialni uporabniki nimajo možnosti dostopa do omrežja ter posledično s tem storitev, ki jih nudi omrežje, ker omrežje še ni zgrajeno;

- Potencialni novi uporabniki omrežja, poleg obstoječih, nimajo možnosti dostopa do omrežja, ker omrežje tehnično ne omogoča priključitve novih uporabnikov na omrežje;

- Zaradi različnih razlogov (zahtevnost terena, redka poselitev ipd.) ni ekonomskega interesa za izgradnjo širokopasovnega omrežja ter ponujanje storitev, ki jih je mogoče ponujati na podlagi tega omrežja. Nobeden od ponudnikov, ki ponujajo storitve izgradnje, upravljanja ter vzdrževanja omrežij širokopasovnih elektronskih komunikacij, zaradi teh razlogov ne načrtuje izgradnje omrežja širokopasovnih elektronskih komunikacij na teh območjih.

Območja belih lis so razvidna iz spletnih strani Ministrstva za gospodarstvo.

Območje, kjer ni ekonomskega interesa za izgradnjo, upravljanje oz. vzdrževanje omrežja je območje, kjer se v naslednjih 24 mesecih s strani operaterjev elektronskih komunikacij ne načrtuje izgradnja širokopasovnega omrežja, ki bi omogočila povezovanje končnih uporabnikov s hitrostjo vsaj 1 Mb/s po končnem uporabniku in je z analizo poslovnega modela možno dokazati, da takega omrežja ni mogoče zgraditi in upravljati brez ustvarjanja izgube iz poslovanja. Na tem območju ni pokritosti s širokopasovnimi priključki, novi uporabniki omrežja nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju nekateri obstoječi posamezniki že imajo širokopasovni priključek. Nihče od operaterjev nima v načrtu gradnje širokopasovnega omrežja na komercialni osnovi, s katerim bi zadovoljil potrebe in pričakovanja lokalne skupnosti, da ocena vseh stroškov na pričakovanega končnega uporabnika presega cene, ki jih je s tem omrežjem možno doseči na trgu. Pri tem se šteje, da je na trgu možno doseči ceno, ki dosega vsaj 80% povprečne maloprodajne cene, pod katero večji ponudniki storitev v Sloveniji ponujajo širokopasovni dostop s primerljivo hitrostjo.

Sredstva strukturne politike Evropske unije so sredstva, namenjena sofinanciranju izgradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežij. Za pridobitev teh sredstev se lahko prijavi lokalna skupnost ali tudi več lokalnih skupnosti skupaj. Gre za sredstva, ki jih bo Ministrstvo za gospodarstvo podelilo na podlagi naslednjega javnega razpisa: »JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba«; »Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«.  Tako pridobljena sredstva je dopustno uporabiti zgolj za sofinanciranje izgradnje omrežja na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja.

Postopek izbire zasebnega partnerja je transparenten postopek izbire gospodarskega subjekta, ki bo z lokalno skupnostjo sodeloval pri izpeljavi projekta, in je lahko izpeljan za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, ali za oddajo javnega naročila v delu, v katerem se bo izgradnja omrežja financirala z javnimi sredstvi (ESRR).

Projekt javno-zasebnega partnerstva prestavlja izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja na celotnem območju lokalne skupnosti z vlaganjem tako javnih kot zasebnih sredstev v javnem interesu. Občina ima status javnega partnerja, zasebni subjekt oz. imenovan tudi investitor (gospodarska družba, s.p. ipd.) pa status zasebnega partnerja.

Aktivna oprema je za potrebe teh navodil definirana kot oprema, ki je potrebna za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih delov omrežja, za potrebe povezovanja do hrbteničnega omrežja oziroma do operaterjev in za svoje delovanje potrebuje električno napajanje. Terminalna oprema ter druga aktivna oprema, ki se inštalira pri končnih uporabnikih omrežja, se ne upošteva v deležu zasebnega partnerja pri določitvi lastninskih deležev na omrežju.

## Namen projekta javno-zasebnega partnerstva

Namen projekta javno-zasebnega partnerstva je:

- z izbiro zasebnega partnerja zagotoviti in pospešiti gradnjo omrežja na območjih, kjer za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje  omrežja obstaja komercialni interes;

- z ustreznim načinom financiranja oz. sofinanciranja zagotoviti izgradnjo omrežja na območjih v občini, kjer za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja ni ekonomskega interesa ter potencialnim uporabnikom na takšnih območjih omogočiti dostop do omrežja in s tem storitev omrežja.

Cilj občine je, da bo zasebni partner na tistih delih belih lis, kjer obstaja komercialni interes za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja, izvajal te aktivnosti samostojno, v skladu z lastno poslovno politiko. Občina na teh območjih z zasebnim partnerjem sodeluje tako, da mu, z namenom opravljanja zgoraj navedene dejavnosti, podeli služnostne pravice na zemljiščih, ki so v lasti občine, dostop ter uporabo infrastrukture (tj. uporabo cevi ipd.), ki je v lasti občine ter z njim sodeluje na ostalih področjih na način, opredeljen v tej razpisni dokumentaciji ter v drugih predpisih, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo.

Za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja na tistih delih belih lis, kjer za takšne aktivnosti ni komercialnega interesa, namerava občina pridobiti sredstva strukturne politike Evropske unije. Na teh območjih bo občina s tako pridobljenimi sredstvi sofinancirala izgradnjo omrežja največ do 85 % celotne vrednosti investicije (tj. izgradnje omrežja na območjih belih lis, kjer ni komercialnega interesa za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja). Preostali del izgradnje omrežja na tem območju sofinancira zasebni partner.

Občina bo za investicijo uporabila izključno pridobljena sredstva strukturne politike Evropske unije. Lastnih sredstev tj. sredstev, ki niso sredstva strukturne politike Evropske unije, občina za sofinanciranje projekta javno-zasebnega partnerstva na območju, kjer ni ekonomskega interesa za izgradnjo, upravljanje oz. vzdrževanje omrežja, ne bo zagotovila.  Razliko med sredstvi strukturne politike Evropske unije ter vrednostjo investicije izgradnje omrežja na območju, kjer ni ekonomskega interesa za omrežje, mora zagotoviti zasebni partner.

Zasebni partner bo izgradil, upravljal in vzdrževal omrežje na območju celotne občine ter zainteresiranim operaterjem omogočal dostop do omrežja. Zainteresirani subjekti bodo storitve, ki jih je mogoče zagotavljati preko omrežja, tržili.

Zasebni partner bo subjektom, ki bodo končnim uporabnikom zagotavljali dostop do omrežja, za takšen dostop zaračunaval ustrezno nadomestilo. V primeru, če bo zasebni partner s trženjem dela omrežja ustvarjal izgubo, mora to izgubo kriti iz lastnih virov. Občina zasebnemu partnerju v nobenem primeru ne bo povrnila izgube.

## Pravna podlaga za javno-zasebno partnerstvo

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov oz. aktov:

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list št. 127/2006, v nadaljevanju: ZJZP):

- Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 32/1993, št. 30/1998 in št. 127/2006);

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list št. 128/2006);

- Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur.l. RS, št. 32/2007)

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavanje investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06).

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva (Ur.l. RS, št. 56/2007)

- Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo (Ur.l. RS, št. 61/2007);

- Navodilo Ministrstva za gospodarstvo za lokalne skupnosti, operaterje in ponudnike storitev pri projektu Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti;

- Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Ur. list RS št. 32/2008)

- Navodilo za pripravo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja;

- Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikaciji v Občini Postojna.

## Tehnične zahteve, ki se nanašajo na projekt javno-zasebnega partnerstva

Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati omrežje, so opredeljene v Navodilih za pripravo načrta razvoja in Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikaciji v Občini Postojna. Občina pripravi načrt v skladu z Navodili za pripravo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo.

## Postopek izbire zasebnega partnerja

Občina bo zasebnega partnerja izbrala po odprtem postopku.

Cilj postopka je izbrati zasebni subjekt, ki bo z občino sodeloval pri projektu javno-zasebnega partnerstva ter na območju, kjer za to obstaja ekonomski interes, izgradil, upravljal in vzdrževal omrežje z lastnimi sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo. V tem delu predstavlja vložek lokalne skupnosti v projekt javno-zasebnega partnerstva podelitev določenih služnostnih pravic na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti, pravice uporabe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti, zagotovitev določenih storitev ipd.

Na območjih, kjer izgradnja, upravljanje in vzdrževanje omrežja nista ekonomsko upravičena (tekoči stroški presegajo tekoče prihodke) bo takšen javni partner, delno z lastnimi sredstvi, delno pa s sredstvi strukturne politike Evropske unije, zgradil omrežje, ga po izgradnji prenesel v lastništvo občine ter določeno obdobje upravljal in vzdrževal takšno omrežje, uporabnikom pa za dostop do omrežja zaračunaval vnaprej opredeljeni znesek. V tem delu vložek lokalne skupnosti v projekt javno-zasebnega partnerstva predstavljajo sredstva strukturne politike Evropske unije, služnostne pravice, možnost uporabe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti, zagotovitev določenih storitev ipd.

Zasebni partner z izgradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem omrežja na območju, za katerega je bilo ugotovljeno, da ne obstaja ekonomski interes za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje območja, ne sme ustvarjati dobička. Uporabnikom lahko za dostop do omrežja v tem delu zaračunava izključno znesek, opredeljen v vlogi, na podlagi katere je bil izbran kot zasebni partner.

Uporabi se BOT (build – operate - transfer) model ureditve medsebojnih razmerij med občino in zasebnim partnerjem, glede lastništva in upravljanja omrežja.

Pri določanju solastninskih razmerij se bodo upoštevali vsi vložki občine in zasebnega partnerja, ki se jih bo ovrednotilo. V vložek zasebnega partnerja se ne šteje aktivna oprema, potrebna za delovanje omrežja. Prenos dela omrežja, ki je bilo zgrajeno z zasebnimi sredstvi se prenese na občino v 20 letih od zgraditve omrežja.

Občina bo v skladu s pogoji iz javnega razpisa in to razpisno dokumentacijo ter njenimi prilogami izmed zainteresiranih zasebnih partnerjev, ki bodo oddali vloge za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, izbrala kandidate, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz te razpisne dokumentacije ter njenih prilog.

## Financiranje in lastništvo posamičnih delov omrežja

Lastništvo oz. solastništvo posameznih delov omrežja oz. celotnega omrežja v občini je odvisno od načina oz. virov financiranja izgradnje omrežja (javni oz. zasebni viri).

Glede na lastništvo je mogoče omrežje razdeliti na tri sklope in sicer:

- Del omrežja, tip A – ta del je v celoti financiran s strani zasebnega partnerja. Zasebni partner s tem delom omrežja upravlja v skladu z lastno poslovno politiko. Uporabnikom omrežja zasebni partner za dostop do omrežja zaračunava nadomestilo oz. uporabnino.

- Del omrežja, tip B – ta del omrežja je v celoti financiran s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko strukturne politike Evropske umije oz. s sredstvi lokalne skupnosti. Tako zgrajen del omrežja preide v last občine v celoti.

- Del omrežja, tip C – izgradnjo tega dela omrežja skupaj financirata občina in izbrani zasebni partner. Vložek občine predstavljajo:

  - pridobljena sredstva strukturne politike Evropske unije, kot je to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji.

  - Služnostne pravice na zemljiščih, ki so v lasti občine, možnost uporabe že zgrajene infrastrukture v sklopu omrežja, ki je v lasti občine ter ostali vložki občine, ki so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji.

Med postopkom sklepanja javno zasebnega partnerstva, se opredeli tudi lastništvo omrežja, ki je mogoče kot kombinacija tipa A in B, v celoti zgrajeno kot tip B, ali v celoti kot tip C. Končen rezultat postopka je sklenitev pogodb, ki opredeljuje vložke partnerjev, medsebojne obveznosti, lastninska razmerja med partnerjema glede omrežja ter ostale potrebne sestavine in sicer ločeno za gradnjo omrežja in za vzdrževanje ter upravljanje omrežja.

## Vložek občine Postojna v projekt javno-zasebnega partnerstva

Vložek občine Postojna v izgradnjo omrežja na belih lisah, kjer ne obstaja ekonomski interes,  predstavlja:

- možnost uporabe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti

- soinvestitorju nudi pomoč pri pridobivanju služnosti pri vstopu v obstoječo kanalizacijo,

- pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih,

- z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje,

- pomoč pri izdelavi idejnih zasnov.

Vrednost vložka se določi na podlagi izdelanega projekta.

Pridobljena sredstva strukturne politike Evropske unije. Občina si bo prizadevala, da bo za izgradnjo omrežja v delu, kjer ni izkazan ekonomski interes za izgradnjo omrežja, pridobila sredstva strukturne politike Evropske unije. Navedena sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo »»JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba«; »Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«, Uradni list št. Republike Slovenije št. 115/07. Občina bo vlogo za pridobitev navedenih sredstev pripravila na podlagi projekta, ki ga bo pripravil zasebni partner.

## Sodelovanje zasebnega partnerja pri pridobivanju sredstev strukturne politike Evropske unije

Zasebni partner bo moral pri pridobivanju sredstev strukturne politike Evropske unije ustrezno sodelovati z občino. Takšno sodelovanje zajema:

- pripravo projekta, ki v celoti ustrezna zahtevam za pridobitev sredstev strukturne politike Evropske unije;

- dajanje ustreznih pojasnil ter dopolnil v postopku pridobivanja sredstev strukturne politike Evropske unije;

- predložitev ustreznih zahtevanih finančnih zavarovanj, če so takšna finančna zavarovanja potrebna zaradi pridobitve sredstev strukturne politike Evropske unije oz. zaradi zaščite interesov občine;

- ustrezno sodelovanje pri črpanju sredstev strukturne politike Evropske unije;

- predložitev vseh zahtevanih dokumentov, potrebnih za črpanje sredstev strukturne politike Evropske unije;

- predložitev vseh dokumentov, ki jih je potrebno predložiti zaradi izkazovanja upravičenosti porabe sredstev strukturne politike Evropske unije;

- vse ostale aktivnosti, ki jih bo moral zasebni partner izvesti zaradi pridobivanja in črpanja sredstev strukturne politike Evropske unije.

## Variantne vloge

Zainteresirani zasebni partner ne more oddati variantno vlogo. V primeru, da želi zainteresirani zasebni partner prijaviti dva ali več projekta, mora oddati dve ali več vlogi, skupaj z vsemi dokazili za vsako oddano vlogo. Pričakuje se, da bo zainteresirani zasebni partner oddal variantno vlogo, če bo šlo za uporabo različnih tehnologij ali za različna ponujena razmerja med delom omrežja, zgrajenega s sredstvi strukturne politike Evropske unije ter delom omrežja, zgrajenega z zasebnimi sredstvi.

## Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije in prilog

Pojasnila ter razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati preko elektronske pošte na naslov dolores.dolenc-bajc@postojna.si ali preko navadne pošte na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Skrajni rok za vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije je  19.10.2008.

## Oddaja vlog

Zainteresirani zasebni partner mora vlogo poslati na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna z oznako »Vloga - Izbira izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Postojna – NE ODPIRAJ.« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.

Rok za predložitev vlog je 2.11.2008 do 11. ure

Neustrezno označene vloge ter vloge, ki jih bo občina prejela po poteku roka za predložitev vlog, bodo izločene kot nepravilne ter neodprte vrnjene na naslov pošiljatelja, naveden na ovojnici.

## Spreminjanje in dopolnjevanje oddanih vlog

Skladno z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu lahko zainteresirani zasebni partnerji vloge dopolnjujejo oz. spreminjajo do poteka roka za predložitev vlog.

## Odpiranje vlog

Javno odpiranje vlog bo dne 2.11.2008 ob 12. uri, na naslovu Kulturni dom  Postojna (sejna soba), vhod s Prešernove ulice . Predstavniki zainteresiranih zasebnih partnerjev lahko na javnem odpiranju vlog podajajo pripombe v imenu zainteresiranih zasebnih partnerjev samo, če se izkažejo z ustreznim pooblastilom.

Strokovna komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge zainteresiranih zasebnih partnerjev odprla in ugotovila njihovo popolnost.

Strokovna komisija lahko od zainteresiranih zasebnih partnerjev zahteva pojasnila vlog.

## Veljavnost vloge

Vloga mora biti veljavna vsaj  180 dni od dneva odpiranja vlog.

## Merila za izbor zasebnega partnerja

V tej točki so po pomembnosti navedena merila, na podlagi katerih se izbere zasebni partner.

Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe, so sledeča:

- najvišja cena na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi ponudnika;

- delež omrežja (v odstotkih prebivalstva) na območjih brez širokopasovne infrastrukture, ki ga ponudnik namerava zgraditi z lastnimi sredstvi;

- cena gradnje dela omrežja, ki bo zgrajen z državnimi in evropskimi sredstvi.

| Št. | Merila | Najvišje možno št. Točk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Najvišja cena na končnega uporabnika | 20 |
| 2 | Delež dela omrežja, zgrajen z zasebnimi sredstvi na območjih brez širokopasovne infrastrukture | 40 |
| 3 | Cena gradnje dela omrežja ki bo zgrajen z državnimi in evropskimi sredstvi. | 40 |
|  | Skupaj | 100 |

Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek točk vseh meril je 100 točk.

1. Najvišja cena na končnega uporabnika

Ocenjuje se najvišja cena na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi ponudnika.

Točke za merilo Najvišja cena na končnega uporabnika bodo izračunane na naslednji način:

CKUn – cena na končnega uporabnika posamezne ponudbe

CKUmin – od vseh ponudb najnižja cena na končnega uporabnika

TCKU – število točk merila cena na končnega uporabnika

TCKU=20⋅CKUminCKUn

Najvišje možno število točk (20) bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najnižjo najvišjo ceno na končnega uporabnika oz. naročnika širokopasovnih storitev, ki jo bo mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do končnega uporabnika.

Cena na končnega uporabnika oz. naročnika širokopasovnih storitev se izračuna pri predpostavki 20 odstotne pokritosti vseh potencialnih končnih uporabnikov. Pri tem se upošteva linearna amortizacija v dobi 20 let oziroma 240 mesecev.

Cena na končnega uporabnika se nanaša na del omrežja, zgrajenega z zasebnimi sredstvi, predstavlja najvišjo ceno, ki jo bo izbrani ponudnik smel zaračunavati vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem.

2. Delež dela omrežja, zgrajen z zasebnimi sredstvi na območjih brez širokopasovne infrastrukture

Ponudnik mora v projektu zelo natančno določiti območje lokalne skupnosti, kjer ni možen širokopasoven dostop.

Točke za merilo Delež dela omrežja, zgrajen z zasebnimi sredstvi bodo izračunane na naslednji način:

DKDn – delež dela omrežja, zgrajen z zasebnimi sredstvi na območjih brez širokopasovne infrastrukture (v %) posamezne ponudbe

DKDmax – od vseh ponudb najvišji delež dela omrežja, zgrajen z zasebnimi sredstvi na območjih brez širokopasovne infrastrukture (v %)

TDKD – število točk merila dela omrežja, zgrajen z zasebnimi sredstvi na območjih brez širokopasovne infrastrukture

TDKD=40⋅DKDnDKDmax

Najvišje možno število točk (40) bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najvišji delež dela omrežja, zgrajen z zasebnimi sredstvi na območjih brez širokopasovne infrastrukture (v %), ki ga namerava zgraditi z lastnimi sredstvi.

V primeru, da nihče od ponudnikov ne predvideva pokrivanje območja z odprtim širokopasovnim omrežjem, zgrajenim z lastnimi sredstvi, vsi ponudniki dobijo nič točk pri tem merilu.

3. Cena gradnje dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije

Ponudnik mora ponuditi ceno gradnje dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije po principu projekta na ključ.

Točke za merilo Cena gradnje dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike bodo izračunane na naslednji način:

CNDn – cena gradnje dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije posamezne ponudbe

CNDmin – od vseh ponudb najnižja cena gradnje dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije

TCND – število točk merila cena gradnje dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike

TCND=40⋅CNDminCNDn

Najvišje možno število točk (40) bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno gradnje dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije, kjer ponudnik nima komercialnega interesa in predlaga gradnjo s pomočjo sredstvi strukturne politike Evropske unije.

Na podlagi vseh treh navedenih meril bo izbran tisti ponudnik, ki bo skupno dosegel največje število točk po formuli:

T = TCKU + TDKD + TCND

V primeru dveh ali več ponudb z enakim številom točk komisija izbere ponudnika, ki bo zbral največje število točk merila Delež dela omrežja, zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije na območjih brez širokopasovne infrastrukture. Če so tudi po tem merilu dve ali več ponudb enake, komisija izbere ponudnika, ki bo zbral največje število točk merila Cena na končnega uporabnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

## Rok za izvedbo projekta

Zasebni partner mora celotno omrežje, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, zgraditi v rokih, določenih v projektu, ki je sestavni del ponudbe V nobenem primeru ta rok ne sme biti daljši kot 18 mesecev od podpisa pogodbe med občino in Ministrstva za gospodarstvo.

## Izbira zasebnega partnerja in izgradnja omrežja

Občina bo najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb izdala odločitev o izbiri zasebnega partnerja za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli kandidata.

Občina bo z izbranim kandidatom sklenila pogodbo o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in pogodbo o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, v katerih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank – občine in izbranega zasebnega partnerja.

Če izbrani kandidat zavrne sklenitev pogodbe oz. pogodb o izvedbi javno-zasebnega partnerstva, bo občina pogodbi o izvedbi javno-zasebnega partnerstva sklenila s tistim kandidatom, ki je oddal naslednjo ekonomsko najugodnejšo končno ponudbo.

Občina bo na podlagi ponudbe izbranega zasebnega partnerja in predloženega projekta zasebnega partnerja, ki je del ponudbe, kandidirala za pridobitev sredstev strukturne politike Evropske unije.

Zasebni partner začne z izgradnjo tistega dela omrežja, ki bo sofinancirana s sredstvi strukturne politike Evropske unije, v roku 30 dni po pravnomočnosti odločitve, s katero se dodelijo sredstva strukturne politike Evropske unije občini. Občina obvesti zasebnega partnerja o dodelitvi sredstev strukturne politike Evropske unije v roku 8 dni po prejemu in pravnomočnosti odločitve o dodelitvi sredstev.

## Obveznosti zasebnega partnerja v povezavi s črpanjem in porabo sredstev strukturne politike Evropske unije

Zasebni partner je dolžan v povezavi s pridobivanjem sredstev strukturne politike Evropske unije ter črpanjem oz. porabo le teh občini predložiti vse zahtevane podatke ter pri črpanju teh sredstev ravnati v skladu z vso relevantno zakonodajo.

Zasebni partner bo dolžan občini v postopku pridobivanja in črpanja oz. porabe sredstev strukturne politike Evropske unije predložiti vse potrebne podatke, poročila, dokazila ter dokumentacijo, ki so potrebni zaradi priprave vloge za pridobitev sredstev strukturne politike Evropske unije, črpanja oz. porabe teh sredstev.

## Finančna zavarovanja

Pred pričetkom gradnje omrežja oz. s podpisom pogodbe med občino Postojna in Ministrstvom za gospodarstvo bo potrebno predložiti naslednja finančna zavarovanja:

a) Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 40.000,00 EUR

## Pravna sredstva

Pravna sredstva do izbire kandidatov

Skladno z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja lahko zainteresirani zasebni partner vloži zahtevek za revizijo postopka izbire zasebnega partnerja.

Zahtevek za revizijo se vloži pri občini in sicer:

- v roku 10 dni od dneva objave obvestila o postopku javno-zasebnega partnerstva oz. od dneva dostopnosti razpisne dokumentacije, če se zahtevek za revizijo nanaša na določila razpisne dokumentacije;

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži postopka izbire zasebnega partnerja.

Pravna sredstva od začetka postopka naprej

Po predložitvi končnih ponudb lahko neizbrani kandidat:

- pri občini vloži zahtevo za dodatno obrazložitev akta o izbiri zasebnega partnerja, če ta ne vsebuje:

  - razlogov za zavrnitev ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev akta o izbir javno-zasebnega partnerstva;

  - prednosti izbrane ponudbe v primerjavi s končno ponudbo vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev akta o izbiri zasebnega partnerja.

Zahtevo za dodatno obrazložitev je potrebno vložiti v roku petih (5) dni od prejema akta o izbiri zasebnega partnerja.

Zahtevek za revizijo se vloži pri občini in sicer v roku 10 dni po prejemu akta o izbiri zasebnega partnerja.

# Pogoji za sodelovanje v postopku in dokazila o izpolnjevanju pogojev

Za sodelovanje v postopku mora zainteresirani zasebni partner izpolnjevati pogoje, navedene spodaj. Izpolnjevanje pogojev dokazuje z dokazili, navedenimi pri posamičnem pogoju. Zainteresirani zasebni subjekt je dolžan v primeru, če se pojavi dvom o izpolnjevanju posamičnega pogoja, občini predložiti druga ustrezna dokazila o izkazovanju pogoja.

- Registriran mora biti za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva.

- Imeti mora vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva.

DOKAZILO: Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja – obrazec A1.

Zainteresirani zasebni partner v zadnjih petih letih pred objavo projekta javno-zasebnega partnerstva ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),

- nedovoljeno sprejemanje daril,

- nedovoljeno dajanje daril,

- dajanje podkupnine,

- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,

- dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija,

- poslovna goljufija,

- preslepitev pri pridobitvi posojila,

- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

DOKAZILO: Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja – obrazec A2

Zakoniti zastopnik  zainteresiranega zasebnega partnerja, v kolikor je zainteresirani zasebni partner pravna oseba, v zadnjih petih letih pred objavo projekta javno-zasebnega partnerstva ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),

- nedovoljeno sprejemanje daril,

- nedovoljeno dajanje daril,

- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),

- dajanje podkupnine,

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,

- dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija,

- poslovna goljufija,

- preslepitev pri pridobitvi posojila,

- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

DOKAZILO: Izjava zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja – obrazec A3

Zainteresirani zasebni partner in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor je zainteresirani zasebni partner pravna oseba,  ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe)

- nedovoljeno sprejemanje daril,

- nedovoljeno dajanje daril,

- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe)

- dajanje podkupnine,

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,

- dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija,

- poslovna goljufija,

- preslepitev pri pridobitvi posojila,

- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

DOKAZILO: Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja in njegovega zakonitega zastopnika – obrazec A4 in A4/1.

Zoper zainteresiranega zasebnega partnerja ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež

DOKAZILO: Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja – obrazec št. A5

Zainteresirani zasebni partner ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, v kolikor so za opravljanje take dejavnosti posebna  dovoljenja v skladu s posebnim zakonom. Zainteresirani zasebni partner bo na izrecno zahtevo občine takšna dovoljenja predložil občini najkasneje v roku 3 (treh) dni po prejemu poziva na predložitev dovoljenja.

DOKAZILO: Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja – obrazec št. A6

Zainteresirani zasebni partner je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima zainteresirani zasebni partner sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.

DOKAZILO: Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja – Obrazec št. A7

Zainteresirani zasebni partner ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja.– Obrazec št. A8

DOKAZILO: Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja – Obrazec št. A8

# Izdelava vloge

## Splošno

Vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Javni partner bo izločil vlogo zainteresiranega zasebnega partnerja kot nepravilno, če:

- ne bo pripravljena v skladu s to razpisno dokumentacijo;

- zainteresirani zasebni partner ne bo predložil zahtevanih dokazil v postavljenem roku, kot je to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji.

Zainteresirani zasebni partnerji morajo vlogi priložiti vse zahtevane dokumente v naslednjem vrstnem redu:

- Obrazcu A1 – A8, ki so izpolnjeni v skladu z razpisno dokumentacijo;

- Obrazci št. 1 – 5/A;

- projekt, izdelan v skladu z razpisno dokumentacijo.

Vsi zahtevani dokumenti morajo biti med seboj ločeni z ločilnim kartonom.

Če država, v kateri ima zainteresirani zasebni partner sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, mora ponudnik predložiti zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Vsi dokumenti, ki jih predloži zainteresirani zasebni partner morajo izkazovati aktualno stanje zainteresiranega zasebnega partnerja.

Vloga mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani zainteresiranega zasebnega partnerja, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja zainteresiranega zasebnega partnerja in parafirana, kjer je to zahtevano.

Zainteresirani zasebni partner mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo vlogo, primerno izpolniti, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, in le-te datirati, podpisati in žigosati.

Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora zainteresirani zasebni partner opremiti z žigom in podpisom.

Če javni partner na podlagi prejete vloge utemeljeno dvomi o osnovni sposobnosti zainteresiranega zasebnega partnerja, lahko zaprosi pristojne organe za vse potrebne informacije o osnovni sposobnosti zainteresiranih zasebnih partnerjev.

Zainteresirani zasebni partnerji v nobenem primeru niso upravičeni do povračila kakršnihkoli stroškov, ki jih imajo oz. bi jih utegnili imeti s pripravo vloge.

## Dokumenti, ki jih mora zainteresirani zasebni partner priložiti vlogi

Zainteresirani zasebni partner mora vlogi priložiti:

Obrazce A1 – A8, izpolnjene v skladu z razpisno dokumentacijo.

Izpolnjene obrazce 1 - 8/B

1. Obrazec št. 1 – PONUDBA

Obseg ponudbe: Ponudnik lahko na javni razpis ponudi zgolj izgradnjo po modelu tipa B (Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko) ali kot kombinacijo modelov tipa B in tipa A (B del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko – A del omrežja je v celoti zgrajen z zasebnimi sredstvi – komercialni del omrežja) - ločena omrežja.

V primeru kombinacije modelov se ponudba ustrezno vrednosti – nagradi skladno z merili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji (točka 15. tega navodila). Gradnja dela omrežja znotraj belih lis, ki ga ponudnik kot soinvestitor zgradi povsem z zasebnimi sredstvi, ni predmet sofinanciranja po tem razpisu, vendar vpliva na merila po tem razpisu (točka 15 teh navodil). Ponudnik, kjer bo soinvestitor večji del omrežja na belih lisah zgradil z zasebnimi sredstvi, bo imel večje možnosti pridobiti sredstva po tem razpisu.

Ponudba: Ponudnik mora v ponudbi, poleg vseh ostalih zahtev iz te razpisne dokumentacije, jasno določiti:

-	vrednost projekta na celotnem območju belih lis z DDV in brez DDV,

-	vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo z zasebnim kapitalom z DDV in brez DDV,

-	vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo s sredstvi državnega proračuna in EU za kohezijsko politiko z DDV in brez DDV,

-	ceno na potencialni priključek – uporabnika (gospodinjstvo) brez DDV,

-	predvideni datum začetka izvajanja projekta,

-	predvideni datum zaključka projekta.

2. Obrazec št. 2 - Izjave zainteresiranega zasebnega partnerja, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, ter da soglaša s tem, da nosi vse stroške priprave vloge.

Izjava zainteresiranega zasebnega partnerja, da bo na pisno zahtevo javnega partnerja v postavljenem roku predložil dokazila o resničnosti navedb v vlogi.

3.  Obrazec št. 3 - Obrazec vloge za sodelovanje v postopku javno-zasebnega partnerstva.

4. Obrazce od št. 4 do 8B

5. Na vseh straneh parafiran, podpisan in žigosan

- Vzorec pogodbe o gradnji, upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektorskih komunikacij – OMREŽJE ZGRAJENO Z JAVNIMI IN ZASEBNIMI SREDSTVI ter

- Vzorec pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektorskih komunikacij – OMREŽJE ZGRAJENO Z JAVNIMI IN ZASEBNIMI.

Razpisni obrazci A1 – A8

- Razpisni obrazec A1

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

I Z J A V L J A M O,

da je  _______________________________________ (vpisati firmo zainteresiranega zasebnega partnerja in naslov) registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva.

Prav tako izjavljamo, da ima zainteresirani zasebni partner vsa potrebna dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec A2

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

Izjavljamo, da zainteresirani zasebni partner v zadnjih petih letih pred javnim razpisom za javno-zasebno partnerstvo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),

- nedovoljeno sprejemanje daril,

- nedovoljeno dajanje daril,

- dajanje podkupnine,

- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,

- dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija,

- poslovna goljufija,

- preslepitev pri pridobitvi posojila,

- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec A3

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

____________________________ (vpisati ime in priimek zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja)

I Z J A V L J A M

da v zadnjih petih letih pred javnim razpisom za javno-zasebno partnerstvo nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),

- nedovoljeno sprejemanje daril,

- nedovoljeno dajanje daril,

- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),

- dajanje podkupnine,

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,

- dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija,

- poslovna goljufija,

- preslepitev pri pridobitvi posojila,

- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

____________________						______________________

kraj in datum			 		  			ime in priimek s tiskanimi črkami in podpis

* Opomba: Ta obrazec izpolni zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja kot fizična oseba in ne kot zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec A4

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

Izjavljamo, da zainteresirani zasebni partner,  ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve naslednjih kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe)

- nedovoljeno sprejemanje daril,

- nedovoljeno dajanje daril,

- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe)

- dajanje podkupnine,

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,

- dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija,

- poslovna goljufija,

- preslepitev pri pridobitvi posojila,

- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec A4/1

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

Spodaj podpisani _________________________ (vpisati ime in priimek zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja)

izjavljam

da nisem v  kazenskem postopku zaradi suma storitve naslednjih kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe)

- nedovoljeno sprejemanje daril,

- nedovoljeno dajanje daril,

- jemanje podkupnine (velja za fizične osebe)

- dajanje podkupnine,

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,

- dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija,

- poslovna goljufija,

- preslepitev pri pridobitvi posojila,

- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

____________________						______________________

kraj in datum			 		  			ime in priimek s tiskanimi črkami in podpis

Opomba: Ta obrazec izpolni zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja kot fizična oseba in ne kot zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja.

- Razpisni obrazec A5

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

I Z J A V L J A M O

da zoper zainteresiranega zasebnega partnerja ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima zainteresirani zasebni partner sedež.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec A6

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

I Z J A V L J A M O

da ima zainteresirani zasebni partner vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, v kolikor so za opravljanje take dejavnosti potrebna posebna  dovoljenja v skladu s posebnim zakonom.

Prav tako izjavljamo, da bomo takšna dovoljenja predložili javnemu partnerju na njegovo pisno zahtevo najkasneje v roku 3 (treh) dni po prejemu zahteve za predložitev dovoljenja.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec A7

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

I Z J A V L J A M O

da je zainteresirani zasebni partner poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima zainteresirani zasebni partner sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec A8

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

I Z J A V L J A M O

da ima zainteresirani zasebni partner plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

Razpisni obrazci 1 – 8/B

- Razpisni obrazec 1

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v lokalni skupnosti na območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni komercialnega interesa za gradnjo tega omrežja, in ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

PONUDBO

I.

Podatki o ponudniku

| Firma zainteresiranega zasebnega partnerja |  |
| --- | --- |
| Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja |  |
| POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA |  |
| TELEFON |  |
| TELEFAKS |  |
| ELEKTRONSKA POŠTA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| ID ZA DDV |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE |  |
| FUNKCIJA ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE |  |
| TELEFAKS KONTAKTNE OSEBE |  |
| ELEKTRONSKA POŠTA KONTAKTNE OSEBE |  |

II.

Predmet ponudbe

V  skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije ponujamo izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja po naslednjem modelu:

opomba: Ponudnik naj označi, ali ponuja zgolj izgradnjo po modelu tipa B (Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko) ali kot kombinacijo modelov tipa B in tipa A (B  del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko – A del omrežja je v celoti zgrajen z zasebnimi sredstvi) - ustrezno podčrtati

TIP B 				KOMBINACIJA MODELOV TIPA B IN TIPA A

III.

Vrednost ponudbe

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Postojna znaša skupna vrednost naše ponudbe:

| VREDNOST PONUDBE BREZ DDV | EUR |
| --- | --- |
| VREDNOST DDV ____% | EUR |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE | EUR |

| Vrednost projekta na celotnem območju belih lis | z DDV | EUR |
| --- | --- | --- |
|  | brez DDV | EUR |
| Vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo z zasebnim kapitalom | z DDV | EUR |
|  | brez DDV | EUR |
| Vrednost projekta na območju belih lis, ki se gradi samo s sredstvi državnega proračuna in EU za kohezijsko politiko | z DDV | EUR |
|  | brez DDV | EUR |
| Cena na potencialni priključek uporabnika (gospodinjstvo) | brez DDV | EUR |

Za potencialni priključek se šteje vsako posamezno gospodinjstvo na območjih belih lis, ki mu s tem omrežjem omogočamo povezavo v širokopasovno omrežje. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočeno povezovanje v širokopasovno omrežje, kadar je gospodinjstvo v dometu brezžičnega omrežja ali v neposredni bližini omrežja. Za neposredno bližino se šteje razdalja do 200 m do kabelske kanalizacije ali do priključne točke.

SKUPNA DOLŽINA OMREŽJA

| Skupna dolžina ponujene izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja znaša | tekočih metrov (vpišite število metrov) |
| --- | --- |

CENA NA GOSPODINJSTVO

| Najvišja cena na končnega uporabnika, ki jo bomo mesečno zaračunavali ponudnikom storitev za dostop do končnega uporabnika brez DDV | EUR / gospodinjstvo (vpišite znesek) |
| --- | --- |

| Delež gospodinjstev na območju belih lis v občini, ki jim bo projekt omogočil povezovanje v širokopasovno omrežje v % | % |
| --- | --- |
| Delež gospodinjstev na območju belih lis, ki ga namerava ponudnik zgraditi z lastnimi sredstvi v % od celotnega razpisanega odprtega širokopasovnega omrežja | % |
| Cena gradnje dela omrežja, zgrajenega s sredstvi strukturne politike Evropske unije brez DDV | EUR (vpišite znesek) |

IV.

Vpliv gradnje

Vpliv gradnje odprtega širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalne skupnosti:

| Št. | Tip uporabnika | Vpišite število |
| --- | --- | --- |
| 1 | Novo povezana podjetja |  |
| 2 | Organizacije s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture |  |
| 3 | Drugi razvojni cilji lokalne skupnosti |  |

V.

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe in ostalih ponujenih cen upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »na ključ«. Seznanjeni smo s tem, da se bodo cene v izvedbi smele povečati le za priznano splošno rast cen (UMAR).

VI.

Rok izvedbe

Naročniku izjavljamo, da se obvezujemo zgraditi odprto širokopasovno omrežje najkasneje

18 mesecev od podpisa pogodbe med občino in Ministrstva za gospodarstvo na območjih, kjer se bo gradnja omrežja združevala z gradnjo druge infrastrukture v občini. Obenem izjavljamo, da se navedeni rok lahko podaljša samo za čas od podpisa pogodbe do dneva veljavnosti pogodbe, glede na to, da bo pogodba sklenjena z odložnim pogojem.

| Predvideni datum začetka izvajanja projekta |  |
| --- | --- |
| Predvideni datum zaključka projekta |  |

VII.

Plačilni rok

Naročniku izjavljamo, da za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki se bo gradilo z javnimi sredstvi:

- 	sprejemamo plačilni rok 60. dan po uradnem datumu prejema vsake mesečno izstavljene situacije in končne situacije, oziroma po tem, ko naročnik prejme sredstva s strani Ministrstva za gospodarstvo,

-	bomo k vsaki izstavljeni situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom, na katerega se bo nanašala situacija.

VIII.

Podizvajalci

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (ustrezno podčrtati):

1. NE BOMO sodelovali s podizvajalci

2. BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| št. | Naziv in naslov podizvajalca | Dela, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost oddanih del v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

* Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev dodajte vrstice

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

- 	dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila z vsakim od v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem.

IX.

Veljavnost ponudbe

Ponudba velja 90 dni od dneva odpiranja vlog.

Kraj:

Datum:			                       Žig:  				Podpis odgovorne osebe:

- Razpisni obrazec 2

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

V celoti in brez kakršnihkoli zadržkov soglašamo z vsebino celotne razpisne dokumentacije.

Prav tako se strinjamo, da nosimo celotne stroške priprave vloge, in stroške s pripravo projekta ter ponudbe za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Soglašamo s tem, da od javnega partnerja v nobenem primeru ne moremo zahtevati kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi nastali zaradi sodelovanja v postopku javno-zasebnega partnerstva.

Prav tako izjavljamo, da bomo na pisno zahtevo javnega partnerja v postavljenem roku predložili dokazila o resničnosti navedb v vlogi.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec 3

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

Vloga za sodelovanje v postopku javno-zasebnega partnerstva

Skladno z razpisno dokumentacijo za javno-zasebno partnerstvo »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Postojna« podajamo vlogo za sodelovanje v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva, cilj katerega je sklenitev navedenega javno-zasebnega partnerstva.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

- Razpisni obrazec 4

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

V celoti in brez kakršnihkoli zadržkov soglašamo z vsebino celotne razpisne dokumentacije.

Prav tako se strinjamo, da nosimo celotne stroške priprave vloge, in stroške s pripravo projekta ter ponudbe za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Soglašamo s tem, da od javnega partnerja v nobenem primeru ne moremo zahtevati kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi nastali zaradi sodelovanja v postopku javno-zasebnega partnerstva.

Prav tako izjavljamo, da bomo na pisno zahtevo javnega partnerja v postavljenem roku predložili dokazila o resničnosti navedb v vlogi.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

Razpisni obrazec 5

Firma zainteresiranega zasebnega partnerja  _________________________________

Naslov zainteresiranega zasebnega partnerja _________________________________

Davčna številka __________________________________

Matična številka _________________________________

Zakoniti zastopnik zainteresiranega zasebnega partnerja ________________________

Vloga za sodelovanje v postopku javno-zasebnega partnerstva

Skladno z razpisno dokumentacijo za javno-zasebno partnerstvo »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini __________________« podajamo vlogo za sodelovanje v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva, cilj katerega je sklenitev navedenega javno-zasebnega partnerstva.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika zainteresiranega zasebnega partnerja

Razpisni obrazec 6

Firma banke  _________________________________

Naslov banke _________________________________

Davčna številka _______________________________

Matična številka _______________________________

Zakoniti zastopnik banke ________________________

IZJAVLJAMO,

da bomo zainteresiranemu zasebnemu partnerju, ___________________________________________________________________________

(navesti firmo in naslov ter davčno in matično številko zainteresiranega zasebnega partnerja)

izdali bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo bo moral zainteresirani zasebni partner priložiti h končni ponudbi za izvajanje javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini __________________«.

Izdana bančna garancija za resnost ponudbe ne bo vsebinsko odstopala od vzorca bančne garancije za resnost ponudbe na obrazcu 4/A, ki je priloga tega obrazca.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika banke

Priloge:

- vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

- Razpisni obrazec 7

Firma banke  _________________________________

Naslov banke _________________________________

Davčna številka _______________________________

Matična številka _______________________________

Zakoniti zastopnik banke ________________________

IZJAVLJAMO,

da bomo zainteresiranemu zasebnemu partnerju, ___________________________________________________________________________

(navesti firmo in naslov ter davčno in matično številko zainteresiranega zasebnega partnerja)

izdali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral zainteresirani zasebni partner priložiti po sklenitvi pogodbe o izvajanju javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mislinjski in Dravski dolini «.

Izdana bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne bo vsebinsko odstopala od vzorca bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na obrazcu 5/A, ki je priloga tega obrazca.

____________________

kraj in datum			 		žig 			podpis zakonitega zastopnika banke

Priloge:

- vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Razpisni obrazec 8/A

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št....................

V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem Občino Postojna in .......................................................... (naziv zasebnega partnerja) za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mislinjski in Dravski dolini (predmet pogodbe) v vrednosti …………………….. EUR, je zasebni partner dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

1.....................................

2.....................................

3.....................................

v skupni vrednosti ....................................... EUR (z besedo ....................................), v roku ................ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo zasebnega partnerja se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 40.000,00 EUR, če zasebni partner svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 7 dni po dokončanju del. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da zasebni partner ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)

Razpisni obrazec 8/B

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št....................

V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv javnega partnerja) .............................................. in

.......................................................... (naziv zasebnega partnerja) za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini __________________« (predmet pogodbe) v vrednosti ........................... EUR, je zasebni partner dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

1.....................................

2.....................................

3.....................................

v skupni vrednosti ....................................... EUR (z besedo ....................................), v roku ................ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo zasebnega partnerja se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... EUR, če zasebni partner svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da zasebni partner ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)

- VZOREC POGODBE o gradnji, upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij– OMREŽJE ZGRAJENO Z JAVNIMI IN ZASEBNIMI SREDSTVI

- Lokalna skupnost Občina Postojna, ki jo zastopa župan Jernej Verbič (v nadaljnjem besedilu: javni partner)

matična številka:  5883512

davčna številka: SI  13053973

transakcijski račun: 01294-0100016345    odprt pri: Banka Slovenije

Ponudnik gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij:………………………… (v nadaljnjem besedilu: zasebni partner)

matična številka: ………………………….

davčna številka: …………………………..

transakcijski račun:……………………………………… odprt pri: …………………….……

skleneta naslednjo

POGODBO  ŠT. ……………………….

O GRADNJI ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Pravna podlaga

- člen

Pogodba se sklepa na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06), Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (……………….., št…….; v nadaljevanju: javni razpis), in na podlagi akta o izbiri, št.______, z dne_________. ……

Predmet pogodbe

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil zasebni partner z aktom o izbiri št. … z dne …. izbran s strani javnega partnerja na javnem razpisu za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Postojna po sistemu javno zasebnega partnerstva. Ta pogodba je del celotnega projekta javno zasebnega partnerstva.

Predmet te pogodbe je gradnja dela odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: odprtega širokopasovnega omrežja oz. OŠO) v občini (-ah) …….., zgrajenega z državnimi in evropskimi sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu za evropska sredstva,  v skladu z javnim razpisom za izbiro zasebnega partnerja (v nadaljevanju: javni razpis) in ponudbo zasebnega partnerja št…………, ki sta sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe je tudi gradnja dela odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini (-ah) ………, zgrajenega s sredstvi zasebnega partnerja, po modelu BOT (zgradi – upravljaj – prenesi), v skladu s citiranim javnim razpisom in ponudbo zasebnega partnerja, ki sta sestavni del te pogodbe. Sem spada tudi izgradnja OŠO v delu, ki se sicer gradi z evropskimi sredstvi, a je zasebni partner prevzel del stroškov gradnje tega dela omrežja, zaradi pravil javnega razpisa za evropska sredstva, ki ne omogoča financiranja izgradnje tega dela omrežja v celoti z evropskimi sredstvi.

Vrednost pogodbe

3. člen

Na osnovi ponudbe zasebnega partnerja št. ______je bila določena skupna pogodbena vrednost projekta javno zasebnega partnerstva, ki je z upoštevanjem vseh vložkov javnega in zasebnega partnerja znašala ____________ EUR brez DDV.

Vložek javnega partnerja je znašal po vrednostih na dan sklenitve pogodbe __________ EUR brez DDV.

Vložek zasebnega partnerja je znašal v skladu s ponudbo št. ______ po vrednostih na dan sklenitve pogodbe ______________ EUR brez DDV.

| TABELA 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Javni partner | Zasebni partner |
| Investicija |  |  |
| Služnost |  |  |
| Najemnina |  |  |
| Preostala vred. omrežja |  |  |
| Ostalo |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |
| VSE SKUPAJ: |  |  |
| Delež (%): |  |  |

Vložek javnega partnerja se opredeli kot:

- vrednost investicije v višini ________ EUR, ki že zajema strošek izvedbe optične povezave do telekomunikacijskega prostora Telekoma Slovenije d.d. v Postojni v višini __________ EUR brez DDV,

- ocenjeno vrednost služnosti na zemljiščih v lasti občine, ki znaša  ________ brez DDV,

- ocenjeno vrednost najemnine telekomunikacijskega prostora, ki bi jo občina lahko zaračunala v višini _______ EUR/mesec ter bi za obdobje 20 let znašala ________ EUR brez DDV,

- preostala vrednost omrežja, ki se bo neodplačno prenesla na javnega partnerja v višini _________ EUR brez DDV in

- ostalo v višini _________ EUR brez DDV.

Tako vložek javnega partnerja znaša ________EUR brez DDV, z besedo ___________evre.

V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.

Zasebni in javni partner svoja sredstva vlagata pod istimi pogoji. Oba partnerja imata od izvedbe projekta koristi, tveganje pa nosita v sorazmerju z vloženimi sredstvi, kar je prikazano v TABELI 1.

Prihodki in stroški iz naslova omrežja v celotnem obdobju 20 let so opredeljeni s TABELO 2.

| TABELA 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prihodki iz naslova omrežja | Stroški iz naslova omrežja |
|  | v celotnem obdobju | v celotnem obdobju |
| Prihodki: |  |  |
| Stroški upravljanja: |  |  |
| Stroški vzdrževanja: |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |
| DOBIČEK: |  |  |

Morebitni neto dobiček, ki bi nastal zaradi odstopanja od ocenjenih vrednosti, se deli med partnerjema sorazmerno z lastninskimi deleži iz TABELE 1. Izguba se poračuna iz eventualnega kasnejšega dobička.

Vložek obeh partnerjev bo amortiziran v obdobju 20 let. Po preteku 20 letnega obdobja preide odstotek omrežja , zgrajen s sredstvi zasebnega partnerja, v last občine.

Amortizacija ni relevantna za razmerje vložkov javnega in zasebnega partnerja. Kot strošek dela omrežja se upošteva v deležu vloženih zasebnih sredstev iz TABELE 1, ki so zajeti s stroški upravljanja v TABELI 2.

Koncesnina se ne računa, ker ne gre za izkoriščanje javnega dobra, temveč za gradnjo omrežja, kjer ni komercialnega interesa.

Gradnja omrežja

4. člen

Del omrežja zgrajen z zasebnimi sredstvi

Zasebni partner prične z gradnjo dela omrežja zgrajenega z zasebnimi sredstvi, ki je predmet te pogodbe, najpozneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe med občino in Ministrstvom za gospodarstvo.

Rok za izvedbo del iz prvega odstavka tega člena je 18 mesecev od podpisa pogodbe med občino in Ministrstvom za gospodarstvo

Sestavni del pogodbe je terminski plan izvedbe del, ki ga pripravi zasebni partner in potrdi javni partner.

Del omrežja zgrajen s sredstvi strukturne politike Evropske unije

Zasebni partner prične z gradnjo dela omrežja zgrajenega s sredstvi strukturne politike Evropske unijev roku 8 dni po prejemu obvestila, da je občina za financiranje svojega dela stroškov izgradnje pridobila sredstva strukturne politike Evropske unije in o tem sklenila pogodbo z ministrstvom.

Rok za izvedbo del iz prvega odstavka tega člena je 18 mesecev od podpisa pogodbe med občino in Ministrstvom za gospodarstvo.

Sestavni del pogodbe je terminski plan izvedbe del, ki ga pripravi zasebni partner in potrdi javni partner.

Primopredaja

5. člen

Zasebni partner je dolžan v roku treh (3) delovnih dni po končani izvedbi del, tj. zgraditvi omrežja, ki je predmet te pogodbe, o tem pisno obvestiti javnega partnerja.

Primopredajo pogodbenih del, skladno s terminskim planom, opravijo predstavniki javnega in zasebnega partnerja najpozneje v 5 (petih) dneh po dokončanju pogodbenih del. Morebitne pomanjkljivosti mora ponudnik odpraviti v roku 5 (pet) dni oz. v dogovorjenem roku od dneva primopredaje.

O primopredaji se sestavi zapisnik,. ki ga potrdi pooblaščeni nadzornik gradnje.

Lastništvo

6. člen

Stranki te pogodbe, določita svoje solastninske deleže na omrežju na podlagi Tabele 1 3. člena te pogodbe. Če je v naravi in glede na tehnične pogoje možno, se napravi tudi načrt omrežja z označenimi deli omrežja, ki preidejo glede na solastninski delež v naravi v last posameznega partnerja. V tem primeru vsak od partnerjev postane lastnik svojega dela omrežja. Če to ni mogoče pa imata partnerja idealen solastninski delež na omrežju, zgrajenem na podlagi te pogodbe, v skladu z ugotovljenimi deleži.

Del OŠO, ki postane last zasebnega partnerja oz. idealni delež zasebnega partnerja na OŠO je v obdobju 20 let v lasti zasebnega partnerja. Po tem obdobju zasebni partner v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu odprto širokopasovno omrežje prenese v trajno last in upravljanje občine, v stanju in v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in načrta razvoja omrežja javnega partnerja.

Javni in zasebni partner uredita prenos lastninske oz. solastninske pravice z ustrezno pogodbo v roku …. dni po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka tega člena s pogodbo. Primopredajo prenesenega dela omrežja opravijo predstavniki javnega partnerja in zasebnega partnerja. O primopredaji se sestavi zapisnik.

Dinamika plačil in obračun

7. člen

V primeru zamude pri izvedbi gradnje kateregakoli dela OŠO po tej pogodbi, lahko javni partner določi zasebnemu partnerju naknadni rok za izpolnitev, če krivda za zamudo ni na njegovi strani oz. spoštovanje rokov izgradnje zaradi objektivnih razlogov, ki niso na strani zasebnega partnerja, ni bilo mogoče oz. zaradi razloga višje sile.

V primeru, pa, da je zasebni partner kriv za zamudo in po opominu v določenem roku ne izpolni pogodbe, lahko javni partner brez obveznosti odstopi od pogodbe in zahteva povračilo dodeljenih oz. že plačanih sredstev in zakonite zamudne obresti od dneva nakazila do plačila ter povrnitev druge škode, ki mu je s tem nastala.

V primeru, da je zasebni partner kriv za zamudo, je dolžan javnemu partnerju za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % vrednosti njegovega vložka pri gradnji OŠO v skladu s 3. členom te pogodbe in ponudbo št. …….., vendar največ 10% vrednosti njegovega vložka.

Javni partner ima pravico zahtevati pogodbeno kazen ne glede na nastanek škode zaradi zamude z izvršitvijo obveznosti po tej pogodbi.

Ne glede na določilo o pogodbeni kazni ima javni partner zaradi zamude zasebnega partnerja, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani zasebnega partnerja, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamud, napak ali drugih nepravilnost s strani zasebnega partnerja in njegovih podizvajalcev.

8. člen

Zasebni partner bo izstavil javnemu partnerju, za del omrežja, ki se ga je ta zavezal financirati s sredstvi strukturne politike Evropske unije ali lastnimi sredstvi, račune skupaj s specifikacijo stroškov za izvedene storitve gradnje v posameznih fazah, ki jih bosta stranki uredili z aneksom k tej pogodbi, ki ga bosta sklenili po sklenitvi pogodbe za dodelitev sredstev strukturne politike Evropske unije med javnim partnerjem in Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije.

Obvezna priloga računa je tudi poročilo o opravljenih storitvah.

9. člen

Podlaga za izplačilo je pozitivna ocena izvedenega naročila in poročila o opravljenem delu s strani predstavnika javnega partnerja – pooblaščenega nadzornika gradnje.

Če naročnik izvedenega naročila in poročila o opravljenem delu ne zavrne, je dolžan račun za opravljeno delo plačati 60. (šestdeseti) dan od prejema računa na transakcijski račun zasebnega partnerja.

Številka transakcijskega računa zasebnega partnerja je: ……………………….….

Transakcijski račun je odprt pri ………. .

Garancija za kakovost izvedenih del in opremo

10. člen

Zasebni partner je v skladu z drugim odstavkom 20. člena te pogodbe dolžan javnemu partnerju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla. Ta bančna garancija mora biti nepreklicna in brezpogojna, unovčljiva na prvi pisni poziv javnega partnerja, izdana s strani prvorazredne banke.

Javni partner ima pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del, če zasebni partner v rokih, določenih v ponudbi št. ………….. in tej pogodbi, ne izvede predmeta naročila oz. ne odpravi pomanjkljivosti del in opreme OŠO v roku, ki ga določi javni partner.

Obveznosti javnega partnerja

- 11. člen

- Javni partner se zaveže, da bo zasebnemu partnerju pomagal pri pridobivanju služnosti (kar vključuje tudi najkrajše časovne roke), pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih ter z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje. Javni partner navede razvojne projekte na svojih območjih (gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe po širokopasovnih povezavah v razpisni dokumentaciji oz. načrtu razvoja omrežja, da zasebni partner te lokacije vključi v projekt gradnje.

- Obveznosti zasebnega partnerja

- 12. člen

- Zasebni partner se zaveže:

- zgraditi omrežje v skladu s projektom iz ponudbene dokumentacije;

- prevzeta dela izvršiti v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbo, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z javnim partnerjem in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev;

- zastopniku javnega partnerja kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati vsa navodila javnega partnerja;

- javnega partnerja sproti pravočasno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti dostop do omrežja vse zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;

- zagotoviti nadgradnjo omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in pogoji iz tega javnega razpisa;

- OŠO tako vzdrževati oz. nadgrajevati, da ga je možno po poteku te pogodbe predati v last javnega partnerja, v skladu s to pogodbo, načrtom razvoja omrežja javnega partnerja in ponudbo zasebnega partnerja;

- nadomestiti škodo uporabnikom omrežja, ki bi jo povzročil zaradi neizpolnjevanja te pogodbe oz. zaradi nestrokovnih posegov v omrežje;

- javnega partnerja obveščati o nameravanih posegih in delih na občinskih cestah in javnih površinah vsaj 10 dni pred pričetkom del oz. ga v primeru odpravljanja napak in poškodb omrežja obvestiti takoj, ko je to mogoče;

- na svoje stroške povrniti v prvotno stanje javno in zasebno lastnino,ki je bila poškodovana zaradi izvajanja pogodbenih del;

- javnega partnerja sproti in tekoče obveščati o napredku tehnologije v zvezi z omrežjem, ter z njim sodelovati pri izdelavi načrtov širjenja možnosti uporabe omrežja oz. informacijske tehnologije;

- da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja in brez obstoja zakonskih pogojev prodal, ali na drug način prenesel svojih pravic iz te pogodbe na tretjo osebo;

#### Razmerje zaupnosti

13. člen

Pogodbene stranke so dolžne vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost. Omenjeno določilo ne velja za potrebe nadzora s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti.

Skrbniki pogodbe

14. člen

Skrbnik pogodbe na strani javnega partnerja je Dolores Dolenc Bajc. Skrbnik pogodbe javnega partnerja bo opravljal tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del po tej pogodbi, lahko pa javni partner imenuje drugo osebo za opravljanje nadzora.

Skrbnik pogodbe na strani zasebnega partnerja je ……………. .

Nadzor nad izvajanjem dejavnosti

15. člen

Javni partner ali drug pristojen organ s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti, ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje pogodbe. Zasebni partner je dolžan javnemu partnerju, v smislu spremljanja izvajanja pogodbe, omogočiti nadzor nad zagotavljanjem javnih storitev in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja v skladu s to pogodbo tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v dokumentacijo zasebnega partnerja.

Zasebni partner se zaveže, da bo ministrstvu in drugim organom, navedenim v prvem odstavku tega člena, v smislu nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev kadarkoli omogočil vpogled v originalne dokumente tako računovodske kot ostale, ki so vezani na projekt. Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega sodišča Republike Slovenije. Prav tako se zavezuje, da bo javnemu partnerju posredoval podatke o doseganju zastavljenih ciljev.

Če je zasebni partner prejel plačilo sredstev, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno, lahko  lokalna skupnost odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev realne vrednosti plačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

Zasebni partner se zaveže, da bo vso dokumentacijo v zvezi s tem projektom vodil ločeno, na posebnem stroškovnem mestu.

Javni partner ima pravico pregledovati objekte in naprave, ki so nastali na podlagi te pogodbe, pregledovati dokumentacijo zasebnega partnerja ter ugotavljati kakovost izvajanja predmeta te pogodbe.

16. člen

Ob ugotovljenem pomanjkljivem izpolnjevanju obveznosti v skladu z določbami te pogodbe, mora zasebni partner nepravilnosti odpraviti v razumnih rokih vendar najkasneje v 30 dneh po ugotovljeni nepravilnosti in prejemu poziva na njihovo odpravo. V primeru, da zasebni partner nepravilnosti ne odpravi v navedenih rokih, mora naročniku za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % vrednosti njegovega vložka v skladu s to pogodbo in ponudbo št. …….., vendar največ 10% tako določene vrednosti.

17. člen

V kolikor bo javni partner za spremljanje, nadzor in evalvacijo delovanja odprtega širokopasovnega omrežja angažiral ocenjevalce, se zasebni partner obveže, da bo omogočil za spremljanje in nadzor tem ocenjevalcem vpogled v vso dokumentacijo o projektu, pregled objektov in naprav, za evalvacijo pa bo zagotovil zahtevane podatke.

Spremembe pogodbe, prenehanje pogodbe

18. člen

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo dodatka k pogodbi, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

#### Ta pogodba preneha:

#### po poteku časa, za katerega je bila sklenjena;

#### s sporazumno razvezo;

#### zaradi prenehanja zasebnega partnerja

#### zaradi kršitev pogodbenih strank

#### v primeru, da ne pride do sofinanciranja ministrstva.

#### Pogodba preneha z vsakim prenehanjem zasebnega partnerja, kar se ugotavlja s pravnomočnim izpiskom iz pristojne javne knjige, razen če ima pravne naslednike.

#### Če ima zasebni partner naslednika, lahko ta na predlog in ob soglasju javnega partnerja vstopi v pogodbeno razmerje in v celoti prevzame vse pravice in obveznosti zasebnega partnerja, če izpolnjuje pogoje za opravljanje pogodbenih obveznosti.

#### V primeru, da je bil v času veljavnosti te pogodbe pričet postopek za prenehanje zasebnega partnerja, je ta dolžan o postopku takoj obvestiti javnega partnerja. Z dnem prenehanja zasebnega partnerja preneha obveznost javnega partnerja iz naslova te pogodbe.

#### Zasebni partner s podpisom pogodbe zagotavlja, da so vsi podatki, podani v ponudbi na javni razpis, v pogodbi in v zahtevku s prilogami resnični, točni in popolni.

Če katerakoli pogodbena stranka tudi po pisnem opominu ne preneha s kršitvami te pogodbe oz. je ne začne izpolnjevati, lahko druga pogodbena stranka to pogodbo pisno razdre in zahteva od stranke, ki je kršila pogodbo povrnitev vsega vloženega in vse škode. V vsakem primeru preide z dnem razdrtja te pogodbe OŠO, v delu, ki je bilo do tedaj zgrajeno, v last javnega partnerja, zasebnemu partnerju pa se izplača vrednost dela omrežja, ki je bilo zgrajeno do razdrtja pogodbe.

Reševanje sporov

19. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa je pristojno sodišče v Postojni.

Začetek veljavnosti

20. člen

Pogoj za začetek veljavnosti pogodbe je podpis pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Pogodba se začne uporabljati v delu, ki se nanaša na gradnjo OŠO z evropskimi oz. javnimi sredstvi z dnem, ko javni partner obvesti zasebnega partnerja o sklenitvi pogodbe med javnim partnerjem in Ministrstvom za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) o financiranju dela gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Pogodbo bosta javni partner in ministrstvo sklenila na podlagi javnega razpisa ministrstva. Datum sklenitve pogodbe z ministrstvom mora naročnik še isti dan sporočiti zasebnemu partnerju.

Zasebni partner mora najpozneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe, javnemu partnerju predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 40.000,00 EUR in z veljavnostjo še 7 dni po dokončanju del. V primeru, da zasebni partner v določenem roku javnemu partnerju bančne garancije ne  predloži, se pogodba avtomatično razveže z dnem preteka roka za izročitev bančne garancije za dobro izvedbo del.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko so izpolnjeni pogoji, navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena, in velja do dokončanja vseh del ter primopredaje oziroma do ureditve vseh medsebojnih razmerij.

21. člen

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, ponudnik pa 2 (dva) izvoda.

| V Postojni , __________________ | , __________ |
| --- | --- |

| Javni partner | Zasebni partner |
| --- | --- |
| Občina Postojna |  |
| Jernej Verbič |  |
| župan |  |

- VZOREC POGODBE  upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij– OMREŽJE ZGRAJENO Z JAVNIMI IN ZASEBNIMI SREDSTVI

- Lokalna skupnost Občina Postojna, ki jo zastopa župan Jernej Verbič (v nadaljnjem besedilu: javni partner)

matična številka:  5883512

davčna številka: SI  13053973

transakcijski račun: 01294-0100016345    odprt pri: Banka Slovenije

Ponudnik upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij:………………………… (v nadaljnjem besedilu: zasebni partner)

matična številka: ………………………….

davčna številka: …………………………..

transakcijski račun:……………………………………… odprt pri: …………………….……

skleneta naslednjo

POGODBO  ŠT. ……………………….

O UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Pravna podlaga

1. člen

Pogodba se sklepa na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06), Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (……………….., št…….; v nadaljevanju: javni razpis), in na podlagi akta o izbiri, št.______, z dne_________. ……

Predmet pogodbe

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil zasebni partner z aktom o izbiri št. … z dne …. izbran s strani javnega partnerja na javnem razpisu za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Postojna po sistemu javno zasebnega partnerstva. Ta pogodba je del celotnega projekta javno zasebnega partnerstva.

Predmet te pogodbe je upravljanje in vzdrževanje dela odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: odprtega širokopasovnega omrežja oz. OŠO) v občini (-ah) …….., zgrajenega z državnimi in evropskimi sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu za evropska sredstva,  v skladu z javnim razpisom za izbiro zasebnega partnerja (v nadaljevanju: javni razpis) in ponudbo zasebnega partnerja št…………, ki sta sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe je tudi upravljanje in vzdrževanje dela odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini (-ah) ………, zgrajenega s sredstvi zasebnega partnerja, po modelu BOT (zgradi – upravljaj – prenesi), v skladu s citiranim javnim razpisom in ponudbo zasebnega partnerja, ki sta sestavni del te pogodbe. Sem spada tudi upravljanje in vzdrževanje OŠO tudi v delu, ki se sicer gradi z evropskimi sredstvi, a je zasebni partner prevzel del stroškov gradnje tega dela omrežja, zaradi pravil javnega razpisa za evropska sredstva, ki ne omogoča financiranja izgradnje tega dela omrežja v celoti z evropskimi sredstvi.

Upravljanje in vzdrževanje

3. člen

OŠO, ki se zgradi na podlagi projekta navedenega v 2. členu te pogodbe, se preda v upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju. O pričetku upravljanja in vzdrževanja OŠO sestavita pogodbeni stranki zapisnik in ga podpišeta.

Zasebni partner se zavezuje, da bo odprto širokopasovno omrežje vzdrževal in upravljal glede na tip omrežja v skladu z razpisno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo za pridobitev sredstev ESRR, kot je opredelil v svoji ponudbi št. …………

Zasebni partner se zavezuje, da bo zmogljivosti odprtega širokopasovnega omrežja vsem operaterjem in ponudnikom storitev ponudil pod enakimi pogoji, določenimi v ponudbi št. …..

Zasebni partner lahko odprto širokopasovno omrežje uporablja tudi sam, vendar pod enakimi pogoji, pod katerimi ga trži drugim operaterjem in ponudnikom storitev, v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in 129/06).

Zasebni partner bo odprto širokopasovno omrežje upravljal in vzdrževal do 20 let.

Po poteku obdobja upravljanja lahko javni partner podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji, ali pa z javnim razpisom izbere novega upravljavca omrežja.

O upravljanju in vzdrževanju izstavlja zasebni partner javnemu partnerju letno poročila, ki jih javnemu partnerju v pisni obliki posreduje najpozneje do 15. februarja tekočega leta za preteklo leto. V poročilu zasebni partner opiše svoje poslovanje z OŠO, izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej pogodbi ter podatke o doseganju zastavljenih ciljev.

- Obveznosti zasebnega partnerja

- 4. člen

- Zasebni partner se zaveže:

- prevzeta dela izvršiti v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbo, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z javnim partnerjem in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev;

- zastopniku javnega partnerja kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati vsa navodila javnega partnerja;

- javnega partnerja sproti pravočasno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti dostop do omrežja vse zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;

- zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s pogoji tega razpisa;

- zagotoviti nadgradnjo omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in pogoji iz tega javnega razpisa;

- OŠO tako vzdrževati oz. nadgrajevati, da ga je možno po poteku te pogodbe predati v last javnega partnerja, v skladu s to pogodbo, načrtom razvoja omrežja javnega partnerja in ponudbo zasebnega partnerja;

- nadomestiti škodo uporabnikom omrežja, ki bi jo povzročil zaradi neizpolnjevanja te pogodbe oz. zaradi nestrokovnih posegov v omrežje;

- javnega partnerja obveščati o nameravanih posegih in delih na občinskih cestah in javnih površinah vsaj 10 dni pred pričetkom del oz. ga v primeru odpravljanja napak in poškodb omrežja obvestiti takoj, ko je to mogoče;

- na svoje stroške povrniti v prvotno stanje javno in zasebno lastnino,ki je bila poškodovana zaradi izvajanja pogodbenih del;

- javnega partnerja sproti in tekoče obveščati o napredku tehnologije v zvezi z omrežjem, ter z njim sodelovati pri izdelavi načrtov širjenja možnosti uporabe omrežja oz. informacijske tehnologije;

- da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja in brez obstoja zakonskih pogojev prodal, ali na drug način prenesel svojih pravic iz te pogodbe na tretjo osebo;

#### Razmerje zaupnosti

5. člen

Pogodbene stranke so dolžne vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost. Omenjeno določilo ne velja za potrebe nadzora s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti.

Skrbniki pogodbe

6. člen

Skrbnik pogodbe na strani javnega partnerja je Dolores Dolenc Bajc. Skrbnik pogodbe javnega partnerja bo opravljal tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del po tej pogodbi, lahko pa javni partner imenuje drugo osebo za opravljanje nadzora.

Skrbnik pogodbe na strani zasebnega partnerja je ……………. .

Nadzor nad izvajanjem dejavnosti

7. člen

Javni partner ali drug pristojen organ s strani Vlade Republike Slovenije in organov Evropske skupnosti, ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje pogodbe. Zasebni partner je dolžan javnemu partnerju, v smislu spremljanja izvajanja pogodbe, omogočiti nadzor nad zagotavljanjem javnih storitev in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja v skladu s to pogodbo tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v dokumentacijo zasebnega partnerja.

Zasebni partner se zaveže, da bo ministrstvu in drugim organom, navedenim v prvem odstavku tega člena, v smislu nadzora in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev kadarkoli omogočil vpogled v originalne dokumente tako računovodske kot ostale, ki so vezani na projekt. Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega sodišča Republike Slovenije. Prav tako se zavezuje, da bo javnemu partnerju posredoval podatke o doseganju zastavljenih ciljev.

Če je zasebni partner prejel plačilo sredstev, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih za projekt izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno, lahko  lokalna skupnost odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev realne vrednosti plačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

Zasebni partner se zaveže, da bo vso dokumentacijo v zvezi s tem projektom vodil ločeno, na posebnem stroškovnem mestu.

Javni partner ima pravico pregledovati objekte in naprave, ki so nastali na podlagi te pogodbe, pregledovati dokumentacijo zasebnega partnerja ter ugotavljati kakovost izvajanja predmeta te pogodbe.

8. člen

Ob ugotovljenem pomanjkljivem izpolnjevanju obveznosti v skladu z določbami te pogodbe, mora zasebni partner nepravilnosti odpraviti v razumnih rokih vendar najkasneje v 30 dneh po ugotovljeni nepravilnosti in prejemu in prejemu poziva na njihovo odpravo.. V primeru, da zasebni partner nepravilnosti ne odpravi v navedenih rokih, mora naročniku za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini ……..

9. člen

V kolikor bo javni partner za spremljanje, nadzor in evalvacijo delovanja odprtega širokopasovnega omrežja angažiral ocenjevalce, se zasebni partner obveže, da bo omogočil za spremljanje in nadzor tem ocenjevalcem vpogled v vso dokumentacijo o projektu, pregled objektov in naprav, za evalvacijo pa bo zagotovil zahtevane podatke.

Spremembe pogodbe, prenehanje pogodbe

10. člen

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo dodatka k pogodbi, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

Ta pogodba preneha:

- po poteku časa, za katerega je bila sklenjena;

- s sporazumno razvezo;

- zaradi prenehanja zasebnega partnerja

- zaradi kršitev pogodbenih strank

Pogodba preneha z vsakim prenehanjem zasebnega partnerja, kar se ugotavlja s pravnomočnim izpiskom iz pristojne javne knjige, razen če ima pravne naslednike.

Če ima zasebni partner naslednika, lahko ta na predlog in ob soglasju javnega partnerja vstopi v pogodbeno razmerje in v celoti prevzame vse pravice in obveznosti zasebnega partnerja, če izpolnjuje pogoje za opravljanje pogodbenih obveznosti.

#### V primeru, da je bil v času veljavnosti te pogodbe pričet postopek za prenehanje zasebnega partnerja, je ta dolžan o postopku takoj obvestiti javnega partnerja. Z dnem prenehanja zasebnega partnerja preneha obveznost javnega partnerja iz naslova te pogodbe.

#### Zasebni partner s podpisom pogodbe zagotavlja, da so vsi podatki, podani v ponudbi na javni razpis, v pogodbi in v zahtevku s prilogami resnični, točni in popolni.

Če katerakoli pogodbena stranka tudi po pisnem opominu ne preneha s kršitvami te pogodbe oz. je ne začne izpolnjevati, lahko druga pogodbena stranka to pogodbo pisno razdre in zahteva od stranke, ki je kršila pogodbo povrnitev popolne odškodnine. OŠO preide v primeru predčasnega prenehanja pogodbe v upravljanje in vzdrževanje občine, ki izbere novega upravljavca po ustreznem postopku.

Reševanje sporov

11. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa je pristojno sodišče v Postojni .

Začetek veljavnosti

12. člen

Pogoj za začetek veljavnosti pogodbe je podpis pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

13. člen

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, ponudnik pa 2 (dva) izvoda.

| V , __________________ | , __________ |
| --- | --- |

| Javni partner | Zasebni partner |
| --- | --- |
| Občina Postojna |  |
| Jernej Verbič |  |
| župan |  |

Lokalna skupnost ima vedno možnost, da Ministrstvu za gospodarstvo pošlje nove podatke in tako posodobi stanje omrežja oz. podatke o omrežju, ki jih Ministrstvo za gospodarstvo objavlja na spletnih straneh.

Navedena pravna sredstva se uporabljajo za primer, če se uporabljajo predpisi o JN, sicer je možno vložiti pritožbo oz. začeti upravni spor.

Gre za tip omrežja B ali C.