
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA 

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) SELO JUG SE 3

(1. obravnava)

1. UVOD
Območje programa opremljanja obsega območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Selo jug SE 3 (v nadaljevanju OPPN) ki je bil določen z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 34/2011, 76/2012). 

 
Območje predstavlja še nepozidano zemljišče (travnik) v vasi Selo. Tvorba novega stavbnega tkiva bo zapolnila prazno, nepozidano vrzel. Glavni namen novega naselja so stanovanja, dopušča pa se tudi možnost dodatnih dejavnosti v objektih (upravne, pisarniške, trgovske, storitvene dejavnosti, garaže), v kolikor le-te ne presegajo 49 % površin objekta. Predvidena je gradnja 8 objektov. 
    Na podlagi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje SE 3 bo možno zgraditi obvezno in neobvezno komunalno infrastrukturo ter izdati pravilno odmero komunalnega prispevka vsem, ki bodo v tem območju zgradili nove stanovanjske ali stanovanjsko-poslovne objekte.
Seznam upoštevanih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorskih aktov, ki so bili upoštevani pri pripravi programa opremljanja
· Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP- popr. in 43/2011-ZKZ-C), 

· Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 

· Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),

· Občinski prostorski načrt Občine Žirovnica (Ur.l. RS št. 34/2011, 76/2012),

· Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami)

2. FINANČNE POSLEDICE
Ker nameravajo investitorji graditi komunalno opremo sami, bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja glede na pogodbo z investitorji Občina Žirovnica pridobila opremo plačano »v naravi« in ne bo imela z izgradnjo nobenih stroškov. Finančne posledice za proračun bodo pozitivne, saj se bo z odmerjenimi komunalnimi prispevki povrnil na občinski proračun sorazmerni delež sredstev porabljenih za pretekla vlaganja v komunalno opremo.
3. PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP- popr. in 43/2011-ZKZ-C), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na __. redni seji dne ____________ sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč namenjenih za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) na območju urejanja urejenega z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom SELO JUG 3 (v nadaljevanju: območje OPPN) in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 
Program opremljanja je izdelalo podjetje Element, d.o.o, št. projekta A 102011 april 2013. 

2. člen

Program opremljanja vsebuje: 

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme, 

- načrtovane investicije v izgradnjo komunalne opreme 
- podlage za odmero komunalnega prispevka

3. člen

Program opremljanja opredeljuje stroške tako obvezne, kot izbirne komunalne opreme, pri tem so v podlagah za odmero komunalnega prispevka med skupne in obračunske stroške všteti zgolj stroški obvezne komunalne opreme.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME

4. člen

Obstoječa in načrtovana komunalna oprema je prikazana v grafičnih prilogah, ki sta sestavni del programa opremljanja.

III. NAČRTOVANE INVESTICIJE V IZGRADNJO KOMUNALNE OPREME

5. člen

Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije. 

Skupni stroški investicije vključujejo: 

- stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, predhodnih arheoloških sondiranj, inženiringa, ustanovitve potrebnih služnosti in geodetskih del,  itd.

- stroške priprave zemljišč, izgradnje komunalne opreme in nadzora nad izgradnjo komunalne opreme, ocenjene na podlagi izvedbene projektne dokumentacije in zbiranja ponudb

- stroški pridobivanja zemljišč, na katerih bo zgrajena komunalna oprema

Skupni stroški načrtovane investicije v obvezno komunalno opremo po prejšnjem odstavku tega člena znašajo 97.335,68 €.
IV. OBRAČUNSKA OBMOČJA

6. člen

Na območju OPPN je predvideno eno obračunsko območje in sicer: 

- obračunsko območje  v velikosti 4.753 m2, kjer je predvidena izgradnja polne komunalne opreme, 

V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije in sorazmeren del stroškov Občine Žirovnica za izgradnjo že obstoječe komunalne opreme, na katero se bodo priključevale stanovanjske stavbe. 
Obračunski stroški komunalne opreme so del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo investitorja. V primeru predmetnega programa opremljanja so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
Če stroške izgradnje komunalne opreme v območju OPPN SE3 nosijo zasebni investitorji, mora Občina Žirovnica skleniti z njimi pogodbo o opremljanju. Šteje se, da so investitorji na ta način v naravi plačali komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme. Investitorji so dolžni plačati še preostali del komunalnega prispevka občini, ker bodo obremenili že zgrajeno komunalno opremo, na katero se bodo z novo priključili.

Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.
8. člen

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka. 

Podlage za odmero komunalnega prispevka so: 

- obračunski stroški investicije, 

- preračun obračunskih stroškov investicije na gradbeno parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta, 

- merila za odmero komunalnega prispevka, ki jih določa ta odlok, 

- sorazmerni stroški za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo, obračunani v skladu z določili veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica.
9. člen

Obračunski stroški investicije v obvezno komunalno infrastrukturo zajemajo stroške iz 5. člena tega odloka v višini 97.335,68 €.
10. člen

Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se uporabljata kot podlaga za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter zemljišča parcele z določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta. 

Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka je za: 

kvadratni meter zemljišča parcele 
I.) Obračunsko območje 

+------------------+------------+---------------+--------------+

|                  |  Površina  |   Obračunski  |     Cena     |

|                  |obračunskega|    strošek    | opremljanja  |

|                  |            |      (€)      | na kvadratni |

|                  |območja (m2)|               |    meter     |

|                  |            |               | C(pi)I (€/m2)|

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Cestno omrežje in |  4.753,00  |    40.630,21  |    8,548     |

|priključki        |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Fekalna           |  4.753,00  |    18.090,48  |    3,806     |

|kanalizacija      |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Meteorna          |  4.753,00  |    11.523,60  |    2,424     |

|kanalizacija      |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Vodovod           |  4.753,00  |    18.287,41  |    3,848     |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Javna             |  4.753,00  |     8.803,98  |    1,852     |

|razsvetljava      |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Skupaj            |  4.753,00  |    97.335,68  |    20,479    |

+------------------+------------+---------------+--------------+

II) neto tlorisno površino objekta 

Obračunsko območje 

+------------------+------------+---------------+--------------+

|                  |    Neto    |  Obračunski   |     Cena     |

|                  |  tlorisna  |  strošek (€)  | opremljanja  |

|                  |  površina  |               | na kvadratni |

|                  |objektov na |               |    meter     |

|                  |  območju   |               |C(ti)I (€/m2) |

|                  |    (m2)    |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Cestno omrežje in |  1.528,00  |    40.630,21  |    26,590    |

|priključki        |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Fekalna           |  1.528,00  |    18.090,48  |    11,839    |

|kanalizacija      |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Meteorna          |  1.528,00  |    11.523,60  |     7,542    |

|kanalizacija      |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Vodovod           |  1.528,00  |    18.287,41  |    11,968    |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Javna             |  1.528,00  |     8.803,98  |     5,762    |

|razsvetljava      |            |               |              |

+------------------+------------+---------------+--------------+

|Skupaj            |  1.528,00  |    97.335,68  |    63,701    |

+------------------+------------+---------------+--------------+

Vse vrednosti so brez DDV. 
11. člen

Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo podatki iz 10. člena tega odloka. 

Komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo se izračuna na podlagi enačbe: 

KP = (A(pi) x C(pi) x D(pi) + (K(dej) x A(ti) x C(ti) x D(ti)) x i 

pri čemer je: 

KP - komunalni prispevek 

A(pi) - površina gradbene parcele (m2) 

A(ti) - neto tlorisna površina objekta (m2) 

C(pi) - cena opremljanja glede na površino gradbene parcele (€/m2) 

C(ti) - cena opremljanja glede na neto tlorisno površino objekta (€/m2) 

D(pi) - delež površine gradbene parcele (0,7) 

D(ti) - delež neto tlorisne površine objekta (0,3) 

K(dej) - faktor dejavnosti (1) 

i - povprečni letni indeks podražitev cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.

KP = ( 4.753 x 20,479 x 0.7 + 1.0 x 1.528 x 63,701 x 0.3 ) x 1

KP = ( 68.135,680 + 29.200,00 ) x 1

KP = 97.335,68 €

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo in novo komunalno opremo se v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica izračuna na podlagi enačbe:

C(piS) = C(piO) x 0,33 + C(piN)

oziroma

C(tiS) = C(tiO) x 0,33 + C(tiN)

pri čemer je:

C(piS)     ... skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

C(tiS)     ... skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno  komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

C(piO)     ... stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno obstoječo komunalno opremo na obračunskem območju, določeni z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
C(tiO)     ... stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno obstoječo komunalno opremo na obračunskem območju, določeni z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
C(piN)     …. stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z načrtovano komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

C(tiN)     …... stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z načrtovano  komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

12. člen

Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja so investitorji, oziroma lastniki objektov, ki se na novo priključujejo na objekte in omrežja obvezne komunalne opreme oz. objektov, ki jim povečujejo neto tlorisno površino. 

Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskih oz. stanovanjsko-poslovnih objektov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen

Izračun komunalnega prispevka po tem odloku se indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa podražitev cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«. 

Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan veljavnosti tega odloka o programu opremljanja.

14. člen

Program opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4247 Žirovnica.
15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2013
Žirovnica, dne _______________

Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

4. OBRAZLOŽITEV
Ureditveno območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/12, 312/13, 312/15, 312/16, 312/17, 312/18, 312/19, 312/20, vse k.o. Zabreznica. Skupna površina območja urejanja meri 4.753 m2, vsa k.o. Zabreznica.
Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe. 

V skladu z OPN je na območju obvezna izgradnja sekundarnega omrežja, objektov in površin, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu in sicer:

· cestnega omrežja, 

· vodovodnega in hidrantnega omrežja, 

· kanalizacijskega ločenega omrežja: fekalna in meteorna kanalizacija.

· elektroenergetskega omrežja: NN elektro razvodi in javna razsvetljava,

· površin za odstranjevanje odpadkov (ekološki otok).

Za zagotovitev rokovnih in finančnih opredelitev za izvedbo investicije v zgoraj navedenem obsegu, lahko skleneta občina in investitor pogodbo o opremljanju, s katero se dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi ( 78.člen ZPNačrt, Ur. list RS, 3372007 s spremembami). 

Poleg obvezne komunalne infrastrukture je predvidena v tem območju še izgradnja telekomunikacijskega, KKS in plinovodnega omrežja, za katere se ne odmerja komunalnega  prispevka. Finančna sredstva za izbirno komunalno infrastrukturo zagotavljajo upravljalci te infrastrukture.

Z odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Selo jug (SE 3) se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč namenjenih za gradnjo na območju urejanja urejenega z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Selo jug 3 in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje: 

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme, 

- načrtovane investicije v izgradnjo komunalne opreme,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.

Program opremljanja opredeljuje stroške tako obvezne, kot izbirne komunalne opreme, pri tem so v podlagah za odmero komunalnega prispevka med skupne in obračunske stroške všteti zgolj stroški obvezne komunalne opreme.
Skupni stroški investicije
Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije. 

Skupni stroški investicije vključujejo: 

- stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, predhodnih arheoloških sondiranj, inženiringa, ustanovitve potrebnih služnosti in geodetskih del, itd.
- stroške priprave zemljišč, izgradnje komunalne opreme in nadzora nad izgradnjo komunalne opreme, ocenjene na podlagi izvedbene projektne dokumentacije in zbiranja ponudb
- stroški pridobivanja zemljišč, na katerih bo zgrajena komunalna oprema
1. Skupni stroški predvidene obvezne komunalne opreme na celotnem območju OPPN znašajo 97.335,68 €.
2. Skupni stroški predvidene izbirne komunalne opreme na celotnem območju OPPN znašajo 31.579,72 €.
3. Skupni stroški predvidene obvezne in izbirne komunalne opreme skupaj na celotnem območju OPPN znašajo 128.915,40, €.
Pogodba o komunalnem opremljanju in obračun komunalnega prispevka
Gradnjo načrtovane komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Žirovnica investitorju odda s pogodbo o komunalnem opremljanju.

Sorazmerni delež za posameznega investitorja individualne gradnje se odmeri na podlagi veljavnega odloka  s spremembami o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica.

Občina je dolžna na podlagi sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju od investitorja prevzeti zgrajeno komunalno opremo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

5.  PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 19/13) predlagam Občinskemu svetu Občine Žirovnica, da predmetni odlok obravnava v skladu s 73. členom Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 23/99, 19/13-UPB1) in sprejme naslednji 

SKLEP

Sprejme se Odlok programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3) v prvi obravnavi.
Leopold Pogačar

                                                                                                                         ŽUPAN

Številka: 007-0001/2013
Datum: 12.06.2013
Pripravili:

Andrej Jarc, univ.dipl.inž.arh.

Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.

Priloge: 

· Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3)
PAGE  
9

