INFORMACIJA O VEČNAMENSKEM OBJEKTU ŽIROVNICA
Že dalj časa je znano, da so prostori za delo občinske uprave, župana in drugih organov občine premajhni, zastareli in nefunkcionalni. Občinska upravna stavba na naslovu Breznica 3 je stara, ima lesene stropnike, vlažne kletne prostore ter ni izolirana. Trenutna površina prostorov sicer zadošča za delo občinske uprave in župana, ni pa zagotovljenih prostorskih in drugih pogojev za delo občinskega sveta in drugih organov občine (sejna soba, servisni prostori…) ter za poslovanje s strankami (dostop za invalide, prostori za javne razgrnitve…). Zagotoviti je potrebno tudi ustrezne pogoje za delo medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Policijske postaje Jesenice, hkrati pa tudi prostore, namenjene informiranju (multimedijski prostor, info točka) ter prostore za delo društev, ki jih v občini primanjkuje. 

Od začetka delovanja občine je bilo preučenih več možnih variant za rešitev prostorske problematike občine, občinski svet pa je nato v svojem drugem mandatu sprejel sklep, da se prostori občine urejajo na obstoječi lokaciji. V januarju 2007 je bil sprejet dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se je predvidela novogradnja občinske upravne stavbe. Vzpostavitev optimalnih pogojev za delo občinske uprave, občinskega sveta ter vseh organov občine je opredeljena tudi v Razvojnem programu Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020 pod Prioriteto 4 – Prijazna in učinkovita občina in sicer od leta 2011 do 2013. Projekt se je na podlagi sprememb načrta razvojnih programov prestavil na obdobje od leta 2010 do 2012. 
Glede na vse navedeno je bila v lanskem letu izdelana projektna dokumentacija, na podlagi katere se predvideva gradnja večnamenskega objekta na obstoječi lokaciji. V kleti so projektirani predvsem prostori za arhiv ter društveni prostori, v pritličju večnamenska sejna soba, multimedijski prostor, info točka, v prvem nadstropju in mansardi pa prostori za delo občinske uprave in župana. Podrobnejša razporeditev prostorov je razvidna iz priloženih tlorisov.

Za omenjeno investicijo je v proračunu predvidenih 830.000 EUR, pri tem pa računamo še na pridobitev evropskih sredstev. V prvi polovici tega leta namreč pričakujemo razpis, na podlagi katerega bo del investicije sofinanciran do 85 %. Trenutno je investicija v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izveden javni razpis za izbiro izvajalca, na podlagi katerega bo znana tudi konkretna vrednost investicije. Predviden začetek gradnje večnamenskega objekta je v poletju 2011.       
Številka: 430-0003/2010 

Datum: 10.02.2011
Pripravila: 

Monika KUSTERLE, univ. dipl. prav.










 Leopold POGAČAR










 ŽUPAN

Priloga: -    fasada objekta

· tlorisi etaž

