[image: image1.wmf]

[image: image4.jpg]



Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: (04) 58 09 100, fax: (04) 58 09 109
Ž U P A N
POROČILO ŽUPANA ZA  7.  SEJO OBČINSKEGA SVETA
(skladno z določili 103. člena  Poslovnika občinskega sveta)

1. REALIZIRANI SKLEPI, KI IZHAJAJO IZ 6. REDNE SEJE:
Vsi spodnji sklepi so bili ustrezno realizirani. 
Odloki in pravilnik so bili objavljeni v Ur.l.RS št. 53/2015  dne 17.7.2015.
S K L E P  ŠTEV. 66

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta

Potrdi se zapisnik 5. redne seje občinskega sveta.

Poslano: 

· zbirka dokumentarnega gradiva

S K L E P  ŠTEV. 67

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke

2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje Žirovnica – novi center - ŽI2 

(1. obravnava)

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta  ŽIROVNICA-NOVI CENTER-ŽI2 v prvi obravnavi.
Poslano: 

· občinska uprava, Marija Lužnik

· IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale

· zbirka dokumentarnega gradiva

S K L E P  ŠTEV. 68

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke

 2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje Žirovnica – novi center - ŽI2

 (1. obravnava)

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta  ŽIROVNICA-NOVI CENTER-ŽI2.
Poslano: 

· občinska uprava, Marija Lužnik

· IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale

· zbirka dokumentarnega gradiva

S K L E P  ŠTEV. 69

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke

 3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2) 

(1. obravnava)

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2) v prvi obravnavi.
Poslano: 

· občinska uprava, Marija Lužnik

· Atelje Prizma d.o.o., Cesta maršala Tita 7, 4270 Jesenice

· zbirka dokumentarnega gradiva

S K L E P  ŠTEV. 70

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke

4. Obvezna razlaga 1. stavka 4. odstavka 68. člena Odloka o OPN 

(Uradni list RS, štev. 34/11, 76/12) (skrajšani postopek)

Občinski svet Občine Žirovnica sprejema po skrajšanem postopku obvezno razlago 4. odstavka 68. člena Odloka o OPN Občine Žirovnica  (Uradni list RS, štev. 34/11, 76/13), ki se glasi:

Besedilo prvega stavka »Naklon, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja oziroma tradicionalni značilnosti vaškega jedra,« pomeni, da lahko sleme poteka v smeri krajše stranice, če je to potrebno za prilagoditev splošni podobi naselja oziroma tradicionalnim značilnostim vaškega jedra.
Poslano: 

· občinska uprava, Marija Lužnik

· zbirka dokumentarnega gradiva

S K L E P  ŠTEV. 71

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke

5. Predlog izdaje soglasja k pravilom o uporabi športnih in ostalih zunanjih površin Osnovne šole Žirovnica

Občinski svet Občine Žirovnica izdaja soglasje k Pravilom o uporabi športnih in ostalih zunanjih površin Osnovne šole Žirovnica z dne 08.06.2015.

Poslano: 

· občinska uprava, Monika Kusterle

· Osnovna šola Žirovnica, Zabreznica 4, Žirovnica 

· zbirka dokumentarnega gradiva

S K L E P  ŠTEV. 72

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke

9. Zemljiškoknjižne zadeve: - Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Poslano: 

· občinska uprava, Monika Kusterle

· zbirka dokumentarnega gradiva

S K L E P  ŠTEV. 73

6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA z dne 02. julija 2015, točke

9. Zemljiškoknjižne zadeve: - Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Sprejme se sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Poslano: 

· občinska uprava, Monika Kusterle

· zbirka dokumentarnega gradiva

2. ZAKLJUČKI INVESTICIJ 
ŠOLA:

Projekt izgradnje Prizidka k OŠ Žirovnica je bil usmerjen v rušitev obstoječe jedilnice med osnovno šolo in novo gradnjo jedilnice, dveh igralnic vrtca in dveh učilnic, na mestu obstoječe jedilnice. Lokacija projektiranega objekta je na zemljišču parcele št. 228/1 , 227 in 226/1 k.o. Zabreznica. 
V pritličju so večnamenski prostori namenjeni jedilnici šole, skupni igralnici vrtca in na južni strani učilnica s kabinetom za gospodinjski pouk v neposredni povezavi s kuhinjo v obstoječi šoli na eni strani in vrtcem na drugi strani novega objekta. V obstoječem stopnišču osnovne šole je bila izvedena gradnja novega dvigala za potrebe gibalno omejenih učencev. 

Na severni strani v pritličju ob prostorih kuhinje je bilo zgrajeno skladišče tako, da so se pod severno učilnico v prvem nadstropju z izkopom terena pridobili dodatni prostori za potrebe skladišča – shrambe kuhinje v velikosti 63,40m2. 

V nadstropju so bili zgrajeni novi prostori kabineta ter vetrolova in dve učilnici povezanih na obstoječi centralni hodnik šole na eni strani in na drugi strani zgrajeni dve igralnici za potrebe vrtca s sanitarnim blokom.
Na meji obstoječega in novo predvidenega vrtca je zgrajeno dvigalo za dostavo hrane v nadstropni del vrtca.

 

Z investicijo smo pričeli v juniju 2014, po terminskem planu so bila dela zaključena v avgustu 2015. Ocenjena vrednost del znaša 1.074.100 EUR, vrednost izvedenih del ne bo presegla ocenjene vrednosti. 

STANOVANJA SELO 15:

Zaradi izredno slabega stanja objekta, ki je že ogrožal življenja ljudi (zlasti leseno zunanje stopnišče približno na mestu sedanje frčade) in na podlagi sprejetega stanovanjskega programa občine, se je Občina Žirovnica  odločila, da objekt rekonstruira in naredi v njem 5 stanovanj, kot so bila že včasih, nazadnje pa sta bili zaradi nemogočih bivalnih razmer v objektu le 2 (skupne sanitarije, leseni stropovi dotrajani, streha dotrajana). Objekt je bil delno podkleten in ta klet se je obdržala, sanirala in ustrezno izolirala. Obdržalo se je zunanje stopnišče v klet in nekaj zunanjih in notranjih sten v pritličju.  Oporni zid ob stopnicah v klet se je kasneje izkazalo, da je brez temelja in se je zabetoniral nov, stopnišče se je saniralo, narejena je klančina za kolesa.
Objekt je sodoben, energetsko varčen. Dobro toplotno izoliran, z ne prevelikimi okenskimi in vratnimi odprtinami. Osnovno gretje prostorov in vode je na zemeljski plin, ima pa še alternativno ogrevanje-toplotna črpalka, kolektorje na strehi za gretje vode.

Pri vhodu je domofon za odpiranje zunanjih in notranjih vrat. V objektu je 5 stanovanj: 2x dvoinpolsobno, 2x dvosobno in garsonjera. Vsakemu stanovanju pripada manjša klet. Na severni strani objekta so kopalnice, na južni kuhinje in dnevni prostori. V vseh prostorih je po tleh položen parket, v sanitarijah ploščice. S keramičnimi ploščicami so obložene v sanitarnih prostorih stene do stropa, v kuhinjah pas med spodnjimi in zgornjimi elementi. Sanitarni prostori so opremljeni z lijakom, WC školjko in kotličkom, kadičko za tuš. Objekt ima asfaltirano dvorišče, na katerem je 10 parkirnih mest. Pred objektom ob regionalni cesti so zasajena drevesa in grmi avtohtonih sort.

Podstreha je prostorna, če se bodo izkazale potrebe, bi lahko čez nekaj let uredili v njej 2 garsonjeri.

Gradnja objekta se je pričela sredi septembra 2014 in je bila dokončana do konca junija 2015, razen položenih parketov. Kljub naravnemu in prisilnemu sušenju so se cementni estrihi sušili prepočasi, zato je bilo potrebno za zaključitev obrtniških del gradnjo podaljšati za cca 1 mesec. Predvidevamo, da bi uporabno dovoljenje za objekt lahko pridobili do 15.oktobra.

Pogodbena vrednost:

	Vrednost v EUR
	523.284,40 EUR

	Davek na dodano vrednost
	  49.712,02 EUR

	Vrednost z DDV
	572.996,42 EUR


Ocenjena vrednost za zaključno situacijo z DDV (brez nadstreška nad stopniščem v klet) znaša 534.000 EUR.
Za oba objekta čakamo le še na tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

[image: image3.jpg]A%

I- Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad



KOHEZIJSKI PROJEKT – gradnja kanalizacijskega sistema
Poleg kanalizacije položeni tudi drugi infrastrukturni vodi

Z asfaltiranjem še zadnjih odsekov cest v jugovzhodnem delu naselja Žirovnica se v občini Žirovnica v mesecu septembru zaključujejo dela na terenu pri gradnji kanalizacijskega omrežja na projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop. Kot je znano, gre za skupen projekt štirih gorenjskih občin, poleg naše v njem sodelujejo še Občina Radovljica, Občina Bohinj in Občina Jesenice.
V občini Žirovnica smo sočasno z gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja - skupno smo na novo zgradili nekaj manj kot 12 kilometrov novega omrežja v naseljih Žirovnica, Moste, Selo in Zabreznica - obnovili tudi obstoječe vodovodno omrežje, omrežje javne razsvetljave in ceste, po katerih je potekala gradnja in obnova infrastrukture skupaj z ureditvijo odvodnjavanja meteornih vod.
Projekt izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica je bil sicer razdeljen na naslednje tri faze: Faza 3: naselji Zabreznica in Selo; Faza 4: povezovalni kanal od obrtno poslovne cone Žirovnica do naselja Selo; Faza 5: naselji Žirovnica in Moste. Gradnjo Faze 3 in Faze 4 smo že uspešno zaključili in za zgrajeno pridobili uporabni dovoljenji, do zaključka projekta pa moramo pridobiti še uporabno dovoljenje za Fazo 5 – za naselji Žirovnica in Moste. Formalno se bo projekt vseh štirih občin sicer zaključil konec letošnjega leta.
Poleg vseh prednosti, ki jih za krajane prinašata opremljenost z novim kanalizacijskim omrežjem in obnova ostale občinske infrastrukture, smo zadovoljni tudi, da so se našemu vabilu k sodelovanju odzvali tudi ponudniki nekaterih drugih storitev. Hkrati so bila namreč dograjena tudi telekomunikacijsko, elektro in plinovodno omrežje. Takšno sodelovanje je seveda v interesu tako ponudnikov storitev kot uporabnikov, torej občanov, saj izboljšuje infrastrukturno opremljenost naših krajev, hkrati pa zmanjšuje stroške in neprijetnosti, ki jih prinašajo večkratna gradbena dela v bivalnem okolju.

STROŠKI KANALIZACIJA:

Pogodbena vrednost brez DDV: 1.759.600,53 €, 

Skupna vrednost situacije - avgust 2015 1.697.168,68 €
STROŠKI OSTALE INFRASTRUKTURE:

Pogodbena vrednost brez DDV: 1.181.018,26 €,
Skupna vrednost situacije - avgust 2015: 1.172.976,81 €

GRADNJA PLOČNIKA V MOSTAH IN VZPOSTAVITEV SOUPORABE CESTE ZA KOLESARJE IN MOTORNA VOZILA
V okviru gradnje kanalizacije smo v Mostah od stavbe Elektra gorenjske do trgovine Gregor izvedli tudi gradnjo pločnika. 

Do sedaj izvedenih del je bilo za 143.177,76 z DDV, (asfalt, talne označbe, znaki še niso obračunani). Skupna vrednost del po pogodbi pa  je  196.116,83 € z DDV:

Novost pa je vzpostavitev souporabe ceste za kolesarje:
Na podlagi tehnične specifikacije TSC 03.600 (kolesarske steze) za javne ceste  smo na tem delu uvedli  za kolesarje t.i. souporaba voznega pasu (sharrow), kar predstavlja eno izmed možnih načinov izvedbe kolesarske povezave (znotraj naselja) na način "kolesarji na vozišču". Pojem ''sharrow'' prihaja iz ''shared line marking''. Souporaba voznega pasu (sharrow) je sistem vodenja kolesarjev in motornega prometa skupaj na vozišču, pri čemer so kolesarji enakovredni motornemu prometu. Takšni odseki in površine so posebej označene s talnimi označbami (piktogrami) in prometnimi znaki. 

[image: image2.png]7y




3. RAZNO

· Udeležil sem se vseh rednih sestankov koordinacije županov Zg. Gorenjske. Zapisnike sestankov si lahko ogledate na www.ragor.si. 
· Na občinskih spletnih straneh so objavljeni razpisi:

· Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica v letu 2015,

· Javni razpis za oblikovanje prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Žirovnica  in

· Razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj Občine Žirovnica za leto 2015.

· V tem času sem se sam, oz. v moji odsotnosti podžupan, udeleževal občnih zborov in prireditev v organizaciji domačih društev ali prireditev, ki jih organizirajo sosednje občine in društva. Naj izpostavim obisk pri naših otrocih v koloniji DPM Žirovnica v Novigradu.
                                                                                            Leopold POGAČAR

Breznica 8.9. 2015
                                                                                                    ŽUPAN 

