POROČILO KONCESIONARJA O IZVAJANJU KONCESIJSKE POGODBE ZA OSKRBO NASELIJ S PLINOM IZ LOKALNIH OMREŽIJ V OBČINI ŽIROVNICA

ZA LETO 2012
S podjetjem Plinstal d.d. Jesenice, Industrijska ul. 1/a, 4270 Jesenice je bila dne 30.7.2001 sklenjena koncesijska pogodba. Koncesija je bila podeljena za dobo 30 let. 
Koncesionar je bil po pogodbi dolžan zgraditi omrežje za distribucijo plina v roku treh (3) let po podpisu pogodbe. Izgradnja sekundarnega plinskega omrežja je bila dokončana v letu 2005. Hišne priključke koncesionar glede na želje oz. potrebe občanov dograjuje vsako leto pod enakimi pogoji iz koncesijske pogodbe. Pred kurilno sezono 2006/2007 se je po predelavi kotlovnice na plin priključila na plinovodno omrežje tudi osnovna šola. Po izgradnji novega objekta Občine Žirovnica se bo na plinsko omrežje priključil tudi ta objekt, predvidoma pa naj bi se na plin priključili tudi vsi zgrajeni objekti v Obrtno-poslovni coni Žirovnica.
Koncesionar je dolžan najmanj enkrat letno(do konca januarja za preteklo leto) oz. po potrebi ali utemeljeni zahtevi koncedenta poročati o izvajanju koncesijske pogodbe.

V skladu s 7.členom koncesijske pogodbe, mora koncesionar tudi letno in ob zaključku gradnje (za primer odkupa ali odvzema koncesije) predložiti koncedentu podatke o vloženih sredstvih v omrežje oz. investicijsko vrednost, ki je osnova za amortizacijo.
Koncesionar je na poziv Občine Žirovnica predložil 30.01.2013 poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za preteklo leto s podatki o vloženih sredstvih, dolžini zgrajenega plinovoda, številu priključnikov po vaseh ter količini porabljenega plina v letu 2012. 
Naraščanje števila priključkov in odjemalcev plina po letih:
	LETO
	ŠTEVILO IZVEDENIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV
na dan 31.12.
	ŠTEVILO ODJEMALCEV PLINA
na dan 31.12.

	2005
	324
	241

	2006
	387
	298

	2007
	443
	324

	2008
	488
	353

	2009
	497
	375

	2010
	507
	396

	2011
	520
	412

	2012
	524
	415


Do konca leta 2012 je bilo skupno zgrajenega 34,65 km plinskega omrežja.
PRILOGA: poročilo Plinstal d.d.

Leopold Pogačar
  ŽUPAN

Št.: 41406-0001/01

Datum: 06.03.2013
Pripravila: Marija Lužnik, univ. dipl.ing.grad.
