PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PRERAZPOREDITEV PRAVIC PORABE V PRORAČUNU OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009
V skladu z določili 5. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 122/07 in 17/09) je župan pooblaščen, da lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Glede spreminjanja načrta razvojnih programov (NRP) odlok o proračunu v 8. členu določa, da župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 30% vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Tekom investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja Vrba, Breznica, v okviru katere je bila zgrajena tudi meteorna kanalizacija (projekt NRP: OB000-07-0018 Meteorna kanalizacija), se je izkazalo, da bodo za izvedbo načrtovanih del potrebna višja sredstva, kot so bila sprva načrtovana v proračunu. Glede na to, da se projekt NRP: OB000-07-0018 Meteorna kanalizacija spreminja več kot 30%, predlagamo spodaj navedene prerazporeditve proračunskih postavk in projektov NRP:
	Postavka
	NRP
	Konto
	Opis
	Veljavni proračun
	plan po prerazporeditvi
	razlika

	1514
	
	
	METEORNA KANALIZACIJA
	30.846,00
	98.446,00
	67.600,00

	
	OB000-07-0018
	
	METEORNA KANALIZACIJA                                  
	30.846,00
	98.446,00
	67.600,00

	
	
	420400
	Priprava zemljišča
	0,00
	695,00
	695,00

	
	
	420401
	Novogradnje
	0,00
	66.065,00
	66.065,00

	
	
	420402
	Rekonstrukcije in adaptacije
	30.846,00
	30.846,00
	0,00

	
	
	420804
	Načrti in druga projektna dokumentacija
	0,00
	840,00
	840,00

	1321
	
	
	OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)
	188.068,00
	173.068,00
	-15.000,00

	
	OB000-07-0005
	
	RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO                           
	40.346,00
	25.346,00
	-15.000,00

	
	
	420804
	Načrti in druga projektna dokumentacija
	40.346,00
	25.346,00
	-15.000,00

	
	OB000-07-0006
	
	UREDITEV KRIŽIŠČA POD AJDNO                            
	37.500,00
	37.500,00
	0,00

	
	
	420402
	Rekonstrukcije in adaptacije
	12.500,00
	12.500,00
	0,00

	
	
	420600
	Nakup zemljišč
	25.000,00
	25.000,00
	0,00

	
	OB000-07-0007
	
	ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST                            
	40.100,00
	40.100,00
	0,00

	
	
	420500
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
	40.100,00
	40.100,00
	0,00

	
	OB000-07-0009
	
	SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH                              
	63.122,00
	63.122,00
	0,00

	
	
	420500
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
	61.102,00
	61.102,00
	0,00

	
	
	420801
	Investicijski nadzor
	1.020,00
	1.020,00
	0,00

	
	
	420899
	Plačila drugih storitev in dokumentacije
	1.000,00
	1.000,00
	0,00

	
	OB192-09-0002
	
	PREHOD ZA PEŠCE NA BREZNICI                            
	7.000,00
	7.000,00
	0,00


	
	
	420899
	Plačila drugih storitev in dokumentacije
	7.000,00
	7.000,00
	0,00

	1322
	
	
	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
	157.568,00
	145.568,00
	-12.000,00

	
	OB000-07-0001
	
	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA 
	157.568,00
	145.568,00
	-12.000,00

	
	
	420401
	Novogradnje
	91.068,00
	79.068,00
	-12.000,00

	
	
	420600
	Nakup zemljišč
	54.500,00
	54.500,00
	0,00

	
	
	420801
	Investicijski nadzor
	12.000,00
	12.000,00
	0,00

	1343
	
	
	JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)
	117.968,00
	107.968,00
	-10.000,00

	
	OB000-07-0015
	
	JAVNA RAZSVETLJAVA                                     
	117.968,00
	107.968,00
	-10.000,00

	
	
	420401
	Novogradnje
	117.968,00
	107.968,00
	-10.000,00

	1601
	
	
	URBANIZEM
	130.302,00
	110.302,00
	-20.000,00

	
	
	402006
	Stroški oglaševalskih storitev
	0,00
	554,00
	554,00

	
	
	402007
	Računalniške storitve
	0,00
	2.930,00
	2.930,00

	
	
	402099
	Drugi splošni material in storitve
	126.302,00
	102.818,00
	-23.484,00

	
	
	402999
	Drugi operativni odhodki
	4.000,00
	4.000,00
	0,00

	1621
	
	
	UREDITEV POKOPALIŠČA
	20.347,00
	12.747,00
	-7.600,00

	
	OB000-07-0017
	
	UREDITEV POKOPALIŠČA                                   
	20.347,00
	12.747,00
	-7.600,00

	
	
	420402
	Rekonstrukcije in adaptacije
	19.770,00
	12.170,00
	-7.600,00

	
	
	420801
	Investicijski nadzor
	577,00
	577,00
	0,00

	1511
	
	
	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE
	15.000,00
	12.000,00
	-3.000,00

	
	
	402503
	Tekoče vzdrževanje drugih objektov
	15.000,00
	12.000,00
	-3.000,00

	 
	 
	 
	 
	=
	=
	0,00


Obrazložitev:

V proračunu 2009 smo predvideli nekaj sredstev za ureditev meteorne kanalizacije ob izgradnji kanalizacije na Breznici in v Vrbi. Glede na stroške, ki smo jih imeli za podobno ureditev na Rodinah, smo ocenili, da bo potrebno cca 10.000 EUR za ureditev meteorne kanalizacije v Vrbi in cca 20.000 EUR na Breznici. Žal se je med izgradnjo kanalizacije izkazalo, da je teren bistveno težavnejši, kot smo pričakovali. Na Breznici je bilo potrebno zaradi  skalne podlage na eni strani in ilovnate na drugi, potrebno izdelati bistveno več ponikovalnic kot smo planirali, zaradi razširitve asfaltiranega vozišča in nekoliko spremenjenih naklonov pa tudi nekaj več linijskih rešetk. V Vrbi so občani iznesli problematiko meteorne vode, ki so jo do letos še nekako prenašali, zato smo poizkusili s povečanim obsegom ureditve meteorne kanalizacije le-te v večini rešiti. Poseben problem pri ureditvi je predstavljala še izvirna voda v območju ceste mimo Prešernove hiše. Tudi smo v letu 2009 planirali iz te postavke zgraditi 1-2 ponikovalnici za meteorno vodo v drugih naseljih. Navsezadnje se je v obilici kratkih a hudih nalivov letos izkazalo, da je potrebno nujno rešiti kar nekaj problemov, tako bo do konca leta zgrajeno na novo 5 ponikovalnic v različnih naseljih. Iz vseh teh razlogov so sredstva rezervirana na postavki 1514 METEORNA KANALIZACIJA občutno premajhna in jih je potrebno povečati.

V ta namen so sredstva prerazporejena iz naslednjih postavk:

1321 OBČINSKE CESTE(INVESTICIJE): na postavki nam ostaja nekaj sredstev predvidenih za OPPN za razširitev ceste v Završnici, za katerega je bila podpisana pogodba za nižjo vrednost, kot je bila ocenjena, nekaj cenejše od predvidenega je bilo asfaltiranje dvorišča pri šolskem bloku;

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA(INVESTICIJE): na postavki nam ostajajo sredstva za izvedbo gradbenih del za napeljavo JR v Vrbi in na Breznici, ker je bilo med samo izvedbo zmanjšano število predvidenih svetilk ob cesti Vrba- Breznica, ker je bilo nekaj postavljenih že lani;

1601 URBANIZEM: zaradi rokovno podaljšane izdelave OPN, se bo del sredstev iz te postavke namenjenih za poplačilo izdelovalcu v tem letu prestavilo v naslednje proračunsko leto in zato v tem letu sredstva ostajajo;

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA: tudi na tej postavki je bil končni poračun vseh del (ki so zaključena) nekaj manjši od pogodbenih, zato sredstva ostajajo. 

V skladu s povedanim predlagam, da Občinski svet občine Žirovnica v skladu s določili 18. člena Statuta občine Žirovnica (Ur. list RS št. 23/99, 23/99 in 109/01 in UVG 34/04, 17/05, Ur. list RS št. 39/06 in 61/07) in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03, 10/05 in Ur. List RS, št. 101/06 in 39/07) po razpravi sprejme naslednji

SKLEP:
V proračunu občine Žirovnica za leto 2009 se na postavki 1514 Meteorna kanalizacija (projekt NRP: OB000-07-0018 Meteorna kanalizacija) zagotovijo dodatna sredstva v višini 67.600 EUR, katera se prerazporedijo iz naslednjih proračunskih postavk:

	1321 Občinske ceste (investicije)
	(projekt NRP: 0B000-07-0005)
	v višini
	15.000 EUR

	1322 Pločnik in avtobusna postajališča
	(projekt NRP: OB000-07-0001)
	v višini
	12.000 EUR

	1343 Javna razsvetljava (investicije)
	(projekt NRP: OB000-07-0015)
	v višini
	10.000 EUR

	1601 Urbanizem
	
	v višini
	20.000 EUR

	1621 Ureditev pokopališča
	(projekt NRP: OB000-07-0017)
	v višini
	  7.600 EUR

	1511 Vzdrževanje meteorne kanalizacije
	
	v višini
	  3.000 EUR


Datum: 14.10.2009

Številka: 410-0023/2007

Pripravili:
Marija Lužnik, univ.dipl.inž.gradb.
Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

Leopold Pogačar
ŽUPAN













C:\Documents and Settings\Petra\My Documents\finance\proračun 2009\gradivo-svet-meteorna.doc

