	INFORMACIJA
UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA NA SELU PRI ŽIROVNICI 


Občina Žirovnica je konec leta 2012 na Selu pri Žirovnici, na zemljišču 309/6 k.o. Zabreznica, pričela z izvajanjem del na otroškem igrišču, urejanjem okolice igrišča ter z ureditvijo pump track steze za mlajše kolesarje ob igrišču. Na otroškem igrišču bodo postavljena igrala (tobogan, gugalnica, večnamensko igralo), ki bodo namenjena otrokom starosti do 14 let. Zaradi ureditve igrišča in pump track steze na delu zemljišča, ki se je do sedaj uporabljalo kot parkirišče, se eko otok prestavi na skrajni jugozahodni del zemljišča, preostalo območje pa utrditi za parkirišče. Pump track steza je večinoma urejena, prav tako so bila izvedena že nekatera pripravljalna dela za ureditev igrišča in okolice. Dela se bodo nadaljevala takoj, ko bo vreme to dopuščalo, predvidoma pa bodo zaključena letos spomladi.
Občina Žirovnica je sredstva za ureditev otroškega igrišča na Selu zagotovila že v proračunu občine za leto 2012, vendar je bilo javno naročilo za izbor izvajalca za dobavo in montažo igral zaključeno šele novembra 2012, zato je bilo potrebno sredstva za izvedbo del prenesti v proračun za leto 2013. Tako je za ureditev otroškega igrišča, njegove okolice in pump track steze v proračunu za leto 2013 skupaj zagotovljenih 41.000 EUR. V samo ureditev pump track steze pa so precejšnje število ur prostovoljnega dela vložili tudi člani Kolesarskega kluba Završnica. Ureditev otroškega igrišča na Selu se v okviru projekta »Svet inovativnih igral« delno financira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop LEADER, in sicer predvidoma v višini 8.750 EUR. Projekt, v katerem poleg Občine Žirovnica sodeluje še pet gorenjskih občin, vodi BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.
	Pripravila:

Romana Žepič, univ.dipl.inž.grad.
	                              LEOPOLD POGAČAR

                              Župan


Številka: 300-0004/2010
Datum:  28. 01. 2013
Priloge:
1. Ureditvena situacija otroškega igrišča Selo z okolico ter z ureditvijo pump track steze 
2. Osnutek table
1. Ureditvena situacija otroškega igrišča Selo z okolico ter z ureditvijo pump track steze 
[image: image1.png]



2. Osnutek table
[image: image2.png]R 2
[ R —





