IZVEDBENI PROGRAM LETNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

OBČINA ŽIROVNICA

2020

Datum: 15.10.2020

Naročnik: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Nadzor: Občina Žirovnica, oddelek za urejanje prostora in gospodarske javne službe

Pripravil: JEKO, d.o.o., Sebastjan Klukovič, dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.

Pripravil: Sebastjan Klukovič                                                              Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon.

Občina Žirovnica:

Pregledal (nadzor): ……………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………………..

- Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2

1.	SPLOŠNO	3

OSNOVNI PODATKI	3

2.	NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVNAJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN	4

ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA	4

OBRAČUNAVANJE STORITEV	4

IZOBRAŽEVANJE	4

FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV	5

ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN	6

3.	PLAN LETNEGA REDNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN	7

Ž11 KOŠNJA ZELENIC	7

Ž12 OBREZ ŽIVIH MEJ	7

Ž13 UREJANJE ZELENIC, ČIŠČENJE ZELENIC, GRABLJENJE LISTJA	7

Ž14 CVETLIČNE GREDE, KORITA, VRTNICE, GRMOVNICE, TRAJNICE, ENOLETNICE	7

Ž15 HORITKULTURALNA UREDITEV SPOMENIKOV	8

Ž16 INVAZIVNE VRSTE	8

SPLOŠNO

V skladu z 8. členom Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, mora izvajalce vzdrževanja javnih zelenih površin pripraviti izvedbeni program vzdrževanja zelenih javnih površin. Program se nanaša na redno vzdrževanje in vsebuje opis vzdrževalnih del in način njihovega izvajanja.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja zelenih javnih površin pripravi izvajalec rednega vzdrževanja, pri tem pa mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec. Predlog izvedbenega programa predloži izvajalec do 15.10. Strokovni nadzor do 31.10. pripravi pripombe. S 1.11. preide program v izvajanje.

JEKO, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje zelenih površin na kategoriziranih krajevnih območjih občine Žirovnica.

OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

Tabela 1: Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest:

| Naziv: | JEKO, d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice |
| ID DDV: | si67496717 |
| Odgovorna oseba podjetja: | Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon. |
| Vodja vzdrževanja javnih površin : | Vodja del: Sebastjan Klukovič. dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr. |

Zakonska določila

| OBČINA | ŽIROVNICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDPIS |  |  | objavA |
| Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica |  |  | Ur. l.RS št. 106/12 |
| Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice |  |  | Ur.l.RS št.104/11, 2/16, 13/17 |
| Zakon o delovnih razmerjih |  |  | Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 |
| Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih |  |  | Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1 |

Območje izvajanja rednega vzdrževanja zelenih površin

JEKO, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje zelenih javnih površin, ki so opredeljene v tem izvedbenem programu. Zbirni kataster vzdrževanih javnih zelenih površin in izvedbeni program rednega vzdrževanja cest so predstavljeni v Geografskem informacijskem sistemu Piso > Splošni katastri: Javne zelene površine

NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVNAJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanja zelenih površin se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo strojno mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

V situacijah povečanega obsega del, nezadostnih lastnih delovnih kapacitet ter zagotavljanja potrebne strojne mehanizacije, si enota zagotavlja potrebne delovne kapacitete preko pogodbenih izvajalcev. Pogodbeni izvajalci so ustrezno usposobljeni in imajo prijavljeno ter zavarovano dejavnost iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje .

OBRAČUNAVANJE STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno – v skladu s Pogodbo o izvajanju del skupne rabe. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddaja v podpis nadzornemu organu.

Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.

IZOBRAŽEVANJE

V tekočem letu se ne načrtujejo izobraževanja, ki niso predmet obligacij v okviru delovno pravne zakonodaje.

FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV

ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vodja delovnega procesa vzdrževanja javnih površin

1. Sebastjan Klukovič, dipl. inž., tehnol. prom., inž. gr.

- vodja del, vodja zimske službe

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- priprava dela: (izvedbeni plani, ponudbe, kalkulacije, idejne zasnove projektov, izdelava poročil, prometne ureditve),

- operativno vodenje in izvajanje vseh vrst gradbenih  in vzdrževalnih del,

- gradbeni obračun (gradbene knjige, obračunski načrti, vnos obračuna)

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- urejanje pritožb in reklamacijskih zahtevkov,

- spremljanje transportne in prometne zakonodaje,

- nadomeščanje odsotnosti operativnega vodje, obračuna, delovodij.

Administrativno obračunska dela

3. Urška Janežič, dipl. inž. tehnol. prom.

- vnos obračunskih podatkov,

- urejanje obračunskih evidenc,

- priprava obračunskih podatkov in izpisov,

- oblikovanje in priprava dopisov,

- odgovornost za pravočasno posredovanje obračunskih podatkov,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, nadaljnje posredovanje informacij.

Delovodja vzdrževanja javnih površin

4. Karmen Hrovat, vrtnarka

5. Janez Kosi, gr. tehnik

- delovodja za področje vzdrževanja javnih površin, javno snago in lokalnih cestarjev na relacijah Občine Jesenice.

- organiziranje dela v skladu  z izvedbenimi plani letnega in zimskega vzdrževanja ter ostalimi plani,

- priprava delovnih nalogov za obračun,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  obračun (vodenje dnevnika vzdrževanja javnih površin),

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli.

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu.

Operativni vodja dela

2. Adel Numanovič, inž. gr.

- vodja operativnih del, vodja dežurne službe

- izvajanje dežurne službe,

- operativno vodenje in izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  gradbeni obračun (vodenje gradbenega dnevnika in dnevnika vzdrževanja javnih površin),

-nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu,

- vodenje transportne dokumentacije in opravljanje z voznim parkom,

- nadomeščanje odsotnosti  vodja procesa, delovodja.

Ekipa rednega vzdrževanja in javne snage

Občina Žirovnica:

15. Anton beznik, cestni delavec

16. Miha Regovc,  kovač

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

Gradbena enota vzdrževanja javnih površin

6. Sulejman Alibabič, asfalter, skupinovodja asfalterska dela, dežurni letno vzdrževanje.

7. Jože Krulič, tesar, preglednik

8. Vesek Dušan, zidar, strojnik

9. Edham Mušič, tesar

10. Robert Žepek, avtomehanik, strojnik

11. Knific Uroš, avtomehanik, strojnik

12. Mehmed Mušič, zidar

13. Uroš Gogal, pečar

14. Lucija Milonik

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

PLAN LETNEGA REDNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

Plan rednega vzdrževanja zelenih javnih površin je izdelan na podlagi predloga proračuna, ki ga upravljavec posreduje občinskemu svetu v sklopu potrjevanja letnega proračuna.

Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela letnega, rednega vzdrževanja zelenih površin.

Področje vzdrževalnih del zajema kategorizirane površine, ki so opredeljene v elektronskem katastru Piso > Splošni katastri: Javne zelene površine

Nivo rednega vzdrževanja zelenih javnih površin v občini Žirovnica ni opredeljeno s prioritetnimi razredi, vendar se vzdržuje vsakokratno urejeno stanje.

Ž11 KOŠNJA ZELENIC

Košnja zelenic se izvaja z motornimi kosami, parkovnimi in kladivastimi mulčarji ter parkovno kosilnico. Pri izvajanju del se posebna pozornost posveča mirujočemu prometu  ob zelenicah, kjer se po potrebi izvaja ustrezna zaščita vozil.

Košenina se pograbi in transportira v zbirni center Žirovnica ali na začasno deponijo ob zbirnem centu Jesenice, od tam pa na kompostiranje na Deponijo Mala Mežakla.

Ž12 OBREZ ŽIVIH MEJ

Obrez živih mej se izvaja z motornimi škarjami. Odpadni material se odvaža na deponijo Mala Mežakla v postopek kompostiranja, v primeru večjih frakcij pa v mletje. Striženje živih mej se izvaja 3-krat letno.

Ž13 UREJANJE ZELENIC, ČIŠČENJE ZELENIC, GRABLJENJE LISTJA

Na prehodu iz zimske sezone v letno vzdrževanje se izvaja priprava in ureditev zelenic. To delo zajeme humuziranje in zatravitev  poškodovanih področij med izvajanjem del v zimski službi, trebljenje in odstranjevanje posipnega drobljenca, ki predstavlja potencialno nevarnost za povzročanje materialne škode na vozilih.

V jesenskem obdobju se izvaja čiščenj in trebljenje listja z ostalim odpadnim materialom na zelenicah. Ves odpadni material se glede na frakcijo odpelje na deponijo Mala Mežakla ali v mletje na začasno deponijo ob zbirnem centru Jesenice .

Redna vzdrževalna dela:

- spomladanska dela: trebljenje, prevoz komposta, planiranje, zatravitev,

- jesenska dela: trebljenje, transport odpadnega materiala.

Ž14 CVETLIČNE GREDE, KORITA, VRTNICE, GRMOVNICE, TRAJNICE, ENOLETNICE

V spomladanskem obdobju pričnemo z urejanjem, čiščenjem in pripravo cvetličnih ureditev na cvetenje. Pregleda in popravi se poškodbe na objektih in območjih v katerih so zasaditve. Območja nasaditev glede na potrebe dodatno gnojimo z umetnim gnojem.

V času cvetenja se izvajajo dela, ki zagotavljajo splošni izgled in urejenost nasaditev. Ob zmanjšanju padavinskega režima v poletnem času je potrebno organizirati zalivanje.

V jesenskem obdobju, se pripravi in uredi cvetlične nasade na zimovanje z odstranjevanjem in obrezovanjem odmrlih delov rastlinja dopolnjevanje in revitalizacijo cvetličnih nasadov.

Redna vzdrževalna dela:

- spomladanska dela: popravila objektov v katerih so nasadi,  čiščenje, dopolnjevanje trajnic, sajenje enoletnic, pletje, striženje, zastiranje z lubjem.

- poletno obdobje: pletje, čiščenje odcvetelega rastlinja, zalivanje,

- jesenska dela: čiščenje in priprava na zimo, gnojenje.

Ž15 HORITKULTURALNA UREDITEV SPOMENIKOV

Urejanje spomenikov zajema sezonsko ureditev in zagotavljanja splošnega izgleda. Letno se spomeniki urejajo za spominske obletnice in ob dnevu spomina na mrtve.

Ž16 INVAZIVNE VRSTE

Vzdrževanje invazivnih vrst obsega košnjo japonskega dresnika na t.i. območju Selških ramp.