PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

POROČILO O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2021
Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica za obdobje 2017-2026 (v nadaljevanju LEK) je bil sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta, dne 25.05.2017. Del LEK je tudi akcijski načrt, v katerem so navedene posamezne aktivnosti s konkretnimi ukrepi, ki imajo določene cilje in kazalnike uspešnosti ter predvidene stroške izvedbe.
Na podlagi 19. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) mora izvajalec LEK najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o izvajanju LEK in ga predloži pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, zato ga Občinskemu svetu Občine Žirovnica posredujemo v prilogi.
Poročilo je pripravljeno v skladu z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS, št. 56/16) in na predpisanem obrazcu iz Priloge 3, ki je del navedenega Pravilnika. Poročilo mora biti do 31.03. tekočega leta posredovano tudi Ministrstvu, ki je pristojno za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energetiko).
Iz priloženega poročila je razvidno, da je Občina Žirovnica v lanskem letu za izvajanje LEK porabila 65.178,74 EUR.
Številka: 360-0001/2022


 

Datum: 16. 3. 2021
Pripravila:

Saša Tribušon, dipl. inž. grad.





    



Leopold POGAČAR                                                  










        ŽUPAN   

Priloga: 
· Priloga 3: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021
Samoupravna lokalna skupnost: Občina Žirovnica
Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-naslov): Saša Tribušon,  04 580 91 13, obcina@zirovnica.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2017
Datum poročanja: 16.03.2022

1. Občina Žirovnica IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca (OBKROŽITE) -  ENVIRODUAL d.o.o.
2. Občina Žirovnica JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo (OBKROŽITE).
3. Če JE, v katero:
4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:
· učinkovite rabe energije,
· izrabe obnovljivih virov energije ter
· oskrbe z energijo.
	Izvedena aktivnost
	Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti

(vrednosti v EUR brez DDV)
	Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja
	Učinek dejavnosti
 

	Energetski management + energetsko knjigovodstvo
	3.050,00
	100 % Občina Žirovnica
	Izvajanje določil Energetskega zakona (izvajanje  AN LEK, stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije, priprava gradiva in smernice za razvoj, zagotavljanje ustreznega upravljanja sredstev, energetske infrastrukture, zagotavljanje in izvajanje učinkovitih organizacijskih oblik, dajanja predlogov za analizo in oblikovanje energetskih potreb, spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov, sodelovanje pri vseh odločitvah o naložbah v energetskih vprašanjih, spremljanje razpisov za pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje izvedbe ukrepov URE in OVE, itd.

Ciljno spremljanje rabe energije z  obdelavo podatkov, odkrivanje nepravilnosti. Pridobljeni podatki potrebni za finančno in energetsko načrtovanje različnih organizacijskih in investicijskih projektov.

	Posodobitev infrastrukture javne razsvetljave in vzpostavitev sistema upravljanja in vzdrževanja.
	12.200,00
	100 % Občina Žirovnica
	V skladu z zakonskimi določili o poteku JR.

	Sofinanciranje URE in OVE projektov gospodinjstev v občini
	20.000,00
	100 % Občina Žirovnica
	100 % Občina Žirovnica

	Nova javna razsvetljava ob JP cesti na Bregu
	7.500,00
	100 % Občina Žirovnica
	V skladu z zakonskimi določili o poteku JR.

	Postavitev sončne elektrarne nazivne moči 27 kW na streho občinske stavbe 
	27.335,45
	82,05 % Občina Žirovnica, 17,95 % Eko sklad
	Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira energije.


5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Žirovnica na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

· okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov: 2

· število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj:  /

· število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine: /

· druge morebitne aktivnosti: /

6. Za leto 2022 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: 

	Predvidena aktivnost
	Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti (vrednosti v EUR brez DDV)
	Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja

	Energetski management + energetsko knjigovodstvo
	3.050,00
	100 % Občina Žirovnica

	Energetska rubrika v časopisu Novice občine Žirovnica
	v sklopu energetskega

managementa
	100 % občina

	Sofinanciranje URE in OVE projektov gospodinjstev v občini
	25.000,00
	100 % Občina Žirovnica

	Novelacija LEK Občine Žirovnica
	4.500,00
	100 % Občina Žirovnica

	Urejanje javne razsvetljave
	6.200,00
	100 % Občina Žirovnica

	Pametni prometni sistem Gorenjske
	12.397,00
	2.015,00 EUR (EU sredstva

10.382,00 EUR (Občina Žirovnica)

	Pločnik in AP 2. faza
	303.000,00
	100 % Občina Žirovnica

	Daljinska kolesarska pot
	3.000,00
	100 % Občina Žirovnica


� Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.


Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.


Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša).





