IZVEDBENI PROGRAM LETNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

OBČINA ŽIROVNICA

2023

Naročnik: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Nadzor: Občina Žirovnica, oddelek za urejanje prostora in gospodarske javne službe

Pripravil: JEKO, d.o.o., Adel Numanović, inž. gr.

Pripravil: Adel Numanović                                                                    Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon.

Občina Žirovnica:

Pregledal (nadzor): ……………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………………..

- Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2

1.	SPLOŠNO	3

1.1 OSNOVNI PODATKI	3

2.	NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN	4

2.1 ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA	4

2.2 OBRAČUNAVANJE STORITEV	4

2.3 IZOBRAŽEVANJE	4

2.4 FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV	5

2.5 ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN	6

3.	PLAN LETNEGA REDNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN	7

3.1  REDNO VZDRŽEVANJE ZELENIC (1631)	7

Ž11 KOŠNJA ZELENIC	7

Ž12 OBREZ ŽIVIH MEJ	7

Ž13 UREJANJE ZELENIC  (ČIŠČENJE ZELENIC, GRABLJENJE LISTJA, PLANIRANJE)	7

Ž14 CVETLIČNE GREDE, KORITA, VRTNICE, GRMOVNICE, TRAJNICE, ENOLETNICE	8

Ž15 HORITKULTURALNA UREDITEV SPOMENIKOV	8

Ž16 INVAZIVNE VRSTE IN VODARINA	8

3.2  PARKIRIŠČE ZAVRŠNICA (1334)	8

Ž214 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNJENJA ZABOJEV	8

Ž219 TEKOČE VZDRŽEVANJE (KOŠNJA, ČIŠČENJE, POMETANJE)	8

3.2  OTROŠKA IGRIŠČA (1633)	9

Ž220 TEKOČE VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	9

SPLOŠNO

V skladu z 8. členom Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, mora izvajalce vzdrževanja javnih zelenih površin pripraviti izvedbeni program vzdrževanja zelenih javnih površin. Program se nanaša na redno vzdrževanje in vsebuje opis vzdrževalnih del in način njihovega izvajanja.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja zelenih javnih površin pripravi izvajalec rednega vzdrževanja, pri tem pa mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec. Predlog izvedbenega programa predloži izvajalec do 15.10. Strokovni nadzor do 31.10. pripravi pripombe. S 1.11. preide program v izvajanje.

JEKO, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje zelenih površin na kategoriziranih krajevnih območjih občine Žirovnica.

1.1 OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

| Naziv: | JEKO, d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice |
| ID DDV: | si67496717 |
| Odgovorna oseba podjetja: | Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon. |
| Vodja vzdrževanja javnih površin : | Vodja del: Adel Numanović, inž. gr. |

Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest

Zakonska določila

| OBČINA | ŽIROVNICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDPIS |  |  | objavA |
| Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica |  |  | Ur. l.RS št. 106/12 |
| Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice |  |  | Ur.l.RS št.104/11, 2/16, 13/17, 39/19, 81/22 |
| Zakon o delovnih razmerjih |  |  | Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) |
| Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih |  |  | Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1 |

Zakonska določila

Območje izvajanja rednega vzdrževanja zelenih površin

JEKO d.o.o., izvaja redno vzdrževanje zelenih javnih površin, ki so opredeljene v tem izvedbenem programu in zbirnem katastru vzdrževanih javnih zelenih površin. Zbirni kataster vzdrževanih javnih zelenih površin in izvedbeni program rednega vzdrževanja cest so predstavljeni v Geografskem informacijskem sistemu Piso > Splošni katastri: Javne zelene površine.

NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

2.1 ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanja zelenih površin se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo strojno mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu po zabeleženem in potrjenem seznamu izvedbe potrebnih del v pregledniškem dnevniku občine Žirovnica in dodatnih pisnih naročilih upravljalca cest občine Žirovnica.

V situacijah povečanega obsega del, nezadostnih lastnih delovnih kapacitet ter zagotavljanja potrebne strojne mehanizacije, si enota zagotavlja potrebne delovne kapacitete preko pogodbenih izvajalcev, ki so izbrani na podlagi javnih razpisov. Pogodbeni izvajalci so ustrezno usposobljeni in imajo prijavljeno ter zavarovano dejavnost iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje.

2.2 OBRAČUNAVANJE STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani upravljavca potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno – v skladu s Pogodbo o izvajanju del skupne rabe. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko oddaja v pregled nadzornemu organu preko elektronske pošte. Ob koncu meseca se še fizično dostavi dnevnike vzdrževanja javnih površin v podpis in pregled mesečne situacije.

Enkrat mesečno se pregleda in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.

2.3 IZOBRAŽEVANJE

V tekočem letu se načrtuje usposabljanje za enega voznika C kategorije v procesu vzdrževanja javnih površin, da se zadosti dodatnim potrebam po delovnem mestu voznika tovornih vozil.

2.4 FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV

2.5 ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Vodja delovnega procesa vzdrževanja javnih površin

1. Adel Numanović, inž. gr.

- vodja del, vodja zimske službe

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- priprava dela: (izvedbeni plani, ponudbe, kalkulacije, idejne zasnove projektov, izdelava poročil, prometne ureditve),

- operativno vodenje in izvajanje vseh vrst gradbenih  in vzdrževalnih del,

- gradbeni obračun (gradbene knjige, obračunski načrti, vnos obračuna)

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- urejanje pritožb in reklamacijskih zahtevkov,

- spremljanje transportne in prometne zakonodaje,

- nadomeščanje odsotnosti operativnega vodje, obračuna, delovodij.

Administrativno obračunska dela

3. Urška Janežič, dipl. inž. tehnol. prom.

- vnos obračunskih podatkov,

- urejanje obračunskih evidenc,

- priprava obračunskih podatkov in izpisov,

- oblikovanje in priprava dopisov,

- odgovornost za pravočasno posredovanje obračunskih podatkov,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, nadaljnje posredovanje informacij.

Delovodja vzdrževanja javnih površin

4. Karmen Hrovat, vrtnarka

5. Jure Podlipnik, grafični oblikovalec, letna pripravljenost

- delovodja za področje vzdrževanja javnih površin, javno snago in lokalnih cestarjev na relacijah Občine Jesenice.

- organiziranje dela v skladu  z izvedbenimi plani letnega in zimskega vzdrževanja ter ostalimi plani,

- priprava delovnih nalogov za obračun,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  obračun (vodenje dnevnika vzdrževanja javnih površin),

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli.

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu.

Operativni vodja dela

2. Janez Kosi,  gr. tehnik, letna pripravljenost

- vodja operativnih del, vodja dežurne službe

- izvajanje dežurne službe,

- operativno vodenje in izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  gradbeni obračun (vodenje gradbenega dnevnika in dnevnika vzdrževanja javnih površin),

-nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu,

- vodenje transportne dokumentacije in opravljanje z voznim parkom,

- nadomeščanje odsotnosti  vodja procesa, delovodja.

Ekipa rednega vzdrževanja in javne snage

Občina Žirovnica:

17. Tomaž Legat, cestni delavec

18. Jožef Marolt,  tesar – gradbena šola

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

Gradbena enota vzdrževanja javnih površin

6. Sulejman Alibabič, asfalter, skupinovodja

7. Jože Krulič, tesar, preglednik

8. Amir Hafizović, inštalater

9. Edham Mušič, tesar

10. Robert Žepek, avtomehanik, strojnik

11. Knific Uroš, avtomehanik, strojnik

12. Mehmed Mušič, zidar

13. Uroš Gogala, pečar, letna pripravljenost

14. Lucija Milonik, vrtnarka

15. Milenko Lukić, gr. tehnik, preglednik, letna pripravljenost

16. Kolar Andrej, pečar, letna pripravljenost

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

PLAN LETNEGA REDNEGA VZDRŽEVANJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN

Plan rednega vzdrževanja zelenih javnih površin je izdelan na podlagi predloga proračuna, ki ga upravljavec posreduje občinskemu svetu v sklopu potrjevanja letnega proračuna.

Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela rednega letnega vzdrževanja zelenih površin, ki se delijo na postavke, redno letno vzdrževanje zelenic (1631), parkirišče v Završnici (1334) in otroška igrišča (1633).

Področje vzdrževalnih del zajema kategorizirane površine, ki so opredeljene v elektronskem katastru Piso > Splošni katastri: Javne zelene površine

Nivo rednega vzdrževanja zelenih javnih površin v občini Žirovnica ni opredeljeno s prioritetnimi razredi, vendar se vzdržuje vsakokratno urejeno stanje.

## 3.1  REDNO VZDRŽEVANJE ZELENIC (1631)

Ž11 KOŠNJA ZELENIC

Košnja zelenic se izvaja na podlagi predhodno določenih območjih zelenih površin, ki so vnesena v splošnih katastrih Piso pod javnimi zelenimi površinami - zelenice, obseg izvedbe košenj je sicer do deset košenj letno, odvisno seveda od vremenskih razmer. Dela se izvajajo z motornimi kosami, parkovnimi in kladivastimi mulčarji ter parkovno kosilnico. Pri izvajanju del se posebna pozornost posveča mirujočemu prometu ob zelenicah, kjer se po potrebi izvaja ustrezna zaščita vozil.

Košenina se pograbi in transportira v zbirni center Žirovnica ali na začasno deponijo ob zbirnem centru Jesenice, od tam pa na kompostiranje na Deponijo Mala Mežakla.

Ž12 OBREZ ŽIVIH MEJ

Obrez živih mej se izvaja na podlagi predhodno določenih območjih živih mej in grmičevja, ki so vnesena v splošnem katastru Piso pod javnimi zelenimi površinami – grmovnice in žive meje. Obrez živih mej se izvaja pretežno z motornimi škarjami. Odpadni material se odvaža na deponijo Mala Mežakla v postopek kompostiranja, v primeru večjih frakcij pa v mletje ali odvoz odpadnega materiala na sežig. Striženje živih mej se izvaja trikrat letno v celoti, odvisno od vremenskih razmer.

Ž13 UREJANJE ZELENIC  (ČIŠČENJE ZELENIC, GRABLJENJE LISTJA, PLANIRANJE)

Na prehodu iz zimske sezone v letno vzdrževanje ali obratno se izvaja priprava in ureditev zelenic. To delo zajeme humuziranje in zatravitev  poškodovanih področij med izvajanjem del v zimski službi, trebljenje in odstranjevanje posipnega drobljenca, ki predstavlja potencialno nevarnost za povzročanje materialne škode na vozilih pri izvajanju vzdrževanje zelenih javnih površin v občini Žirovnica.

V jesenskem obdobju se izvaja čiščenje in trebljenje listja z ostalim odpadnim materialom na zelenicah. Ves odpadni material se glede na frakcijo odpelje na deponijo Mala Mežakla ali v mletje na začasno deponijo ob zbirnem centru Jesenice ali Žirovnica.

Redna vzdrževalna dela:

- spomladanska dela: trebljenje, prevoz komposta, planiranje, zatravitev,

- jesenska dela: trebljenje, transport odpadnega materiala.

Ž14 CVETLIČNE GREDE, KORITA, VRTNICE, GRMOVNICE, TRAJNICE, ENOLETNICE

Urejanje cvetličnih gred, korit, vrtnic, grmovnic, trajnic, enoletnic se izvaja na podlagi predhodno določenih območjih, ki so vnesena v splošnem katastru Piso pod javnimi zelenimi površinami – grede, korita.

V spomladanskem obdobju pričnemo z urejanjem, čiščenjem in pripravo cvetličnih ureditev na cvetenje. Pregleda in popravi se poškodbe na objektih in območjih v katerih so zasaditve. Območja nasaditev glede na potrebe dodatno gnojimo z umetnim gnojem in tretiramo proti zajedavcem.

V času cvetenja se izvajajo dela, ki zagotavljajo splošni izgled in urejenost nasaditev. Ob zmanjšanju padavinskega režima v poletnem času je potrebno organizirati zalivanje.

V jesenskem obdobju, se pripravi in uredi cvetlične nasade na zimovanje z odstranjevanjem in obrezovanjem odmrlih delov rastlinja dopolnjevanje in revitalizacijo cvetličnih nasadov.

Redna vzdrževalna dela:

- spomladanska dela: popravila objektov v katerih so nasadi,  čiščenje, dopolnjevanje trajnic, sajenje enoletnic, pletje, striženje, zastiranje z lubjem.

- poletno obdobje: pletje, čiščenje odcvetelega rastlinja, zalivanje,

- jesenska dela: čiščenje in priprava na zimo, gnojenje.

Ž15 HORITKULTURALNA UREDITEV SPOMENIKOV

Urejanje spomenikov zajema sezonsko ureditev in zagotavljanja splošnega izgleda. Območja spomenikov, ki se urejajo so vnesena v splošnem katastru Piso pod javnimi zelenimi površinami – spomeniki.  Letno se spomeniki urejajo za spominske obletnice in ob dnevu spomina na mrtve.

Ž16 INVAZIVNE VRSTE IN VODARINA

Vzdrževanje invazivnih vrst obsega košnjo japonskega dresnika in spravilo na t.i. območju Selških ramp in vodohrana Smokuč, območje del je vneseno in zabeleženo v splošnem katastru Piso pod javnimi zelenimi površinami – invazivne vrste.

## 3.2  PARKIRIŠČE ZAVRŠNICA (1334)

## Ž214 KOMUNALNI ODPAD OD PRAZNJENJA ZABOJEV

Cestna delavca v občini Žirovnica na parkirišču Završnice skrbita za javno snago območja in ves mešani komunalni odpad  odvažata v zbirni center Žirovnica. Odpadni material se nato v sklopu odvoza odpadkov iz zbirnega centra transportira na deponijo Mala Mežakla na deponiranje. Finančna postavka je bremenjena tudi z odvozom odpadkov iz odjemnega mesta Završnica na parkirišču.

## Ž219 TEKOČE VZDRŽEVANJE (KOŠNJA, ČIŠČENJE, POMETANJE)

Košnja zelenic se izvaja na podlagi predhodno določenih območjih zelenih površin okoli parkirišča, ki so vneseni v splošnih katastrih Piso pod javnimi zelenimi površinami - zelenice, obseg izvedbe košenj je sicer do deset košenj letno, odvisno seveda od vremenskih razmer. Dela se izvajajo z motornimi kosami, parkovnimi in kladivastimi mulčarji ter parkovno kosilnico. Preostala dela so sezonske narave, ki so razdeljena po opravilih in sicer na prehodu iz zimske sezone v letno vzdrževanje ali obratno se izvaja priprava in ureditev zelenic. To delo zajeme humuziranje in zatravitev  poškodovanih področij med izvajanjem del v zimski službi, trebljenje in odstranjevanje posipnega drobljenca, ki predstavlja potencialno nevarnost za povzročanje materialne škode na vozilih pri izvajanju vzdrževanje zelenih javnih površin v občini Žirovnica.

V jesenskem obdobju se izvaja čiščenje in trebljenje listja z ostalim odpadnim materialom na zelenicah, ter odstranitev vseh nevarnih delov korenin, panjev, ki olajšajo sezonsko vzdrževanje in izvajanje del na zelenih površinah. Ves odpadni material se glede na frakcijo odpelje na deponijo Mala Mežakla ali v mletje na začasno deponijo ob zbirnem centru Jesenice ali Žirovnica.

## 3.2  OTROŠKA IGRIŠČA (1633)

## Ž220 TEKOČE VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ

Vzdrževanje otroških igrišč se izvaja na podlagi predhodno določenih območjih in površin s strani lastnika občine Žirovnica, ki so vnesena v splošnih katastrih Piso pod javnimi zelenimi površinami pod postavko otroška igrišča. Otroška igrišča, ki so predmet vzdrževanja sta otroški igrišči na Rodinah in v Vrbi.  Obseg košenj je do desetkrat na leto, odvisno seveda od vremenskih razmer. Dela, ki se izvajajo so košnja, pletje, čiščenje, pometanje, javna snaga, ureditev in vzdrževanje objektov in igral ter vse preostale opreme na igriščih. Vzdrževalec izvaja tedenski pregled stanja otroških igrišč v sklopu redne pregledniške službe v občini Žirovnica in o morebitnih spremembah obvešča upravljalca. Upravljalec enkrat letno odredi izredni pregled otroških igrišč in izdela poročilo o stanju vseh otroških igrišč, kjer so zabeležene še dodatne pomanjkljivosti in morebitne nevarnosti za varno uporabo otroških igrišč in njihovih objektov.