[image: image1.wmf]
Breznica 3, 4274 Žirovnica


Številka: 371-0018/2022
Datum: 3. 5. 2022
Poročilo o spomladanskem pregledu cest – april 2022
Po končani zimski sezoni 2021/2022, je bil dne 19. 4. 2022 opravljen terenski pregled stanja občinskih kategoriziranih cest s strani občinske uprave Občine Žirovnica in predstavnika vzdrževalca občinskih cest – podjetja Jeko d.o.o.. Kategorizirane občinske ceste so bile že strojno pometene, potrebno pa bo obnoviti talne označbe, pokositi bankine, urediti makadamska cestišča (grediranje) ter zamenjati in na nekaterih delih postaviti nove odseke odbojnih ograj.
Ugotovitve pregleda asfaltiranih in makadamskih odsekov kategoriziranih občinskih cest so bile sledeče:

· sanira se obcestna ograja v Završnici;
· v naselju Moste pri Vili Karin se namestijo STOP znaki;

· pri stanovanjski stavbi z naslovom Moste 73 je ovinek slabo pregleden, prav tako je asfaltna površina na tem delu v slabšem stanju;

· treba je spremljati most Talcev in ga pregledati;

· prekop, ki ga je izvedla Rajlić Rada je saniran samo z betonom in ne asfaltom, zato se jo ponovno pozove k ustrezni ureditvi;
· pri stanovanjski stavbi z naslovom Žirovnica 45 je treba urediti LTŽ rešetko, zato se sanacijo predvidi v sklopu investicijskega vzdrževanja v prihodnjem letu;

· pri otroškem igrišču v Glenci je razpokan oporni zid;

· pri otroškem igrišču se sanirajo črte na košarkarskem igrišču;

· urediti se morajo bankine ob cesti Rodine – Hraše;
· v Piškovci se montira nova – dodatna odbojna ograja;

· pri Zbirnem centru je treba sanirati udrtine v cesti;

· urediti makadamsko cesto do podvoza na Selu;

· pri cesti, ki vodi na Golf (smer Bled) je poseden odsek, zato ga je treba preplastiti.
Pripravila: Saša Tribušon, dipl. inž, grad.
Svetovalka III


tel.:(04)5809 100, fax:(04)5809 109, e-pošta:obcina@zirovnica.si, www.zirovnica.si, DŠ 59713631, MŠ 1332201000

[image: image1.wmf]